**Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы "Электронный муниципалитет г.Югорска (2010-2012 годы)"**

**за 2012 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Предусмотренопо утвержденнойпрограмме | Фактически профинансировано за отчетный период | Исполнение,% |
|  | 1. Развитие информационных ресурсов |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Сопровождение программного обеспечения систем управления контентом информационных ресурсов | Бюджет города | 130,0 | 128,3 | 98,7 |
| 2 | 1.2. Услуги по сопровождению доменного имени в сети Интернет — услуги поддержки веб-ресурсов | Бюджет города | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 3 | 1.3. Услуги по содержанию площадки для резервной версии официального сайта | Бюджет города | 14,0 | 6,1 | 43,6 |
| 4 | 1.4. Приобретение и сопровождение программных комплексов для обеспечения деятельности структурных подразделений | Бюджет города | 514,3 | 529,3 | 102,9 |
| 5 | 1.5. Услуги по разработке и внедрению программных модулей внутреннего портала | Бюджет города | 140,0 | 140,0 | 100,0 |
| 6 | 1.6. Обучение сотрудников | Бюджет города | 115,7 | 115,7 | 100,0 |
| 7 | 1.7. Подготовка выставочных материалов | Бюджет города | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО по разделу 1: |  | **964,0** | **969,4** | **100,6** |
|  | 2. Внедрение единого электронного документооборота |  |  |  |  |
| 8 | 2.1. Приобретение лицензий модулей системы электронного документооборота | Бюджет города | 48,6 | 48,6 | 100,0 |
| 9 | 2.2. Услуги по внедрению и сопровождению системы электронного документооборота, обучению пользователей | Бюджет города | 193,3 | 193,3 | 100,0 |
| 10 | 2.3. Приобретение и сопровождение электронной цифровой подписи | Бюджет города | 116,8 | 116,8 | 100,0 |
|  | ИТОГО по разделу 2: |  | **358,7** | **358,7** | **100,0** |
|  | 3. Приобретение оборудования для подразделений администрации города |  |  |  |  |
| 11 | 3.1. Приобретение средств вычислительной техники для оснащения рабочих мест сотрудников, замена изношенного и списанного оборудования | Бюджет города | 1036,3 | 1040,2 | 100,3 |
| 12 | 3.2. Приобретение ксероксов, принтеров | Бюджет города | 110,4 | 110,4 | 100,0 |
| 13 | 3.3. Приобретение запасных частей для ремонта оборудования | Бюджет города | 122,2 | 122,2 | 100,0 |
|  | ИТОГО по разделу 3: |  | **1268,9** | **1272,8** | **100,3** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Развитие серверного узла администрации города |  |  |  |  |
| 15 | 4.1. Дооснащение дополнительными блоками системы бесперебойного электропитания серверов | Бюджет города | 280,0 | 280,0 | 100,0 |
| 16 | 4.2. Приобретение оборудования для создания хранилища | Бюджет города | 100,0 | 98,5 | 98,5 |
| 17 | 4.3. Выполнение работ по модернизации серверов | Бюджет города | 140,7 | 140,7 | 100,0 |
| 18 | 4.4. Приобретение программного обеспечения для администрирования | Бюджет города | 187,5 | 167,0 | 89,1 |
| 19 | 4.5. Обслуживание кондиционера в серверной комнате | Бюджет города | 20,4 | 20,4 | 100,0 |
|  | **ИТОГО** по разделу 4: |  | **728,6** | **706,6** | **97,0** |
|  | 5. Мероприятия по защите информации |  |  |  |  |
| 19 | 5.1. Сопровождение и приобретение антивирусных программ | Бюджет города | 124,4 | 124,4 | 100,0 |
| 20 | 5.2. Приобретение программного обеспечения | Бюджет города | 27,3 | 27,3 | 100,0 |
| 21 | 5.3. Выполнение мероприятий по защите информации | Бюджет города | 28,1 | 28,1 | 100,0 |
|  | **ИТОГО по** разделу **5:** |  | **179,8** | **179,8** | **100,0** |
|  | **Всего по программе:** |  | **3500,0** | **3487,3** | **99,6** |