## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ПРИКАЗ № 144

г. Югорск									       « 31 » октября 2013 года

О внесении изменений в приказ

№ 82 от 30.07.2012

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой Программы «Подготовка объектов  жилищно-коммунального  комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду» на 2012-2013 годы:

ПРИКАЗЫВАЮ

- Внести в приказ департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

администрации города Югорска от 30.07.2012 № 82 «Об утверждении ведомственной целевой Программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального  комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов» (с изменениями) следующие изменения:

1.1.   Приложение изложить в новой редакции (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента  Яркова Г.А.

Заместитель  главы администрации города-

директор департамента                                                                                            В.К. Бандурин

Приложение к приказу

департамента жилищно-коммунального

и строительного комплекса

Администрации города Югорска

от  31 октября 2013 года №  144

Ведомственная  целевая программа

«Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду» на 2012-2013 годы

г.Югорск

2013

Паспорт ведомственной целевой Программы

«Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду»

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| --- | --- |
| Правовой акт, утвердивший программу, дата утверждения | Приказ департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска от 30.07.2012 № 82 |
| Цели и задачи | Цель: Обеспечение бесперебойной эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2012-2013 годов и 2013-2014 годов. Задачи: Задача 1. Подготовка систем тепловодоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период. Задача 2. Подготовка систем водоотведения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период. Задача 3. Подготовка систем газоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период. Задача 4. Подготовка муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период. Задача 5. Подготовка систем электроснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период. |
| Непосредственные результаты реализации программы | Замена ветхих сетей: - теплоснабжения – 5 383,2 м.п.; - горячего водоснабжения – 5 435,2 м.п.; - холодного водоснабжения – 12 139,6 м.п.; - водоотведения – 987 м.п.; Замена насосов 2 ед.; Замена канализационных колодцев – 10 шт; Ремонт трансформаторных подстанций – 3 шт.; Замена светильников уличного освещения – 392 светильника; Ремонт муниципального жилого фонда – 912,5 м2. Ремонт шкафного распределительного пункта – 2 шт. |
| Сроки реализации | 2012-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем средств на реализацию Программы: 192 052,614 тыс. руб., в том числе: окружной бюджет 168 109,388 тыс. руб. местный бюджет 23 943,226 тыс. руб. кроме того переходящие остатки 2012 года: окружной бюджет 27 217,612 тыс. руб. по годам реализации: 2012 год окружной бюджет 101 739,788 тыс. руб. местный бюджет 18 206,526 тыс. руб. 2013 год окружной бюджет 66 369,600 тыс. руб. местный бюджет 5 736,700 тыс. руб. кроме того переходящие остатки 2012 года: окружной бюджет 27 217,612 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Сокращение протяженности ветхих сетей от общей протяженности ветхих сетей: - теплоснабжение – 6,4%; - горячее водоснабжение – 6,4%; - холодное водоснабжение – 2,7%; - водоотведения – 0,4%. Сокращение физического износа насосов – 100 %. Доля отремонтированного муниципального жилого фонда, подлежащего ремонту в текущем году – 100%; Сокращение жалоб населения о недостатке уличного освещения – 0 обращений; Отсутствие инцидентов в системе газоснабжения – 0 единиц. |

## Раздел 1. Характеристика проблемы,  решение которой

осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения является полномочиями органов местного самоуправления.

В целях обеспечения бесперебойной эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период возникает необходимость ежегодной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса города Югорска к осенне-зимнему периоду, в том числе муниципального жилого фонда.

Необходимость подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса обусловлена высоким износом систем жизнеобеспечения, а так же исключением возможности возникновения аварийных ситуаций и перебоев в снабжении энергоресурсами потребителей в осенне-зимний период.

По состоянию на 01.01.2012 года протяженность ветхих сетей в системах:

- теплоснабжения – 31,9 км, что составляет 58% от общей протяженности тепловых сетей;

- горячего водоснабжения – 31,9 км, что составляет 58% от общей протяженности сетей горячего водоснабжения;

- холодного водоснабжения – 189,9 км, что составляет 73% от общей протяженности  сетей холодного водоснабжения;

- водоотведения – 122,2 км, что составляет 59% от общей протяженности сетей водоотведения;

- электроснабжения – 466,4 км, что составляет 60,5% от общей протяженности сетей водоотведения.

Необходимость подготовки муниципального жилого фонда так же обусловлена высоким износом.

## Раздел 2. Основные цели и задачи, показатели результативности

Цель Программы: Обеспечение бесперебойной эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2012-2013 годов и 2013-2014 годов.

Задачи Программы:

Задача 1. Подготовка систем тепловодоснабжения к  надежной эксплуатации в осенне-зимний период.

Задача 2. Подготовка систем водоотведения к  надежной эксплуатации в осенне-зимний период.

Задача 3. Подготовка систем газоснабжения к  надежной эксплуатации в осенне-зимний период.

Задача 4. Подготовка муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период.

Задача 5. Подготовка систем электроснабжения к  надежной эксплуатации в осенне-зимний период.

Сроки реализации:

Программа реализуется в 2012-2013 годах.

# Ожидаемые конечные результаты, а также непосредственные результаты реализации Программы приведены в таблице 1.

# Таблица 1

### Ожидаемые конечные результаты, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы:

«Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду» на 2012-2013 годы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год |  |
| Показатели непосредственных результатов |
| Задача 1. Подготовка систем тепловодоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Замена ветхих сетей теплоснабжения | 660,0 м.п. | 3 357,2 м.п. | 2 026,0 м.п. | 5 383,2 м.п. |
| 2 | Замена ветхих сетей горячего водоснабжения | 620,0 м.п. | 3 409,2 м.п. | 2 026,0 м.п. | 5 435,2 м.п. |
| 3 | Замена ветхих сетей холодного водоснабжения | 580,0 м.п. | 6 955,6 м.п. | 5 184,0 м.п. | 12 139,5 м.п. |
| 4 | Замена насосов | 0 ед. | 0 ед. | 2 ед. | 2 ед. |
| Задача 2. Подготовка систем водоотведения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Замена ветхих сетей водоотведения | 0 м.п. | 505,0 м.п. | 482,0 м.п. | 987,0 м.п. |
| 2 | Замена канализационных колодцев | 0 шт. | 10 шт. | --- | 10 шт. |
| Задача 3. Подготовка систем газоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Ремонт шкафного распределительного пункта | 0 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. |
| Задача 4. Подготовка муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Выполнение капитального ремонта муниципального жилого фонда | 464,1 м2 | 487,5 м2 | 425,0 м2 | 912,5 м2 |
| Задача 5. Подготовка систем электроснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Ремонт трансформаторных подстанций | 0 шт. | 3 шт. | --- | 3 шт. |
| 2 | Замена светильников уличного освещения, опор | 0 светильников | 392 светильника | --- | 392 светильника |
| Показатели конечного результата |
| Задача 1. Подготовка систем тепловодоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Сокращение протяженности ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | 2,06% | 10,5% | 6,4% | 6,4% |
| 2 | Сокращение протяженности ветхих сетей горячего водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей горячего водоснабжения | 2,06% | 10,6% | 6,4% | 6,4% |
| 3 | Сокращение протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения | 0,6% | 3,7% | 2,7% | 2,7% |
| 4 | Сокращение физического износа насосов | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% |
| Задача 2. Подготовка систем водоотведения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Сокращение протяженности ветхих сетей водоотведения от общей протяженности ветхих сетей водоотведения | 0,0 % | 0,4 % | 0,4% | 0,4% |
| Задача 3. Подготовка систем газоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Отсутствие инцидентов в системе газоснабжения | 0 ед. | 0 ед. | 0 ед. | 0 ед. |
| Задача 4. Подготовка муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Доля отремонтированного муниципального жилого фонда, подлежащего ремонту в текущем году | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Задача 5. Подготовка систем электроснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Сокращение жалоб населения о недостатке уличного освещения | 2 обращения | 0 обращений | 0 обращений | 0 обращений |

## Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень мероприятий реализации Программы приведен в таблице 2.

В целях решения задач ведомственной целевой программы предлагается реализовать следующие мероприятия:

- капитальный ремонт систем тепловодоснабжения, с заменой ветхих сетей, ремонтом колодцев, заменой насосного оборудования на котельных, обследованием котельных, установкой узлов учета на котельных;

- капитальный ремонт систем водоотведения, с заменой ветхих сетей и ремонтом колодцев;

- капитальный ремонт муниципального жилого фонда, путем замены оконных блоков, дверей, полов и т.д.;

- капитальный ремонт сетей уличного освещения;

- капитальный ремонт трансформаторных подстанций, с заменой устаревшего оборудования;

- капитальный ремонт высоковольтных линий, с заменой устаревших элементов;

- капитальный ремонт сетей газоснабжения, с проведением работ на шкафных распределительных пунктах и проектированием капитального ремонта сетей.

### Перечень мероприятий ведомственной целевой программы:

«Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду» на 2012-2013 годы

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые средства на реализацию, тыс. руб. | Срок выполнения | Результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | кроме того переходящие остатки 2012 года |  |  |
|  |  |  |  | в 2012 году | в 2013 году |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка систем тепловодоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК 14 до ТК17, от ТК 17 до ТК 27, ТК 35 до ТК 79 по ул.Мира | бюджет автономного округа | 21 162,779 | 0,000 | 21 162,779 | 0,000 | 2013 | замена сетей теплоснабжения 1020 м.п., горячего водоснабжения 1020 м.п., холодного водоснабжения 510 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1 113,899 | 0,000 | 1 113,899 | 0,000 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от дома №31 до дома №60 по ул.Садовая | бюджет автономного округа | 4 750,000 | 0,000 | 4 750,000 | 0,000 | 2013 | замена сетей теплоснабжения 228 м.п., горячего водоснабжения 228 м.п., холодного водоснабжения 114 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 250,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №7 участок от ТК9 по ул.Магистральная до ТК 19 по ул.Садовая | бюджет автономного округа | 20 435,892 | 0,000 | 20 435,892 | 0,000 | 2013 | замена сетей теплоснабжения 490 м.п., горячего водоснабжения 490 м.п., холодного водоснабжения 245м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1 075,568 | 0,000 | 1 075,568 | 0,000 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №14 участок от ТК1 до ТК 3 | бюджет автономного округа | 4 015,789 | 0,000 | 4 015,789 | 0,000 | 2013 | замена сетей теплоснабжения 288 м.п., горячего водоснабжения 288 м.п., холодного водоснабжения 144м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 211,357 | 0,000 | 211,357 | 0,000 |  |  |
| 5 | Замена насосов на котельной №8 | бюджет автономного округа | 1 883,214 | 0,000 | 1 883,214 | 0,000 | 2013 | замена 2 насосов |
|  |  | бюджет муниципального образования | 99,117 | 0,000 | 99,117 | 0,000 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт электроснабжения насосов на котельной №8 | бюджет автономного округа | 293,245 | 0,000 | 293,245 | 0,000 | 2013 | замена кабеля 2-х насосов |
|  |  | бюджет муниципального образования | 15,434 | 0,000 | 15,434 | 0,000 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, водоотведения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | бюджет автономного округа | 15 854,883 | 15 854,883 | 0,000 | 12 502,228 | 2012-2013 | замена сетей теплоснабжения 1420,2 м.п., горячего водоснабжения 1420,2 м.п., холодного водоснабжения 763,1 м.п., водоотведения 405 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1 492,450 | 1 492,450 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в квартале улиц Новая-Монтажников-Снежная-пер.Спортивный | бюджет автономного округа | 3 766,108 | 0,000 | 3 766,108 | 0,000 | 2013 | замена сетей холодного водоснабжения 1650 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 198,216 | 0,000 | 198,216 | 0,000 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт водовода артезианских скважин | бюджет автономного округа | 5 996,177 | 0,000 | 5 996,177 | 0,000 | 2013 | замена сетей холодного водоснабжения 2521 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 315,588 | 0,000 | 315,588 | 0,000 |  |  |
| 10 | Обследование котельной №10 | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2013 | 1 котельная |
|  |  | бюджет муниципального образования | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |  |  |
| 11 | Установка узлов учета на котельных | бюджет автономного округа | 243,332 | 243,332 | 0,000 | 14 715,384 | 2012-2013 | монтаж узлов учета на 21 котельной |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1 127,935 | 1 127,935 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | бюджет автономного округа | 908,228 | 908,228 | 0,000 | 0,000 | 2 012 | замена сетей теплоснабжения 90 м.п., горячего водоснабжения 90 м.п., холодного водоснабжения 270 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 47,801 | 47,801 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | бюджет автономного округа | 4 840,348 | 4 840,348 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена сетей теплоснабжения 129 м.п., горячего водоснабжения 181 м.п., холодного водоснабжения 90,5 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 254,755 | 254,755 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | бюджет автономного округа | 7 280,975 | 7 280,975 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена сетей теплоснабжения 252 м.п., горячего водоснабжения 252 м.п., холодного водоснабжения 126 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 383,209 | 383,209 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт теплового колодца ул.Свердлова,8 | бюджет автономного округа | 806,522 | 806,522 | 0,000 | 0,000 | 2012 | 1 колодец |
|  |  | бюджет муниципального образования | 42,449 | 42,449 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Октябрьской | бюджет автономного округа | 9 740,717 | 9 740,717 | 0,000 | 0,000 | 2012 | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения 1 100 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 512,699 | 512,699 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 17 | Предоставление субсидии на проведение капитального ремонта сетей тепловодоснабжения | бюджет автономного округа | 59 789,405 | 59 789,405 | 0,000 | 0,000 | 2012-2013 | замена сетей теплоснабжения 1 466м.п.; горячего водоснабжения 1 466 м.п., водоснабжения 4 606 м.п |
|  |  | бюджет муниципального образования | 3 146,811 | 3 146,811 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Итого по задаче 1: | бюджет автономного округа | 161 767,614 | 99 464,410 | 62 303,204 | 27 217,612 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 10 387,288 | 7 008,109 | 3 379,179 | 0,000 |  |  |
| Задача 2. Подготовка систем водоотведения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Капитальный ремонт самотечной канализации от дома №7 по ул.Механизаторов до КК 678 | бюджет автономного округа | 2 932,897 | 0,000 | 2 932,897 | 0,000 | 2013 | замена сетей водоотведения 240 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 154,363 | 0,000 | 154,363 | 0,000 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей канализации по ул.Пожарского к дому №16 | бюджет автономного округа | 928,308 | 0,000 | 928,308 | 0,000 | 2013 | замена сетей водоотведения 242 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 48,858 | 0,000 | 48,858 | 0,000 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт самотечной канализации от ул.Ленина,32 | бюджет автономного округа | 2 102,010 | 2 102,010 | 0,000 | 0,000 | 2 012 | замена 10 колодцев |
|  |  | бюджет муниципального образования | 110,632 | 110,632 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт сетей канализации от здания опорного пункта полиции по ул.Новая до КК4 | бюджет автономного округа | 78,379 | 78,379 | 0,000 | 0,000 | 2 012 | замена сетей водоотведения 100 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 4,125 | 4,125 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Итого по задаче 2: | бюджет автономного округа | 6 041,594 | 2 180,389 | 3 861,205 | 0,000 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 317,978 | 114,757 | 203,221 | 0,000 |  |  |
| Задача 3. Подготовка систем газоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Капитальный ремонт сетей газоснабжения (ШРП) | бюджет автономного округа | 94,990 | 94,990 | 0,000 | 0,000 | 2 012 | ремонт ШРП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 4,999 | 4,999 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей газоснабжения по ул.Монтажников,26 (ШРП) | бюджет автономного округа | 205,191 | 0,000 | 205,191 | 0,000 | 2013 | ремонт ШРП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 10,800 | 0,000 | 10,800 | 0,000 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей газоснабжения в квартале улиц Сибирский бульвар-Звездная-Уральская | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2013 | проектные работы |
|  |  | бюджет муниципального образования | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |  |  |
| Итого по задаче 3: | бюджет автономного округа | 300,181 | 94,990 | 205,191 | 0,000 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 115,799 | 4,999 | 110,800 | 0,000 |  |  |
| Задача 4. Подготовка муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 4 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012-2013 | выполнение капитального ремонта 912,5 м2 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 4 622,189 | 2 578,689 | 2 043,500 | 0,000 |  |  |
| Итого по задаче 4: | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 4 622,189 | 2 578,689 | 2 043,500 | 0,000 |  |  |
| Задача 5. Подготовка систем электроснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (2 этап уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена светильников 35 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 198,328 | 198,328 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (3 этап уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена светильников 57 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 281,215 | 281,215 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (4 этап уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена светильников 44 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 416,456 | 416,456 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт сетей в 18 микрорайоне (уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена светильников 222 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2 557,346 | 2 557,346 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт сетей в 7б микрорайоне (уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена светильников 34 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1 128,434 | 1 128,434 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт ТП14-10 | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | ремонт ТП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 226,460 | 226,460 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт ВЛ10кВ ф."Зеленая зона" | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | капитальной ремонт линии 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 137,000 | 137,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт ТП17-13 | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | ремонт ТП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 208,000 | 208,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт ТП17-14 | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | ремонт ТП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 105,736 | 105,736 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт ВЛ-10 "Жилищный поселок-2" | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | капитальный ремонт опор 63 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 3 229,660 | 3 229,660 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения опорного пункта полиции по ул.Новая | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | капитальный ремонт сетей электроснабжения 30 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 11,336 | 11,336 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Итого по задаче 5: | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 8 499,972 | 8 499,972 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| ВСЕГО по программе: | 192 052,614 | 119 946,314 | 72 106,300 | 27 217,612 |  |  |
| в том числе: | бюджет автономного округа | 168 109,388 | 101 739,788 | 66 369,600 | 27 217,612 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 23 943,226 | 18 206,526 | 5 736,700 | 0,000 |  |  |

## Раздел 4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование программы осуществляется в рамках реализации целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.11.2010г. №313-п (внесены изменения постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.05.2012г. №178-п) (далее-Программа ХМАО-Югры). Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета города Югорска устанавливается ежегодно решением Думы города Югорска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках Программы ХМАО-Югры муниципальному образованию предоставляется субсидия на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов системы тепловодоснабжения, водоотведения, газоснабжения на условиях софинансирования, таких мероприятий.

Уровень софинансирования автономным округом проведения капитального ремонта (с заменой) составляет 95%, уровень софинансирования муниципальными образованиями - 5%. Муниципальные образования вправе увеличивать свою долю софинансирования на реализацию данного мероприятия.

Распределение Субсидий осуществляется по формуле:

,

,

V - общий объем Субсидий, предусмотренных на очередной финансовый год в составе расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, тыс. руб.;

di - доля ветхих сетей по i-му муниципальному образованию от общей протяженности ветхих тепловых и водопроводных сетей муниципальных образований, %.

Rtvi - общая протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей i-ого муниципального образования, км;

Rtvo - общая протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, км.

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда и по капитальному ремонту сетей электроснабжения, обследованию котельной,  осуществляется из бюджета муниципального образования.

Расчет потребности на реализацию каждого мероприятия, в рамках выделенных средств, произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими нормативными документами.

## Объем средств на реализацию Программы:

## 192 052,614 тыс. руб., в том числе:

## окружной бюджет 168 109,388 тыс. руб.

## местный бюджет   23 943,226 тыс. руб.

## кроме того переходящие остатки 2012 года:

## окружной бюджет 27 217,612 тыс. руб.

## по годам реализации:

## 2012 год

## окружной бюджет 101 739,788 тыс. руб.

## местный бюджет   18 206,526 тыс. руб.

## 2013 год

## окружной бюджет 66 369,600 тыс. руб.

## местный бюджет   5 736,700 тыс. руб.

## кроме того переходящие остатки 2012 года:

## окружной бюджет 27 217,612 тыс. руб.

## Раздел 5. Механизм реализации программы

5.1. Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.2. Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы в лице Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее – Департамент).

В рамках исполнения руководства и контроля реализации Программы Департамент осуществляются следующие полномочия:

- обследует объекты, подлежащие включению в перечень мероприятий Программы, с последующим составлением дефектных ведомостей и сметных расчетов;

- формирует и согласовывает с отраслевым департаментом перечень мероприятий  подлежащих включению в Программу;

- формирует и согласовывает Программу в соответствии с положениями постановления администрации города от 10.10.2012 № 2560  «О долгосрочных целевых программах города Югорска и ведомственных целевых программах»;

- ведет подготовку, согласование конкурсной документации и направляет ее в управление экономической политики администрации города для последующей работы по объявлению торгов, в соответствии с требованиями 94-ФЗ;

- заключает муниципальный контракт, по результатам проведенной процедуры торгов;

- осуществление полномочий главного распорядителя средств, предусмотренных на реализацию программы;

-  осуществляет технический надзор;

- предоставляет отчеты о реализации программных мероприятий;

-  осуществляет иные необходимые для реализации Программы функции.