Приложение 1

к приказу ДЖКиСК

от 30.05.2013 № 49

|  |  |
| --- | --- |
| Непосредственные результаты реализации программы | 1. Устройство 3 детских площадок 2. Устройство 537 кв. м тротуаров 3. Устройство 585 кв. м проездов 4. Устройство 3544 кв. м газонов 5. Устройство автомобильных стоянок 300 кв. м. 6. Ремонт 111 м ограждений 7. Устройство 50 м водоотводных лотков |
| Объемы и источники финансирования | на реализацию Программы планируется направить средства бюджета города Югорска в сумме **11 285,5** тыс. руб. в том числе:  2012 год 3 635,5 тыс. руб.  2013 год 7 650,0 тыс. руб.  2014 год 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Конечные результаты  -Благоустройство 9 дворовых территорий  -Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта 5 дворовых территорий  - Подготовка материалов для разработки долгосрочной целевой программы. |

Приложение 2

к приказу ДЖКиСК

от 30.05.2013 № 49

**Таблица 1**

**Ожидаемые конечные результаты, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы:**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012-2014 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей результативности программы** | **Базовый показатель на начало реализации программы** | **Значение показателя по годам** | | | **Целевое значение показателя на момент окончания действия программы** |
| **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** |
|  | **Непосредственные результаты** | | | | | |
| 1 | Детские и спортивные площадки, шт. | 13 |  | 3 |  | 16 |
| 2 | Тротуары, кв. м. | 4 120 | 327 | 210 |  | 4 657 |
| 3 | Ремонт проездов, кв. м. | 0 | 585 |  |  | 585 |
| 4 | Газоны, кв. м. | 33 466 | 130 | 3414 |  | 33 796 |
| 5 | Автомобильные стоянки, кв. м. | 890 | 300 |  |  | 1 190 |
| 6 | Ремонт ограждений, м | 0 |  | 111 |  | 111 |
| 7 | Устройство водоотводных лотков, м | 0 |  | 50 |  | 50 |
|  | **Конечные результаты** | | | | | |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, шт. | 0 | 3 | 6 |  | 9 |
| 2 | Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта, дворовых территорий | 0 | 4 | 1 |  | 5 |
| 3 | Подготовка материалов для разработки долгосрочной целевой программы, шт. | 0 |  |  | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | **Таблица 2** | | |
| **Перечень мероприятий ведомственной целевой программы**  **«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012-2014 годы»** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования |  | | Финансовые затраты на реализацию  тыс. руб. | | | | Срок выполнения | Результативность | |
| Всего | | 2012 (утверждено) | 2013 (утверждено) | 2014 (потребность) | |
| 1 | Благоустройство в Югорске-2 | Бюджет города Югорска | 2 493,2 | | 993,2 | 1500 |  | | 2012-2013 | Благоустройство микрорайона Югорск-2 | |
| 2 | Благоустройство жилого дома по ул. Газовиков, д.6 в г. Югорске | Бюджет города Югорска | 197,2 | | 197,2 |  |  | | 2012 | Наличие ПСД | |
| 3 | Благоустройство территории Толстого, д. 6 - ул. Толстого, д. 8 в г. Югорске | Бюджет города Югорска | 208,8 | | 208,8 |  |  | | 2012 | Наличие ПСД | |
| 4 | Благоустройство жилого дома по улице Садовая №3А в городе Югорске | Бюджет города Югорска | 395,0 | | 395,0 |  |  | | 2012 | Наличие ПСД | |
| 5 | Благоустройство жилого дома по ул. Свердлова, д.6 в  г. Югорске | Бюджет города Югорска | 283,0 | | 283,0 |  |  | | 2012 | Наличие ПСД | |
| 6 | Благоустройство дворовых территорий жилых домов №2, №6 по ул. Газовиков | Бюджет города Югорска | 769,6 | | 769,6 |  |  | | 2012 | Благоустройство дворовой территории | |
| 7 | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Мира, 12 | Бюджет города Югорска | 788,7 | | 788,7 |  |  | | 2012 | Благоустройство дворовой территории | |
| 8 | Установка детских городков | Бюджет города Югорска | 3000 | |  | 3000 |  | | 2013 | Благоустройство трех дворовых территории | |
| 9 | Проектные работы по устройству автомобильной стоянки по ул. 40 лет Победы, д.3 | Бюджет города Югорска | 150 | |  | 150 |  | | 2013 | Наличие ПСД | |
| 10 | Ремонт тротуара вокруг территории МБОУ СОШ№5 | Бюджет города Югорска | 405,3 | |  | 405,3 |  | | 2013 | Благоустройство дворовой территории | |
| 11 | Благоустройство территории пересечения улиц Толстого-Газовиков | Бюджет города Югорска | 1 085,5 | |  | 1 085,5 |  | | 2013 | Благоустройство дворовой территории | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Капитальный ремонт ограждения с торца многоэтажного жилого дома № 1 по ул. Газовиков | Бюджет города Югорска | 162,4 |  | 162,4 |  |  | Благоустройство дворовой территории |
| 13 | Прочее благоустройство | Бюджет города Югорска | 1 346,8 |  | 1 346,8 |  | 2013 |  |
| 14 | Исследование потребности в благоустройстве дворовых территорий для разработки долгосрочной целевой программы | Без привлечения средств | 0 |  |  | 0 | 2014 | Подготовка материалов для разработки долгосрочной целевой программы |
|  | **ИТОГО:** |  | **11 285,5** | **3 635,5** | **7 650,0** | **0** |  |  |