Пояснительная записка

о реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» за 2014 год

Подпрограмма 1. «Благоустройство территорий города Югорска на 2014-2020 годы». Задача 1. Развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству территорий

Мероприятие «Выполнение работ по благоустройству города».

Расшифровка мероприятий по обустройству объектов благоустройства в городе Югорске в 2014 году приведена в таблице 1.

таблица 1

Информация о выполнении работ по благоустройству города

| Наименование мероприятий | План, предусмотренный в бюджете города Югорска, руб. | Исполнение на 31.12.2014, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по благоустройству города |  |  |  |
| Установка детских городков | 1 414 875,00 | 1 414 816,03 | 100,0% |
| Благоустройство Югорска-2 | 943 572,98 | 943 572,98 | 100,0% |
| Благоустройство территории жилого дома по ул. Садовая, 3а | 3 507 653,04 | 3 507 650,14 | 100,0% |
| Устройство автомобильной стоянки по ул. Попова | 14 700 100,00 | 14 700 009,46 | 100,0% |
| Благоустройство ул. Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого и сквер в 1 мкр) | 2 997 724,00 | 2 997 724,00 | 100,0% |
| Оплата работ по укреплению материально-технической базы объектов благоустройства (окружной бюджет) | 760 000,00 | 760 000,00 | 100,0% |
| Расширение городского кладбища | 4 582 003,96 | 4 582 003,96 | 100,0% |
| Устройство контейнерной площадки | 10 430 000,00 | 10 429 943,13 | 100,0% |
| Благоустройство территории жилых домов по ул.Титова д.7-9 | 243 866,70 | 243 866,70 | 100,0% |
| Благоустройство озера Бездонное | 21 475,42 | 21 475,42 | 100,0% |
| Устройство стоянки в Суеват Пауле | 170 503,75 | 170 503,75 | 100,0% |
| Устройство крытой велопарковки по ул.Ленина | 99 189,00 | 99 189,00 | 100,0% |
| Ремонт отдельных элементов благоустройства | 190 576,15 | 190 487,34 | 100,0% |

- Установлены детские городки по ул. Газовиков, 1 и  по ул. Мира 56А.

- Выполнено благоустройство в районе Югорск-2: устройство ливневой канализации, контейнерной площадки, благоустройство у дома №7 и устройство ограждения стадиона.

- Продолжается работа по благоустройству территории жилого дома по ул. Садовая 3А, выполнен водоотвод, асфальтирование проезда, устройство тротуара, установлен детский городок.

- Выполнены работы по устройству автомобильной стоянки по ул. Попова в районе городской больницы, в 2015 году планируется закончить работы по устройству озеленения и ограждения.

- Благоустройство ул. Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого и сквер в 1 мкр) – при реализации данного мероприятия выполнены работы по устройству площадки для выгула собак в сквере по ул. Газовиков, тротуарных дорожек.

- За счет средств окружного бюджета (760 тыс. руб.), полученных городом в счет премии за 1 место в конкурсе «Самый благоустроенный город», выполнена установка скульптурной композиции «Стела любви» в сквере по ул. Газовиков.

-  Расширение городского кладбища -  выполнена отсыпка территории и корректировка ПСД.

-  Устройство контейнерной площадки – площадка по сбору твердых бытовых отходов по ул.Мира-Кольцевая площадью 3457 м2.

- Благоустройство территории жилых домов по ул.Титова,7-9 – выполнены проектные работы.

- Благоустройство озера Бездонное – выполнены лабораторные исследования объекта.

- Выполнены работы по устройству автомобильной стоянки в Суеват Пауле.

Мероприятие «Исполнение наказов избирателей по благоустройству».

Результаты финансирования мероприятия по исполнению наказов избирателей по благоустройству в городе Югорске в 2014 году приведены в таблице 2.

таблица 2

Информация о выполнении наказов избирателей по благоустройству города

| Наименование мероприятий | План, предусмотренный в бюджете города Югорска, руб. | Исполнение на 31.12.2014, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение наказов избирателей по благоустройству | 3 000 000,00 | 2 988 311,06 | 99,6 % |

На реализацию этого мероприятия программой были предусмотрены средства городского бюджета в сумме 3 000 тыс. руб. В мае-июне 2014 года депутаты Думы города Югорска с главой администрации города произвели обход всех избирательных участков, были определены проблемы.

В рамках данного мероприятия в 2014 году выполнены следующие работы:

Таблица 3

| Наименование работ | № избирательного округа |
| --- | --- |
| Установка ограждения для детского игрового комплекса по ул. Буряка-Железнодорожная в г.Югорске | №5 |
| Выполнение работ по установке детского игрового оборудования по ул. Садовая в городе Югорске | №2 |
| Выполнение работ по устройству тротуара у дома ул. Буряка,3Г в городе Югорске | №5 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту тротуара в районе автобусной остановки пер. Северный в городе Югорске | №10 |
| Выполнение работ по устройству дренажа ливневых вод по ул. Мира-Попова в городе Югорске | №8 |
| Выполнение работ по устройству тротуара у дома 14 по улице Мира в городе Югорске | №6 |
| Выполнение работ по устройству дорожных плит у дома №16 по ул. Механизаторов в городе Югорске | №5 |
| Выполнение работ по установке дорожных знаков движения в районе СООШ №6 в городе Югорске | №1 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту тротуара в районе СОШ№3 в городе Югорске | №7 |
| Выполнение работ по водоотведению в районе СОШ№5 в городе Югорске | №4 |
| Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Вавилова (от ул. Садовая до ул. Менделеева) в городе Югорске | №1 |
| Выполнение работ по устройству тротуара в районе жилого дома по ул. Таежная, 12/1 в городе Югорске | №9 |
| Выполнение работ по отсыпке и грейдированию дорог в городе Югорске | №2 |
| Выполнение ремонтных работ по ул. Советская в городе Югорске | №10 |
| Выполнение работ по ремонту тротуара в районе жилого дома №57, установки знаков в районе перекрестка Монтажников - Мира и ремонт проезжей части дороги во дворе жилого дома Мира,18 в городе Югорске | №9 |
| Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт прилегающей территории жилого дома №10 по ул. Кирова в городе Югорске" | №7 |
| Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту "Капитальный ремонт прилегающей территории городской бани в городе Югорске" | №4 |

Подпрограмма 2. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорска на 2014-2020 годы».

Задача 1. Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние.

Мероприятие «Обеспечение содержания объектов благоустройства города».

В 2014 году, в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы», работы по содержанию объектов благоустройства были выполнены на 100%. На мероприятие 1 «Обеспечение содержания объектов благоустройства города»  было потрачено средств местного бюджета на сумму 56 974 970,16  рублей,  все муниципальные контракты исполнены.

В течение  2014 года проведены следующие работы по объектам благоустройства города:

1. Освещение города

Протяженность наружного и кабельного освещения города составляет 135,6 км. Количество светильников, установленных на улицах города, составляет 3 831 единица. Плата за потребленную электрическую энергию определяется по данным 101 прибора учета  потребления электроэнергии, по которым ежемесячно снимаются показания. Утвержден график включения и выключения уличного освещения.

Проведена оплата за потребленную электроэнергию в количестве  – 2 899 411 кВт./ч. В счёт содержания проводилось содержание воздушных и кабельных линий электроосвещения: замена светильников, счетчиков, кабеля и прочее.

2.Озеленение города. 3. Озеленение сквера

Работы по озеленению проводились согласно плану озеленения города в рамках бюджетного финансирования. Были выполнены следующие работы: посадка и уход за 246 тыс. корней однолетней и многолетней рассады цветов на площади 5370 кв.м на городских территориях.  Уход за газонами (рыхление, полив, подкормка, уборка мусора, частичный подсев газонной травы, подсыпка плодородного грунта) на городских территориях – 160 066,00 кв.м. Выполнены работ по восстановлению газонов в городе площадью 1200 кв.м. В перечень выполняемых работ входит: подготовка основания для газона, планировка площади, полное удаление старой травы, прополка и рыхление, завоз и подсыпка плодородного грунта, рыхление и подсев семян, прикатывание ручным катком. Восстановлены газоны по ул.Попова, ул.Механизаторов, ул.Железнодорожная, ул.Спортивная, ул.Менделеева, ул.Никольская, ул.Мира, ул.Ленина.  Также на протяжении летнего периода производился скос травы по всей площади городских газонов и два раза за сезон на газонах по внутридомовым территориям.  Кроме того, осуществлялся уход за 182 деревьями и кустарниками, выполнена подготовка их к зиме - укрытие неткаными материалами и деревянными ограждениями. Осуществлялся уход за альпийскими горками. Работы по озеленению города выполнялись согласно утвержденному плану и заключенным контрактам.

4.Содержание мест захоронения (городских кладбищ)

Содержание городского кладбища осуществляется согласно заключенному контракту,  из них: летнее содержание, зимнее содержание, а также работы по факту выполненных работ, куда входят работы по оказанию услуг по перевозке криминальных трупов, захоронению безродных - за фактически выполненные объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на содержание городских кладбищ (в 2014 году захоронено 4 безродных).

Общая площадь городских кладбищ составляет 12,2 га, площадь старого кладбища -2,0 га, площадь нового кладбища - 10,2 га. На территории старого кладбища  в течение летнего периода проводились работы по санитарной вырубке аварийных деревьев и уборке молодняка. При благоустройстве проведены работы по уборке мусора, старых венков и надгробий, скосу травы. Производилась уборка и правка могил на новом кладбище, уборка и вывозка мусора, грейдирование дорог для проезда автотранспорта, ремонт административного домика (частичный ремонт полов). Проведены доп. работы по отсыпке песком старого и нового кладбища.

5.Содержание памятника-мемориала

В течение 2014 года проводилась круглогодичная плановая уборка территории мемориала (с вывозом снега в зимний период), на прилегающей территории площадью 6160 кв.м, обслуживание  горелки вечного огня, оплата за потребляемый газ, уход за газонами и цветниками на площади 540 кв.м. К праздничным дням – Дню города и Дню Победы выполнен текущий ремонт (частичная штукатурка и окрашивание подпорной стены, бордюров, ремонт и окрашивание скамеек, замена флагов, частичная замена мраморной плитки). Содержание памятника-мемориала осуществляется согласно заключенным контрактам.

6.Содержание подземного перехода

В течение 2014 года производилась круглогодичная плановая уборка подземного перехода площадью 320 м², наружная уборка прилегающей территории площадью 58 кв.м, влажная уборка внутреннего помещения не менее 1 раза в месяц, вывоз и утилизация мусора, замена светильников на антивандальные, замена лампочек и оплата электроэнергии, замена щетинистого покрытия, замена дверей, косметический ремонт и облицовка ступенек плиткой тротуарной. Оплата работ по содержанию подземного перехода выполнялась согласно заключенному контракту.

7. Содержание городских площадей

Общая площадь обслуживаемой территории фонтанной площади составляет 13 765 кв.м. В том числе замощённая уборочная площадь 10 277 кв.м, площадь газонов 3 431 кв.м, площадь часовни 57 кв.м. Также в содержание включены дополнительные площади обслуживания - между КДЦ "Югра - Презент" и Храмом Сергия Радонежского - 11 053 кв.м, а также возле бюста Попову П.В. -188,9 кв.м.

Производились круглогодичная плановая уборка территории фонтанной площади, дополнительных площадей, влажная уборка часовни, скамеек, урн. Также уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа), скос газонной травы. В зимний период очистка от снега с ежемесячной вывозкой снега. По текущему ремонту в летний период были окрашены урны и скамейки, частично отремонтирована часовня.

Проводились работы по содержанию городского фонтана, площадь чаши фонтана 314 кв.м, прилегающей территории 217 кв.м. Оплата выполненных работ по содержанию фонтанной площади выполнялась согласно заключенным контрактам. Дополнительно производился частичный ремонт чаши фонтана и замена насосов.

8. Содержание городского пруда

Проводилась уборка мусора и водорослей с поверхности водоёма площадью 6 000 кв.м, чистка дна от водорослей, очистка боковых плит от ила, ремонт металлических ограждений со сменой отдельных участков и окрашиванием, вывоз и утилизация мусора, плановая уборка прилегающей территории площадью 8 400 кв.м (в т.ч. площадь газонов 3420 кв.м) со скосом травы. В зимнее время чистка дорожек от снега, вывозка снега ежемесячно. Для предотвращения поступления  грунтовых вод в подвалы близлежащих домов выполнялись работы по поддержанию уровня воды городского пруда не выше 1,3 м методом сброса воды в КНС. В летний период выполнялись работы по  ремонту и окраске ограждения, окраска лавочек, урн и бордюрного камня. Содержание городского пруда осуществляется согласно заключенным контрактам.

9. Содержание и ремонт детских и спортивных площадок

На территории города обслуживается 76 детских и спортивных площадок. Проводилась круглогодичная плановая уборка территории детских и спортивных площадок с вывозом и утилизацией мусора площадью 35 707,85 кв.м, в зимний период вывоз снега.  Выполнен частичный  текущий ремонт на всех детских городках (масляная окраска металлических и деревянных поверхностей, установка деревянных и металлических заглушек, отсыпка песком, ремонт деревянных конструкций, ремонт ограждений). Выполнены работы по частичному демонтажу деревянных аварийных малых форм. В течение летнего периода производились работы по скосу травы. Детские городки приведены в соответствие требованиям ГОСТ и СНиП. Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

Дополнительно были установлены малые архитектурные формы на детских площадках по ул.Мира д.72/1, ул.Мира д.18, ул.Ермака д.5, 40 Лет Победы д.5, на спортплощадке по ул.Никольская д.9А.

10. Содержание пожарных водоёмов

Производилась эксплуатация и текущий ремонт 13 пожарных водоемов (ремонт и утепление оголовков, контроль воды, расчистка подъездов). Отремонтированы и окрашены люки, заменены реперные знаки-указатели. К зимнему периоду производилось утепление всех пожарных водоемов. Оплата производилась согласно заключенным контрактам.

11. Содержание пожарных гидрантов

Производилось содержание 453 пожарных гидрантов, в том числе: регулярная проверка исправности, текущий ремонт, утепление оголовков, очистка от снега проездов к гидрантам и крышек люков колодцев, влажная очистка реперных знаков от пыли грязи Оплата производилась согласно заключенным контрактам.

12. Содержание  малых архитектурных форм

Устанавливаются и содержатся в надлежащем порядке баннеры, скамейки, урны, городские часы и прочие малые архитектурные формы.

В 2014 году по жилищному фонду дополнительно было установлено 32 урны  и 25 скамеек. Установлено ограждение на детских городках: ул.Садовая д.80, ул.Садовая д.72/1, ул.Железнодорожная дома №№ 33-35.  Осуществлялось содержание и ремонт  3-х городских часов.  Производился ремонт малых архитектурных форм города Югорска: окраска шаров на газонах, ремонт скульптурно-декоративных композиций: «Олени», «Лошади», «Телега», «Мельница». Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

13. Содержание автобусных остановок

На обслуживании находится 44 остановочных комплекса, в том числе 9 на Зеленой зоне. Проводилась круглогодичная плановая уборка посадочных площадок и прилегающей территории  с вывозкой и утилизацией мусора. В зимний период производилась сколка льда и подсыпка песком. Произведен текущий ремонт остановочных комплексов (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание). Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

14.Содержание контейнерной площадки (ул. Газовиков)

Проводились следующие работы по содержанию контейнерной площадки по ул. Газовиков (маг. «Татьяна») площадью обслуживания 1454 кв.м: ежедневная круглогодичная уборка контейнерной площадки и прилегающей территории, вывозка и утилизация мусора, уборка и мойка (в летний период) контейнеров, уборка и вывозка снега, устранение скользкости, ежемесячное грейдирование подъездных дорог, подсыпка песком. Проведены следующие работы - отсыпка щебнем подъездных путей и площадки; ремонт ограждения с частичной заменой секций, масляная окраска металлических поверхностей ограждений. Оплата производилась согласно заключенным контрактам.

15. Снос ветхих строений

Снос ветхих строений производится на основании распоряжений администрации города. Включают: снос ветхого строения с вывозом и утилизацией, уборку мелких фрагментов, планировку территории с завозом песка. Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

В 2014 году всего снесено в соответствии с распоряжениями администрации города,  7,3  тыс.кв. ветхого жилья (13 жилых домов), а также 3 нежилых здания.

16. Подготовка города к Новому году

Производилась сборка, установка и демонтаж новогодних ёлок по жилищному фонду – 19 шт., из них 14 сборных, а также монтаж и демонтаж гирлянд на ёлки в количестве 2820 п.м. Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

17.Содержание скульптурно-декоративных композиций

Производилось содержание и текущий ремонт  памятника «Вертолёт», а также включено содержание 2-х объектов, которые ранее не были включены в затраты – «Паровоз» на привокзальной площади и «Машина» на выезде из города в северной части. Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

Реализация мероприятия подпрограммы 2 обеспечила улучшение потребительских качеств объектов благоустройства за счёт проведения текущего ремонта надлежащего качества и качественного содержания данных объектов.

В результате реализации данного мероприятия была выполнена в полном объеме основная задача подпрограммы 2 - приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние.

Результатами реализации подпрограммы 2 в 2014 году стали следующие целевые показатели  (показатели непосредственных результатов):

Протяженность обслуживаемых сетей уличного и дворового освещения  - 135,6 км;

Площадь  обслуживаемых газонов -  160 тыс. кв. м;

Обслуживаемая территория кладбищ - 12,2 га;

Количество обслуживаемых объектов благоустройства (мероприятий) - 17;

Количество обслуживаемых  пожарных водоёмов - 13 ед.

Количество обслуживаемых пожарных гидрантов -  453 ед.;

Общая площадь снесенных ветхих строений – 7,3 тыс. кв. м в год.

Мероприятие «Премирование работников организаций, добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству муниципального образования город Югорск».

Муниципальное образование город Югорск ежегодно участвует в региональных конкурсах в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы».

В 2014 году город Югорск получил Диплом 1 степени в конкурсе «Самый благоустроенный город Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по итогам 2013 года. Выделенные средства из бюджета округа на премирование  работников организаций, добившихся наивысших результатов в работе по благоустройству составили 190 000,00 рублей, исполнение – 100%.

Отдельное мероприятие «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих  животных».

В рамках данного мероприятия осуществлялся отлов и транспортировка, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных,  умерщвление и утилизация бродячих домашних животных в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 года № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельным государственным полномочием   ХМАО - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».».

В 2014 году, в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы», работы по санитарному отлову безнадзорных и бродячих животных были выполнены на 99,9%. На отдельное мероприятие «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных»  было потрачено всего средств на сумму 3 545 167,63  рублей,  в том числе 377 000,0 рублей – субвенция из средств окружного бюджета освоены полностью, 3 168 167,63 рублей -    средства местного бюджета.

В результате исполнения данного отдельного мероприятия была выполнена задача по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных.

Результатом реализации отдельного мероприятия в 2014 году стало выполнение  следующего целевого показателя  (показатель непосредственных результатов):

- количество отловленных безнадзорных и бродячих животных  - 976 ед.

Был выполнен отлов безнадзорных и бродячих  животных с проведением ветеринарного осмотра, уничтожением путем усыпления в ветеринарной лечебнице и утилизацией в печи-крематории, а также после окончания капитального ремонта в яме «Беккари». Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам.

Заместитель главы администрации города-

директор департамента жилищно-

коммунального и строительного комплекса 					    В.К. Бандурин

исп. начальник ПЭО ДЖКиСК

Смолина Елена Александровна,

тел.(34675) 7-03-66