# Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы                                                                                                                         «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012-2014 годы»

по состоянию на  1 января  2014 года.

|  | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство в Югорске-2 | Бюджет АО | 1 166,6 | 1 166,6 | 100 |
| 2 | Установка детских городков | Бюджет АО | 2 793,7 | 2 793,7 | 100 |
| 3 | Ремонт тротуара вокруг территории МБОУ СОШ №5 | Бюджет АО | 405,3 | 405,3 | 100 |
| 4 | Благоустройство территории пересечения улиц Толстого-Газовиков | Бюджет АО | 1 156,5 | 1 156,5 | 100 |
| 5 | Капитальный ремонт ограждения с торца многоэтажного жилого дома №1 по ул. Газовиков и благоустройство двора | Бюджет АО | 259,6 | 259,6 | 100 |
| 6 | Поставка ограждения для детского игрового комплекса по ул. Буряка-Железнодорожная | Бюджет АО | 396,3 | 396,3 | 100 |
|  | Итого | Бюджет АО | 6 178,0 | 6 178,0 | 100 |

Заместитель главы администрации города –

Директор ДЖКиСК                                                                                                        В.К. Бандурин