Отчет

о ходе реализации городской (долгосрочной) целевой

программы  и использования финансовых средств

за 1 полугодие  2012г.

Наименование программы и срок ее реализации «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы»

Координатор программы Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

| № п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % | Результат к уточнен-ному плану гр.6 / гр. 5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расширение водоочистных сооружений в г.Югорске | Бюджет АО | 64 635 | 64 635 | 5 070,9 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 3 401,8 | 3 401,8 | 266,9 | 0 | 0 |
| 2 | Расширение канализационных очистных сооружений в г.Югорске | Бюджет АО | 65 763,7 | 65 763,7 | 250 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 3 053,5 | 3 053,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | Бюджет АО | 28 946,6 | 28 946,6 | 4 871,3 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 1 772 | 1 772 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сети водоснабжения 13 микрорайона | Бюджет АО | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 90,3 | 90,3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 микрорайон | Бюджет АО | 18 797,6 | 18 797,6 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 966,7 | 966,7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон | Бюджет АО | 34 105,8 | 34 105,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г.Югорске | Бюджет АО | 15 671 | 15 671 | 15 585,7 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 0 | 0 |
| 8 | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | Бюджет АО | 6 034,2 | 6 034,2 | 2 068,2 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | Бюджет АО | 10 443,9 | 10 443,9 | 1 691,5 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 1 160,4 | 1 160,4 | 282,1 | 100 | 100 |
| 10 | Сети энергоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 2 706 | 2 706 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 285,2 | 285,2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сети водоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сети газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая | Бюджет АО | 4 023,4 | 4 023,4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 437,9 | 437,9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | Бюджет АО | 3 441 | 3 441 | 296,2 | 8,6 | 8,6 |
|  |  | Бюджет МО | 382,3 | 382,3 | 49 | 12,8 | 12,8 |
| 14 | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | Бюджет АО | 3 220 | 3 220 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 333,8 | 333,8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Инженерные сети 14 мкр | Бюджет АО | 14 458,8 | 14 458,8 | 6 591,3 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 119,3 | 119,3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | Бюджет АО | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: |  | 286 734,6 | 286 734,6 | 37 160,5 | 13 | 13 |
|  | в т.ч. Бюджет АО |  | 274 317 | 274 317 | 36 425,1 | 13 | 13 |
|  | Бюджет МО |  | 12 417,6 | 12 417,6 | 735,4 | 0,06 | 0,06 |