### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 25 июня 2024 года                                                                                                     № 52

Об итогах отопительного сезона 2023 - 2024 годов и

#### о плане подготовки объектов жилищно-коммунального

#### хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации

#### в осенне-зимний период  2024 - 2025 годов

Рассмотрев информацию администрации города Югорска об итогах отопительного сезона 2023 - 2024 годов и о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона  2023 - 2024 годов  (приложение 1).

2. Принять к сведению информацию о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов (приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

#### Председатель Думы города Югорска                                                    Е.Б. Комисаренко

«25» июня  2024 года

(дата подписания)

Приложение 1

к решению Думы города Югорска

от 25 июня 2024 года №52

Информация

об итогах отопительного сезона 2023 - 2024 годов

Организационно-техническими мероприятиями по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 годов было предусмотрено проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования, объектов систем жизнеобеспечения города, а также жилищного фонда.

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период  2023-2024 годов выполнены в полном объеме.

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 24.08.2023 № 1171-п «О начале отопительного периода 2023-2024 годов» тепловая энергия для нужд отопления в общеобразовательные и дошкольные учреждения, объекты социальной сферы подана до 1 сентября, запуск жилищного фонда и иных объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, осуществлялся постепенно до 15 сентября с учетом температуры наружного воздуха.

В ходе подготовки к отопительному сезону выполнены работы по ремонту котлов, котельного оборудования, замене участков ветхих тепловых, водопроводных сетей, ремонту жилого фонда. Все работы, влияющие на готовность к осенне-зимнему периоду, выполнены своевременно, что позволило обеспечить бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

В соответствии с распоряжением Северо-Уральского управления Ростехнадзора от 19.07.2023 № РП-322-2179-о проверка муниципального образования городской округ город Югорск проведена в период с 02.10.2023 по 06.10.2023, паспорт готовности муниципального образования получен 30.10.2023.

Аварийных отключений технологического оборудования объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а так же аварий, крупных инцидентов на инженерных сетях данных систем выше нормативного времени в отопительный период 2023-2024 годов (продолжительность от возникновения до устранения, которых составила более 4-х часов) не зафиксировано.

Возникающие инциденты устранялись в нормативные сроки.

Все жизненно важные объекты систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения функционировали в штатном режиме.

Объекты газового хозяйства города Югорска своевременно и качественно подготовлены к работе в зимний период 2023-2024 годов, аварий и инцидентов на газораспределительных сетях и объектах газового хозяйства не зафиксировано.

Аварийных отключений централизованных и автономных индивидуальных котельных в отопительный период 2023-2024 годов в результате неисправности газораспределительных сетей не допущено.

Все объекты социально-культурного назначения были своевременно подготовлены к работе в зимний период 2023-2024 годов, аварий на объектах соцкультбыта не зафиксировано.

Сети и объекты электроснабжения города Югорска были подготовлены к работе в зимний период 2023-2024 годов в срок. В ходе прохождения отопительного периода 30 ноября 2023 года системой мониторинга аварий и инцидентов на объектах коммунального комплекса, реализуемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, зафиксирована одна авария на сетях электроснабжения.

Под отключение от электричества попали 918 домов и 6 000 человек.

Администрацией города Югорска совместно с коммунальными службами были приняты меры по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации и ее последствий:

- силами МУП «Югорскэнергогаз» к месту работ доставлены ДЭС 250 КВт - 2 единицы, 100 КВт - 1 единица, 500 КВт - 1единица;

- проведено внеочередное заседание КЧСиОПБ администрации города со службами, организована работа «горячей линии»;

- подготовлен 1 пункт временного размещения на 50 человек с организацией поставки питания на случай ухудшения обстановки;

- определены места стоянки автобусов для сбора жителей из неотапливаемого района города;

- организован подвоз питьевой воды;

- проведен подворовой обход (задействовано 8 сотрудников администрации и 13 сотрудников 9ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по ХМАО-Югре).

Срок устранения аварийной ситуации занял 20 часов. После устранения аварийной ситуации режим чрезвычайной ситуации был снят.

По результатам отключения было произведено расследование причин аварии с указанием перечня неисправностей выявленных в данной ситуации.

По итогу произошедшего АО «ЮРЭСК» проведена ревизия (перетяжка проводов), лабораторное обследование кабелей, выполнена замена секционной ячейки ТП 9-3-4, замена двух концевых муфт, ревизия  ТП 16-1, 16-2, 16-6, 9-3-4, 9-3-6.

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 26.04.2024 № 706-п «Об окончании отопительного периода» (с изменениями от 24.05.2024 № 859-п) отопительный период 2023-2024 годов завершен 03 июня.

Приложение 2

к решению Думы города Югорска

от 25 июня 2024 года № 52

Информация о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2024 –  2025 годов

Планом мероприятий по подготовке объектов жилищно–коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов  запланировано выполнить мероприятия на сумму 328 766,76 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 160 188,90  тыс. руб., бюджета муниципального образования – 31 319,92  тыс. руб., средств предприятий – 136 881,04 тыс. руб.

На подготовку объектов системы теплоснабжения запланировано направить денежные средства в сумме  85 276,11 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 52 788,89 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 8 703,52 тыс. руб.; за счет средств МУП «Югорскэнергогаз» – 23 783,70 тыс. руб.

В ходе подготовки сетей теплоснабжения запланировано выполнить следующие мероприятия:

- гидравлические испытания тепловых сетей по окончании отопительного периода 2023-2024 годов;

- ремонт технологического оборудования сетей теплоснабжения, в том числе: замена запорной арматуры Ду 20-200 мм, ремонт строительных конструкций  теплофикационных камер за счет средств МУП «Югорскэнергогаз»;

- капитальный ремонт (с заменой) участка внутриквартальных сетей теплоснабжения с устройством защитных футляров по улице Магистральная, по улице Буряка за счет средств МУП «Югорскэнергогаз»;

- капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения от котельной № 17 – 26 114,74 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 22 197,53 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 3 917,21 тыс. руб.;

- капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения от улицы Геологов д. 7 до улицы Геологов д. 15 – 4 631,47 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 4 196,92 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 434,55 тыс. руб.

Общая протяженность сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту – 0,64 км (в двухтрубном исполнении).

В ходе подготовки сетей горячего водоснабжения запланировано выполнить следующие мероприятия:

- ремонт технологического оборудования сетей теплоснабжения, в том числе: замена запорной арматуры Ду 20-200 мм, ремонт строительных конструкций  теплофикационных камер за счет средств МУП «Югорскэнергогаз»;

- капитальный ремонт (с заменой) участка внутриквартальных сетей горячего водоснабжения с устройством защитных футляров по улице Магистральная, по улице Буряка за счет средств МУП «Югорскэнергогаз»;

- капитальный ремонт (с заменой) участка сетей горячего водоснабжения от котельной № 17 – 26 114,74 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 22 197,53 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 3 917,21 тыс. руб.;

- капитальный ремонт (с заменой) сетей горячего водоснабжения от улицы Геологов д. 7 до улицы Геологов д. 15 – 4 631,47 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 4 196,92 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 434,55 тыс. руб.

Общая протяженность сетей горячего водоснабжения, подлежащих капитальному ремонту – 0,64 км (в двухтрубном исполнении).

Также будет выполнен ремонт технологического оборудования котлов и котельного оборудования за счет средств МУП «Югорскэнергогаз».

На подготовку объектов системы водоснабжения  запланировано направить денежные средства в сумме  132 781,70 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 107 400,01 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 18 799,90 тыс. руб.; за счет средств МУП «Югорскэнергогаз» – 6 581,80 тыс. руб.

В ходе подготовки сетей холодного водоснабжения запланировано выполнить следующие мероприятия:

- ремонт технологического оборудования сетей холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры Ду 20-300 мм в тепловых камерах и водопроводных колодцах, ремонт строительных конструкций водопроводных колодцев за счет средств МУП «Югорскэнергогаз»;

- ремонт технологического оборудования водозаборных сооружений на 4 км автодороги Югорск-Агириш с заменой запорной арматуры и глубинных насосов ЭЦВ на артезианских скважинах № 1, 6, 15, 19, 22 за счет средств МУП «Югорскэнергогаз»;

- ремонт технологического оборудования ВОС-800, ВОС-15000 за счет средств МУП «Югорскэнергогаз»;

- капитальный ремонт (с заменой) участка внутриквартальных сетей холодного водоснабжения с устройством защитных футляров по улице Магистральная, по улице Буряка за счет средств МУП «Югорскэнергогаз»;

- капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Кольцевая – 69 707,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 59 250,95 тыс. руб., за счет бюджета муниципального образования – 10 456,05 тыс. руб.;

- капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения от котельной № 17 – 13 057,37 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 11 098,76 тыс. руб., за счет бюджета муниципального образования – 1 958,61 тыс. руб.;

- капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ в мкр. 14 по улицам Кедровая-Спортивная-Сосновая-Нововятская – 32 509,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 27 632,65 тыс. руб., за счет бюджета муниципального образования – 4 876,35 тыс. руб.;

- капитальный ремонт (с заменой) участков сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Садовая – 8 610,81 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 7 319,19 тыс. руб., за счет бюджета муниципального образования – 1 291,62 тыс. руб.;

- капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения от улицы Геологов д. 7 до улицы Геологов д. 15 – 2 315,73 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 2 098,46 тыс. руб., за счет бюджета муниципального образования – 217,27 тыс. руб.

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения, подлежащих капитальному ремонту – 5,08 км.

На подготовку объектов  системы водоотведения запланировано направить денежные средства в сумме  4 695,90 тыс. руб. за счет средств МУП «Югорскэнергогаз».

В ходе подготовки запланировано выполнить следующие мероприятия:

- ремонт смотровых канализационных колодцев безнапорных сетей водоотведения;

- ремонт технологического оборудования канализационно-очистных сооружений и канализационных очистных насосов.

В связи с передачей в муниципальную собственность 7 объектов канализационно-очистных сооружений и 2 объектов водоочистных сооружений ООО «Газпром трансгаз Югорск» в летний период МУП «Югорскэнергогаз» запланировано проведение обследования объектов для определения объема необходимых работ по текущему ремонту объектов (в рамках текущего ремонта также планируется выполнить замену фильтрующего материала на ВОС-15000).

В рамках подготовки к зиме объектов системы газоснабжения планируется выполнить работы по реконструкции и капитальному ремонту пунктов редуцирования газа в жилой застройке 2 мкр., 13-14 мкр., ГРП «Южный» по улице Промышленная на общую  сумму  72 150,00 тыс. руб. за счет средств АО «Газпром газораспределение Север».

На подготовку жилищного фонда к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период  планируется направить 19 656,80 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования – 3 816,50 тыс. руб., из средств предприятий, обслуживающих жилищный фонд – 15 840,30 тыс. руб.

Планируется выполнить:

- работы по ремонту муниципального жилищного фонда на сумму 3 816,50 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования;

- плановый текущий ремонт в многоквартирных домах за счет средств предприятий, обслуживающих данный жилищный фонд, на сумму 15 840,30 тыс. руб.

В рамках подготовки к зиме объектов системы электроснабжения планируется   выполнить работы на общую  сумму 10 829,34 тыс. руб. за счет средств АО «ЮРЭСК» (Советский филиал) и  АО «ЮТЭК-Региональные сети» (10 649,34 тыс. руб. и 180,0 тыс. руб. соответственно).

Запланировано выполнить капитальный ремонт строительной части некоторых трансформаторных подстанций, текущий ремонт распределительных и трансформаторных подстанций, текущий ремонт воздушных линий (подробный перечень приведен в плане мероприятий).

Финансовые средства для создания материально-технического резерва составляют 3 000,0 тыс. руб. за счет средств МУП «Югорскэнергогаз».