Информация по объему финансирования

мероприятий ведомственной целевой программы "Электронный муниципалитет г.Югорска (2010-2012 годы)"

за 2011 год

| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие информационных ресурсов |  |  |  |
| 1 | 1.1. Сопровождение программного обеспечения систем управления контентом информационных ресурсов | Бюджет города | 55,0 | 48,2 |
| 2 | 1.2. Услуги по сопровождению доменного имени в сети Интернет — услуги поддержки веб-ресурсов | Бюджет города | 3,6 | 3,6 |
| 3 | 1.3. Услуги по сопровождению серверов и серверного оборудования | Бюджет города | 60,0 | 59,9 |
| 4 | 1.4. Приобретение и сопровождение программных комплексов для обеспечения деятельности структурных подразделений | Бюджет города | 358,6 | 362,4 |
| 5 | 1.5. Приобретение программного обеспечения для создания внутреннего портала | Бюджет города | 217,1 | 217,1 |
| 6 | 1.6. Услуги по разработке и внедрению программных модулей внутреннего портала | Бюджет города | 280,0 | 280,0 |
| 7 | 1.7. Подготовка выставочных материалов | Бюджет города | 10,0 | 9,7 |
|  | ИТОГО по разделу 1: |  | 984,3 | 980,9 |
|  | Внедрение единого электронного документооборота |  |  |  |
| 8 | 2.1. Приобретение лицензий модулей системы электронного документооборота | Бюджет города | 293,5 | 293,5 |
| 9 | 2.2. Приобретение лицензий офисного пакета Microsoft Office для установки на рабочие места | Бюджет города | 278,7 | 256,2 |
| 10 | 2.3. Услуги по внедрению и сопровождению системы электронного документооборота, обучению пользователей | Бюджет города | 197,5 | 197,5 |
| 11 | 2.4. Приобретение и сопровождение электронной цифровой подписи | Бюджет города | 6,7 | 6,7 |
|  | ИТОГО по разделу 2: |  | 776,4 | 753,9 |
|  | Приобретение оборудования для подразделений администрации города |  |  |  |
| 12 | 3.1. Приобретение средств вычислительной техники для оснащения рабочих мест сотрудников, замена изношенного и списанного оборудования | Бюджет города | 1245,0 | 1242,5 |
| 13 | 3.2. Приобретение ксероксов, принтеров | Бюджет города | 415,2 | 416,0 |
| 14 | 3.3. Приобретение запасных частей для ремонта оборудования | Бюджет города | 120,0 | 109,5 |
|  | ИТОГО по разделу 3: |  | 1780,2 | 1768,0 |
|  | Развитие серверного узла администрации города |  |  |  |
| 15 | 4.1. Дооснащение дополнительными блоками системы бесперебойного электропитания серверов | Бюджет города | 17,8 | 17,8 |
| 16 | 4.2. Выполнение работ по модернизации серверов | Бюджет города | 100,0 | 100,0 |
| 17 | 4.3. Приобретение программного обеспечения Microsoft Windows 2008 Server | Бюджет города | 231,2 | 226,7 |
| 18 | 4.4. Приобретение программного обеспечения для администрирования | Бюджет города | 15,0 | 20,6 |
| 19 | 4.5. Приобретение серверных лицензий Windows CAL | Бюджет города | 39,2 | 39,2 |
| 20 | 4.6. Замена модулей систем бесперебойного электропитания рабочих станций | Бюджет города | 17,4 | 17,4 |
|  | ИТОГО по разделу 4: |  | 420,6 | 421,7 |
|  | Развитие корпоративной сети администрации города |  |  |  |
| 21 | 5.1. Приобретение маршрутизаторов Cisco для подключения удаленных подразделений | Бюджет города | 25,5 | 25,5 |
| 22 | 5.2. Подключение к корпоративной сети муниципальных учреждений и подразделений администрации города | Бюджет города | 25,0 | 37,0 |
| 23 | 5.3. Выполнение работ по переносу точки видеоконференцсвязи МССН ХМАО-Югры | Бюджет города | 60,0 | 60,0 |
|  | ИТОГО по разделу 5: |  | 110,5 | 122,5 |
|  | Мероприятия по защите информации |  |  |  |
| 24 | 6.1. Сопровождение и приобретение антивирусных программ | Бюджет города | 124,4 | 124,4 |
| 25 | 6.2. Приобретение дополнительного программного обеспечения | Бюджет города | 31,2 | 28,0 |
| 26 | 6.3. Выполнение мероприятий по защите информации | Бюджет города | 15,0 | 21,8 |
| 27 | 6.4. Проведение аттестации рабочего места в секторе специальных мероприятий | Бюджет города | 71,7 | 71,7 |
|  | ИТОГО по разделу 6: |  | 242,3 | 245,9 |
|  | Всего по программе: |  | 4314,3 | 4292,9 |

Недоиспользование утвержденных по программе средств в сумме 21,4 тыс. рублей возникло по следующим причинам:

- Экономией средств в результате проведения запросов котировок на приобретение оборудования и запасных частей.

Начальник управления

информационной политики																	Г.Р.Аристова