Пояснительная записка.

Программа «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы»

В рамках данной программы выполнялось строительство следующих объектов:

- «Расширение КОС-7000» - введен в эксплуатацию подводящий водовод от ул.Толстого до КОС-7000м3/ссутки, разрешение на ввод  № RU 86322000-3 от 13.03.2012г.  Выполняется монтаж ТП 2*630. Средства освоены полностью.

-  «Расширение ВОС до 15 000 м3/сут» - введена в эксплуатацию 3 очередь объекта в составе: резервуар чистой воды РЧВ№8, строительство продолжается. Средства местного бюджета освоены полностью, средства окружного бюджета освоены не в полном объеме, работы оплачиваются по факту выполнения работ.

- «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 3 МКР» - Переходящие средства с 2011 года освоены. Подрядная организация признана банкротом. Заключен контракт с новой подрядной организацией.

- «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 16 мкр.» выполнены работы по устройству самотечной канализации 20%, средства освоены не в полном объеме т.к. расторгнут контракт с подрядной организацией, заключен новый контракт работы начаты с декабря, средства будут освоены в 2013 году

-  «Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 мкр.» Выполняется прокладка трубопроводов и монтаж колодцев, средства освоены в полном объеме.

- «Сети электроснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 14 мкр. 3 этап в г.Югорске» выполняются проектные работы, средства освоены не в полном объеме т.к. проектная организация не исполнила свои обязательства по контракту.

- «Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова в городе Югорске» выполняется прокладка сетей канализации - 90%, сетей ТВС-25%, сетей электроснабжения - 30%,  сетей газоснабжения - 90%, средства освоены в полном объеме.

Закончено строительство, введены в эксплуатацию следующие объекты:

- «Подводящий водовод от ул.Толстого до канализационных очистных сооружений КОС-7000 м3 в сутки", в составе проекта "Расширение КОС-7000 в г.Югорске»;

-  «Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки Югорск-2»;

- «Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорск-2»

- «Многоэтажная застройка мкр. 5а (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь, 1 пусковой комплекс) в г. Югорске»

- «Расширение ВОС-15000 м3 в сут. В г. Югорске 1 этап, 3 пусковой очереди в составе: резервуар чистой воды РЧВ №8»

- Строительство сетей уличного освещения по ул. Сахарова

- Строительство сетей по ул. Кл. Цеткин

Завершены проектные работы, получена государственная экспертиза: Сети энергоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая, Сети газоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в г.Югорске, Сети водоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая, Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 мкр, 2 очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» города Югорска.

Заместитель директор ДЖКиСК                                                                     Г.А. Ярков

Исп. ведущий специалист ПАО

Королева Елена Николаевна,7-43-03