**Пояснительная записка о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду» на 2012-2013 годы** **за 2013 год.**

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» возникает необходимость ежегодной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса города Югорска к осенне-зимнему периоду.

Необходимость подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса обусловлена необходимостью замены ветхих сетей, а также исключением возможности возникновения аварийных ситуаций и перебоев в снабжении энергоресурсами потребителей в осенне-зимний период.

Основной целью ведомственной целевой программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду» на 2012-2013 годы является обеспечение бесперебойной эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду на 2012-2013 годов и 2013-2014 годов.

Основными задачами программы являются:

- подготовка систем тепловодоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период;

- подготовка систем водоотведения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период;

- подготовка систем газоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период;

- подготовка муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период;

- подготовка систем электроснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период.

Поставленные задачи на 2013 год решены, все запланированные объекты были своевременно подготовлены к работе в осенне-зимний период и в настоящее время функционируют в рабочем режиме.

Ведомственной целевой программой «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду» на 2012-2013 годы на 2013 год запланированы мероприятия на сумму 72 106,300 тыс.руб. в том числе: окружной бюджет 68 413,089 тыс. руб., местный бюджет 3 693,211 тыс. руб., кроме того переходящие остатки 2012 года: окружной бюджет 27 217,612 тыс. руб.

Освоение по программе составило 72 086,435 тыс.руб. в том числе: средства окружного бюджета 68 394,322 тыс.руб., средства муниципального бюджета 3 692,113 тыс.руб., что составляет 99,97% от общего объема запланированных средств.

В течение года выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК 14 до ТК17, от ТК 17 до ТК 27, ТК 35 до ТК 79 по ул. Мира;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от дома №31 до дома №60 по ул. Садовая;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №7 участок от ТК9 по ул. Магистральная до ТК 19 по ул. Садовая;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №14 участок от ТК1 до ТК 3;

- замена насосов на котельной №8;

- капитальный ремонт электроснабжения насосов на котельной №8;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения в квартале улиц Новая-Монтажников-Снежная-пер. Спортивный;

- капитальный ремонт водовода артезианских скважин;

- обследование котельной №10;

- капитальный ремонт самотечной канализации от дома №7 по ул. Механизаторов до КК 678;

- капитальный ремонт сетей канализации по ул. Пожарского к дому №16;

- капитальный ремонт сетей газоснабжения по ул. Монтажников,26 (ШРП);

- капитальный ремонт сетей газоснабжения в квартале улиц Сибирский бульвар-Звездная-Уральская;

- капитальный ремонт муниципального жилого фонда.

Кроме того 100 % выполнены переходящие мероприятия 2012 года:

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, водоотведения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова;

- установка узлов учета на котельных.

Освоение средств переходящих остатков 2012 года в 2013 году 27 214,639 тыс.руб. или 99,97%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду" на 2012-2013 годы по состоянию на 1 января 2014 года (4 квартал)** | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятия программы** | **Источники финансирования** | **Предусмотрено по утвержденной программе, тыс. руб.** | | | **Фактически профинансировано за отчетный период, тыс.руб.** | | | **% выполнения** |
| **всего на 2013 год** | **2013** | **кроме того переходящие остатки 2012 года** | **всего** | **2013** | **кроме того переходящие остатки 2012 года** |
| **Задача 1. Подготовка систем тепловодоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период** | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК 14 до ТК17, от ТК 17 до ТК 27, ТК 35 до ТК 79 по ул.Мира | бюджет автономного округа | 21 162,779 | 21 162,779 | 0,000 | 21 144,117 | 21 144,117 | 0,000 | 99,91 |
| бюджет муниципального образования | 1 113,899 | 1 113,899 | 0,000 | 1 112,848 | 1 112,848 | 0,000 | 99,91 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от дома №31 до дома №60 по ул.Садовая | бюджет автономного округа | 4 750,000 | 4 750,000 | 0,000 | 4 750,000 | 4 750,000 | 0,000 | 100,00 |
| бюджет муниципального образования | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 250,000 | 250,000 | 0,000 | 100,00 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №7 участок от ТК9 по ул.Магистральная до ТК 19 по ул.Садовая | бюджет автономного округа | 20 435,892 | 20 435,892 | 0,000 | 20 435,789 | 20 435,789 | 0,000 | 100,00 |
| бюджет муниципального образования | 1 075,568 | 1 075,568 | 0,000 | 1 075,568 | 1 075,568 | 0,000 | 100,00 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №14 участок от ТК1 до ТК 3 | бюджет автономного округа | 4 015,789 | 4 015,789 | 0,000 | 4 015,789 | 4 015,789 | 0,000 | 100,00 |
| бюджет муниципального образования | 211,357 | 211,357 | 0,000 | 211,357 | 211,357 | 0,000 | 100,00 |
| 5 | Замена насосов на котельной №8 | бюджет автономного округа | 1 883,214 | 1 883,214 | 0,000 | 1 883,214 | 1 883,214 | 0,000 | 100,00 |
| бюджет муниципального образования | 99,117 | 99,117 | 0,000 | 99,117 | 99,117 | 0,000 | 100,00 |
| 6 | Капитальный ремонт электроснабжения насосов на котельной №8 | бюджет автономного округа | 293,245 | 293,245 | 0,000 | 293,245 | 293,245 | 0,000 | 100,00 |
| бюджет муниципального образования | 15,434 | 15,434 | 0,000 | 15,434 | 15,434 | 0,000 | 100,00 |
| 6 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, водоотведения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 12 502,228 | 12 499,273 | 0,000 | 12 499,273 | 99,98 |
| бюджет муниципального образования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в квартале улиц Новая-Монтажников-Снежная-пер.Спортивный | бюджет автономного округа | 3 766,108 | 3 766,108 | 0,000 | 3 766,108 | 3 766,108 | 0,000 | 100,00 |
| бюджет муниципального образования | 198,216 | 198,216 | 0,000 | 198,216 | 198,216 | 0,000 | 100,00 |
| 8 | Капитальный ремонт водовода артезианских скважин | бюджет автономного округа | 5 996,177 | 5 996,177 | 0,000 | 5 996,177 | 5 996,177 | 0,000 | 100,00 |
| бюджет муниципального образования | 315,588 | 315,588 | 0,000 | 315,588 | 315,588 | 0,000 | 100,00 |
| 9 | Обследование котельной №10 | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 99,967 | 99,967 | 0,000 | 99,97 |
| 10 | Установка узлов учета на котельных | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 14 715,384 | 14 715,366 | 0,000 | 14 715,366 | 100,00 |
| бюджет муниципального образования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| **Задача 2. Подготовка систем водоотведения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период** | | | | | | | | | |
| 11 | Капитальный ремонт самотечной канализации от дома №7 по ул.Механизаторов до КК 678 | бюджет автономного округа | 2 932,897 | 2 932,897 | 0,000 | 2 932,897 | 2 932,897 | 0,000 | 100,00 |
| бюджет муниципального образования | 154,363 | 154,363 | 0,000 | 154,363 | 154,363 | 0,000 | 100,00 |
| 12 | Капитальный ремонт сетей канализации по ул.Пожарского к дому №16 | бюджет автономного округа | 928,308 | 928,308 | 0,000 | 928,308 | 928,308 | 0,000 | 100,00 |
| бюджет муниципального образования | 48,858 | 48,858 | 0,000 | 48,858 | 48,858 | 0,000 | 100,00 |
| **Задача 3. Подготовка систем газоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период** | | | | | | | | | |
| 13 | Капитальный ремонт сетей газоснабжения по ул.Монтажников,26 | бюджет автономного округа | 205,191 | 205,191 | 0,000 | 205,191 | 205,191 | 0,000 | 100,00 |
| бюджет муниципального образования | 10,800 | 10,800 | 0,000 | 10,800 | 10,800 | 0,000 | 100,00 |
| 14 | Капитальный ремонт сетей газоснабжения в квартале улиц Сибирский бульвар-Звездная-Уральская | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| бюджет муниципального образования | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 99,997 | 99,997 | 0,000 | 100,00 |
| **Задача 4. Подготовка муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период** | | | | | | | | | |
| 14 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | бюджет автономного округа | 2 043,489 | 2 043,489 | 0,000 | 2 043,489 | 2 043,489 | 0,000 | 100,00 |
| бюджет муниципального образования | 0,011 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| **ВСЕГО:** | | | **72 106,300** | **72 106,300** | **27 217,612** | **72 086,435** | **72 086,435** | **27 214,639** | **99,97** |
| **в том числе:** | | бюджет автономного округа | **68 413,089** | **68 413,089** | **27 217,612** | **68 394,322** | **68 394,322** | **27 214,639** | **99,97** |
| бюджет муниципального образования | **3 693,211** | **3 693,211** | **0,000** | **3 692,113** | **3 692,113** | **0,000** | **99,97** |

**Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы**

**«Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду» на 2012-2013 годы (2013 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей результатов программы** | **Единица измерения** | **Базовый показатель на начало реализации программы** | **Предусмотрено по программе** | | **Выполнено** | | **Результат**  **гр.8/гр.6,**  **%** |
| **На весь период реализации** | **На отчетный год** | **С начала реализации** | **На отчетный год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Показатели непосредственных результатов** | | | | | | | |  |
| Задача 1. Подготовка систем тепловодоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период | | | | | | | | |
| 1 | Замена ветхих сетей теплоснабжения | м.п. | 660 | 5 383,2 | 2 026,0 | 5 383,2 | 2 634,2 | 130 |
| 2 | Замена ветхих сетей горячего водоснабжения | м.п. | 620 | 5 435,2 | 2 026,0 | 5 435,2 | 2 634,2 | 130 |
| 3 | Замена ветхих сетей холодного водоснабжения | м.п. | 580 | 12 139,6 | 5 184,0 | 12 139,6 | 5 542,1 | 107 |
| 4 | Замена насосов | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| **Задача 2. Подготовка систем водоотведения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период** | | | | | | | | |
| 1 | Замена ветхих сетей водоотведения | м.п. | 0 | 987,0 | 482,0 | 987,0 | 482,0 | 100 |
| **Задача 3. Подготовка систем газоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период** | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт шкафного распределительного пункта | шт. | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 |
| **Задача 4. Подготовка муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период** | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | м2 | 464,1 | 912,5 | 425,0 | 1 076,5 | 589,0 | 139 |
| **Показатели конечного результата** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Подготовка систем тепловодоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период** | | | | | | | | |
| 1 | Сокращение протяженности ветхих сетей теплоснабжения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения | % | 2,06 | 6,4 | 6,4 | 8,2 | 8,2 | 128 |
| 2 | Сокращение протяженности ветхих сетей горячего водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей горячего водоснабжения | % | 2,06 | 6,4 | 6,4 | 8,2 | 8,2 | 128 |
| 3 | Сокращение протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения от общей протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения | % | 0,6 | 2,7 | 2,7 | 4,5 | 4,5 | 167 |
| 4 | Сокращение физического износа насосов | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 2. Подготовка систем водоотведения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период** | | | | | | | | |
| 1 | Сокращение протяженности ветхих сетей водоотведения от общей протяженности ветхих сетей водоотведения | % | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100 |
| **Задача 3. Подготовка систем газоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период** | | | | | | | | |
| 1 | Отсутствие инцидентов в системе газоснабжения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| **Задача 4. Подготовка муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период** | | | | | | | | |
| 1 | Доля отремонтированного муниципального жилого фонда, подлежащего ремонту в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Заместитель директора департамента**

**жилищно-коммунального и строительного комплекса Г.А. Ярков**

*Исполнитель:*

*Главный специалист ПЭО*

*Лысенко Наталья Николаевна*

*Тел . 8934675)7-03-66*