Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

Обоснование формирования (начальной) максимальной цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог в городе Югорске

Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме

| Категории | Цены/поставщики (рублей) |  |  | Средняя цена | Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц (рублей) | Коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Наименование вида работ, перечень работ | Площадь содержания с твердым покрытием (дороги, проезды, тротуары северной, южной части города и в микрорайоне Югорск-2 с твердым покрытием, тротуары с твердым покрытием вдоль грунтовых дорог) - 817 676,46 кв. м. Площадь содержания с грунтовым покрытием (дороги северной, южной части города и в микрорайоне Югорск-2 с грунтовым покрытием) - 423 769,10 кв. м Площадь содержания внутриквартальных и дворовых проездов - 106 126 кв. м. Летнее содержание производится в период: май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Зимнее содержание производится в период: ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Площадь грейдирования дорог на Зеленой зоне - 63 884,00 кв. м. Летнее грейдирование производится в период: май, июнь. Зимнее грейдирование производится в период: декабрь, январь, февраль, март, апрель. Сроки зимнего и летнего содержания могут быть изменены в соответствии с погодными условиями. I. Номенклатура работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной, южной части города и в микрорайоне Югорск-2 с твердым покрытием Зимнее содержание № п/п; Наименование работ. 1.1.; По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. 1.1.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (по необходимости) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах (по необходимости). 1.2.; По дорожным одеждам:. 1.2.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости) - Уборка тел мертвых животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.. 1.2.2.; - Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах (с периодичностью, необходимой для обеспечения выполнения требований ГОСТ Р 50597-2017) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (с периодичностью, необходимой для обеспечения выполнения требований ГОСТ Р 50597-2017) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (с периодичностью, необходимой для обеспечения выполнения требований ГОСТ Р 50597-2017). 1.2.3.; - Подсыпка песком и реагентами полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости (с периодичностью, необходимой для обеспечения выполнения требований ГОСТ Р 50597-2017). 1.3.; По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. 1.3.1.; -Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости). 1.3.2.; - Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек. 1.3.3.; - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих - Уход за урнами, в том числе очистка урн от мусора - Откачивание воды для отвода талых вод (по необходимости). 1.3.4.; - Уход за искусственными дорожными неровностями (очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине). Очистку от снега проводить по необходимости. 1.4.; Вывозка снега за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри. ВСЕГО. Летнее содержание. № п/п; Наименование работ. 1.1.; По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. 1.1.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (по необходимости). 1.1.2.; - Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов, с ликвидацией съездов и выездов в неустановленных местах. Досыпка песка в откосы путепровода транспортной развязки (по необходимости). 1.1.3.; - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения. 1.1.4.; - Прочистка, откачивание воды и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников и обеспечение отвода дождевых вод - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости). 1.2.; По дорожным одеждам:. 1.2.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости) - Уборка тел мертвых животных и передавать их специализированной организации по отлову животных для утилизации.. 1.2.2.; - Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам с увлажнением поверхности (по необходимости). 1.2.3.; - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости). - Путепровода транспортной развязки: устранение мелких повреждений конструкций, заделка трещин битумной заливкой; замена конструкции деформационных швов. 1.3.; По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. 1.3.1.; -Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек указателей и знаков, окрашивание стоек. 1.3.2.; - Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек. 1.3.3.; - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Окрашивание ограждений. Влажная уборка ограждений по необходимости. Работы транспортной развязки: - Восстановление антикоррозийного покрытия перильного ограждения; - Очистка от продуктов выщелачивания. Восстановление защитного слоя с последующей окраской; - Проводить мониторинг за существующими дефектами; - Удаление «граффити» и других рисунков с поверхностей транспортной развязки; - Удаление растительности с последующей заделкой швов между плитами откосов.. 1.3.4.; - Уход за урнами, в том числе очистка мусора. ВСЕГО. Номенклатура работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной, южной части города и в микрорайоне Югорск-2 с грунтовым покрытием Зимнее содержание № п/п; Наименование работ. 1.; По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. 1.1.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости). 1.2.; По дорожным одеждам:. 1.2.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости) - Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации.. 1.2.2.; - Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости). 1.3.; По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. 1.3.1.; - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости). 1.4.; Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри.. ВСЕГО. Летнее содержание. № п/п; Наименование работ. 1.1.; По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. 1.1.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации.. 1.1.2.; - Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости). 1.1.3.; - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения. 1.1.4.; - Обеспечение отвода дождевых вод (откачка воды и очистка водосборника от ила по ул. Есенина). 1.1.5.; - Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах. 1.2.; По дорожным одеждам:. 1.2.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости). 1.2.2.; - Профилирование проезжей части грунтовых дорог. Отсыпка грунтом по необходимости. 1.3.; По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. 1.3.1.; - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек. ВСЕГО. II. Номенклатура работ по содержанию внутриквартальных и дворовых проездов города Югорска Зимнее содержание: № п/п; Наименование работ. 1.1.; По дорожным одеждам:. 1.1.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов, обочин, тротуаров и подходов к пешеходным переходам (по необходимости) - Уборка тел мертвых животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации (по необходимости). 1.1.2.; - Снегоочистка дорожных покрытий внутриквартальных и дворовых проездов, устранение снежных заносов, наката и наледи (по составленному графику не реже одного раза в три недели). 1.1.3.; - Подсыпка песком и реагентами внутриквартальных и дворовых проездов для устранения скользкости (по необходимости). 1.2.; По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. 1.2.1.; - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости). 1.2.2.; - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих. 1.3.; Вывоз снега после очистки территорий. Задачей зимнего содержания является своевременная очистка объектов от снежного покрова, уплотненного снега, и посторонних предметов. Места для временного складирования снега определяются совместно с Подрядчиком и уполномоченным представителем Заказчика. В случае отсутствия таких мест производится незамедлительный вывоз снега. Летнее содержание. № п/п; Наименование работ. 1.1; По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. 1.1.1; - Прочистка дренажных устройств и дождеприемников, откачивание дождевой и талой воды. - Ремонт решеток дождеприемников (по необходимости). 1.2; По дорожным одеждам:. 1.2.1; - Уборка мусора и посторонних предметов с дорожных и грунтовых покрытий внутриквартальных и дворовых проездов, обочин, тротуаров (по необходимости). - Уборка тел мертвых животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации (по необходимости). 1.2.2; - Устранение пыли, песка и грязи с дорог с твердым покрытием внутриквартальных и дворовых проездов. 1.2.3; - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости). 1.2.4; - Профилирование проезжей части грунтовых дорог внутриквартальных и дворовых проездов (не реже 1 раза в месяц) - Отсыпка грунтом по необходимости. 1.3; По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. 1.3.1; - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек - Уход за урнами, скамейками, в том числе очистка урн от мусора. 1.3.2; - Уход за ограждениями, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих, окрашивание ограждений.. III. Грейдирование дорог на зеленой зоне Основные требования к выполнению работ в летний период: планировка дорог механизированным способом, с предварительным сбором мусора и посторонних предметов (не реже двух раз в месяц). Дороги должны содержаться в состоянии, способном обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта. Основные требования к выполнению работ в зимний период: патрульная снегоочистка дорог от снега, с устранением снежных заносов (два раза в месяц). Дороги, должны быть очищены на всю ширину дороги (проезжая часть). Дороги должны содержаться в состоянии, способном обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта. IV. Номенклатура работ по содержанию проезда по ул. Береговая на зеленой зоне в городе Югорске № п/п; Наименование работ. Зимнее содержание:. 1.1; - патрульная снегоочистка дороги от снега, с устранением снежных заносов (по мере выпадения осадков). - дорога, должны быть очищена на всю ширину дороги (проезжая часть и обочины). - дорога должна содержаться в состоянии, способном обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта. - уборка, погрузка, вывоз снега должен осуществляться в отведенные места после согласования с Заказчиком. Летнее содержание:. 2.1; Профилирование проезжей части грунтовой дороги не менее 4 раз в месяц. V. Вывоз снега с территории города перед началом весеннего периода, противопаводковые мероприятия Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ: Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Подрядчик обязан оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу. Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая судебные издержки, связанные с гибелью, травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить сохранность от повреждений транспортными средствами, осуществляющими вывоз снега, зданий и объектов благоустройства, размещенных на территории выполнения работ (скамеек, урн, мусорных контейнеров, зеленых насаждений, бордюров и т.д.), а также восстановить поврежденное в процессе выполнения работ имущество или возместить ущерб собственнику имущества в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика. Ответственность по нахождению собственника поврежденного имущества возлагается на Подрядчика. Вывозить снег в специально отведенные места для складирования снега. Откачку воды выполнить работы с использованием специализированных транспортных средств, оборудованных для транспортировки талых вод с последующим сбросом на рельеф в местах, не подверженным подтоплению. При удалении талых вод с использованием насосов (мотопомп) осуществлять перекачку талой воды на рельеф в местах, не подверженных подтоплению. Выполнение работ по вывозу снежных масс включает в себя: уборку снега, погрузку и перевозку снега на специально отведенные места для складирования в объеме – 92 252 м3. Работы выполняются Подрядчиком на основании заявок от Заказчика по форме (Приложение). По согласованию с Заказчиком работы могут выполняться Подрядчиком в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни. Заказчик направляет Подрядчику заявку на ликвидацию снега не позднее, чем за 2 (два) часа до момента начала выполнения работ. При получении заявки Подрядчик направляет подтверждение принятия заявки с использованием телефонной связи, электронной почты (sms, WhatsApp) в адрес Заказчика не позднее 30 (тридцати) минут с момента получения заявки Подрядчиком. Подрядчик обязан выполнить работы в течение одних суток с момента получения заявки от Заказчика. Подрядчик выполняет работы по заявкам Заказчика с занесением записи в журнал выполнения работ (Приложение). Факт выполнения работ подтверждается фотофиксацией, осуществляемой Подрядчиком, до начала выполнения работ и после завершения работ. Не подтвержденные фактами объективного контроля объемы выполненных работ оплате не подлежат. Подрядчик при выполнении работ производит немедленную уборку снега, просыпавшегося при погрузке. Выполнение противопаводковых работ включают в себя: - откачку воды в местах подверженных затоплению в объеме 706 м3. VI. Нанесение дорожной разметки проезжей части дорог Площадь нанесения дорожной разметки северной части города в 2025 и 2026 году – 12 154,93 кв.м., южной части города в 2025 и 2026 году – 13 516,06 кв.м. Конкретные места выполнения работ по нанесению дорожной разметки будут предоставлены Подрядчику представителем Муниципального заказчика (Экспертом) в процессе исполнения контракта (акт фактических мест нанесения дорожной разметки). |  |  |
| Место выполнения работ | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улично-дорожная сеть северной и южной части города, микрорайон Югорск-2, внутриквартальные и дворовые проезды, район зеленой зоны, ул. Береговая, подтопляемые территории северной и южной части города. |  |  |  |  |  |
| Срок выполнения работ | Содержание дорог, внутриквартальных и дворовых проездов: - начало: 01.07.2025; - окончание: 30.06.2026. Нанесение дорожной разметки в северной и южной части города: - с 01.07.2025 по 15.10.2025 - с 25.04.2026 по 15.06.2026 Грейдированию дорог на Зеленой зоне: -начало: 01.12.2025 года; -окончание: 30.06.2026 года. Содержание проезда по ул. Береговая на зеленой зоне: -начало: 01.07.2025; -окончание: 30.06.2026. Вывоз снега с территории города перед началом весеннего периода, противопаводковые мероприятия: - начало: 15.02.2026; - окончание: 01.05.2026 | Содержание дорог, внутриквартальных и дворовых проездов: - начало: 01.07.2025; - окончание: 30.06.2026. Нанесение дорожной разметки в северной и южной части города: - с 01.07.2025 по 15.10.2025 - с 25.04.2026 по 15.06.2026 Грейдированию дорог на Зеленой зоне: -начало: 01.12.2025 года; -окончание: 30.06.2026 года. Содержание проезда по ул. Береговая на зеленой зоне: -начало: 01.07.2025; -окончание: 30.06.2026. Вывоз снега с территории города перед началом весеннего периода, противопаводковые мероприятия: - начало: 15.02.2026; - окончание: 01.05.2026 | Содержание дорог, внутриквартальных и дворовых проездов: - начало: 01.07.2025; - окончание: 30.06.2026. Нанесение дорожной разметки в северной и южной части города: - с 01.07.2025 по 15.10.2025 - с 25.04.2026 по 15.06.2026 Грейдированию дорог на Зеленой зоне: -начало: 01.12.2025 года; -окончание: 30.06.2026 года. Содержание проезда по ул. Береговая на зеленой зоне: -начало: 01.07.2025; -окончание: 30.06.2026. Вывоз снега с территории города перед началом весеннего периода, противопаводковые мероприятия: - начало: 15.02.2026; - окончание: 01.05.2026 |  |  |  |
| Стоимость работ | 150 072 277,22 | 154 500 000,00 | 145 644 554,44 | 150 072 277,22 | 150 072 277,22 | 2,95% |
| Даты сбора данных | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 21.05.2025 |  |  |  |
| Срок действия цен | до конца 2025 года | до конца 2025 года | до конца 2025 года |  |  |  |
| Используемый метод определения НМЦК | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с ч.6 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» |  |  |  |  |  |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Коммерческое предложение от поставщика№1 Вх. 21.05.2025 | Коммерческое предложение от поставщика№1 Вх. 21.05.2025 | Коммерческое предложение от поставщика№1 Вх. 21.05.2025 |  |  |  |

Коэффициент вариации равен 2,95%, что не превышает 33% и показывает однородность совокупности значений выявленных цен, использованных в расчете начальной максимальной цены контракта.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц принята в размере 150 072 277,22 рублей, не превышает лимит финансирования период 2025-2026 годы