Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе дома № 4 по ул. Попова в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, в районе дома № 4 по ул. Попова.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.08.2025

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 07.10.2025

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие: ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний Общие требования», ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования».

Подрядчик обязан обеспечить  выполнение работ в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Оборудование не должны представлять опасность для жизни и здоровья пользователей.

Оборудование:   детский игровой комплекс, качели двухсекционные и резиновое покрытие подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017) в форме сертификации. Легитимность сертификатов проверяется на сайте ФГИС Росаккредитации.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза.

Установленное оборудование оформляется актом с указанием перечня оборудования, его основных характеристик и места установки.

Условия допуска до монтажа игрового оборудования: проверка паспорта оборудования, сертификатов и осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.)

Паспорт оборудования должен содержать:

-наименование и адрес изготовителя оборудования;

- реквизиты документа, в соответствии с которым оно произведено;

- месяц и год производства;

- назначенный срок службы;

-основные технические данные и комплектность;

-сведения о приемке, упаковке и утилизации;

- гарантийные обязательства изготовителя;

Сведения о хранении и перевозке;

- сведения о консервации и расконсервации оборудования при эксплуатации;

-рекомендуемый тип покрытия;

- сведения об учете неисправностей и технического обслуживания;

- сведения о ремонте, включая перечень деталей и частей оборудования, которые подвержены большим нагрузкам;

- срок и случаи замены деталей;

- инструкции по монтажу оборудования, его осмотру и проверке перед началом эксплуатации, обслуживанию и ремонту;

- правила безопасной эксплуатации оборудования;

- сведения о возрастных группах (включая ограничения по весу и росту);

- фото, графический рисунок или чертеж общего вида оборудования с указанием основных размеров;

- схема сборки оборудования и схема (план) зоны падения.

Выполнение работ и товар (материалы), используемые при выполнении работ, должны соответствовать локальным сметным расчетам (сметам) и действующим нормативным документам.

Подрядчик обязан произвести ограждение территории выполнения работ временными огораживающими устройствами, а также, если работы оказываются в темное время, провести установку осветительного оборудования.

При выполнении работ по установке товара соблюдаются требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий; соблюдаются требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к выполнению работ, а также обеспечивается безопасность процесса выполнения работ.

Подрядчик обязуется содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к ней участки, свободными от ремонтных и строительных отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории, на которой выполняются работы.

# Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Установка оборудования исключает возможность самопроизвольного перемещения (падения) игровых элементов в процессе эксплуатации. Не допускается наличие незакрепленных элементов, сколов, трещин, следов деформации, не допускается наличие выступающих частей элементов крепления оборудования, острых кромок, способных нанести травму при эксплуатации.

Подрядчик после установки оборудования обязан провести испытание выдерживают ли объекты установленную ГОСТ Р 52169-2012 испытательную нагрузку в течении пяти минут. А также провести испытание на застревание головы, шеи, рук, ног, пальцев, одежды ребенка в отверстиях конструкций. Проверить все отверстия в твердых элементах конструкций.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит с указанием: правил эксплуатации детской площадки, предназначение детского оборудования, номер экстренных служб, запреты действий на детской площадке, контактные данные эксплуатирующей организации.

Оборудование МАФ устанавливается на бесшовное резиновое покрытие, толщиной не менее 20 мм. В комплект,  которого входит  окрашенная на заводе резиновая крошка фракцией от 2 до 4 мм; полиуретановый клей для покрытия, полиуретановый клей для грунтования поверхности, скипидар.

Подрядчик обязан оформить схему, отображающую расположение малых форм в осях с указанием конструктивных элементов сооружений, общей площади территории благоустройства. Схема должна быть подписана представителями сторон и скреплена печатями сторон.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п/п | ОКПД2 | Наименование Товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД 2 28.99.32.190 | Детский игровой комплекс Эскиз | Габаритные размеры: 4640x3620x3890 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа: от 6 до 12 лет. Металлические элементы покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Сварные швы гладкие и исключают возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции состоят из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3 мм. Деревянные доски хвойных пород дерева должны быть подвергнуты специальной обработке Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Концы труб должны быть закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. Должен соответствовать эскизу. |
| 2 | ОКПД 2 28.99.32.120 | Качели двухсекционные Эскиз | Габаритные размеры: 6880x1880x2380 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Возрастная группа: от 3 до 12. Качели представляют собой устойчивую конструкцию, состоящую из 8-и несущих столбов, 2-х балок, 4-х фитингов и 2-х фанерных накладок в виде "волны", подвесок качелей, подвески "Гнездо". Материалы из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки. Весь крепеж оцинкован, все углы и кромки закруглены радиусом 3 мм. Сварные швы должны быть гладкими и исключать возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не должны состоять из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб должны быть закрыты. Порошковая и двухкомпонентная краски. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. Должен соответствовать эскизу. |
| 3 | ОКПД 2 42.99.12.120 | Диван садово-парковый Эскиз | Габаритные размеры: 1860x530x800 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Представляет собой устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и состоять из сиденья со спинкой установленных на металлическом окрашенном каркасе. Каркас состоит из 2-х ножек с креплением для спинки и для сиденья с подлокотниками и выполнен из металлической профильной трубы сечением 50х25 мм. Сиденье и спинка выполнены из деревянных досок сечением 90х40 мм в количестве 8-ми штук. Весь крепеж оцинкован. Металлические элементы покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Концы труб закрыты. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. Должна соответствовать эскизу. |
| 4 | ОКПД 2 25.99.29.190 | Урна со вставкой Эскиз | Габаритные размеры: 420x420x680 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). Урна состоит из каркаса, выполненного из металлической полосы шириной 40 мм, металлического уголка сечением 32х32 мм с толщиной полки 3 мм и корпуса, выполненного из деревянных досок сечением 50х30 мм. Каркас устанавливается на стойку, выполненную из трубы диаметром 48 мм, с наваренной пластиной из металлического листа толщиной 4 мм. Внутрь урны помещается вставка, выполненная из листового оцинкованного металла. Металлические элементы покрыты порошковыми красками или подвергнуты гальванизации. Весь крепеж оцинкован. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. Должна соответствовать эскизу. |
| 5 | ОКПД2 42.99.19.142 | Ограждение (секция) Эскиз | Ограждения металлические с характеристиками: ограждения из трубы диаметром 15 мм, размер: 2000 мм*600 мм, (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм). В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100х100 мм и толщиной 1,5 мм. Секции ограждения окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствуют эскизу. В соответствии с ГОСТ 8732-78 и ГОСТ Р 52169-2012. |
| 6 | ОКПД 2 32.99.53.190 | Щит информационный с нанесением | Габаритные размеры: 890x48x2125 мм (допускается отклонения по размерам +/- 5 мм), представляет собой конструкцию из 2-х несущих стоек и стенда. Стойки выполнены из металлической трубы диаметром 48 мм. Стенд изготовлен из единого листа влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 21 мм. Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3 мм. Концы труб должны быть закрыты. Промежутки и стыки между элементами оборудования не должны допускать застревания частей тела и одежды пользователей. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству детской игровой площадки в районе дома № 4 по ул. Попова в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0224 | 1 | 0,0224 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*14*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,82 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1232 |  |  |  |  | 92,68 |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 0,1232 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 196,82 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 0,1232 |  |  | 752,24 |  | 92,68 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,50 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,68 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 86,19 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 42,63 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 675,00 |  | 418,32 |  |
| 2 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 31,36 | 1 | 31,36 |  |  | 113,09 |  | 3 546,50 |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0224*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 546,50 |  |
| 3 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 31,36 | 1 | 31,36 |  |  | 150,04 |  | 4 705,25 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 705,25 |  |
| 4 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 15 см) | 100 м3 | 0,168 | 1 | 0,168 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*14*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,4192 |  |  |  |  | 1 132,33 |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 2,4192 |  |  | 468,06 |  | 1 132,33 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 265,21 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,33184 |  |  |  |  | 1 651,89 |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,77 |  | 0,29736 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 988,65 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,29736 |  |  | 752,24 |  | 223,69 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,29 |  | 0,72072 |  |  | 2 028,54 |  | 1 462,01 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 0,72072 |  |  | 643,58 |  | 463,84 |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 7,08 |  | 1,18944 | 2 391,60 | 1,62 | 3 874,39 |  | 4 608,35 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 1,18944 |  |  | 752,24 |  | 894,74 |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,74 |  | 0,12432 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 206,20 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,12432 |  |  | 560,00 |  | 69,62 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 0,84 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 48,00 |  |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 097,43 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 784,22 |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 4 120,65 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 730,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 106 838,87 |  | 17 948,93 |  |
| 4.1 | Коммерческое предложение | Песок для строительных работ природный | м3 | 18,48 | 1 | 18,48 |  |  | 625,00 |  | 11 550,00 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,8*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=750/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 550,00 |  |
| 5 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 15 см) | 100 м3 | 0,168 | 1 | 0,168 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*14*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,6288 |  |  |  |  | 1 698,50 |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 3,6288 |  |  | 468,06 |  | 1 698,50 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 055,43 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,4608 |  |  |  |  | 2 524,85 |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 |  | 0,43512 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 695,13 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,43512 |  |  | 752,24 |  | 327,31 |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 |  | 0,3864 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 1 284,69 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,3864 |  |  | 752,24 |  | 290,67 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 |  | 0,41328 |  |  | 2 028,54 |  | 838,36 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,41328 |  |  | 643,58 |  | 265,98 |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 |  | 2,05128 | 2 391,60 | 1,62 | 3 874,39 |  | 7 947,46 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 2,05128 |  |  | 752,24 |  | 1 543,05 |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 |  | 0,17472 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 289,79 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,17472 |  |  | 560,00 |  | 97,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,20 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 1,176 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 67,20 |  |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 345,98 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 223,35 |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 6 250,56 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 5 659,29 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 162 237,08 |  | 27 255,83 |  |
| 5.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 21,336 | 1 | 21,336 | 2 220,14 | 2,35 | 5 217,33 |  | 111 316,95 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,8*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 316,95 |  |
| 6 | ГЭСН27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщина слоя 12 см) | 1000 м2 | 0,112 | 1 | 0,112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*14) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 33,824 |  |  |  |  | 16 679,63 |  |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 302 |  | 33,824 |  |  | 493,13 |  | 16 679,63 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 652,41 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,40176 |  |  |  |  | 3 076,49 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,14 |  | 0,12768 |  |  | 2 203,38 |  | 281,33 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,14 |  | 0,12768 |  |  | 752,24 |  | 96,05 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,88 |  | 0,32256 |  |  | 2 028,54 |  | 654,33 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,88 |  | 0,32256 |  |  | 643,58 |  | 207,59 |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 18,71 |  | 2,09552 | 8,54 | 1,52 | 12,98 |  | 27,20 |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 6,25 |  | 0,7 | 95,25 | 1,51 | 143,83 |  | 100,68 |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 22,3 |  | 2,4976 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 4 142,49 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 22,3 |  | 2,4976 |  |  | 560,00 |  | 1 398,66 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,2 |  | 0,3584 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 267,21 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,2 |  | 0,3584 |  |  | 560,00 |  | 200,70 |  |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 18,71 |  | 2,09552 |  |  | 85,50 |  | 179,17 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 18,71 |  | 2,09552 |  |  | 560,00 |  | 1 173,49 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 337,64 |  |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 | т | 0,007 |  | 0,000784 | 23 188,21 | 1,45 | 33 622,90 |  | 26,36 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 178 |  | 19,936 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 1 139,14 |  |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | 10 м2 | 11 |  | 1,232 | 592,04 | 1,43 | 846,62 |  | 1 043,04 |  |
|  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 40 |  | 4,48 |  |  | 923,93 |  | 4 139,21 |  |
|  | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I | м3 | 0,24 |  | 0,02688 | 32 119,66 | 1,75 | 56 209,41 |  | 1 510,91 |  |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,19 |  | 0,02128 | 5 764,42 | 1,92 | 11 067,69 |  | 235,52 |  |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 7,58 |  | 0,84896 | 47,57 | 1,71 | 81,34 |  | 69,05 |  |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий | кг | 130 |  | 14,56 | 43,60 | 1,85 | 80,66 |  | 1 174,41 |  |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 204 |  | 22,848 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 12,2 |  | 1,3664 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 746,17 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 756,12 |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 29 239,06 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 26 473,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 807 664,55 |  | 90 458,43 |  |
| 6.1 | ГЭСН27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 | 1000 м2 | -0,112 | 1 | -0,112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(-8*14) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -4,7488 |  |  |  |  | -2 341,78 |  |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5,3 | 8 | -4,7488 |  |  | 493,13 |  | -2 341,78 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | -301,27 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | -1,21856 |  |  |  |  | -691,00 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 | 8 | -0,0448 |  |  | 2 203,38 |  | -98,71 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 | 8 | -0,0448 |  |  | 752,24 |  | -33,70 |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 1,16 | 8 | -1,03936 | 8,54 | 1,52 | 12,98 |  | -13,49 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 8 | -0,1344 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | -100,20 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 | 8 | -0,1344 |  |  | 560,00 |  | -75,26 |  |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 1,16 | 8 | -1,03936 |  |  | 85,50 |  | -88,87 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,16 | 8 | -1,03936 |  |  | 560,00 |  | -582,04 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -99,17 |  |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,01 | 8 | -0,00896 | 5 764,42 | 1,92 | 11 067,69 |  | -99,17 |  |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий | м3 | 10,2 | 8 | -9,1392 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 0,59 | 8 | -0,52864 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 433,22 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 032,78 |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -4 488,51 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -4 063,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 107 014,82 |  | -11 985,66 |  |
| 6.2 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 13,7088 | 1 | 13,7088 | 4 742,74 | 2,71 | 12 852,83 |  | 176 196,88 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22,848+-9,1392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 196,88 |
| 6.3 | ФСБЦ-11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,020944 | 1 | 0,020944 | 10 082,68 | 1,6 | 16 132,29 |  |  | 337,87 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,3664+-0,52864)*0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,87 |
| 7 | ГЭСН27-06-009-01 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0,112 | 1 | 0,112 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*14) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,2768 |  |  |  |  |  | 674,99 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 11,4 |  | 1,2768 |  |  | 528,66 |  |  | 674,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01792 |  |  |  |  |  | 11,54 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,07 |  | 0,00784 |  |  | 2 203,38 |  |  | 17,27 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,00784 |  |  | 752,24 |  |  | 5,90 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 |  | 0,01008 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  | 7,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,09 |  | 0,01008 |  |  | 560,00 |  |  | 5,64 |
| П,Н | 08.4.02.05 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,53 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 1 016,06 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 919,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23 636,88 |  |  | 2 647,33 |
| 7.1 | ФСБЦ-08.4.03.03-0002 применительно | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 8 мм // Сетка стальная 200х200х8 мм | т | 0,48664 | 1 | 0,48664 | 60 687,53 | 0,89 | 54 011,90 |  |  | 26 284,35 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,95*8*14*1,1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 284,35 |
| 8 | ГЭСН27-07-018-01 | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с пигментом (толщиной 20 мм) | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,2592 |  |  |  |  |  | 9 043,32 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 2,29 |  | 2,5648 |  |  | 455,52 |  |  | 1 168,32 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 5,04 |  | 5,6448 |  |  | 497,31 |  |  | 2 807,22 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 8,08 |  | 9,0496 |  |  | 560,00 |  |  | 5 067,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1792 |  |  |  |  |  | 113,27 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,06 |  | 0,0672 |  |  | 2 203,38 |  |  | 148,07 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,0672 |  |  | 752,24 |  |  | 50,55 |
|  | 91.06.05-012 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0448 |  |  | 476,49 |  |  | 21,35 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0448 |  |  | 560,00 |  |  | 25,09 |
|  | 91.07.08-021 | Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л | маш.-ч | 2,02 |  | 2,2624 | 18,32 | 1,75 | 32,06 |  |  | 72,53 |
|  | 91.08.07-021 | Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч | маш.-ч | 2,11 |  | 2,3632 | 78,28 | 1,6 | 125,25 |  |  | 295,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 |  | 0,0672 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  | 50,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,0672 |  |  | 560,00 |  |  | 37,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 579,47 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,11 |  | 0,1232 |  |  | 6,86 |  |  | 0,85 |
|  | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 0,82 |  | 0,9184 | 14,89 | 1,25 | 18,61 |  |  | 17,09 |
|  | 01.7.19.01-0021 | Крошка резиновая | кг | 706,3 |  | 791,056 | 19,08 | 1,64 | 31,29 |  |  | 24 752,14 |
|  | 14.2.06.09-1014 | Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3 | кг | 236,9 |  | 265,328 | 338,36 | 2,29 | 774,84 |  |  | 205 586,75 |
|  | 14.5.09.13-0001 | Скипидар живичный | кг | 3,1 |  | 3,472 | 346,03 | 1,85 | 640,16 |  |  | 2 222,64 |
| Н | 01.7.10.06 | Красители, пигменты | кг | 51,5 |  | 57,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 324,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 156,59 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  | 10 438,51 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 7 050,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 231 976,05 |  |  | 259 813,18 |
| 8.1 | ГЭСН27-07-018-03 | На каждые 2 мм изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-018-01 | 100 м2 | 1,12 | 1 | 1,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | +10 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,208 |  |  |  |  |  | 6 525,21 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,25 | 5 | 1,4 |  |  | 455,52 |  |  | 637,73 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 0,47 | 5 | 2,632 |  |  | 497,31 |  |  | 1 308,92 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 1,46 | 5 | 8,176 |  |  | 560,00 |  |  | 4 578,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  | 104,85 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 5 | 0,056 |  |  | 2 203,38 |  |  | 123,39 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 | 5 | 0,056 |  |  | 752,24 |  |  | 42,13 |
|  | 91.06.05-012 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,01 | 5 | 0,056 |  |  | 476,49 |  |  | 26,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 5 | 0,056 |  |  | 560,00 |  |  | 31,36 |
|  | 91.07.08-021 | Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л | маш.-ч | 0,38 | 5 | 2,128 | 18,32 | 1,75 | 32,06 |  |  | 68,22 |
|  | 91.08.07-021 | Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч | маш.-ч | 0,4 | 5 | 2,24 | 78,28 | 1,6 | 125,25 |  |  | 280,56 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 5 | 0,056 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  | 41,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 5 | 0,056 |  |  | 560,00 |  |  | 31,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 530,23 |
|  | 01.7.19.01-0021 | Крошка резиновая | кг | 141,3 | 5 | 791,28 | 19,08 | 1,64 | 31,29 |  |  | 24 759,15 |
|  | 14.2.06.09-1014 | Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3 | кг | 41,2 | 5 | 230,72 | 338,36 | 2,29 | 774,84 |  |  | 178 771,08 |
| Н | 01.7.10.06 | Красители, пигменты | кг | 10,3 | 5 | 57,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 700,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 630,06 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  | 7 558,27 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 5 105,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 199 432,42 |  |  | 223 364,31 |
| 8.2 | ФСБЦ-01.7.10.06-1009 | Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет желтый | кг | 115,36 | 1 | 115,36 | 119,66 | 1,22 | 145,99 |  |  | 16 841,41 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=57,68+57,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 841,41 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство покрытия площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 861 561,38 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 412,20 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 022,03 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 884,57 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 537,33 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 705,25 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 699,88 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955 994,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 412,20 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 022,03 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 884,57 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 537,33 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 220,79 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 917,71 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 705,25 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 296,77 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 220,79 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 917,71 |
|  |  | Всего по разделу 1 Устройство покрытия площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 699,88 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 65,8672 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 10,46416 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСН46-03-001-16 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм (диаметром 200 мм, глубиной 300 мм) | 100 отверстий | 0,23 | 1 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15+6+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,245 |  |  |  |  |  | 4 057,20 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 31,5 |  | 7,245 |  |  | 560,00 |  |  | 4 057,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 7,13 |  |  |  |  |  | 4 554,12 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,8 |  | 0,414 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  | 308,66 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,8 |  | 0,414 |  |  | 560,00 |  |  | 231,84 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | маш.-ч | 29,2 |  | 6,716 | 33,86 | 1,5 | 50,79 |  |  | 341,11 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 29,2 |  | 6,716 |  |  | 643,58 |  |  | 4 322,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,36 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7,18 |  | 1,6514 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  | 94,36 |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 355,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 611,32 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  | 8 955,77 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  | 5 080,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 101 703,91 |  |  | 23 391,90 |
| 9.1 | ГЭСН46-03-001-32 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-16 | 100 отверстий | 0,23 | 1 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15+6+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | +100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,336 |  |  |  |  |  | 2 988,16 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2,32 | 10 | 5,336 |  |  | 560,00 |  |  | 2 988,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,89 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,404 |  |  |  |  |  | 2 190,75 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | маш.-ч | 1,48 | 10 | 3,404 | 33,86 | 1,5 | 50,79 |  |  | 172,89 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,48 | 10 | 3,404 |  |  | 643,58 |  |  | 2 190,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,18 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,359 | 10 | 0,8257 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  | 47,18 |
| П,Н | 01.7.17.09-0077 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм | шт | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 398,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 178,91 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  | 5 386,07 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  | 3 055,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60 176,57 |  |  | 13 840,61 |
| 10 | ГЭСН46-03-013-01 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (глубиной 100 мм) | 100 отверстий | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 198,92 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5 |  | 0,4 |  |  | 497,31 |  |  | 198,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,81 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,115 |  | 0,4092 |  |  | 6,86 |  |  | 2,81 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,92 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  | 206,88 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  | 117,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 574,63 |  |  | 525,97 |
| 10.1 | ГЭСН46-03-013-14 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 | 100 отверстий | -0,08 | 1 | -0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -100 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -0,144 |  |  |  |  |  | -71,61 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,18 | 10 | -0,144 |  |  | 497,31 |  |  | -71,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,40 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,255 | 10 | -0,204 |  |  | 6,86 |  |  | -1,40 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -73,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -71,61 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  | -74,47 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  | -42,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 371,63 |  |  | -189,73 |
| 11 | ГЭСНм37-01-001-03 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 18,5 |  |  |  |  |  | 9 896,02 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 18,5 |  | 18,5 |  |  | 534,92 |  |  | 9 896,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  | 234,11 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,05 | 1 703,30 | 1,7 | 2 895,61 |  |  | 144,78 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 752,24 |  |  | 37,61 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т | маш.-ч | 0,21 |  | 0,21 | 1 761,85 | 1,54 | 2 713,25 |  |  | 569,78 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 | чел.-ч | 0,21 |  | 0,21 |  |  | 802,39 |  |  | 168,50 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,05 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  | 37,28 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,05 |  |  | 560,00 |  |  | 28,00 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,15 |  | 0,15 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  |  | 1,05 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,52 |  | 2,52 |  |  | 32,98 |  |  | 83,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,01 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1,4 |  | 1,4 | 114,64 | 1,23 | 141,01 |  |  | 197,41 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0,24 |  | 0,24 | 41,38 | 1,71 | 70,76 |  |  | 16,98 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,592 |  | 2,592 |  |  | 6,86 |  |  | 17,78 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3,5 |  | 3,5 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  |  | 541,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 740,14 |
| 11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 197,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 130,13 |
|  | Пр/812-079.0-2 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 9 421,02 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  | 4 963,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26 322,84 |  |  | 26 322,84 |
| 11.1 | Коммерческое предложение | Качели двухсекционные (сосна) 6880х1880х2380 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 221 156,67 |  |  | 221 156,67 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=265388/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 156,67 |
| 12 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд // Монтаж детских игровых комплексов | 100 м2 | 0,167968 | 1 | 0,167968 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4,64*3,62) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 36,617024 |  |  |  |  |  | 19 357,96 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 218 |  | 36,617024 |  |  | 528,66 |  |  | 19 357,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 492,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,8745229 |  |  |  |  |  | 1 194,07 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4,47 |  | 0,750817 |  |  | 2 203,38 |  |  | 1 654,34 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 4,47 |  | 0,750817 |  |  | 752,24 |  |  | 564,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6,69 |  | 1,1237059 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  | 837,79 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 6,69 |  | 1,1237059 |  |  | 560,00 |  |  | 629,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 841,66 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 | т | 0,208 |  | 0,0349373 | 30 195,36 | 1,89 | 57 069,23 |  |  | 1 993,84 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,232 |  | 0,3749046 |  |  | 6,86 |  |  | 2,57 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0515 |  | 0,0086504 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  |  | 845,25 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 885,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 552,03 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  | 22 401,71 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  | 11 303,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 354 776,80 |  |  | 59 591,15 |
| 12.1 | Коммерческое предложение | Детский игровой комплекс 4640х3620х3890 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 042 950,00 |  |  | 1 042 950,00 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1251540/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 042 950,00 |
| 13 | ГЭСН46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж скамеек, урн, информационного щита | т металлоконструкций | 0,167 | 1 | 0,167 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(39*2+30*2+29)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,14323 |  |  |  |  |  | 7 565,50 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 |  | 14,14323 |  |  | 534,92 |  |  | 7 565,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,31 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,10855 |  |  |  |  |  | 60,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 |  | 0,10855 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  | 80,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 |  | 0,10855 |  |  | 560,00 |  |  | 60,79 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,51 |  | 1,58817 |  |  | 32,98 |  |  | 52,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,66 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 |  | 3,59217 |  |  | 6,86 |  |  | 24,64 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 |  | 1,3527 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  | 218,95 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 |  | 0,0000167 | 60 258,20 | 1,06 | 63 873,69 |  |  | 1,07 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 |  | 0,167 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 004,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 626,29 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  | 7 931,34 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  | 4 499,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 122 365,93 |  |  | 20 435,11 |
| 13.1 | Коммерческое предложение | Диван садово-парковый 1860х530х800 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 31 596,67 |  |  | 63 193,34 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=37916/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 193,34 |
| 13.2 | ФСБЦ-01.7.15.02-0002 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 100 мм | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 | 797,93 | 1,21 | 965,50 |  |  | 77,24 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,24 |
| 13.3 | Коммерческое предложение | Урна 420х420х680 мм со вставкой | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 14 159,17 |  |  | 28 318,34 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=(14820+2171)/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 318,34 |
| 13.4 | Коммерческое предложение | Щит информационный с нанесением 890х48х2120 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 31 067,50 |  |  | 31 067,50 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=37281/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 067,50 |
| 14 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стоек | 100 м3 | 0,0030666 | 1 | 0,0030666 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(23*0,00942+0,09) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,413991 |  |  |  |  |  | 188,58 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 0,413991 |  |  | 455,52 |  |  | 188,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0555668 |  |  |  |  |  | 41,73 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 |  | 0,0551988 | 622,62 | 1,78 | 1 108,26 |  |  | 61,17 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,0551988 |  |  | 752,24 |  |  | 41,52 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 |  | 0,0181849 | 8,54 | 1,52 | 12,98 |  |  | 0,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,000368 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  | 0,27 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,000368 |  |  | 560,00 |  |  | 0,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,61 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,0053666 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  | 0,31 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 0,76665 | 12,83 | 1,25 | 16,04 |  |  | 12,30 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,3127932 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,31 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 237,22 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 133,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 220 243,92 |  |  | 675,40 |
| 14.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,3127932 | 1 | 0,3127932 | 4 742,74 | 2,71 | 12 852,83 |  |  | 4 020,28 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 020,28 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтаж МАФ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 451 799,26 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 180,73 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 345,78 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 275,57 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394 997,18 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 367,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 284,71 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 509,78 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 041,46 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 339,40 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 044,52 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 148,06 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413 008,69 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 896,02 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,00 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,11 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 387 657,78 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 421,02 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 963,76 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 456,30 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 465,54 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 111,82 |
|  |  | Всего по разделу 2 Монтаж МАФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 535 376,62 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 82,511245 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 12,8826397 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Устройство ограждения площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,22 | 1 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,8408 |  |  |  |  |  | 3 899,31 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 35,64 |  | 7,8408 |  |  | 497,31 |  |  | 3 899,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 142,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,9456 |  |  |  |  |  | 3 167,99 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | маш.-ч | 10,93 |  | 2,4046 | 2 088,77 | 1,58 | 3 300,26 |  |  | 7 935,81 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,93 |  | 2,4046 |  |  | 643,58 |  |  | 1 547,55 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 10,74 |  | 2,3628 | 788,55 | 1,65 | 1 301,11 |  |  | 3 074,26 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 10,74 |  | 2,3628 |  |  | 643,58 |  |  | 1 520,65 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,81 |  | 0,1782 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  | 132,86 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,81 |  | 0,1782 |  |  | 560,00 |  |  | 99,79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,35 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ | м3 | 0,13975 |  | 0,030745 | 20 734,49 | 1,13 | 23 429,97 |  |  | 720,35 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 6,34 |  | 1,3948 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные | шт | 100 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 930,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 067,30 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  | 6 643,26 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  | 4 381,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 136 161,68 |  |  | 29 955,57 |
| 15.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,99 | 1 | 0,99 | 4 742,74 | 2,71 | 12 852,83 |  |  | 12 724,30 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 724,30 |
| 15.2 | ФСБЦ-23.5.02.02-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 22 | 1 | 22 | 225,92 | 1,09 | 246,25 |  |  | 5 417,50 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 417,50 |
| 16 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 2,1 | 1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,931 |  |  |  |  |  | 7 425,34 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7,11 |  | 14,931 |  |  | 497,31 |  |  | 7 425,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,428 |  |  |  |  |  | 799,68 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 |  | 0,231 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  | 172,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 |  | 0,231 |  |  | 560,00 |  |  | 129,36 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | маш.-ч | 0,57 |  | 1,197 |  |  | 85,50 |  |  | 102,34 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,57 |  | 1,197 |  |  | 560,00 |  |  | 670,32 |
| Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений | компл | 120 |  | 252 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений | шт | 10 |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 499,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 225,02 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  | 7 731,52 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  | 5 099,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 157,43 |  |  | 21 330,61 |
| 16.1 | Коммерческое предложение | Секция ограждения металлическая 2х0,6 м | шт | 21 | 1 | 21 |  |  | 5 416,67 |  |  | 113 750,07 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6500/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 750,07 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство ограждения площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 322,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 324,65 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 417,49 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 612,22 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 178,05 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 324,65 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 417,49 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 967,67 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 612,22 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 374,78 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 481,24 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 292,32 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 374,78 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 481,24 |
|  |  | Всего по разделу 3 Устройство ограждения площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 178,05 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 22,7718 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 6,3736 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСН01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,00495 | 1 | 0,00495 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15*2,2*0,15) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,027225 |  |  |  |  |  | 20,48 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,5 |  | 0,027225 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  |  | 43,49 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,5 |  | 0,027225 |  |  | 752,24 |  |  | 20,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,48 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 19,05 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 9,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 674,75 |  |  | 92,44 |
| 18 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) | т | 6,93 | 1 | 6,93 |  |  | 113,09 |  |  | 783,71 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,00495*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783,71 |
| 19 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 6,93 | 1 | 6,93 |  |  | 150,04 |  |  | 1 039,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 039,78 |
| 20 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см) | 100 м3 | 0,033 | 1 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15*2,2*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7128 |  |  |  |  |  | 333,63 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 0,7128 |  |  | 468,06 |  |  | 333,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 171,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6798 |  |  |  |  |  | 495,96 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 |  | 0,08547 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  |  | 136,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,08547 |  |  | 752,24 |  |  | 64,29 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 |  | 0,0759 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  |  | 252,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,0759 |  |  | 752,24 |  |  | 57,10 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 |  | 0,08118 |  |  | 2 028,54 |  |  | 164,68 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,08118 |  |  | 643,58 |  |  | 52,25 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 |  | 0,40293 | 2 391,60 | 1,62 | 3 874,39 |  |  | 1 561,11 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 0,40293 |  |  | 752,24 |  |  | 303,10 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 |  | 0,03432 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  |  | 56,92 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,03432 |  |  | 560,00 |  |  | 19,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,20 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 0,231 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  | 13,20 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 014,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 829,59 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 1 227,79 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 1 111,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 162 237,27 |  |  | 5 353,83 |
| 20.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2010 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 4,191 | 1 | 4,191 | 2 220,14 | 2,35 | 5 217,33 |  |  | 21 865,83 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15*2,2*0,1*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 865,83 |
| 21 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,396 |  |  |  |  |  | 688,41 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 1,396 |  |  | 493,13 |  |  | 688,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  | 9,63 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 |  | 0,0122 |  |  | 2 203,38 |  |  | 26,88 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,0122 |  |  | 752,24 |  |  | 9,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0008 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  | 0,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0008 |  |  | 560,00 |  |  | 0,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 585,40 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00002 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  |  | 1,95 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 |  | 0,118 | 4 742,74 | 2,71 | 12 852,83 |  |  | 1 516,63 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,0012 |  |  | 9 975,56 |  |  | 11,97 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,0034 | 10 082,68 | 1,6 | 16 132,29 |  |  | 54,85 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 310,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,04 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 1 033,10 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 935,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 213 969,50 |  |  | 4 279,39 |
| 21.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) (БР 100.30.15) | м3 | 0,086 | 1 | 0,086 | 5 746,75 | 2,99 | 17 182,78 |  |  | 1 477,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,043*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 477,72 |
| 22 | ГЭСН27-02-010-09 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 19,38 |  |  |  |  |  | 9 528,75 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 32,66 |  | 9,798 |  |  | 455,52 |  |  | 4 463,18 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 15,97 |  | 4,791 |  |  | 497,31 |  |  | 2 382,61 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 15,97 |  | 4,791 |  |  | 560,00 |  |  | 2 682,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,156 |  |  |  |  |  | 87,36 |
|  | 91.05.13-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т | маш.-ч | 0,32 |  | 0,096 | 735,21 | 1,66 | 1 220,45 |  |  | 117,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,32 |  | 0,096 |  |  | 560,00 |  |  | 53,76 |
|  | 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,06 |  |  | 746,39 |  |  | 44,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,06 |  |  | 560,00 |  |  | 33,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 791,44 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0005 |  | 0,00015 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  |  | 14,66 |
|  | 04.1.02.04-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200) | м3 | 4,9 |  | 1,47 | 5 841,02 | 2,71 | 15 829,16 |  |  | 23 268,87 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,008 |  | 0,0024 |  |  | 9 975,56 |  |  | 23,94 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,1 |  | 0,03 | 10 082,68 | 1,6 | 16 132,29 |  |  | 483,97 |
| Н | 05.2.03.04 | Камни бортовые бетонные | м3 | 1,6 |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 569,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 616,11 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  | 10 962,37 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 7 404,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 173 120,87 |  |  | 51 936,26 |
| 22.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) (БР 100.20.8) | м3 | 0,48 | 1 | 0,48 | 7 444,62 | 2,99 | 22 259,41 |  |  | 10 684,52 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 684,52 |
| 23 | ГЭСН27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью | 100 м2 | 0,27 | 1 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15*1,8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 22,7124 |  |  |  |  |  | 11 722,32 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 84,12 |  | 22,7124 |  |  | 516,12 |  |  | 11 722,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 879,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,4256 |  |  |  |  |  | 890,73 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,78 |  | 0,4806 |  |  | 2 203,38 |  |  | 1 058,94 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,78 |  | 0,4806 |  |  | 752,24 |  |  | 361,53 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 8 |  | 2,16 |  |  | 53,93 |  |  | 116,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,5 |  | 0,945 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  |  | 704,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,5 |  | 0,945 |  |  | 560,00 |  |  | 529,20 |
| Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные | т | 5,415 |  | 1,46205 |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 493,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 613,05 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  | 14 378,88 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 9 712,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 142 903,56 |  |  | 38 583,96 |
| 23.1 | ФСБЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) | т | 1,46205 | 1 | 1,46205 | 2 810,05 | 2,14 | 6 013,51 |  |  | 8 792,05 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 792,05 |
| 23.2 | ФСБЦ-05.2.02.21-0026 | Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм // Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60 мм, цвет серый | м2 | 27,54 | 1 | 27,54 | 341,02 | 3,03 | 1 033,29 |  |  | 28 456,81 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 456,81 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Устройство тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 552,22 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 273,11 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 284,49 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 504,16 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 450,68 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 039,78 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 346,30 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 306,52 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 273,11 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 284,49 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 504,16 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 450,68 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 621,19 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 172,89 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 039,78 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 777,27 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 621,19 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 172,89 |  |
|  |  | Всего по разделу 4 Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 346,30 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 44,2012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 2,301625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 599 234,89 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 190,69 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 069,79 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 631,97 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 416 597,41 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 745,03 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439 592,16 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 433 847,13 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 294,67 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 233,79 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 397,86 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028 939,63 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 261,28 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 719,90 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 745,03 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 413 008,69 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 896,02 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,00 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,11 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 387 657,78 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 421,02 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 963,76 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 852 600,85 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 822,66 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 682,30 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 683,66 |  |
|  |  | Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |