# Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы                                                                                                                         «Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в городе Югорске на 2012 году»

по состоянию на  1 октября  2012 года.

|  | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт Административных зданий | Бюджет МО | 5 289,0 | 2 550,0 |
| 2 | Капитальный ремонт МБУ «Музей истории и этнографии» | Бюджет МО | 1 723,0 | 994,8 |
| 3 | Капитальный ремонт здания городской бани | Бюджет МО | 5 000,0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Детская школа искусств» | Бюджет МО | 410 | 0 |
| 5 | Проектные работы по капитальному ремонту здания для отделения ЦГБ в Югорск-2 | Бюджет МО | 404 | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт памятника-мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» | Бюджет МО | 163 | 0 |
|  | Всего по программе: |  | 12 989 | 3544,8 |