### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 20 декабря 2022 года                                                                                                   № 137

О выполнении плана подготовки объектов

жилищно-коммунального хозяйства,

объектов социальной сферы к

эксплуатации в осенне-зимний

период 2022-2023 годов

Рассмотрев информацию администрации города Югорска о выполнении плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

#### Председатель Думы города Югорска                                                    Е.Б. Комисаренко

«20» декабря 2022 года

(дата подписания)

|  |  | Приложение |
| --- | --- | --- |
|  |  | к решению Думы города Югорска |
|  |  | от 20 декабря 2022 года № 137 |

Информация о выполнении плана подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов

Решением Думы города Югорска от 31.05.2022 № 62 принят к сведению план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов (далее-План).

Планом запланировано выполнить мероприятия на сумму 73 946,8 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 15 743,3  тыс. руб., бюджета муниципального образования – 4 028,2  тыс. руб., средств предприятий – 54 175,3 тыс. руб.

В ходе исполнения утвержденного Плана администрацией города Югорска принято решение о замене мероприятий «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по улице Геологов в городе Югорске», «Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения по улице Геологов в городе Югорске», «Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по улице Геологов в городе Югорске» на мероприятие «Капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения методом ГНБ по ул. Транспортная от ул. Спортивная, д. 25 до ул. Лермонтова, д. 2 в городе Югорске». Данное решение принято по причине отсутствия участников при неоднократном проведении закупки (конкурсные процедуры на выполнение работ не состоялись дважды) в соответствии с нормами действующего законодательства, а именно в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Корректировка Плана не повлекла за собой изменение объемов и источников финансирования, при этом произошло перераспределение средств между разделами Плана.

По состоянию на 01.12.2022 средства направленные на мероприятия откорректированного Плана освоены на сумму 64 598,0 тыс. руб. в том числе: средства бюджета автономного округа – 7 800,3 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 2 622,4  тыс. руб., средства предприятий – 54 175,3 тыс. руб., что составляет 87,3 %.

Информация о выполнении откорректированного Плана представлена в таблице (приложение).

- Теплоснабжение.

В ходе подготовки сетей теплоснабжения выполнены следующие мероприятия:

– гидравлические испытания тепловых сетей по окончанию отопительного периода 2021-2022 годов;

– ремонт технологического оборудования сетей теплоснабжения, в том числе: замена запорной арматуры Ду 15-300 мм., ремонт строительных конструкций  теплофикационных камер ТК №№ 2-16, 3-23, 3-30, 6-5, 7-1, 8-39, 9-19, 10-4, 10-28, 10-35, 10-37, 10-38, 10-84, 14-31, 14-40,  14-41,14-42, 14-43, 16-1, 16-13, 17-1, 17-2, 17-4, 17-28, 17-37, 17-42, 18-3, УЗВ-18, 22-7, 22-8, 22-9  в городе Югорске;

– капитальный ремонт сетей теплоснабжения по пер. Северный в городе Югорске;

– регламентные работы, в том числе испытание трубопроводов на плотность, прочность, максимальную температуру теплоносителя (по необходимости), промывка.

Общая протяженность замененных сетей теплоснабжения – 0,47 км (в двухтрубном исполнении).

В ходе подготовки сетей горячего водоснабжения выполнены следующие мероприятия:

– ремонт технологического оборудования сетей горячего водоснабжения, в том числе: замена запорной арматуры Ду 15-300 мм., ремонт строительных конструкций  теплофикационных камер ТК №№ 2-16, 3-23, 3-30, 6-5, 7-1, 8-39, 9-19, 10-4, 10-28, 10-35, 10-37, 10-38, 10-84, 14-31, 14-40,  14-41,14-42, 14-43, 16-1, 16-13, 17-1, 17-2, 17-4, 17-28, 17-37, 17-42, 18-3, УЗВ-18, 22-7, 22-8, 22-9  в городе Югорске;

– проведены регламентные работы, в том числе испытание трубопроводов на плотность, прочность, промывка.

В рамках аварийно – поддерживающего ремонта контрольно –  измерительных приборов и автоматики (далее – КИПиА), электрооборудования, технологического оборудования на 21 котельной выполнены следующие мероприятия:

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт, чистка, промывка котлов, частичная замена запорной арматуры, частичная замена обратных клапанов, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 2;

– ремонт технологического оборудования, в том числе чистка, промывка, ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, частичная замена обратных клапанов,  частичная замена технологических трубопроводов, установка напорно-расширительного бака, ремонт оборудования КИПиА, ремонт щита управления котлом, ремонт ОПС, покраска технологического оборудования котельной № 3;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, частичная замена обратных клапанов, замена газового регулятора, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумуляторов, покраска технологического оборудования котельной № 6;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 7;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, замена регулятора давления, установка напорно-расширительных баков, замена циркуляционного трубопровода котлов контура по ГВС, чистка, промывка котлов, ремонт оборудования КИПиА, ремонт ОПС, покраска технологического оборудования котельной № 8;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры,  чистка, промывка котлов, частичная замена обратных клапанов,  ремонт оборудования КИПиА, ремонт ОПС, покраска технологического оборудования котельной № 9;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, частичная замена обратных клапанов, чистка, промывка котлов, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 10;

– ремонт технологического оборудования, в том числе  частичная замена запорной арматуры, частичная замена обратных клапанов, ремонт и замена напорно-расширительных баков, ремонт теплообменника, чистка, промывка котлов, установка ультрозвукового противонакипного аппарата «Зевсоник» на теплообменнике по ТС, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 11;

– ремонт технологического оборудования, в том числе частичная замена запорной арматуры, чистка, промывка котлов, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 12;

– ремонт технологического оборудования, в том частичная замена запорной арматуры, замена напорно-расширительных баков, чистка, промывка котлов, установка ультрозвукового противонакипного аппарата «Зевсоник – Ультра» на теплообменнике по ТС, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 14;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, частичная замена обратных клапанов,  замена регулятора газа, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 17;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, замена регулятора газа, ремонт оборудования КИПиА, ремонт системы ОПС, покраска технологического оборудования, чистка, промывка котлов котельной № 18;

– ремонт технологического оборудования, в том числе чистка, промывка котлов, замена аккумулятора, ремонт системы ОПС, покраска технологического оборудования котельной № 19;

– ремонт технологического оборудования, в том числе частичная замена запорной арматуры, чистка, промывка котлов,  ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 25;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры,  чистка, промывка котлов, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 21/1;

– ремонт технологического оборудования, в том числе чистка, промывка котлов, частичная замена запорной арматуры, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования № 21/2;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, чистка, промывка котлов, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 21/4;

– ремонт технологического оборудования, в том числе  чистка, промывка котлов, замена запорной арматуры, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 21/8;

– ремонт технологического оборудования, в том числе капитальный ремонт котла,  частичная замена запорной арматуры, чистка, промывка котлов, замена приточного насоса, ремонт КИПиА, замена аккумулятора, ремонт электрооборудования, покраска технологического оборудования котельной № 22;

– ремонт технологического оборудования, в том числе частичная замена запорной арматуры, замена регулятора газа, замена предохранительно-сбросного клапана газа, чистка, промывка котлов, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной ВОС;

– ремонт технологического оборудования, в том числе замена предохранительно-сбросного клапана газа, частичная замена запорной арматуры,  ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, чистка, промывка котлов, покраска технологического оборудования котельной КОС.

Средства, направленные на реализацию мероприятия на подготовку объектов системы теплоснабжения освоены на сумму – 18 049,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 5 200,2  тыс. руб.,  бюджета муниципального образования – 917,7 тыс. руб., за счет средств муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз» (далее  –   МУП «Югорскэнергогаз») – 11 931,4 тыс. руб.

Освоение средств направленных на реализацию мероприятий по системе теплоснабжения составляет 98,6 % от уточненного  Плана, с учетом замены мероприятий «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по улице Геологов в городе Югорске», «Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения по улице Геологов в городе Югорске» на мероприятие «Капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения методом ГНБ по ул. Транспортная от ул. Спортивная, д. 25 до ул. Лермонтова, д. 2 в городе Югорске».

2.  Водоснабжение.

В ходе подготовки сетей холодного водоснабжения выполнены следующие мероприятия:

– ремонт технологического оборудования сетей холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры в теплофикационных камерах ТК №№ 2-16, 3-23, 3-30, 6-5, 7-1, 8-39, 9-19, 10-4, 10-28, 10-35, 10-37, 10-38, 10-84, 14-31, 14-40,  14-41,14-42, 14-43, 16-1, 16-13, 17-1, 17-2, 17-4, 17-28, 17-37, 17-42, 18-3, УЗВ-18, 22-7, 22-8, 22-9 и водопроводных колодцах ВК №№ 98, 249.2, 261, 261.2, 262, 266, 266.1, 301, 302, 304, 309, 311, 313, 316, 317, 406, 412, 413  в городе Югорске;

– капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по пер. Северный в городе Югорске.

В рамках аварийно – поддерживающего ремонта ВОС, арт. скважин, выполнены следующие мероприятия:

– ремонт технологического оборудования водозаборных сооружений на 4-м км автодороги Югорск-Агириш, с заменой запорной арматуры и глубинных насосов ЭЦВ на артезианских скважинах №№ 3, 4, 19, 20 в городе Югорске;

– ремонт технологического оборудования ВОС-800 в мкр. Югорск-2, зд. 36 с заменой запорной арматуры в городе Югорске;

– ремонт технологического оборудования ВОС-15000 по ул. Агиришская, 12 с заменой фильтрующего материала, трубопроводов и запорной арматуры в городе Югорске.

Средства, направленные на реализацию мероприятия по подготовке объектов системы водоснабжения  освоены на сумму 10 779,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 2 600,1 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 458,8  тыс. руб., за счет средств предприятия   МУП «Югорскэнергогаз» – 7 720,7 тыс. руб., что составляет 54,3 % от уточненного  Плана.

Мероприятие «Капитальный ремонт (с заменой) сетей водоснабжения методом ГНБ по ул. Транспортная от ул. Спортивная, д. 25 до ул. Лермонтова, д. 2 в городе Югорске» реализовано в полном объеме. Средства, предусмотренные на оплату мероприятия в сумме 8 953,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 7 610,8 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 1 343,0 тыс. руб. будут освоены до конца текущего года.

Общая протяженность замененных сетей холодного водоснабжения, с учетом вышеуказанного мероприятия составляет – 1,51 км.

3. Водоотведение.

В ходе подготовки выполнены следующие мероприятия:

– ремонт канализационных колодцев в городе Югорске.

Аварийно –  поддерживающий ремонт КОС и КНС в том числе:

– ремонт технологического оборудования КНС №№ 14, 15, 25 с заменой перекачивающего насоса СМ 150-125-315/4, в городе Югорске;

– ремонт технологического оборудования КНС №№ 4, 8, 13, 18, 19 с заменой перекачивающего насоса СМ 125-80-315/4, в городе Югорске;

– ремонт технологического оборудования КНС №№ 9, 23 с заменой перекачивающего насоса Иртыш ПФ-2 125/400.360-11/6-016, в городе Югорске;

– ремонт технологического оборудования КНС №№ 17, 21, 24 с установкой узлов учета стоков «Акрон-02-2» с блоком телеметрии, в городе Югорске.

На подготовку объектов  системы водоотведения за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» направлено – 3 963,3 тыс. руб.

4. Газоснабжение.

При подготовке к зиме объектов  системы газоснабжения выполнены мероприятия на общую сумму 2 650,0 тыс. руб. за счет средств предприятия ОАО «Газпром газораспределение Север», в том числе:

Техническое обслуживание и ремонтно –  профилактические работы на объектах газового хозяйства, в том числе:

– техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства (ГРП, ШРП, газопроводы)– 28 шт./146,5 км;

– техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства (газопроводы, колодцы)– 45 ед./146,5км;

– приборное обследование газопроводов– 6,9 шт.;

– текущий ремонт оборудования ГРП, ГРПШ с покраской газового оборудования– 28 ед.;

– частичная покраска надземных газопроводов: Газопровод г. Югорск. Газоснабжение 5-7 мкр. (1 очередь); Газоснабжение микрорайона 13-14 г. Югорск (3-4 очередь) – 1 км;

– обновление привязок, указателей газопроводов и колодцев (утраченных и пришедших в негодность в зимний период)– 30 ед.;

– ревизия системы отопления в ГРП – 28 ед.;

– очистка охранных зон газопроводов от древесно-кустарниковой растительности: Подземный газопровод г. Югорск, ул. Агиришская, 12; Газопровод г. Югорск. Газоснабжение 5-7 мкр. (1 очередь); Газоснабжение 18 мкр, г. Югорск (наружные сети к жилым домам) – 1 км;

– приведение охранных зон ГРП и запорной арматуры в соответствие с нормативными требованиями– 28/396 объект.

Реализация мероприятий по газоснабжению составляет 100%.

5. Жилищный фонд

В рамках подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне – зимний выполнены следующие мероприятия:

– капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (8 квартир);

–подготовка многоквартирного жилищного фонда к осенне–зимнему периоду.

В целом на реализацию мероприятий направлено 17 032,7 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования – 1 245,9 тыс. руб., из средств предприятий, обслуживающих жилищный фонд – 15 786,8 тыс. руб.

Реализация мероприятий по жилищному фонду составляет 99,9%.

6. Электроснабжение

При подготовке к зиме объектов системы электроснабжения выполнены следующие мероприятия:

Текущий ремонт ТП, воздушных линий (далее – ВЛ), в том числе:

– текущий ремонт ТП 10/0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ, РП, ПС, РВНО – 14 шт.;

– текущий ремонт ВЛ-10кВ– 7,4 км;

– текущий ремонт ВЛ-0,4кВ – 34,9 км;

– текущий ремонт КЛ-10кВ– 0,3 км;

– текущий ремонт КЛ-0,4кВ – 0,2 км.

на общую  сумму  10 023,1 тыс. руб., в том числе за счет средств предприятия Советский филиал АО «ЮРЭСК» - 3 133,1 тыс. руб.,  АО «ЮТЭК-Региональные сети» - 6 890,0 тыс. руб.

7. Финансовые средства для создания материально – технического резерва.

МУП «Югорскэнергогаз» создан материально-технический резерв на общую сумму 2 100,0 тыс. руб.