# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| от 16.12.2024 | № 2148-п |

О муниципальной программе города Югорска «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации [от 04.03.2025 № 373-п](/content/act/95dc425d-bb4d-4489-ab05-279ef015d475.doc))

В соответствии с [Бюджетным кодексом Российской Федерации](/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html), Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 [№ 309](/content/act/c0aafc31-9a75-4616-ab07-6f1e220a4280.html) «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Федеральным законом [от 06.10.2003 № 131-ФЗ](/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Югорска [от 16.08.2024 № 1373-п](/content/act/fe5d8ec5-968c-45a4-9928-feb3fe6697c2.doc) «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации», распоряжением администрации города Югорска от 11.10.2024 № 486-р «О перечне муниципальных программ города Югорска»:

1. Утвердить муниципальную программу города Югорска «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной информационной системе «Управление».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города-директора Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска Котелкину Ю.В.

Глава города Югорска А.Ю. Харлов

# Приложение

# к постановлению

# администрации города Югорска

# от 16.12.2024 № 2148-п

# Муниципальная программа города Югорска

# «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»

# (далее-муниципальная программа)

# Паспорт муниципальной программы

## 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Котелкина Юлия Викторовна, заместитель главы города-директор Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (далее - ДМСиГ) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивого пространственного развития города Югорска  2. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Югорска  3. Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. «Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территории города Югорска».  2. «Организация транспортного обслуживания населения».  3. «Формирование современной комфортной городской среды». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 375 875,4 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни:  1.1. Показатель «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году».  1.2. Показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1 600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»  2. Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы:  2.1. Показатель «Увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов государственной власти единой цифровой платформы».  3. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды».  4. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечениеэпизоотическогоиветеринарно*-*санитарного благополучия»*.*  5. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Современная транспортная система».  6. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Экологическая безопасность». |

## 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1 «Обеспечение устойчивого пространственного развития города Югорска» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих требованиям законодательства | МП города Югорска | Единиц | 5 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ДМСиГ | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году  Увеличение к 2030 году до 99 процентов доли предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе внедрение системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых государственных услуг в электронной форме в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, за счет внедрения в деятельность органов государственной власти единой цифровой платформы |
| 2. | Общая площадь жилых помещений приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего | ОМС | Кв.м | 29,2 | 2023 | 29,4 | 30,5 | 31,2 | 32,0 | 32,6 | 33,0 | Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 15.03.2013 № 92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправлениягородских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» | ДМСиГ | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |
| 2.1 | в том числе введенная в действие за один год | 0,75 | 2023 | 0,75 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Цель 2 «Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Югорска» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Ежегодное количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах | МП города Югорска | Единиц | 37 344 | 2023 | 58 325 | 58 325 | 58 325 | 58 325 | 58 325 | 58 325 | - | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее-ДЖКиСК) | - |
| (В паспорте муниципальной программы в графе «Ответственные за достижение показателя» строки 3 раздела 2 внесены изменения постановлением Администрации [от 04.03.2025 № 373-п](/content/act/95dc425d-bb4d-4489-ab05-279ef015d475.doc)) | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель 3 «Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | МП города Югорска | Штук | 12 | 2023 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | - | ДЖКиСК | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 5. | Количество дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства | МП города Югорска | Единиц. | 117 | 2023 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 131 | - | ДЖКиСК | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске | МП города Югорска | Процент | 70,8 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | ДЖКиСК | - |
| 7. | Доля объектов благоустройства и городского хозяйства, подлежащих содержанию и текущему ремонту, от общего их количества | МП города Югорска | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ДЖКиСК | - |
| 8. | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей) | МП города Югорска | Единиц. | 1 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ДЖКиСК | - |
| 9. | Количество отловленных безнадзорных животных | МП города Югорска | Голов | 156 | 2023 | 55 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | Приказ Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 23-Пр-264-ОД от 01.11.2023 | ДЖКиСК | - |
| 10. | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования | МП города Югорска | Процент | 36 | 2023 | 37,3 | 37,4 | 37,5 | 37,6 | 37,7 | 37,8 | - | ДЖКиСК | - |
| 11. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | МП города Югорска | Штук | 192 | 2023 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | - | ДЖКиСК | - |
| 12. | Количество утилизированных автомобильных шин | МП города Югорска | Тонн | 192,0 | 2023 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | ДЖКиСК | - |
| 13. | Количество демонтируемых рекламных конструкций | МП города Югорска | Единиц | 1 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | ДМСиГ | - |

## 2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Показатель «Ежегодное количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах», единиц | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество перевезенных пассажиров | Тыс. человек | 233,6 | 2023 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | ДЖКиСК |
| 2 | Показатель «Количество отловленных безнадзорных животных», единиц | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество животных без владельцев, содержащихся в муниципальном приюте | Голов | 156 | 2023 | 14 | 14 | 14 | 13 | ДЖКиСК |

## 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://internet.garant.ru/document/redirect/179222/0)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. «Обеспечение устойчивого пространственного развития города Югорска» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих требованиям законодательства | МП города Югорска | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1.2. | Общая площадь жилых помещений приходящаяся в среднем на 1 жителя | ОМС | Кв.м | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,6 | 29,6 | 29,7 |
| 1.2.1. | В том числе введенная за один год | ОМС | Кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 |
| 2. | Цель 2. «Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Югорска» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ежегодное количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах | МП города Югорска | Штук | 4 631 | 9 259 | 14 285 | 19 245 | 24 353 | 28 805 | 33 489 | 38 135 | 43 183 | 48 339 | 53 169 | 58 325 |
| 3. | Цель 3. «Формирования комфортной городской среды и повышение качества жизни населения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | МП города Югорска | Штук | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 3.2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске | МП города Югорска | Процент | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 3.3. | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей) | МП города Югорска | Процент | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3.4. | Количество отловленных безнадзорных животных | МП города Югорска | Голов | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 |
| 3.5. | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования | МП города Югорска | Процент | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 28 | 32 | 35 | 37,3 |
| 3.6. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | МП города Югорска | Штук | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 |
| 3.7. | Количество утилизированных автомобильных шин | МП города Югорска | Тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 3.8. | Количество демонтируемых рекламных конструкций | МП города Югорска | Единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |

## 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территории города Югорска» | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности» | | |
|  | Ответственный за реализацию: ДМСиГ | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.1.1. | Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования | Приведение в соответствие с федеральным и региональным законодательством документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий для дальнейшего развития территорий города Югорска.  Увеличение градостроительного потенциала и комплексное развитие территорий муниципального образования. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя -всего, в том числе введенная в действие за один год.  Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих требованиям законодательства |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Наполнение ГИСОГД сведениями об объектах градостроительной деятельности» | | |
|  | Ответственный за реализацию : ДМСиГ | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.2.1. | Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) | Увеличение количества и качества размещаемых в информационной системе цифровых документов, материалов о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства для выполнения градостроительной деятельности | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих требованиям законодательства |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Организация транспортного обслуживания населения» | | |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения» | | |
|  | Ответственный за реализацию ДЖКиСК | Срок реализации 2025-2030 | |
| 2.1.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории города Югорска | Сохранение количества рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах в количестве, необходимом для удовлетворения потребности жителей | Ежегодное количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Формирование современной комфортной городской среды и повышение качества жизни населения» | | |
| 3.1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (куратор-Ефимов Роман Александрович) | | |
|  | Ответственный за реализацию ДЖКиСК | Срок реализации 2025-2030 | |
| 3.1.1. | Благоустройство общественных территорий города Югорска | Обеспечение создания на общественных территориях комфортной современной среды для жителей и гостей города в соответствии с требованиями «Югорского стандарта» и принципами универсального дизайна, доступной для инвалидов.  Благоустройство территории парка по улице Менделеева.  Благоустройство центрального городского сквера «Северное сияние» по ул. Ленина | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для комфортного проживания в городе Югорске» | | |
|  | Ответственный за реализацию: ДЖКиСК  Соисполнители: Управление культуры администрации города Югорска (далее-УК), Управление социальной политики администрации города Югорска (далее - УСП), Управление образования администрации города Югорска (далее - УО) | Срок реализации 2025-2030 | |
| (В паспорте муниципальной программы в графе «Задачи структурного элемента» раздела 4 в строке 3.2 внесены изменения постановлением Администрации [от 04.03.2025 № 373-п](/content/act/95dc425d-bb4d-4489-ab05-279ef015d475.doc)) | | | |
| 3.2.1. | Выполнение работ по благоустройству территории города Югорска | Обеспечение создания комфортной современной среды в городе Югорске для жителей и гостей города в соответствии с требованиями «Югорского стандарта» и принципами универсального дизайна, доступной для инвалидов.  Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий, устройство контейнерных площадок, остановочных комплексов, автомобильных стоянок, установка детских игровых площадок, реализация наказов избирателей депутатам Думы города Югорска | Количество дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства.  Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| 3.2.2. | Поддержание объектов благоустройства в нормативном состоянии | В рамках ежегодного содержания выполняется:  - обеспечение текущего содержания, уборки и санитарной очистки объектов благоустройства и городского хозяйства;  - обеспечение функционирования уличного освещения;  - озеленение города;  - ремонт и содержание объектов благоустройства;  - формирование крон деревьев и уборка аварийно-опасных насаждений;  - снос ветхих строений;  - проведению дезинсекции (ларвицидные и акарицидные обработки) и дератизации объектов | Доля объектов благоустройства и городского хозяйства, подлежащих содержанию и текущему ремонту, от общего их количества |
| 3.2.3. | Привлечение населения к самостоятельному решению вопросов содержания, благоустройства жилищного фонда (проведение информационной работы) | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в том числе путем привлечения специалистов профильных организаций для проведения обучающих семинаров).  Участие в ежегодном фестивале энергосбережения.  Ежегодное проведение городского конкурса на образцовое содержание жилищного фонда.  Оказание содействия, в том числе освещение информации, а также непосредственное участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Стратегии развития территориального общественного самоуправления (ТОС) Российской Федерации до 2030 года.  Проведение работы по пропаганде бережливого производства, в том числе по обучению сотрудников организаций жилищно-коммунального комплекса принципам бережливого производства, мониторинг и регулярный контроль качества предоставляемых услуг в целях реализации Концепции «Бережливый регион» | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске |
| 3.2.4. | Обеспечение условий беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры для инвалидов | Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов в соответствии с требованиями «Югорского стандарта» и принципами универсального дизайна | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей) |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий «Гуманное обращение с животными» | | |
|  | Ответственный за реализацию: ДЖКиСК  Соисполнитель: Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска (далее-УБУиО) | Срок реализации 2025-2030 | |
| (В паспорте муниципальной программы в графе «Задачи структурного элемента» раздела 4 в строке 3.3 внесены изменения постановлением Администрации [от 04.03.2025 № 373-п](/content/act/95dc425d-bb4d-4489-ab05-279ef015d475.doc)) | | | |
| 3.3.1. | Реализация переданного отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Санитарный отлов безнадзорных животных, деятельность по обращению с животными без владельцев (проведение профилактических ветеринарных мероприятий и содержание безнадзорных животных) | Количество отловленных безнадзорных животных |
| 3.3.2. | Содержание муниципального приюта для животных без владельцев | Сокращение численности животных без владельцев, беспрепятственно передвигающихся по территории муниципального образования, для исключения болезней животных и защиты населения | Количество отловленных безнадзорных животных |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий «Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» | | |
|  | Ответственный за реализацию: ДЖКиСК  Соисполнитель: УБУиО, УК, УСП, УО | Срок реализации 2025-2030 | |
| (В паспорте муниципальной программы в графе «Задачи структурного элемента» раздела 4 в строке 3.4 внесены изменения постановлением Администрации [от 04.03.2025 № 373-п](/content/act/95dc425d-bb4d-4489-ab05-279ef015d475.doc)) | | | |
| 3.4.1. | Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры | Экологическое просвещение и ликвидацию экологической безграмотности, формирование навыков экологического поведения, а также позитивного отношения к экологической грамотности и экологической культуре, создание условий для реализации природоохранных мероприятий | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования |
| 3.4.2. | Ликвидация мест несанкционированых свалок | Снижение количества несанкционированных свалок | Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
| 3.4.3. | Регулирование деятельности в сфере обращения с отходами IV класса опасности | Снижение негативного воздействия отходов IV класса опасности на окружающую среду путем сбора, вывоза автомобильных шин с целью их дальнейшей утилизации | Количество утилизированных автомобильных шин |
| 3.5. | Комплекс процессных мероприятий «Демонтаж информационных конструкций» | | |
|  | Ответственный за реализацию: ДМСиГ | Срок реализации 2025-2030 | |
| 3.5.1. | Приведение рекламных конструкций в соответствие правилам благоустройства территории города Югорска, демонтаж рекламных конструкций установленных и эксплуатируемых без разрешения | Избавление фасадов зданий, строений, сооружений от «визуального» мусора.  Повышение качества эстетического облика города Югорска | Количество демонтируемых рекламных конструкций |
| 4. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» | | |
|  | Ответственный за реализацию: ДМСиГ | Срок реализации: 2025-2030 | |
|  | Обеспечение полномочий и функций муниципального автономного учреждения «Городское лесничество» (далее-МАУ «Горлес») | Обеспечение деятельности МАУ «Горлес» | - |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Пространственное  развитие и формирование  комфортной городской среды», в том числе: | | 477 051,0 | 212 825,9 | 195 399,4 | 163 499,7 | 163 499,7 | 163 599,7 | 1 375 875,4 |
| Федеральный бюджет | | 94 565,1 | 4 163,2 | 3 894,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 623,0 |
| Бюджет автономного округа | | 93 337,8 | 11 234,4 | 11 077,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 649,5 |
| Местный бюджет | | 289 148,1 | 197 428,3 | 180 427,4 | 163 499,7 | 163 499,7 | 163 599,7 | 1 157 602,9 |
| Иные источники финансирования | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 253 093,9 | 20 674,8 | 20 249,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294 017,9 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 94 565,1 | 4 163,2 | 3 894,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 623,0 |
| 1.2. | Бюджет автономного округа | 88 564,7 | 6 511,6 | 6 354,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 430,8 |
| 1.3. | Местный бюджет | 69 964,1 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89 964,1 |
| 1.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности» | 3 176,2 | 3 176,2 | 3 176,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 528,6 |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Бюджет автономного округа | 2 953,9 | 2 953,9 | 2 953,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 861,7 |
| 2.3. | Местный бюджет | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 666,9 |
| 2.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для комфортного проживания в городе Югорске» | 159 585,2 | 131 855,2 | 114 855,2 | 113 500,0 | 113 500,0 | 113 500,0 | 746 795,6 |
| 3.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Бюджет автономного округа | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 065,6 |
| 3.3. | Местный бюджет | 158 230,0 | 130 500,0 | 113 500,0 | 113 500,0 | 113 500,0 | 113 500,0 | 742 730,0 |
| 3.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения» | 35 063,7 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 210 063,7 |
| 4.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Местный бюджет | 35 063,7 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 210 063,7 |
| 4.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности подведомственного учреждения по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» | 16 118,0 | 15 000,6 | 14 999,7 | 14 999,7 | 14 999,7 | 14 999,7 | 91 117,4 |
| 5.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Местный бюджет | 16 118,0 | 15 000,6 | 14 999,7 | 14 999,7 | 14 999,7 | 14 999,7 | 91 117,4 |
| 5.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Демонтаж информационных конструкций» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 6.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| 6.4 | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Гуманное обращение с животными» | 5 844,0 | 5 790,1 | 5 790,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 424,2 |
| 7.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Бюджет автономного округа | 344,0 | 290,1 | 290,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,2 |
| 7.3. | Местный бюджет | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 500,0 |
| 7.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду» | 4 120,0 | 1 329,0 | 1 329,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 778,0 |
| 8.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2. | Бюджет автономного округа | 120,0 | 123,6 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,2 |
| 8.3. | Местный бюджет | 4 000,0 | 1 205,4 | 1 205,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 410,8 |
| 8.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Наполнение ГИСОГД сведениями об объектах градостроительной деятельности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2. | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9.4. | Иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Приложение

# к паспорту муниципальной программы

# Методика расчета целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих требованиям законодательства | Единиц | Административный учет осуществляется путем подсчета наличия выполненных кадастровых работ кадастровых кварталов |
| 2. | Общая площадь жилых помещений приходящаяся в среднем на 1 жителя - всего | Кв. м | Административный учет путем подсчета отношения общей площади всего жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на конец отчетного года в муниципальном образовании |
| 2.1. | в том числе введенная в действие за один год | Административный учет путем подсчета отношения общей площади введенного за 1 год жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на конец отчетного года в муниципальном образовании |
| 3. | Ежегодное количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах | Штук | Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах определяется как сумма значений произведенных рейсов за заданный период по всем маршрутам движения общественного транспорта.  Количество рейсов, осуществляемых в день и периодичность движения транспорта устанавливается приказом Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска «Об утверждении расписания движения общественного транспорта» № 238 от 10.12.2024. |
| 4. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Штук | Административный учет:  Ежегодно количество благоустроенных муниципальных территорий определяется в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий из средств окружного бюджета на реализацию программ по формированию современной городской среды.  (Всего 18 территорий, 12 благоустроено, 6 требуют благоустройства) |
| 5. | Количество дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства | Штук | Административный учет:  Ежегодно количество дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства, определяется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на благоустройство дворовых территорий.  Всего 131 дворовая территория, в том числе 117 дворовых территорий благоустроено, 14 требуют благоустройства. |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске | Процент | Административный учет:  Количество граждан старше 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (ежемесячный отчет в департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Информация по вовлечению граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды») / Количество граждан старше 14 лет (данные официальной статистики на сайте https://72.rosstat.gov.ru) \* 100 |
| 7. | Доля объектов благоустройства и городского хозяйства, подлежащих содержанию и текущему ремонту, от общего их количества | Процент | Отношение количества объектов, подлежащих содержанию, к объектам, включенных в казну муниципального образования город Югорск |
| 8. | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых проведен комплекс мероприятий по дооборудованию, адаптации объекта в соответствии с требованиями доступности (посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, входных групп, лифтов, специальных технических средств, обустройства территорий, подъездных путей) | Единиц | Административный учет осуществляется на основании перечня объектов, планируемых к адаптации и дооборудованию, по результатам работы рабочей группы по обеспечению условий доступности объектов и услуг, жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Югорске, утвержденного Протоколом |
| 9. | Количество отловленных безнадзорных животных | Голов | Планируемое значение показателя определяется на основании Приказа Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры № 23-Пр-264-ОД от 01.11.2023 |
| 10. | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования | Процент | Отношение количества граждан, принявших участие в эколого-просветительских и природоохранных мероприятий, к количеству граждан, проживающих на территории города Югорска, согласно статистических данных |
| 11. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Штук | Контейнерные площадки в количестве двух штук (согласно казне) подлежат расчистки от мусора, не относящегося к твердым коммунальных отходам, с периодичностью 2 раза в неделю |
| 12. | Количество утилизированных автомобильных шин | Тонн | Административный учет путем взвешивания автомобильных шин для дальнейшей утилизации |
| 13. | Количество демонтируемых рекламных конструкций | Единиц | Административный учет путем подсчета количества актов осмотра демонтажа |

# Приложение 1

# к муниципальной программе города Югорска

# Реализация регионального проекта

# «Формирование комфортной городской среды»

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ( далее автономный округ) и бюджета города Югорска. Проект реализуется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации [от 10.02.2017 № 169](/content/act/7ce6b296-78c6-4419-ada2-bbd05452cc12.html) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр, по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.12.2022 № 673-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»;

- приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.05.2024 № 41-ОД-58 «О стандарте комплексного развития территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «ЮГОРСКИЙ СТАНДАРТ».

Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований автономного округа (дворовых и общественных территорий), в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между администрацией города Югорска и Департаментом строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

- на софинансирование с участием средств федерального бюджета - посредством электронного документооборота, по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

- без участия средств федерального бюджета - посредством электронного документооборота, утвержденной Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий, определенных минимальным перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ.

Минимальный перечень видов работ включает: ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы), обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству города Югорска, приведен в таблице 4 к настоящему приложению.

При реализации минимального перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений.

Благоустройство территории по минимальному перечню работ производится при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о мероприятиях по благоустройству дворовой территории и о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

Дополнительный перечень видов работ выполняется на территориях, где обеспечен минимальный перечень работ и включает: оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов; устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов), иные работы.

При реализации дополнительного перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в том числе с определением порядка, формы и доли такого участия.

Благоустройство территории по дополнительному перечню производится при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается:

- о мероприятиях по благоустройству дворовой территории;

- о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий.

Размер софинансирования собственников помещений работ из дополнительного перечня должен составлять:

- с участием средств федерального бюджета не менее 20% стоимости выполнения таких работ;

- без участия средств федерального бюджета не менее 10% стоимости выполнения таких работ.

Земельные участки дворовых территорий, решение о благоустройстве которых принято, должны быть сформированы и поставлены на кадастровый учет.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, приведен далее.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, приведен далее.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, а также дворовой территории в муниципальную программу города Югорска «Формирование комфортной городской среды», утверждены постановлением администрации города [от 21.04.2017 № 891](/content/act/c7722b21-2a1c-41b2-9094-353840ec8ec9.doc) «Об утверждении Порядков для реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующее:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

- соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

- установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д.;

- размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

- соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов.

В целях осуществления контроля и координации реализации мероприятия на уровне муниципального образования создана общественная комиссия по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», состав которой утвержден постановлением администрации города Югорска от 13.03.2017 № 531 (далее-Комиссия).

Информация о составе Комиссии, протоколы и графики заседаний размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальные контракты по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятия должны быть заключены не позднее 1 апреля года реализации проекта по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии. Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий по муниципальным контрактам должен составлять не менее 3 лет.

В программу включены дворовые территории, которые требуют благоустройства по минимальному перечню работ (таблица 1 к настоящему приложению). Очередность благоустройства территории будет определяться в порядке поступления предложений (заявок) заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству, при этом должны быть соблюдены условия, указанные выше.

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут исключаться территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом города Югорска, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий Комиссией.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут исключаться дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой.

Ежегодно проводится рейтинговое голосование среди жителей города Югорска по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 27.02.2024 № 316-п «О порядке проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в городе Югорске», в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общественные территории включаются в программу на основании результатов рейтингового голосования (таблица 2 настоящего приложения). Проводится актуализация муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий.

В программу включены прилегающие территории объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2030 года за счет собственных средств в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Югорска (таблица 3 настоящего приложения).

При реализации проекта обеспечивается:

- синхронизация выполнения работ с реализуемыми в городе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

- синхронизация мероприятий с реализуемыми в городе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проектов, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтажных работ в рамках благоустройства производится за счет средств бюджета города Югорска в ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для комфортного проживания в городе Югорске»;

- недопущение благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, признанным в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу, а также к многоквартирным домам, которые считаются ветхими и непригодными для проживания;

- проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ, включая обсуждения в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе при внесении в них изменений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования проектов);

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

- подготовка не позднее 1 декабря предшествующего года году проведения благоустройства объектов с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу (подпрограмму), а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

- проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий;

- реализация мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. В целях информирования жителей индивидуальной жилой застройки будут размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в средствах массовой информации:

а) разделы Правил благоустройства города Югорска о благоустройстве территорий индивидуальной жилой застройки;

б) разработанный и утвержденный график проведения инвентаризации территорий;

в) паспорта благоустройства территорий;

г) в случае выявления несоответствия жилого дома и (или) земельного участка, предоставленного для его размещения, требованиям, установленным Правилами благоустройства города Югорска, планируется заключение с собственниками (землепользователями) соглашения об их благоустройстве не позднее 2030 года;

* предоставление отчетности и документации, связанной с мероприятиями по благоустройству в соответствии с муниципальной программой и государственной программой автономного округа.

# Таблица 1

# Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

| № | Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв |
| 1 | ул. Буряка 3А  ул. Буряка 3Б  ул. Буряка 3Г  (1 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| ул. Буряка 3А  ул. Буряка 3Б  ул. Буряка 3Г  (2 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 2 | ул. Попова 60А  ул. Попова 60Б | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 3 | ул. Калинина, д. 23/1 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 4 | ул. Железнодорожная 33  ул. Железнодорожная 35 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 5 | ул. Таёжная, 20А  ул. Таёжная, 12/1  ул. Таёжная, 12/2  ул. Таёжная, 12/3 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 6 | ул. Толстого 12  ул. Толстого 14  ул. Толстого 16 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 7 | ул. 40 Лет Победы, дом 18 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 8 | ул. Советская 5 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 9 | ул. Спортивная, 15 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 10 | ул. Механизаторов, д. 5  ул. Механизаторов, д. 7  ул. Буряка 12 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 11 | ул. Менделеева, 32/1  ул. Менделеева, 32/2 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 12 | Ул. Менделеева, 37А  Ул. Менделеева, 41 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 13 | Ул. Свердлова, 2  ул. Свердлова, 4  ул. Газовиков, 2 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 14 | ул. Ермака 5  ул. Магистральная, д.23 Магистральная, д.29 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

# Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв |
| 1 | Парк по улице Менделеева в городе Югорске (6 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парк по улице Менделеева в городе Югорске (7 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парк по улице Менделеева в городе Югорске (8 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Центральный сквер «Северное сияние» города Югорска | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство территории по ул. Октябрьская (напротив торгового центра «Лайнер») (1 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Благоустройство территории по ул. Октябрьская (напротив торгового центра «Лайнер») (2 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 4 | Благоустройство территории на углу улиц 40 лет Победы - Ленина (за школой искусств) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 5 | Благоустройство территории в районе улицы Чкалова в городе Югорске | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 6 | Благоустройство территории в районе железнодорожного вокзала | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

# Таблица 3

# Адресный перечень

# объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2030 года за счет собственных средств

# в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Югорска

| № п/п | Объект недвижимого имущества | Адрес недвижимого имущества (земельного участка) | Собственник (пользователь) | Вид пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торгово-развлекательный комплекс (3 этап строительства) | г.Югорск, ул. Октябрьская, 2 | Осадчук Ирина Владимировна | собственность |
| 2 | Центр многоцелевого и специализированного назначения | г. Югорск, ул. Торговая, 27 | Рунге Игорь Владимирович | собственность |
| 3 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Югорская городская больница» Терапевтическое отделение поликлиники | г. Югорск, ул. Попова, 29 | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Управление капитального строительства | Постоянное (бессрочное) пользование |
| 4 | Станция технического обслуживания | г. Югорск, ул. Славянская, 22 | ООО «Камелот» | собственность |
| 5 | Магазин | г. Югорск, Менделеева, 47 | ООО «Троя» | аренда |
| 6 | Жилой комплекс «Мирный». | г. Югорск, Мира, 59 | ООО «Дружба Н» | аренда |
| 7 | Производственная база | г. Югорск, ул. Гастелло, д. 33 | ООО «Цель» | аренда |
| 8 | Нежилые помещения для размещения Социального дома | г. Югорск, ул. Мира, 48 | ООО «НИКА СОЦ СТРОЙ» | аренда |
| 9 | Весовая со складом ВСП | г. Югорск, ул. Железнодорожная, 1 | ООО»Вторчермет» | собственность |
| 10 | Многоквартирный дом | г. Югорск, ул. Лесозаготовителей, 7 | ООО «Стройкомплект» | аренда |
| 11 | Многоквартирный дом | г. Югорск, ул. Мраморная, 20 | ООО «Профи Сервис» | аренда |
| 12 | Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа | г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 16 | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Управление капитального строительства» | собственность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |

# Таблица 4

# Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству города Югорска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ogk-f-6 | Опоры граненые конические ОГКф-6 с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока). Высота надземной части опоры 6 м, нижний описанный диаметр опоры 135 мм, верхний описанный диаметр опоры 84 мм. | |
| 2 | [Светильник ЖКУ33-100-001.01G ЭмПРА Reflux](https://lampoid.ru/image/cache/data-gku331-450x450.jpg) | Светильник ЖКУ 33-100-012.01G консольный без отражателя, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната, материал корпуса-сталь, окрашенная порошковой краской, крепление плафона-защелки из нержавеющей стали. Степень защиты оптического отсека ПРА-IP 53, источник света-лампы ДНаТ, тип патрона-Е40, мощность лампы- 100 Вт, цвет корпуса-серый. | |
| 3 |  | Урна металлическая: размеры: Д\*Ш\*В 300\*300\*400 мм. Высота с ножками 550 мм. Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, ножки из металлической трубы диаметром 15 мм | |
| 4 |  | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2000\*500\*900 мм.  Материал: ножки из металлической трубы диаметром 25 мм. Спинка деревянный брусок размером 2000\*40\*60 мм и металлическая полоса шириной 40 мм, толщиной 4 мм. | |
| 5 |  | | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2080\*740\*8800 мм.  Материал: Конструкция стальная, сидение из деревянных ламелей |
| 6 | https://hoztorgsnab.ru/assets/images/products/1452/87e3b505ed1711e680c1305a3ac8720a-5946b0d9f29d11e680c2305a3ac8720a.jpg | | Урна металлическая:  Объем 20 литров, цилиндрическая с крышкой, опрокидывающаяся на двух металлических опорах |
| 7 |  | | Уличный светильник на опоре.  Высота 9000 мм  материал: металл окрашенный |
| 8 |  | | Ограждение с 1 столбом  Размеры 2000x40х750 мм  Материал металл окрашенный |
| 9 | Тротуарная плитка  loupe | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка серого цвета. Водопоглощение-3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 10 | Тротуарная плитка  603b2fffa8958febbb28426e365e4834 | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение –3% . Истираемость 0,4 г/см2. |
| 11 | Тротуарная плитка  144_original | | Тротуарная плитка: размеры: 195х160х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение-3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 12 | Тротуарная плитка  377_big | | Тротуарная плитка: размеры: 275х235х40 мм. Плитка желтого цвета. Водопоглощение-3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 13 | Тротуарная плитка  brick_0021_curves-21-2 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка белого цвета. Водопоглощение-3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 14 | Тротуарная плитка  i?id=f2db970780942ec13bf50a27a3268133&n=13 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение- 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |

# Приложение 2

# к муниципальной программе города Югорска

# Порядок

# аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых

# на выполнение минимального, дополнительного перечней работ

# по благоустройству дворовых территорий

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Югорск, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

## 2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

2.3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

* субботники;
* подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);
* участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;
* участие в озеленении территории-высадка растений, создание клумб, уборка территории;
* обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

2.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в сети Интернет, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

2.5. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, товарищество собственников жилья, либо управляющая организация, предоставляет в Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее-ДЖКиСК) соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

2.6. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

2.7. Финансовое участие граждан организовывается посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением соответствующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома (далее - Организация), либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Организация открывает счет в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах федерального казначейства, на котором аккумулируются средства.

2.8. Впоследствии, собранные средства собственников жилья перечисляются в доход бюджета города Югорска с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

## 3.Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. Информацию о ходе сбора средств, сумме собранных средств в разрезе домов и квартир Организация направляет в ДЖКиСК, с приложением платежного поручения о перечислении средств в доход бюджета.

3.2. Информацию о поступивших (поступающих) денежных средствах ДЖКиСК размещает (обновляет) на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.

3.3. ДЖКиСК ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии муниципального образования городской округ Югорск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

## 4. Контроль за соблюдением условий порядка

Муниципальное образование обеспечивает возврат перечисленных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

* экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
* неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
* не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
* возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
* возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

# Приложение 3

# к муниципальной программе города Югорска

# Порядок

# разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу

## 1. Общие положения

* 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в настоящую муниципальную программу (далее-Порядок).
  2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее-дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

* 1. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее-заинтересованные лица).

## 2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется заинтересованными лицами или департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее-ДЖКиСК).

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

## 3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, ДЖКиСК уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее-представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение 5 рабочих дней со дня его изготовления.

3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется приказом ДЖКиСК в течение 10 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.