Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Оценка результативности реализации ведомственной целевой программы

«Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в городе Югорске на 2013 год»

| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе | Выполнено | Результат гр.8 / гр. 6, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации | На отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Непосредственные результаты |
| 1 | Капитальный ремонт Административного здания Ленина, 29 |  | Здание требует капитального ремонта | Здание имеет эксплуатационные качества, соответствующие СНиП | Выполнение капитального ремонта фасада 3433 кв. м., ремонт помещения для ЕДДС – 66 м2, ремонт кровли 1590 м2 | Здание имеет эксплуатационные качества, соответствующие СНиП | Выполнение капитального ремонта фасада 3433 кв. м., ремонт помещения для ЕДДС – 66 м2, ремонт кровли 1590 м2 | 100 |
| 2 | Капитальный ремонт Административного здания по ул. Магистральная, 32 |  | Здание требует капитального ремонта | Здание имеет эксплуатационные качества, соответствующие СНиП | Замена окон | Здание имеет эксплуатационные качества, соответствующие СНиП | Замена окон | 100 |
| 3 | Капитальный ремонт Административного здания 40 лет Победы, 11 |  | Потребность в ремонте 410 кабинета | Устройство в зале заседаний Думы системы конференц-зала на 30% с приведением помещение в соответствие СНиП | Устройство системы конференц-зала на 30%, ремонт помещения 131 кв. м. | Устройство в зале заседаний Думы системы конференц-зала на 30% с приведением помещение в соответствие СНиП | Устройство системы конференц-зала на 30%, ремонт помещения 131 кв. м. | 100 |

| 4 | Капитальный ремонт здания многофункционального центра |  | Потребности в помещениях для размещения МФЦ | Предоставление помещений для размещения многофункционального центра, соответствующих СНиП | Выполнение капитального ремонта помещений, предназначенных для размещения МФЦ 640 кв. м. | Предоставление помещений для размещения многофункционального центра, соответствующих СНиП | Выполнение капитального ремонта помещений, предназначенных для размещения МФЦ 640 кв. м. | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Капитальный ремонт Ямы Бекари |  | Сооружение требует капитального ремонта | Сооружение имеет эксплуатационные качества, соответствующие СНиП | Выполнение капитального ремонта Ямы Бекари | Сооружение имеет эксплуатационные качества, соответствующие СНиП | Выполнение капитального ремонта Ямы Бекари | 100 |
| Конечные результаты |
|  | Укрепление материально-технической базы объектов муниципальной собственности, зданий |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
|  | Оснащенность зала заседаний Думы системой конференц-зала, % |  | 0 | 30% | 30% | 30% | 30% | 100 |
|  | Обеспечение доступа к предоставлению услуг, предоставляемых в электронной форме, % |  | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |

Заместитель главы администрации

директор ДЖКиСК                                                                                                      В.К. Бандурин

Исп. Начальник  ПАО

Титова Елена Валерьевна,7-43-03