[image: image1.png]PN




ДУМА  ГОРОДА  ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ

от 28 апреля  2026 года                                                                                                        № 44
О результатах жилищного 

строительства 2025 года 

и планах жилищного 

строительства на 2026 – 2027 годы
Рассмотрев информацию Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска «О результатах жилищного строительства 2025 года и планах жилищного строительства на 2026 – 2027 годы»,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию «О результатах жилищного строительства 2025 года и планах жилищного строительства на 2026 – 2027 год» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Председатель Думы города Югорска                                                    Е.Б. Комисаренко
«28» апреля 2026 года

     (дата подписания)

                                                                                                                                 Приложение

к решению Думы города Югорска

от 28 апреля  2026 года № 
ИНФОРМАЦИЯ 
«О результатах жилищного строительства 2025 года и планах жилищного строительства на 2026 – 2027 годы»
В 2025 году в городе Югорске был установлен план ввода жилья – 20 тыс. кв. метров, введено в эксплуатацию 29,346 тыс. кв. метров, в том числе 2 многоквартирных дома (280 квартир) общей площадью 10,897 тыс. кв. метров, 145 индивидуальных жилых домов общей площадью 18,449 тыс. кв. метров, 1 дом блокированной застройки общей площадью 0,125 тыс. кв. метров. Проведена реконструкция 1 дома блокированной застройки общей площадью 0,079 тыс. кв. метров.

Перечень введённых в эксплуатацию многоквартирных домов:

1) многоквартирный дом по улице Лесозаготовителей,  дом 7, застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Стройкомплект», 40 квартир площадью  2299,5 кв. метров;

2) многоквартирный дом по улице Мира, 59, жилой комплекс «Мирный» корпус 1 (этап 1.1а) застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Дружба Н», 144 квартиры площадью 8393,9 кв. метров.

В 2026 году на территории города Югорска установлен план ввода жилья – 20 тыс. кв. метров, планируется к вводу 20,0 тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуальные жилые дома общей площадью 12,2 тыс. кв. метров, 2 многоквартирных дома (151 квартира) общей площадью 7,8 тыс. кв. метров.

Перечень планируемых к вводу в эксплуатацию многоквартирных домов:

1) многоквартирный дом по улице Мраморная, дом 20, застройщик: ООО Специализированный застройщик «Профи Сервис», 119 квартир площадью 5, 8 тыс. кв. метров;

2) многоквартирные дома по улице Мира, 59, 1 корпус, 2 этап, 2 корпус 1 этап застройщик: общество с ограниченной ответственностью «Дружба Н» 32 квартиры площадью 2,0 тыс. кв. метров.

В 2027 году на территории города Югорска установлен план ввода жилья – 22 тыс. кв. метров, планируется к вводу: индивидуальные жилые дома общей площадью 10,0 тыс. кв. метров, 2 многоквартирных дома (216 квартир) общей площадью 12,5 тыс. кв. метров по улице Мира, 59, жилой комплекс «Мирный» 2 корпус, застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Дружба Н».

План ввода жилья устанавливается государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», утвержденной постановлением Правительства Ханты Мансийского автономного округа - Югры от 10.01.2023 № 561-п.

