Приложение  №4
к извещению об осуществлении закупки
Дата заключения контракта: 
в соответствии с датой указанной 
в электронной цифровой подписи.
 ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА(СМП) 
Муниципальный контракт № __
  (Приложение к электронному муниципальному контракту № __)
на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска 
ИКЗ в соответствии с данными электронного контракта

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны,

  и ____________________ , именуемый  в дальнейшем Подрядчик, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска, (далее – Объект, работы), в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2.   Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г. Югорск, улицы и дворовые территории г. Югорска, конкретные места указаны в техническом задании (Приложение к контракту).      

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью), в том числе НДС _____ %, либо без НДС.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением условий, предусмотренных настоящим контрактом. 

Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту ФЗ № 44) уменьшает  сумму, подлежащую уплате Муниципальным заказчиком Подрядчику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 (рабочих) дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94  Федерального закона № 44-ФЗ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

2.4. Оплата выполненных работ в течение срока действия контракта не является отдельным этапом исполнения контракта по смыслу статьи 753 Гражданского кодекса РФ. 
2.5. Датой оплаты считается дата приема банком Муниципального заказчика платежных документов к исполнению.

2.6. Результатом исполнения муниципального контракта является выполнение всего комплекса работ, предусмотренного контрактом. 
2.7. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
3. Сроки выполнения работ.
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

-  начало: 01.12.2026;

 -  окончание: 30.11.2027.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

4.1. Обязанности Подрядчика:

4.1.1. Выполнять объем работ,  предусмотренный контрактом в соответствии с техническим заданием (Приложение).

4.1.2. В течение пяти дней после заключения контракта представить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по муниципальному контракту с указанием стоимости каждого вида работ в месяц.

4.1.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.1.4. Принимать участие в совещаниях по приглашению, организуемых Муниципальным Заказчиком по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городе Югорске.

4.1.5. Принимать участие в совещаниях, организуемых уполномоченным лицом Муниципального заказчика.

4.1.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.   

4.1.7. Представлять уполномоченному лицу Муниципального заказчика не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным акт приемки выполненных работ, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4.1.8. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.1.9. Подрядчик возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц, а также судебные издержки заказчика.

4.1.10. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения.

4.1.11. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.1.12. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие СП, ГОСТ, СанПиН, правила по безопасному ведению работ и охране труда. 

4.1.13. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ, с обязательной отметкой о приемке выполненных работ уполномоченным лицом муниципального заказчика  и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Подрядчик обеспечивает ведение журнала ежемесячно по датам: начало – 1 число; окончание – последний день месяца.

4.1.14. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.1.15. Представить Муниципальному заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.1.16. Подрядчик обязан при производстве работ предусмотреть организацию вывоза мусора, образующегося при производстве работ на объекте, к месту утилизации. Работы по организации вывоза мусора выполнять в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

4.1.17. Выполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
4.1.18. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с  Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации» в целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Имеет право предъявлять результат работ Муниципальному заказчику и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

4.2.2. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения по вопросам исполнения обязательств по контракту.
4.2.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в техническом задании, с обязательным уведомлением Муниципального заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта, указанной в п. 2.1 контракта, и/или объемов работ по контракту.
5. Права и обязанности Муниципального заказчика 

5.1. Обязанности Муниципального заказчика:

5.1.1. Производить оплату работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.2. Проверить и согласовать в течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком расчет стоимости работ по муниципальному контракту.

5.1.3. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
5.1.4. Назначить специалиста из аппарата Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления приемки выполненных работ.

5.1.5. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

5.1.6. Принимать работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с действующими ГОСТ, СП, СанПиН. 

5.1.7. Исполнять в полном объеме иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5.2. Права Муниципального заказчика:

5.2.1. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.2.2. Не принимать и (или) не рассматривать документы Подрядчика, подтверждающие выполненные работы за период, если они представлены не в полном объеме и (или) оформлены ненадлежащим образом в соответствии с разделом 6 настоящего контракта.

5.2.3. Требовать от Подрядчика  представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии  с настоящим контрактом.
5.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.
5.2.5. Отказаться от исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и законодательством.

5.2.6. При обнаружении Муниципальным заказчиком несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом, акту выполненных работ, письменно запросить у Подрядчика разъяснения в отношении выполненных работ.

5.2.7. Требовать оплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.8. При обнаружении фактов некачественного выполнения работ Подрядчиком, уполномоченное лицо муниципального заказчика составляет акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения, направляет акт Подрядчику и контролирует ход выполнения работ по устранению замечаний. 

5.2.9. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, уполномоченное лицо муниципального заказчика дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных замечаний. 

7. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1. Уполномоченное лицо Муниципального заказчика  имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.
6.2. Подрядчик представляет уполномоченному лицу Муниципального заказчика не позднее 5 (пятого)  числа следующего за отчетным месяцем следующие документы:

- акт приемки выполненных работ

- оригинал журнала производства работ, либо его заверенную копию.

- накопительную ведомость по исполнению контракта (форма) и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

Документы должны быть оформлены надлежащим образом.

Стороны установили считать надлежащим оформлением документов:

- по форме: полнота, правильность и аккуратность оформления, заполнения реквизитов, наличие и правильность подписей руководителя организации или уполномоченных лиц, печати организации, четкость и разборчивость текста; 

- по содержанию: арифметическая правильность подсчетов в документах, логическая увязка отдельных показателей. 
6.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44 Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке размещенный в единой информационной системе должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о исполнителе, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона№44-ФЗ, единицу измерения выполненных работ;

б) наименование выполненных работ;

д)  информацию об объеме выполненных работ;

е) стоимость исполненных исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненных работ;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №44-ФЗ. 
6.4. Не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, Муниципальный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

6.5. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 6.5 мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Муниципальному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

6.6. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Муниципальным заказчиком.

6.7. Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

В ходе осуществления процедуры приемки Стороны вправе осуществлять иные действия, выполнение которых предусмотрено функционалом Единой информационной системы. В случае, если по результатам совершения таких действий, требуется встречное осуществление действий от противоположной Стороны, то такие действия должны быть осуществлены в срок не более 2 рабочих дней. 
6.8. Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.

6.9. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Муниципальный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Муниципальным заказчиком своими силами.
6.10. Экспертиза проводится в срок не более десяти рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе. Результаты такой экспертизы оформляются путем подписания акта  приемки выполненных работ.

6.11. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.12. В случае непредставления документов или предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом, Муниципальный заказчик не оплачивает Подрядчику выполненные работы.
6.13. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ, СП, СанПиН или отступлением от условий контракта, Муниципальный заказчик, уполномоченное лицо Муниципального заказчика излагают свои претензии и замечания, дают предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Надлежащим извещением Подрядчика стороны установили считать один из следующих способов: 

-  по адресу электронной почты, указанной в настоящем контракте;

-  почтовым отправлением почтой России;

- с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

- другим средством связи и доставки, обеспечивающим фиксирование уведомления и получение Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручения Подрядчику.
Подрядчик обязан отреагировать на предписание в течение 24 часов с момента ее получения. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий контракта.

6.14. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин спор разрешается в порядке п.5 ст. 720 Гражданского кодекса РФ. 
6.15. Заказчик, подписавший акт приемки-передачи выполненных работ (результатов работ), не лишается права ссылаться на недостатки работ (в том числе явные) и требовать их устранения после его подписания.

6.16. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в расчете, не признаются экономией Подрядчика. Подрядчик обязуется вернуть в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

8. Гарантии качества работ.
7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;
- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания (Приложение к контракту), действующим СП, ГОСТ и СанПиН;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

8. Ответственность сторон

8.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.

8.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.3.  В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,  подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.4. Размеры штрафа определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 № 1063 (далее по тексту Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042).

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.3. За каждый факт неисполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.5. Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) считается реализованным по истечении 2 рабочих дней с даты получения подрядчиком  данного требования при отсутствии мотивированного обоснования отсутствия вины подрядчика  в неисполнении условий контракта. В данном случае требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) квалифицируется в соответствии с п. 2 ст. 154, 410 Гражданского кодекса РФ.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

8.8. Муниципальный заказчик вправе учитывать при расчете с, подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате подрядчику  за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если, подрядчик  не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. В случае неисполнения подрядчиком  обязательств по настоящему контракту, подтвержденного со стороны Муниципального заказчика актом, в соответствии с п. 8.5. контракта Муниципальный заказчик в одностороннем порядке вправе самостоятельно, во внесудебном порядке произвести зачет суммы обеспечения контракта в счет оплаты неустойки, пени, штрафов.

8.10. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта в отношении контракта такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчику, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

8.11. Муниципальный заказчик вправе удержать сумму неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате подрядчику по настоящему контракту.
8.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания услуг не в полном объеме и (или) завышения их стоимости исполнитель возвращает возврат Заказчику излишне уплаченные денежные средства.
9. Изменение контракта

9.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы, объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается однократное увеличение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы, дополнительному объему услуги исходя из цены единицы товара, работы, услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы, объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы, услуги. Цена единицы товара, работы, услуги в целях настоящего пункта определяется как частное от деления цены контракта на предусмотренные контрактом количество товара, объем работы, объем услуги;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или Муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

г) в иных случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или иными нормативно правовыми актами федерального законодательства и законодательства ХМАО-Югры. 

9.2. Предусмотренные изменения осуществляются при условии предоставления подрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств подрядчика не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе.

При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика.

9.3. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

9.4. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком подрядчику  денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.5. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены частью 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обусловливают невозможность исполнения Муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Муниципальный заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является выполнение работ, необходимого для нормального жизнеобеспечения.

9.6. В случае перемены Муниципального заказчика права и обязанности Муниципального заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Муниципальному заказчику.

9.7. При исполнении контракта  по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается замена предусмотренных контрактом товара, работы, услуги на товар, работу, услугу, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики которых аналогичны или улучшены по сравнению с характеристиками, предусмотренными условиями заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта (за исключением случаев, установленных пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). 

При исполнении контракта допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения.

В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
9.8. Соглашение о расторжении контракта, об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы.

9.9. Информация об изменении контракта размещается Муниципальным заказчиком в единой информационной системе в установленном порядке.

9.10. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Срок действия контракта, основания и порядок  расторжения контракта.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств. В соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса окончание срока действия контракта не влечет прекращение гарантийных обязательств сторон по контракту. 
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные положениями частей 9-22 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчика условий настоящего контракта:


Нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ, установленного в п. 3.1 контракта, более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.

Нарушение Подрядчиком сроков окончания работ, установленного в п.3.1, более чем на 5 дней, по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика.


Невыполнение Подрядчиком одной или нескольких из предусмотренных контрактом работ.  Не завершение Подрядчиком какого-либо вида работ по контракту в срок, и при этом просрочка сроков завершения исполнения обязательства Подрядчиком составляет более чем 3 (три) дня.

Не устранение Подрядчиком нарушений, отмеченных в мотивированном отказе от приемки выполненных работ либо предписаниях Муниципального заказчика в течение 5 (пяти) дней свыше установленного Муниципальным заказчиком срока.

Выполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом работ с качеством ниже, чем предусмотренное технической документацией, включая качественные характеристики материалов, изделий, оборудования, предусмотренные в технической части, сметах, расценках, а также предусмотренное нормативными документами, упомянутыми в контракте, его приложениях.

Выполнение Подрядчиком работ настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на выполнение работ по настоящему контракту.

Признание нецелесообразным дальнейшего ведения работ по вине Подрядчика.

Установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неоднократное нарушение Подрядчиком условий настоящего контракта и неисполнение указаний Муниципального заказчика, направленных Подрядчику.

В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 ФЗ № 44 решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе;

2) датой поступления подрядчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с частью 12.1 статьи 95 ФЗ № 44 , заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. 

10.5. Заказчик в день вступления в силу решения Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчика обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего ФЗ № 44, обращение о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных подрядчиков.

10.6. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость услуг, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

10.7.Если стоимость произведенных Подрядчиком услуг  превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 (девяносто) календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчику услуг меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Муниципального заказчика (Подрядчика) от исполнения контракта, расторжения контракта по соглашению сторон, обязательства сторон по контракту прекращаются с момента его  расторжения за исключением  гарантийных обязательств на оказанные услуги по контракту, а также обязательств, предусмотренных пунктом 10.7, 10.8. разделом 8 контракта, а так же обязательств, предусмотренных пунктом 10.7,10.8 разделом 8 контракта.
10.9. Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе и (или) поставляемому товару;

б) при определении Подрядчика, Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком, его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик  являлся российским лицом.
11. Разрешение споров между сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

11.3. Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. 

11.4. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию. 

11.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.7. В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

12. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

12.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, организацией соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Муниципальным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Муниципальному заказчику. 
12.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 
12.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Муниципальному заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в извещении об осуществлении закупки и пункте 4.5 раздела 4 электронного контракта.
Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем десять процентов от цены заключаемого контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3  статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении.
12.4. Размер обеспечения гарантийных обязательств не установлен.
12.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Муниципальному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Муниципальным заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

         Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

          В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Муниципального заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

           В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Муниципальным заказчиком, по заявлению Подрядчика Муниципальный заказчик в течение пятнадцати дней возвращает денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Муниципальным заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Муниципальным заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона №44-ФЗ.

Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ  уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Муниципальным заказчиком в соответствии с Федерального закона ФЗ № 44-ФЗ, а также приемки Муниципальным заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.7. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
12.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Муниципального заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Муниципальным заказчиком.
12.10. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений).
12.11. Денежные средства возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Муниципального заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с даты подписания Муниципальным заказчиком в единой информационной системе документа о приемке).
12.12. Обеспечение исполнения контракта так же  не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.
13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
13.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела установлены в пункте 2.2 электронного контракта (информация о поставщике (подрядчике, исполнителе).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела Контракта телефон  8(3465) 7-30-81, добавочный 410,411, электронная почта DJKiSK@ugorsk.ru.
13.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
13.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.
13.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и (или) неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.
14. Прочие условия

14.1.
Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

14.2.Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями сторон и не противоречат действующему законодательству.

14.3. Все юридически значимые сообщения, связанные с его исполнением, должны направляться в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Переписка между сторонами осуществляется одним из способов: путем обмена письмами по адресу электронной почты, письмами направленными Почтой России, либо с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Сообщения направляются по адресу, указанному  в настоящем Контракте. Датой соответствующего уведомления (извещения) считается день отправления сообщения электронной почты либо дата доставки почтового отправления.
14.4. Передача сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.), в том числе документов согласно пункту 6.2 контракта производится путем её передачи представителю стороны под роспись с приложением передаваемых документов. 

Первичные учетные документы,  предусмотренные пунктом 6.2. составляются на бумажном носителе (за исключением  документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 13 статьи 94 ФЗ № 44).
14.5.На момент заключения контракта техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий контракт, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей документации и технического задания, порядком выполнения работ, условиями их приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ, указанных в настоящем контракте и техническом задании в объеме, достаточном для выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.

14.6.Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- техническое задание (Приложение).

14.7. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание контракта лиц обеих сторон.

14.8. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенной печатью.

14.9. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны договорились использовать квалифицированную электронную подпись при заключении, изменении и расторжении контракта, дополнительных соглашений и приложений к контрактам, подписании иных документов, связанных с исполнением контракта.

Подписи сторон

Контракт подписан электронными подписями, уполномоченных представителей сторон в единой информационной системе  zakupki.gov.ru

Руководитель: заместитель главы города - директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, – Ефимов Роман Александрович __________________________________________________________________
Приложение

к муниципальному контракту

Техническое задание
на выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска
Место  выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, улицы и дворовые территории г. Югорска, конкретные места указаны в таблице.      
Срок выполнения работ: 

-  начало: 01.12.2026;

- окончание: 30.11.2027

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС либо без НДС.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ предусмотрен на весь объем работ  выполненный подрядчиком.

Цель: обеспечение безаварийной работы наружного уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения.
Работы по содержанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения выполняются из расходного материала Подрядчика, его силами и средствами с использованием только новых, не бывших в употреблении материалов. Товар должен быть произведен на территории Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза.
В случае если извещение об осуществлении  закупки содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СниПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СниПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.
Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:

Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор устраняются или локализуются имеющимся в распоряжении  подрядчика персоналом немедленно после обнаружения. Если в ночное время повреждения уличной сети устранены временно или локализованы, то их устранение в полном объёме производится на следующий день в дневное время.

Подрядчик должен иметь в своем распоряжении необходимую спецтехнику для выполнения работ на высоте (автогидроподъемник, автовышка). Для выполнения работ на автовышке  (подъемнике) необходимо подрядчику иметь квалифицированного специалиста. Все работы по обслуживанию сетей освещения должны выполняться электромонтажниками, имеющими специальный допуск  к выполнению электромонтажных работ и соответствующий разряд.  Производство работ подъемниками должно осуществляться при условии соблюдения требований, установленных ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования», Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами охраны труда при работе на высоте, эксплуатационными документами организаций – изготовителей подъемников. 

       При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок. 

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

Выполнять работы в соответствии с ГОСТ Р 55706-2023 и СП 52.13330.2016. При этом необходимо учитывать региональные особенности: г.Югорск относится к северной климатической зоне, что согласно п. 5.1.2 ГОСТ Р 55706-2023 требует применения нормирования по освещенности с учетом специфики низких температур и возможного обледенения световых проемов.
1.В обслуживание воздушных линий электропередач входят следующие виды работ:

-  обход и осмотр технического состояния линий электропередач, при необходимости выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок; 
- подрезка веток на трассе воздушных линий;

- проверка крюков, штырей и траверс  железобетонных опор;

- восстановление, усиление заземляющих устройств, замена опор, перетяжка отдельных участков проводов линий, замена участков проводов линий. При замене провода – выполнение организационно-технических мероприятий по безопасному проведению работ на рабочем месте;

- замена негодных и очистка загрязненных изоляторов;

- замена, закрепления траверс;

- проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек;

- проверка габаритов линий и вводов;

- проверка состояния верхней части опор (спусков заземления  железобетонных опор);

- соблюдение графика включения и отключения наружного уличного освещения в летнее и зимнее время.
2. В обслуживание кабельных линий электропередач входят следующие виды работ:

- обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы  кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений;

- поиск места повреждения, выяснение причины повреждения, производство раскопок, замена участков кабеля, резка кабеля, разделка кабеля, монтаж соединительных и концевых муфт, прокладка кабеля с подсыпкой подушки кабеля  взамен поврежденного участка, закрытие кабеля кирпичом, плитами или сигнальной лентой, фазировка кабеля; 

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

3. В обслуживание светильников наружного освещения входят следующие работы:

- проверка состояния работы светильников в вечернее время;

- проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей;

- замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей и ламп;

- замена импульсного зажигающего устройства;

- замена зарядного провода от воздушной линии до светильника;

- замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника; 

- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

4. Техническое обслуживание электросчетчиков, фотореле:

- осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб энергоснабжающей организации;

- замена приборов учета (в случае повреждения и окончания срока поверки электросчетчиков);

- проверка работы электросчетчиков;

- осмотр фотореле на наличие видимых повреждений, замена в случае необходимости;

- периодическая очистка защитного кожуха от загрязнений;

- проверка подключения фотореле;

- регулировка порога срабатывания фотореле.

Материалы используемые в работе должны обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережений и энергоэффективности.

Ведение журнала, в который заносятся результаты осмотра сетей и оборудования, виды произведенных работ с указанием их наименования, с названием, вышедшей из строя и установленной детали должен заполняться регулярно (еженедельно). В журнал также заносится дата и продолжительность отключения или неисправного состояния сетей и оборудования, дата их восстановления с отметкой ответственного за эксплуатацию и содержание объекта.

Перечень, характеристика и объемы работ:

Протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения — 171,942 км

Количество опор – 4 346 шт.

Количество светильников наружного освещения — 5 130 шт.

Количество приборов учета потребляемой электроэнергии — 88 шт.

Фотореле – 75 шт.

При производстве работ предусмотреть организацию вывоза мусора, образующегося при производстве работ на объекте, к месту утилизации.

Выполнение работ по организации вывоза мусора должно исполняться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641».

	Перечень работ по содержанию  уличного освещения
	Периодичность

выполнения

работ
	Процент в общем объеме работ

	обход и осмотр технического состояния воздушных линий электропередач
	Ежедневно
	10

	выправка опор, перетяжка и окрашивание бандажей, заделка трещин, выбоин, сколов, замена приставок
	Однократно при обнаружении
	

	подрезка веток на трассе воздушных линий
	При необходимости
	

	Очистка опор освещения от ржавчины, загрязнения, рекламы
	По мере обнаружения
	

	проверка крюков, штырей и траверс  железобетонных опор

	2 раза в год
	

	проверка надежности соединений проводов и контактов, проверка предохранителей и перемычек
	1 раз в квартал
	

	проверка габаритов линий и вводов
	1 раз в квартал
	

	проверка состояния верхней части опор (спусков заземления  железобетонных опор)
	1 раз в квартал
	

	обход и осмотр трасс кабельных линий, мест пересечения трассы  кабелей с другими коммуникациями, дорогами, осмотр мест выхода кабелей на опоры, стены зданий, проверка наличия защиты и ее состояния от механических повреждений, проверка состояния заземления кабелей и концевых муфт, реперов, исправности и состояния концевых муфт и разделок, а также их креплений
	1 раз в месяц
	

	поиск места повреждения, выяснение причины повреждения
	По мере обнаружения
	

	проверка состояния работы светильников в вечернее время 
	1 раз в месяц
	

	проверка надежности крепления контактных соединений, отражателей, кронштейнов, светильников, плафонов, ламп, состояния пускорегулирующей аппаратуры, устранение обнаруженных неисправностей
	1 раз в месяц
	

	обеспечение правильного положения светильников относительно улицы, дороги, проезда
	1 раз в квартал
	

	проверка и замена предохранителей
	1 раз в квартал
	

	осмотр на отсутствие повреждений корпуса, цепей учета, пломб электросчетчиков, проверка работы электросчетчиков
	1 раз в месяц
	

	Восстановительные работы*(при обнаружении)
	
	

	восстановление, усиление заземляющих устройств, замена аварийных опор, замена участков проводов линий 
	по необходимости
	90

	перетяжка отдельных участков проводов линий
	Не менее 2% в период обслуживания
	

	замена негодных и очистка загрязненных изоляторов
	Не менее 7 шт. в  период обслуживания
	

	замена закрепления траверс
	Не менее 3 шт. в период обслуживания
	

	замена участков кабеля
	При обнаружении повреждений
	

	замена ламп
	Незамедлительно
	

	замена перегоревших светильников, плафонов, патронов, фотореле, дросселей
	Незамедлительно
	

	замена импульсного зажигающего устройства
	При обнаружении повреждений
	

	Замена зарядного провода от воздушной линии до светильника
	Не менее 7 шт. в  период обслуживания
	

	замена зарядного провода от кабельной заделки до светильника
	Не менее 7 шт. в  период обслуживания
	

	восстановление и замена коммутационных аппаратов и средств защиты
	При обнаружении повреждений
	

	 
	
	100


*Восстановительные работы выполняются по факту выявления дефектов Заказчиком или Подрядчиком с составлением дефектных актов с указанием количества выполняемых работ и сроков.  

Соответствие выполняемых работ нормативным правовым актам:

Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08. 2022  № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (Требования к эксплуатационному состоянию, допускаемому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения).

Места расположения линий сетей уличного освещения и объемы уличного и дворового освещения города Югорска и Югорска-2

таблица

	№ п/п
	Наименование объекта уличного освещения
	Адрес месторасположения г.Югорск и мкр.Югорск-2
	Протяженность (км)
	Кол-во опор, шт.
	Кол-во светильников, шт.
	Характеристика объекта

	1
	Уличное освещение
	ул. 40 Лет Победы
	2,585
	65
	65
	Светильник Пром LED Гроза S 100 CRI 70 5000R 155*70 -  65 шт.

	
	
	
	
	54
	54
	Светодиодная система Тверь TV 40 M/1 59 Вт - 26 шт.
Светодиодная система Тверь TV 40 M/2 118 Вт - 28 шт.

	2
	Дворовое освещение
	ул. 40 Лет Победы                     дворовое освещение
	0,425
	13
	15
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 9шт;                                                                                                Светодиодный светильник Конус100 -6шт.,

	3
	Уличное освещение
	ул.40 Лет Победы стоянка администрации города.
	0,782
	22
	45
	Светодиодный светильник Конус100 -37шт.,                                                                          Светильник "Победа" - 8шт.

	4
	Уличное освещение
	ул. 8 марта
	0,3
	11
	11
	светильник LED ДКУ-100 -11шт;

	5
	Уличное освещение
	ул. Агиришская (пешеходный тротуар от ул.Мраморной до маг. "Плаза")
	0,682
	20
	20
	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната

	6
	Уличное освещение
	пер.Арантурский, 1-3-5,  3шт.
	0,14
	3
	3
	светильник LED ДКУ -100 - 3шт;

	
	Уличное освещение
	пер.Арантурский
	0,16
	5
	5
	светильник  GALAD Победа LED-5шт,

	7
	Уличное освещение
	ул.Арантурская (от ул.Газовиков до 9км Зелёной зоны)
	9,00
	135
	135
	Светодиодный светильник Конус100 -62шт.;                                              Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -72шт.                              светильник ЖКУ-33-SWG - 1 шт;

	
	
	Арантурская (от ул. Южная до остановки "1 км")
	2,05
	65
	65
	Светильник светодиодный Конус-120,120 Вт-65 шт.

	8
	Уличное освещение
	ул. Бажова.
	0,595
	19
	19
	светильник ЖКУ-33-SWG - 11шт;                                        Светильник "Победа"  - 2шт.                                                                                    Светодиодный светильник - 6 шт.;

	9
	Уличное освещение
	ул.Багратиона
	0,275
	5
	5
	светильник  ЖКУ-33-SWG -4шт,                                               светильник GALAD "Победа" LED - 1шт

	10
	Уличное освещение
	ул.Березовая
	0,33
	9
	9
	светильник ЖКУ-33-SWG-9шт;

	11
	Уличное освещение
	ул.Буденного
	0,37
	10
	10
	светильник  GALAD Победа LED - 10шт;

	12
	Уличное и Дворовое освещение
	ул.Буряка
	1,23
	36
	46
	Светодиодный светильник Конус80 -14шт.;                                                                     Светильник "Победа" - 3 шт.                                                     светильник ЖКУ-33-SWG - 29шт;

	13
	Уличное освещение
	ул.Бородинская
	0,36
	9
	9
	светильник LED ДКУ -100 -9шт,

	14
	Уличное освещение
	ул.Брусничная
	1,97
	30
	30
	светильник  ЖКУ-33-SWG-30 шт;

	15
	Уличное освещение
	пер.Брусничный
	0,4
	4
	4
	светильник LED ДКУ -100- 4 шт;

	16
	Уличное освещение
	ул.Вавилова
	2,64
	73
	81
	Светодиодный светильник Конус80 -10шт.                                                             Светодиодный светильник Конус100 -38шт.;                                светильник светодиодный-30 шт;                                                         Светильник светодиодный 3 шт

	17
	Уличное освещение
	ул.Васильковая
	0,15
	8
	8
	светильник LED ДКУ-100 -7шт;                                                              Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -1шт.

	18
	Уличное освещение
	ул.Восточная
	0,73
	16
	16
	светильник ЖКУ-33-SWG-16шт;

	19
	Уличное освещение
	ул.Вишневая
	2,03
	40
	40
	светильник  ЖКУ-33-SWG - 40шт;

	20
	Уличное освещение
	ГИБДД.
	0,19
	13
	19
	Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 19шт;

	21
	Уличное освещение
	ул.Гагарина
	0,835
	25
	25
	светильник ЖКУ-33-SWG-25шт;

	22
	Уличное освещение
	ул.Гайдара
	0,49
	10
	10
	светильник  GALAD Победа LED - 10шт;

	23
	Уличное освещение
	пер.Гайдара
	0,18
	5
	5
	светильник GALAD Победа LED -5шт;

	24
	Дворовое освещение
	ул.Газовиков д.6
	0,23
	4
	4
	светильник GALAD Победа LED -4шт;

	25
	Уличное освещение
	ул.Газовиков
	0,7
	22
	22
	Светодиодный светильник Конус80 -16шт.;                                                      Светодиодный светильник Конус120 -6шт.;

	26
	Дворовое освещение
	ул.Газовиков, 3 -5,
	0,08
	3
	3
	Светильник "Победа" - 3шт.

	27
	Уличное освещение
	ул.Гастелло
	1,826
	44
	86
	Светодиодный светильник Конус100 -76 шт.                                                             Светодиодный светильник Конус120 -10 шт.;

	28
	Уличное освещение
	ул.Гастелло,1 тротуар
	0,12
	6
	12
	светильник декоративный-12 шт;

	29
	Уличное освещение
	ул.Гоголя
	0,7
	18
	18
	светильник  ЖКУ-33-SWG-18шт,

	30
	Уличное освещение
	ул.Грибоедова
	0,45
	13
	13
	Светодиодный светильник Конус80 -13шт.

	31
	Уличное освещение
	ул.Горького
	0,445
	11
	11
	светильник LED ДКУ -100 - 7 шт;                                                                                            Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 4шт.

	32
	Уличное освещение
	ул. Геологов пешеходный переход Д/САД
	0,09
	2
	2
	Светодиодный светильник Конус100 -2шт.;

	33
	Уличное освещение
	ул. Геологов, 9Б
	
	
	2
	Светодиодный светильник -2шт.

	34
	Уличное освещение
	ул. Дзержинского
	0,6
	16
	17
	Светодиодный светильник Конус80 -15шт.;                                                                                                 Светодиодный светильник Конус120 -2шт.;

	35
	Уличное освещение
	ул.Д.Народов
	0,39
	15
	15
	светильникЖКУ-33-SWG-15шт;

	36
	Дворовое освещение
	ул.Декабристов,2, Декабристов,6 - двор.
	0,44
	13
	13
	светильник ЖКУ-33-SWG -9шт,                                                    светодиодный светильник Декабристов,6 - 4шт.;

	37
	Уличное освещение
	ул. Декабристов (дорога на КОС-7000)
	0,3
	9
	9
	Светильник  ЖКУ-33-SWG-9шт;

	38
	Уличное освещение
	ул.Дубинина
	0,64
	11
	11
	Светодиодный светильник Конус80 -11шт.;

	39
	Уличное освещение
	пер. Дубинина
	0,13
	5
	5
	светильник LED ДКУ-100 -5шт;

	40
	Уличное освещение
	ул.Есенина
	0,26
	4
	4
	светильник GALAD Победа LED-4шт;

	41
	Уличное освещение
	ул.Ермака
	1,37
	29
	29
	Светодиодный светильник Конус100 -29шт.;

	42
	Дворовое освещение
	Ермака,5; Ермака-Менделеева (иниц. проект Встреча) -30шт.
	0,09
	18
	39
	Лампа светодиодная LED 40Вт шары- 9шт.; Светильник GALAD Победа LED-30шт.

	43
	Уличное освещение
	ул.Железнодорожная
	3,597
	113
	160
	Светодиодный светильник Конус100 -154шт.;                                                      Светодиодный светильник Конус120 -6шт.;

	44
	Уличное освещение
	ул.Загородная
	0,56
	15
	15
	светильник LED ДКУ-100-15шт;

	45
	Уличное освещение
	ул.Заводская (входит футб.пл.-5шт., Вдоль дома Газовиков,5 -3шт.)
	0,935
	29
	29
	светильник  GALAD Победа LED -29шт,

	46
	Уличное освещение
	ул.З.Отечества
	0,505
	23
	30
	светильник LED ДКУ-100Д -30шт;

	47
	Уличное освещение
	ул.Западная
	0,2
	6
	6
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 6шт;

	48
	Уличное освещение
	ул.Звездная: от Цветного бул. до Д/с 10шт, от Д/с до Магистральной-2шт., от Магистральной до Вавилова 14шт., от Вишнёвой до Вавилова 9 шт.
	1,66
	
	35
	Светодиодный светильник Конус100 -14шт.;                                                                                                   светильник LED ДКУ-100Д - 9шт,                                                светильник GALAD "Победа" LED - 12 шт.

	49
	Уличное освещение
	ул.Калинина
	2,107
	59
	67
	Светильник Магистраль v2.0-150 - 67шт. Мультилинза 5000К 155х70

	50
	Уличное освещение
	ул. Карастояновой
	0,29
	6
	6
	светильник LED ДКУ -100 -6шт;

	51
	Уличное освещение
	ул.Кедровая
	0,36
	16
	11
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 11шт;

	52
	Уличное освещение
	ул.К.Цеткин
	0,37
	10
	11
	Светодиодный светильник Конус100 -11шт.;

	53
	Уличное освещение
	ул.Киевская
	1,6
	53
	53
	светильник  ЖКУ-33-SWG - 6шт;                                                                        Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 32шт.,                                                                     светильник GALAD Победа LED - 15шт.

	54
	Уличное освещение
	ул. Кирова
	1,00
	12
	14
	Светодиодный светильник Конус100 -4шт.;                                                                                                                                     Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50 - 4шт. Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50 - 6шт.

	55
	Уличное освещение
	ул.Красина
	0,25
	7
	7
	светильник  ЖКУ-33-SWG-7шт;

	56
	Уличное освещение
	ул.Клюквенная
	2,11
	45
	45
	Светодиодный светильник Конус100 -45шт.;

	57
	Уличное освещение
	ул.Кооперативная
	0,465
	13
	13
	светильник  ЖКУ-33-SWG-13шт;

	58
	Уличное освещение
	ул.Кондинская
	2,34
	34
	44
	светильник GALAD Победа LED-34шт; светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 10шт;

	59
	Уличное освещение
	ул.Котовского
	0,245
	8
	8
	Светодиодный светильник Конус80 -8шт.;

	60
	Уличное освещение
	пер.Котовского
	0,2
	6
	6
	светильник GALAD "Победа" LED  -6шт.

	61
	Уличное освещение
	ул.Королева
	0,4
	9
	9
	светильник LED ДКУ -100 -9шт;

	62
	Уличное освещение
	ул.Космонавтов, (от Вавилова до Вишнёвой - 12шт.)
	1,19
	28
	28
	светильник ЖКУ-33-SWG-17 шт;                                                          светильник GALAD Победа LED - 11шт.

	63
	Уличное освещение
	ул. Кольцевая,13
	0,09
	3
	4
	светильник GALAD Победа LED -3 шт; светильник LED ДКУ-100 - 1 шт.

	64
	Уличное освещение
	ул.Курчатова
	0,15
	7
	7
	светильник  ЖКУ-33-SWG-7шт,

	65
	Уличное освещение
	ул.Кутузова
	0,56
	15
	15
	Светодиодный светильник Конус80 -15шт.

	66
	Уличное освещение
	ул.Красная
	0,13
	11
	11
	светильник ЖКУ-33-SWG-7шт,                                                  Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -4шт.

	67
	Уличное освещение
	пер.Красный
	0,09
	10
	10
	светильник LED ДКУ-100 - 7 шт;                                                                   Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -3шт.

	68
	Уличное освещение
	ул. Ленина (почта)
	0,49
	15
	42
	светильник светодиодный-22шт.,                                                     Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 20шт; плафон "шар"

	69
	Уличное освещение
	ул.Ленина
	2,38
	57
	90
	Светодиодный светильник Конус100 -64шт.;                                                      Светодиодный светильник Конус120 -16шт.;                                                                                                             Светильник "Победа" - 10шт.

	70
	Уличное освещение
	г.Югорск ул.Ленина (Храм)
	1,176
	21
	49
	Лампа светодиодная LED 40Вт - 43шт;                                                                                                                  светильник НББ-6 шт (вдоль ступеней);

	71
	Дворовое освещение
	ул.Ленина,8 - Мира,9
	0,2
	8
	31
	Лампа светодиодная LED 40Вт- 24шт, опоры 6шт. шары;       светильник LED ДКУ-100Д 0вт 5000К IP65 - 7шт;

	72
	Уличное освещение
	ул.Лермонтова
	0,558
	17
	27
	светильник GALAD "Победа" LED-3шт;                                    Светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 120 Экстра 5000К 155х70 - 24шт.

	73
	Уличное освещение
	ул.Лесозаготовителей
	1,07
	29
	32
	Светодиодный светильник Конус100 -26шт.                                                             Светодиодный светильник Конус120 -6шт. ;

	74
	Уличное освещение
	ул.Лесная
	1,51
	41
	41
	Светодиодный светильник Конус80 -41шт.;

	75
	Уличное освещение
	ул. Лунная
	0,39
	12
	12
	Светодиодный светильник Конус -11шт.;                                                                                           Светильник "Победа" S LED - 1шт.

	76
	Уличное освещение
	пер.Магистральный
	0,15
	5
	5
	светильник LED ДКУ -100- 5шт,

	
	
	ул.Магистральная
	1,016
	118
	118
	светильник  ЖКУ-33-SWG - 2шт,                                      Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 24шт.- от Киевской до Садовой;                                                                    Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 92шт.- от Садовой до Южной;

	77
	Уличное освещение
	ул.Менделеева грунт. часть
	4,35
	11
	11
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 11шт,

	
	Уличное освещение
	ул.Менделеева
	
	72
	95
	Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 38шт;                                                                              Светильник Магистраль v2.0-150 - 53шт.                                                                                          Светильник "Победа" - 4шт.

	78
	Дворовое освещение
	ул.Менделеева, 37А-2шт.; ул.Менделеева, 53-8шт., ул.Менделеева, 55-2шт., ул.Менделеева, 32-3шт.
	0,48
	15
	15
	светильник ЖКУ-33-SWG-15шт;

	79
	Уличное освещение
	ул.Механизаторов
	0,89
	23
	33
	Светодиодный светильник Конус80 -16шт.                                                             Светодиодный светильник Конус100 -13шт.; Светодиодный  Конус120 -1шт.;  светильник GALAD Победа LED-3 шт;

	80
	Дворовое освещение
	ул. Механизаторов,9а
	0,03
	1
	2
	Светодиодный светильник Конус100 -2шт.;

	81
	Дворовое освещение
	ул.Мира д.12
	0,06
	2
	2
	Светильник СД -2шт;

	82
	Дворовое освещение
	ул.Мира
	1,3
	18
	18
	светильник ЖКУ-33-SWG-18шт,

	83
	Уличное освещение
	ул.Мира
	2,529
	62
	101
	Светодиодный светильник Конус80 -32шт.                                                                         Светодиодный светильник Конус100 -34шт.                                                             Светодиодный светильник Конус120 -4шт.,                                    Школа №2 стоянка:  светильник  - 11 шт.,                                                   Светодиодный светильник  -20шт.

	84
	Уличное освещение
	ул.Мира
	
	2
	2
	LED-2шт, плафоны - шары

	85
	Уличное освещение
	ул.Минина
	0,36
	11
	11
	светильник LED ДКУ -100 -11шт,

	86
	Дворовое освещение
	ул.Мичурина
	0,15
	
	6
	светильник LED ДКУ-100 -6шт;

	87
	Уличное освещение
	ул.Мичурина - грунт. до въезда во двор дом №17
	1,725
	
	19
	Светодиодный светильник Конус -7шт.                                                                                                                    Светильник сетодиодный - 12шт.

	88
	Уличное освещение
	ул.Молодежная
	0,55
	15
	15
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -15шт;

	89
	Уличное освещение
	ул.П.Морозова
	0,4
	9
	9
	светильник  GALAD Победа LED -9шт;

	90
	Уличное освещение
	ул. Монтажников
	0,827
	26
	29
	Светодиодный светильник Конус100 -5шт.;                                                                                      светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 5шт,                                           Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50- 19шт.

	91
	Дворовое освещение
	ул.Монтажников
	0,2
	7
	7
	светильник ЖКУ-33-SWG-7 шт;

	92
	Уличное освещение
	ул.Московская
	1,92
	28
	28
	светильник LED ДКУ-100 - 10 шт;                                               светильник GALAD Победа LED - 18шт.

	93
	Уличное освещение
	Музей.
	0,11
	16
	22
	Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 22шт,

	94
	Уличное освещение
	ул.Невская
	0,24
	6
	6
	светильник LED ДКУ -100 -6шт;

	95
	Уличное освещение
	ул.Некрасова
	0,43
	9
	9
	светильник LED ДКУ-100- 4шт,                                                               Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -5шт.

	96
	Уличное освещение
	ул.Никольская
	1,267
	34
	40
	световая консоль-12шт.                                                               Светильник Магистраль v2.0-150 ПК - 40шт.

	97
	Дворовое освещение
	ул.Никольская д.11 -13 -15
	0,2
	14
	14
	светильник GALAD Победа LED - 14шт;

	
	
	ул.Никольская д.1, 1А
	0,385
	7
	19
	Светильник светодиодный Конус-80 -19шт.

	98
	Уличное освещение
	ул.Нововятская (мкр ПММК-5)
	0,57
	18
	18
	светильник LED ДКУ-100 -4шт;                                         Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -14шт.

	99
	Уличное освещение
	ул.Нововятская от Лермонтова до Луговой
	0,22
	7
	7
	светильник GALAD Победа LED -7шт;

	100
	Уличное освещение
	ул.Новая от Спортивной до Мира
	0,3
	9
	9
	светильник GALAD "Победа" LED - 9 шт;

	
	Уличное освещение
	ул.Новая от Спортивной до Мичурина
	0,48
	15
	15
	светильник  ЖКУ-33-SWG- 2 шт;                                                                    Светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 120 Экстра 5000К 155х70 - 2шт.; светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 11 шт.

	
	Уличное освещение
	ул.Новая с твёрдым покрытием
	0,76
	5
	5
	Светодиодный светильник Конус100 - 5 шт.;

	101
	Уличное освещение
	ул.Новослободская
	0,23
	8
	8
	светильник LED ДКУ-100 - 8шт;

	102
	Уличное освещение
	ул.Октябрьская грунтовка
	0,83
	30
	5
	светильник GALAD Победа LED -4 шт; светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 1 шт.

	
	Уличное освещение
	ул.Октябрьская -Механизаторов,18
	
	
	6
	GALAD Победа LED -6 шт

	
	Уличное освещение
	ул.Октябрьская
	
	
	20
	Светодиодный светильник Конус100 -19шт.                                                              светильник GALAD Победа LED - 1шт;

	103
	Уличное освещение
	ул.Остравская
	0,72
	21
	21
	Светодиодный светильник Конус80 -21шт.;

	104
	Уличное освещение
	ул.Ольховая
	0,4
	7
	7
	светильник LED ДКУ -100 -7шт;

	105
	Уличное освещение
	Озеро профилактория
	1,08
	9
	18
	Светильник светодиодный на опоре -18 шт,

	106
	Уличное освещение
	ул.Парковая
	0,45
	16
	16
	светильник ЖКУ-33-SWG-16шт;

	107
	Уличное освещение
	ул.Полевая; Д/пл. -4шт.
	0,4
	11
	13
	светильник LED ДКУ -100 -5шт,                                                                   Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -8шт.

	108
	Уличное освещение
	ул. Пожарского
	0,71
	20
	21
	Светодиодный светильник Конус80 -21шт.;

	109
	Уличное освещение
	пер.Поперечный
	0,23
	6
	6
	Светодиодный светильник Конус100 -6шт.;

	110
	Уличное освещение
	ул.Попова
	2,86
	82
	100
	Светодиодный светильник Конус100 -78шт.                                                             Светодиодный светильник Конус120 -17шт.;

	111
	Уличное освещение
	ул.Первомайская
	0,6
	14
	14
	светильник LED ДКУ -100 - 14шт;

	112
	Уличное освещение
	ул.Плеханова
	0,7
	10
	10
	светильник LED ДКУ -100 -10шт,

	113
	Уличное освещение
	ул.Песчаная
	0,66
	16
	16
	светильник LED ДКУ -100 -16шт,

	114
	Уличное освещение
	ул. Петровская
	0,46
	11
	24
	светильник LED ДКУ-100 -24шт;

	115
	Уличное освещение
	ул.Пихтовая
	0,3
	10
	10
	светильник ЖКУ-33-SWG-10шт;

	116
	Уличное освещение
	ул.Пушкина, за домом 23А ул.Садовая, выезд к маг."СОМ"
	0,4
	17
	17
	светильник  GALAD Победа LED -17шт;

	117
	Уличное освещение
	ул.Покровская
	1,375
	31
	31
	светильник LED ДКУ-100-31шт;

	118
	Дворовое освещение
	ул.Попова д. 8
	0,092
	4
	4
	Светильник  светодиодный -4шт,

	119
	Уличное освещение
	ул. Попова, 93
	0,095
	3
	3
	Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50-3 шт;

	120
	Уличное освещение
	ул. Рассветная
	0,18
	5
	5
	светильник LED ДКУ-100 -5 шт;

	121
	Уличное освещение
	ул. Рождественская
	0,6
	8
	8
	Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50-8 шт;

	122
	Уличное освещение
	пер.Радужный
	0,13
	4
	4
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 4шт;

	123
	Уличное освещение
	ул.Ремизова
	0,64
	17
	17
	светильник LED ДКУ-100-17шт;

	124
	Уличное освещение
	ул.Родниковая
	0,09
	10
	10
	светильник LED ДКУ-100 - 4 шт;                                           Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 6 шт.

	125
	Уличное освещение
	ул.Рябиновая
	0,41
	10
	10
	светильник LED ДКУ -100 -10шт;

	126
	Дворовое освещение
	ул.Садовая общежития-5шт.                                     Садовая,66- 3шт., Садовая,68- 1шт., Садовая,72 сзади дома-3шт.,                                         Садовая,74 - 2шт. свд
	0,8
	13
	14
	светильник  ЖКУ-33-SWG-12шт;                                         светильник светодиодный - 2шт.

	127
	Уличное освещение
	ул. Садовая, (в т.ч. от Студенческой с сторону 5школы - 9шт.+4шт.)
	1,625
	52
	58
	светильник ЖКУ-33-SWG-45шт;                                                  светильник GALAD Победа LED -13шт;

	128
	Уличное освещение
	ул.Самоцветная
	0,21
	4
	4
	светильник LED ДКУ-100 -4шт;

	129
	Уличное освещение
	ул.Сахарова
	3,115
	82
	82
	Светодиодный светильник Конус80 - 19шт.;                                                           Светодиодный светильник Конус100 - 20шт.;                                                светильник  ЖКУ-33-SWG - 20шт,   светильник LED ДКУ -100Д - 8 шт.                                                          Светильник GALAD Победа LE 100-K/K50 - 15шт.

	130
	Уличное освещение
	ул.Свердлова
	0,415
	10
	19
	Светодиодный светильник Конус100 -19шт.;

	131
	Дворовое освещение
	ул.Свердлова д.8
	0,05
	7
	7
	Светильник "Победа" - 7шт.

	132
	Уличное освещение
	ул. Светлая
	0,42
	4
	5
	светильник LED ДКУ-100 - 5шт;

	133
	Уличное освещение
	проезд от Свердлова, 4 до ул.Свердлова,8 - 7шт.
	0,24
	7
	7
	Светильник "Победа" - 7шт.

	134
	Уличное освещение
	проезд от Свердлова, 8 до ул.Газовиков - 4шт.
	0,12
	4
	4
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1. СИП-4 2х16.

	135
	Уличное освещение
	ул. Советская, от Славянской до Есенина 4шт., от Октябрьской до Спортивной 24шт., от Спортивной до Мира 8шт.
	1,3
	36
	36
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 28шт,                                                   Светильник 8шт. "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1

	136
	Уличное освещение
	ул. Солнечная
	1,505
	20
	27
	светильник  ЖКУ-33-SWG- 27 шт;

	137
	Уличное освещение
	ул. Снежная
	0,35
	11
	10
	светильник ЖКУ-33-SWG-5 шт, светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 5 шт.

	138
	Уличное освещение
	Сибирский бул. (от Цв.Бул. до Магистральной - 8ЖКУ+1Победа),  (от Магистральной до Цв.Б. 10жку), (от Магистральной до Вавилова 9 ЖКУ +1Победа), (от Вавилова до Магистральной 7 жку), (от Вавилова до Вишнёвой - 7ЖКУ и 2 Победы), (от Вишнёвой до Вавилова 9 жку),
	3,64
	35
	54
	светильник  ЖКУ-33-SWG-47 шт.,                                  Светильник GALAD Победа - 2шт.,                                               светильник светодиодный - 2шт.,  светильник LED ДКУ-100Д - 3 шт.

	139
	Уличное освещение
	ул.Сибирская
	0,18
	8
	8
	Светодиодный светильник Конус80 -8шт.;

	140
	Уличное освещение
	ул.Северная
	0,19
	7
	7
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -7шт;

	141
	Уличное освещение
	пер.Северный (от Калинина до кафе "Сезам")
	0,28
	7
	7
	светильник ДКУ - 7 шт;

	142
	Уличное освещение
	ул.Сосновая
	0,24
	7
	7
	светильник GALAD Победа LED -7шт;

	143
	Уличное освещение
	ул.Серова
	0,15
	5
	5
	светильник  ЖКУ-33-SWG-5шт,

	144
	Уличное освещение
	ул.Суворова
	0,35
	5
	5
	светильник  ЖКУ-33-SWG-5шт,

	145
	Уличное освещение
	ул.Спортивная
	1,5
	41
	41
	Светодиодный светильник Конус80 -33шт.                            Светодиодный светильник Конус120 -8шт.

	146
	Уличное освещение
	пер.Спортивный
	0,35
	11
	11
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -7шт; GALAD "Победа" LED- 4шт.

	147
	Уличное освещение
	ул.Студенческая, Тротуар вдоль частных домов
	3,17
	25
	25
	Светильник Магистраль v2.0-50 Мультилинза 5000К 155х70 ПК - 25 шт.

	
	
	ул.Студенческая от Менделеева до Толстого - 25шт. СВД                                                Студенческая -Декабристов от Петровской до Южной - 27шт. СВД, Декабристов- Студенческая -28шт. СВД
	
	80
	80
	Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК - 25 шт.,                                                                           Светильник светодиодный - 55шт.

	148
	Уличное освещение
	ул.Строителей
	0,64
	9
	9
	Светодиодный светильник Конус80 -8шт.;                                                      Светодиодный светильник Конус100 -1шт.;

	149
	Уличное освещение
	пер.Студенческий
	0,35
	8
	8
	светильник LED ДКУ -100 -8шт;

	150
	Уличное освещение
	ул.Спасская
	1,055
	13
	13
	светильник ЖКУ-33-SWG-13шт,

	151
	Уличное освещение
	ул.Славянская - Агиришская
	3,43
	128
	128
	Светодиодный светильник Конус100 -42шт.                                                                                                светильник LED ДКУ -100- 19 шт;                                                                                       Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК - 24шт. (на ул.Агиришской),                                                                                Светильник Магистраль v2.0 - 43шт.

	152
	Уличное освещение
	ул.Смородиновая
	2,00
	37
	37
	светильник GALAD Победа LED - 13 шт;                                                                                                              Светодиодный светильник Конус100 -24шт.;

	
	
	два проезда в 18 микрорайоне (между улицами Южная и Смородиновая)
	0,28
	10
	10
	Светильник светодиодный Конус-100,100Вт - 10 шт.

	153
	Уличное освещение
	ул.Столыпина
	0,615
	16
	16
	светильник ЖКУ-33-SWG-11шт; Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 -5шт.

	154
	Уличное освещение
	мкр. Снегири (Андреевская-12шт., Александровская-12шт., Давыдовская-10шт., Луговая-14шт.)
	2,013
	48
	48
	светильник LED ДКУ-100- 39шт;                                              Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 - 6шт.  Светодиодный светильник - 3 шт.

	155
	Уличное освещение
	Сквер у треста
	0,25
	13
	18
	светильник -18 шт;

	156
	Дворовое освещение
	ул.Таёжная дворы, Таёжная,4- 7шт., Таёжная, 16 -6шт., Таёжная "Лесник" - 4шт., Таёжная - 22А,Г - 3шт., Таёжная,30 - 1шт., Таёжная,14 - 5шт., вдоль колледжа -6шт., Таёжная,12/4- 6шт., Таёжная,12/2-3шт.
	1,15
	40
	41
	светильник ЖКУ-33-SWG-21 шт.                                                                  светильник старого образца- 1шт.                                                         GALAD Победа LED - 19шт.

	
	Уличное освещение
	ул.Таёжная грунтовая часть
	1,72
	53
	25
	светильник GALAD Победа LED -25 шт

	
	Уличное освещение
	ул.Таёжная
	
	
	31
	Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК - 31шт.

	157
	Уличное освещение
	ул.Титова
	1,84
	60
	60
	Светодиодный светильник Конус100 -25шт.;                                 Светильник "Победа" (30шт.) S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1.                                                           светильник ЖКУ-33-SWG - 5шт;

	158
	Уличное освещение
	пер.Титова
	0,42
	13
	13
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -13шт;

	159
	Уличное освещение
	ул.Толстого
	0,935
	20
	29
	Светодиодный светильник Конус80 -25шт.;                                                                                                Светодиодный светильник Конус120 -2шт.;                                                                                           светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 2шт;

	
	Уличное освещение
	ул.Толстого - Аллея от ГАИ
	0,060
	2
	2
	Светильник "Победа" - 2шт.

	160
	Дворовое освещение
	ул.Толстого,2,4
	0,65
	4
	4
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 4шт;

	161
	Уличное освещение
	ул. Толстого, 4-2, сзади дома
	0,145
	4
	5
	Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50 - 5шт;

	162
	Уличное освещение
	ул. Толстого, 18, стоянка ЦГБ
	0,03
	1
	1
	Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50 -1 шт;

	163
	Уличное освещение
	ул.Торговая (от ул.Железнодорожная до ул.Славянская)
	0,86
	30
	30
	Светильник GALAD Победа LED- 150-K/K50 (29шт.) Светодиодный светильник Конус-1шт;

	164
	Уличное освещение
	проезд вдоль ул.Торговой от Защ. Отеч. до Славянской, 16мкр
	0,35
	12
	12
	светильник ЖКУ-33-SWG-12шт;

	165
	Уличное освещение
	ул.Транспортная
	0,35
	13
	13
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -13шт;

	166
	Уличное освещение
	ул.Труда
	0,96
	25
	25
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 20шт,                                            GALAD Победа LED - 5шт.

	167
	Уличное освещение
	ул.Тюменская
	1,63
	34
	34
	светильник LED ДКУ-100Д - 31 шт,                                                     светильник светодиоднй - 1 шт.                                             светильник GALAD Победа LED - 2 шт.;

	168
	Уличное освещение
	ул.Тополиная
	0,465
	15
	15
	светильник  GALAD "Победа" LED - 15 шт;

	169
	Уличное освещение
	Транспортная развязка,                                                     "Кольцо(вертолет)"
	6,238
	110
	119
	Светодиодный светильник Конус80 -119шт.;

	170
	Уличное освещение
	ул.Уральская
	2
	28
	28
	Светодиодный светильник Конус100 -10шт.;                                                              светильник LED ДКУ-100Д - 18 шт.

	171
	Уличное освещение
	проезд возле магазина "Хлебный мир"
	0,18
	7
	7
	Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1. СИП-4 2х16.

	172
	Уличное освещение
	ул. Цветной Бульвар
	0,39
	21
	21
	Светодиодный светильник Конус100 -16шт.                                                                                                                                                                                        Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50-5 шт;

	173
	Уличное освещение
	ул.Чехова
	1,145
	31
	31
	светильник LED ДКУ-100-31шт;

	174
	Уличное освещение
	ул.Чкалова
	0,372
	21
	23
	Светодиодный светильник Конус80 - 7шт.;                                                           Светодиодный светильник Конус100 - 3шт.;                                                               Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1- 12шт. Светодиодный светильник на остановке - 1шт

	175
	Дворовое освещение
	ул.Чкалова - мкр.Авалон
	1,5
	63
	65
	светильник  ЖКУ-33-SWG- 42шт;                               Светодиодный светильник - 13шт.; светильник LED ДКУ-100Д  - 10шт.

	176
	Уличное освещение
	ул.Шаумяна
	0,19
	34
	34
	светильник LED ДКУ -100 -3шт,                                                             Светильник -31шт. "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1

	177
	Уличное освещение
	ул.Шевченко
	0,3
	9
	9
	светильник GALAD Победа LED -9шт;

	178
	Уличное освещение
	ул.Широкая грунтовая часть
	
	4
	4
	светильник LED ДКУ -100 -4шт,

	179
	Уличное освещение
	ул.Широкая
	1,08
	12
	12
	светильник LED ДКУ -100 -12шт,

	180
	Уличное освещение
	ул.Шолохова
	0,15
	6
	6
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -6шт,

	181
	Уличное освещение
	пер. Школьный (от ул.Менделеева до ул.Сахарова)
	0,33
	10
	10
	Светильник "Победа" S LED-100- 6шт.,                     Светодиодный светильник Конус100 -4шт.;

	182
	Уличное освещение
	Югорск-2
	3,224
	
	
	световая консоль-7шт

	
	
	Шары у креста
	
	2
	4
	LED-4шт, плафоны - шары

	
	
	Дорога с твердым покрытием
	
	31
	31
	Светильник Магистраль v2.0-150 Мультилинза 5000К 155х70 ПК

	
	
	Двор за МБУК "МИГ"
	
	7
	7
	Светильник Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК

	
	
	Частный сектор
	
	24
	24
	Светильник Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК

	
	
	Мемориальный комплекс и контейнерная
	
	7
	7
	Светильник Магистраль v2.0-100 Мультилинза 5000К 155х70 ПК

	
	
	ул. Севастопольская
	
	1
	1
	Светильник Магистраль v2.0-100

	
	
	Аллея
	
	25
	25
	Светильник Магистраль v2.0-50                                                                                                   Мультилинза 5000К 155х70 ПК

	183
	Дворовое освещение
	Югорск-2 д.8
	0,15
	8
	8
	Лампа светодиодная LED 40Вт Е27/Е40 36 00ЛМ холодный 23 0 V/50HZ - 8шт; плафон "Шар" белый - 8 шт.

	184
	Уличное освещение
	тротуар за МБОУ "СОШ №5"
	0,43
	9
	9
	Светильник "Победа" - 9шт.

	185
	Уличное освещение
	14А мкр. (ул. Гранитная, грунт. -6шт., Мраморная-6шт., Лазурная- 5шт., Малахитовая- 4шт.; ул. 4шт.)
	0,315
	25
	25
	Светодиодный светильник  - 25шт.

	186
	Уличное освещение
	ул.Валентины Лопатиной, Д/сада "Радуга", Гранитная тв.покр.
	0,96
	
	31
	светильник светодиодный - 31шт.

	187
	Уличное освещение
	ул.Энтузиастов грунтовая часть
	0,73
	7
	7
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 -7шт;

	
	Уличное освещение
	ул.Энтузиастов
	
	8
	8
	Светодиодный светильник Конус100 -8шт.;

	188
	Дворовое освещение
	ул.Энтузиастов
	0,1
	2
	4
	светильник LED ДКУ-1013-100Д 0вт 5000К IP65 - 4шт;

	189
	Уличное освещение
	ул.Юбилейная
	0,35
	9
	9
	светильник LED ДКУ -100-9шт;

	190
	Уличное освещение
	ул.Югорская
	0,8
	22
	22
	светильник LED ДКУ-100 -22шт;

	191
	Уличное освещение
	ул.Южная
	2,761
	77
	77
	Светодиодный светильник Конус100 -67шт.;                                                                                                                         Светильник GALAD Победа LED- 100-K/K50 (10шт.)

	192
	Уличное освещение
	пер. Ясный
	0,16
	6
	6
	светильник  GALAD "Победа" LED - 6 шт;

	193
	Уличное освещение
	19 микрорайон
	2,21
	
	155
	Светильник Магистраль v2.0 Мультилинза 120 Экстра 5000К 155х70

	 
	Всего
	улицы г. Югорска и Югорска-2
	171,942
	4 346
	5 130
	


