

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2015 №  1624

О внесении изменений

в постановление администрации

города Югорска от 18.06.2014 года № 2759

В целях уточнения объемов финансирования в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2014-2016 годы» (с изменениями от 26.02.2015 №45-п):

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 18.06.2014 № 2759 «Об утверждении краткосрочного плана по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска на 2014-2016 годы» изменения, изложив приложения 1,2 в новой редакции (приложения 1,2).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурина.

**Глава администрации города Югорска М.И. Бодак**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 19 марта №1624  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18 июня 2014 № 2759 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014-2016 годы** |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **2014 год**  |
|   | **город Югорск** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.1 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 3 | 1 968,40 | 1 584,40 | 1 092,80 | 99 | 4 282 194,80  | 160 582,31  | 267 637,18  | 107 054,87  | 3 746 920,44  | 2 702,72  | 24 736,34  | 31.12.2015 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.2 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 3 | 1 942,10 | 1 768,60 | 1 413,00 | 93 | 4 353 952,57  | 163 273,22  | 272 122,04  | 108 848,82  | 3 809 708,49  | 2 461,81  | 24 736,34  | 31.12.2015 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.4 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 4 876,10 | 4 483,95 | 3 206,25 | 247 | 12 150 125,90  | 455 629,72  | 759 382,87  | 303 753,15  | 10 631 360,16  | 2 709,69  | 24 736,34  | 31.12.2015 |
| 4 | мкр. Югорск-2, д.6 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 1 903,22 | 1 733,22 | 1 150,62 | 100 | 6 804 604,78  | 255 172,68  | 425 287,80  | 170 115,12  | 5 954 029,18  | 3 925,99  | 24 736,34  | 31.12.2015 |
|  | **Итого по г. Югорск** |  |  |  |  | **10 689,82** | **9 570,17** | **6 862,67** | **539** | **27 590 878,05** | **1 034 657,93** | **1 724 429,89** | **689 771,96** | **24 142 018,27** | **2 883,01**  |  |  |
| **2015 год** |
|   | **город Югорск** |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.6 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 1903,22 | 1733,22 | 1150,82 | 100 | 623 145,28  | 23 367,95  | 38 946,58  | 15 578,63  | 545 252,12  | 359,53  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.8 | 1969 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 947,5 | 793,6 | 793,6 | 26 | 3 453 494,82  | 129 506,06  | 215 843,43  | 86 337,37  | 3 021 807,96  | 4 351,68  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.9 | 1971 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 1024,2 | 726,6 | 393,6 | 34 | 3 147 356,93  | 118 025,88  | 196 709,81  | 78 683,92  | 2 753 937,32  | 4 331,62  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 4 | ул. 40 лет Победы, д.1  | 1976 | 0 | Блочный | 5 | 5 | 3461,9 | 3192,7 | 3151,4 | 116 | 13 838 997,71  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 838 997,71  | 4 334,58  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 5 | ул. 40 лет Победы, д.2  | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 520,5 | 495,1 | 495,1 | 14 | 1 922 440,95  | 72 091,54  | 120 152,56  | 48 061,03  | 1 682 135,82  | 3 882,93  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 6 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1977 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3483,3 | 3209,3 | 3162,75 | 133 | 2 615 017,68  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 615 017,68  | 814,82  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 7 | ул. Железнодорожная, д 45 | 1971 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 524,5 | 485,2 | 485,2 | 29 | 2 009 814,85  | 75 368,06  | 125 613,43  | 50 245,37  | 1 758 587,99  | 4 142,24  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д 47А | 1975 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1161,6 | 1079,6 | 887,5 | 63 | 5 041 007,26  | 271 656,75  | 232 443,98  | 126 025,18  | 4 410 881,35  | 4 669,33  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 9 | ул.Буряка, 3А | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 528,1 | 488,5 | 488,5 | 32 | 2 183 903,00  | 81 896,36  | 136 493,94  | 54 597,58  | 1 910 915,12  | 4 470,63  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 10 | ул. Механизаторов, д. 1 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 516,4 | 474,5 | 474,5 | 26 | 254 417,41  | 9 540,65  | 15 901,09  | 6 360,44  | 222 615,23  | 536,18  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 11 | ул. Механизаторов, д. 3 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 530,3 | 488,1 | 392,2 | 24 | 260 637,10  | 9 773,89  | 16 289,82  | 6 515,93  | 228 057,46  | 533,98  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 12 | ул. Механизаторов, д. 5 | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 530,3 | 488,4 | 488,4 | 27 | 261 870,31  | 9 820,14  | 16 366,89  | 6 546,76  | 229 136,52  | 536,18  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 13 | ул. Механизаторов, д. 7 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 524,9 | 482,1 | 456,3 | 24 | 2 179 063,07  | 81 714,87  | 136 191,44  | 54 476,58  | 1 906 680,18  | 4 519,94  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 6 | 1976 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1162,34 | 1074,34 | 1074,34 | 46 | 3 005 021,75  | 112 688,32  | 187 813,86  | 75 125,55  | 2 629 394,02  | 2 797,09  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
| 15 | ул. Попова, д. 8 | 1977 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1183,52 | 1092,72 | 1092,72 | 29 | 3 074 285,53  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 074 285,53  | 2 813,42  | 24 736,34  | 31.12.2016 |
|   | **Итого по г. Югорск** |  |   |   |   | **18 002,58**  | **16 303,98**  | **14 986,93**  | **723**  | **43 870 473,65**  | **995 450,47**  | **1 438 766,83**  | **608 554,34**  | **40 827 702,01**  | **2 690,78**  |   |   |
| **Примечание: \* Сркдства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ будут учтены при очередной корректировки бюджета автономного округа** |
| **2016 год**  |
|   | **город Югорск** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1978 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3 480,50  | 3 206,10  | 2 989,80  | 143 | 13 329 748,29  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 329 748,29  | 4 157,62  | 24 736,34  | 30.12.2017 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1977 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3 483,30  | 3 209,30  | 3 162,75  | 133 | 9 930 861,60  | 0,00  | 993 086,16  | 446 888,77  | 8 490 886,67  | 3 094,40  | 24 736,34  | 30.12.2017 |
| 3 | ул. Геологов, д. 13 | 1978 | 0 | Кирпичный | 3 | 3 | 1 470,50  | 1 350,30  | 1 350,30  | 45 | 5 239 011,65  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 239 011,65  | 3 879,89  | 24 736,34  | 30.12.2017 |
| 4 | ул. Геологов, д. 9Б | 1978 | 0 | Блочный | 5 | 1 | 3 732,00  | 2 285,80  | 1 280,30  | 251 | 10 249 221,82  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 249 221,82  | 4 483,87  | 24 736,34  | 30.12.2017 |
| 5 | ул. Мира, д. 4 | 1985 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 3 484,65  | 3 187,85  | 3 035,10  | 126 | 1 141 946,49  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 141 946,49  | 358,22  | 24 736,34  | 30.12.2017 |
| 6 | ул. Попова, д. 8 | 1977 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1 183,52  | 1 092,72  | 1 092,72  | 29 | 1 528 688,17  | 0,00  | 152 868,82  | 68 790,97  | 1 307 028,38  | 1 398,98  | 24 736,34  | 30.12.2017 |
| 7 | ул. Спортивная, д. 15 | 1985 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 355,10  | 319,90  | 319,90  | 12 | 1 347 546,71  | 0,00  | 134 754,67  | 60 639,60  | 1 152 152,44  | 4 212,40  | 24 736,34  | 30.12.2017 |
| 8 | ул. Таежная, д. 16 | 1979 | 0 | Блочный | 2 | 1 | 395,80  | 395,80  | 395,80  | 22 | 1 509 456,57  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 509 456,57  | 3 813,69  | 24 736,34  | 30.12.2017 |
| 9 | **Итого по г. Югорск** |   |   |   |   | **17 585,37**  | **15 047,77**  | **13 626,67**  | **761**  | **44 276 481,30**  | **0,00**  | **1 280 709,65**  | **576 319,34**  | **42 419 452,31**  | **2 942,39**  |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от №  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18 июня 2014 № 2759 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по городу Югорску на 2014-2016 годы** |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента |
| электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2014 год** |
| **город Югорск** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.1 | 4 282 194,80  | 670 308,18  | 1 849 149,87  | 613 046,69  | 306 523,35  | 0,00  | 0 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 1147 | 843 166,71  | 0  | 0,00  |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.2 | 4 353 952,57  | 670 253,66  | 1 617 818,77  | 825 829,56  | 412 914,78  | 0,00  | 0 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 1281 | 827 135,80  | 0  | 0,00  |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.4 | 12 150 125,90  | 1 565 892,74  | 4 679 490,15  | 2 313 684,67  | 1 156 842,34  | 0,00  | 0 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 3195 | 2 434 216,00  | 0  | 0,00  |
| 4 | мкр. Югорск-2, д.6 | 6 804 604,78  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 1243 | 6 804 604,78  | 0  | 0,00  |
| **Итого по городу Югорску** | **27 590 878,05**  | **2 906 454,58**  | **8 146 458,79**  | **3 752 560,92**  | **1 876 280,47**  | **0,00**  | **0** | **0** | **0,00**  | **0** | **0,00**  | **0**  | **0,00**  | **6866** | **10 909 123,29**  | **0**  | **0,00**  |
|   |   |   |   | **2015 год**  |   |   |   |   |   |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.6 | 623 145,28  | 623 145,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.8 | 3 453 494,82  | 285 210,49  | 1 441 719,84  | 875 975,23  | 488 314,20  | 362 275,06  | 0 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.9 | 3 147 356,93  | 259 927,78  | 1 313 917,44  | 798 323,71  | 445 027,20  | 330 160,80  | 0 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 4 | ул. 40 лет Победы, д.1  | 13 838 997,71  | 1 178 174,27  | 5 528 568,55  | 3 618 560,83  | 2 017 174,20  | 1 496 519,86  | 0,00 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 5 | ул. 40 лет Победы, д.2  | 1 922 440,95  | 177 373,45  | 896 610,88  | 544 772,22  | 303 684,40  | 0,00  | 0 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 6 | ул. 40 лет Победы, д.5 | 2 615 017,68  | 1 151 887,44  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 463 130,24  | 0 |   | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 7 | ул. Железнодорожная, д 45 | 2 009 814,85  | 0,00  | 879 570,56  | 534 418,69  | 297 912,80  | 297 912,80  | 0 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 8 | ул. Железнодорожная, д 47А | 5 041 007,26  | 378 810,31  | 0,00  | 1 163 451,07  | 648 568,20  | 481 165,78  | 0 | 0 | 0,00  | 504 | 2 369 011,90  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 9 | ул.Буряка, 3А | 2 183 903,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 | 0 | 0,00  | 341 | 2 183 903,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 10 | ул. Механизаторов, д. 1 | 254 417,41  | 170 165,19  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 84252,22 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 11 | ул. Механизаторов, д. 3 | 260 637,10  | 174 325,18  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 86311,92 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 12 | ул. Механизаторов, д. 5 | 261 870,31  | 175 150,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 86720,3 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 13 | ул. Механизаторов, д. 7 | 2 179 063,07  | 172 890,70  | 873 950,88  | 531 004,22  | 296 009,40  | 219 606,19  | 85601,68 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 6 | 3 005 021,75  | 384 261,33  | 1 942 415,20  | 0,00  | 0,00  | 488 089,68  | 190255,54 | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  | 0 | 0,00  |
| 15 | ул. Попова, д. 8 | 3 074 285,53  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 | 0 | 0,00  | 515 | 2 733 249,20  | 0 | 0,00  | 846,16 | 341 036,33  | 0 | 0,00  |
| **Итого по городу Югорску** | **43 870 473,65**  | **5 131 321,43**  | **12 876 753,35**  | **8 066 505,97**  | **4 496 690,40**  | **5 138 860,41**  | **533 141,66** | **0** | **0,00**  | **1 360,00** | **7 286 164,10**  | **0** | **0,00**  | **846,16** | **341 036,33**  | **0,00** | **0,00**  |
|   |   |   |   |   | **2016 год** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 13 329 748,29  | 0,00  | 5 806 851,60  | 3 528 187,68  | 1 966 795,50  | 1 459 144,44  | 568769,07 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 9 930 861,60  | 0,00  | 5 822 713,60  | 3 537 825,28  | 0,00  | 0,00  | 570322,72 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 3 | ул. Геологов, д. 13 | 5 239 011,65  | 484 244,59  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 615 088,66  | 0 | 0  | 0,00  | 780 | 4 139 678,40  | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 4 | ул. Геологов, д. 9Б | 10 249 221,82  | 0,00  | 0,00  | 2 764 173,82  | 1 540 894,40  | 0,00  | 0 | 0  | 0,00  | 1120 | 5 944 153,60  | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 5 | ул. Мира, д. 4 | 1 141 946,49  | 1 141 946,49  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  |   |   |
| 6 | ул. Попова, д. 8 | 1 528 688,17  | 391 871,25  | 0,00  | 0,00  | 639 061,11  | 497 755,81  | 0 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 7 | ул. Спортивная, д. 15 | 1 347 546,71  | 114 722,54  | 538 334,06  | 352 350,66  | 196 418,60  | 145 720,85  | 0 | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| 8 | ул. Таежная, д. 16 | 1 509 456,57  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 223 250,40  | 165 627,07  | 0 | 0  | 0,00  | 211,14 | 1 120 579,10  | 0 | 0,00  | 0  | 0,00  | 0  | 0,00  |
| **Итого по городу Югорск** | **44 276 481,30**  | **2 132 784,87**  | **12 167 899,26**  | **10 182 537,44**  | **4 566 420,01**  | **2 883 336,83**  | **1139091,79** | **0**  | **0,00**  | **2111,14** | **11 204 411,10**  | **0** | **0,00**  | **0** | **0,00**  | **0**  | **0,00**  |