Приложение

к приказу ДЖКиСК

от 14.12.2012 № 157

**ПАСПОРТ**

**ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012-2014 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| Правовой акт, утвердивший программу, дата утверждения | Приказ Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса №22 от 22.03.2012 |
| Цели и задачи | Цель программы: Благоустройство внутриквартальных проездов, дворовых территорий многоквартирных домов  Задачи программы:   1. Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения; 2. Улучшение состояния внутриквартальных проездов, дворовых территорий многоквартирных домов; 3. Создание условий для организации досуга детей; 4. Улучшение экологического состояния города |
| Непосредственные результаты реализации программы | 1. Устройство 2 детских площадок 2. Устройство 327 кв. м тротуаров 3. Устройство 585 кв. м проездов 4. Устройство 330 кв. м газонов 5. Устройство автомобильных стоянок 1100 кв. м. |
| Сроки реализации | 2012-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования | на реализацию Программы планируется направить средства бюджета города Югорска в сумме **9 285,5** тыс. руб. в том числе:  2012 год 3635,5 тыс. руб.  2013 год 5 650,0 тыс. руб.  2014 год 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Конечные результаты  -Благоустройство 6 дворовых территорий  -Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта 5 дворовых территорий  - Подготовка материалов для разработки долгосрочной целевой программы. |

**Раздел 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы**

Создание здоровых условий жизни в городе при возрастающих требованиях к их внешнему облику и благоустройству имеет огромное значение. В настоящее время большое внимание уделяется благоустройству территории муниципального образования.

Программа направлена на улучшение условий проживания и отдыха жителей города. Основными проблемами, которые призвана решать данная Программа являются:

* Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с асфальтированием внутриквартальных проездов, восстановлением и обновлением элементов озеленения, устройством детских площадок.

**Раздел 2. Основные цели и задачи, показатели результативности**

Цель Программы:

Благоустройство внутриквартальных проездов, дворовых территорий многоквартирных домов

Задача Программы

1. Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения;
2. Улучшение состояния внутриквартальных проездов, дворовых территорий многоквартирных домов;
3. Создание условий для организации досуга детей;
4. Улучшение экологического состояния города

Показатели результативности:

-Благоустройство 6 дворовых территорий

-Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта 5 дворовых территорий

- Подготовка материалов для разработки долгосрочной целевой программы, при этом:

1. Устройство 2 детских площадок
2. Устройство 327 кв. м тротуаров
3. Устройство 585 кв. м проездов
4. Устройство 330 кв. м газонов
5. Устройство автомобильных стоянок 1100 кв. м.

..

**Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий**

Основные программные мероприятия приведены в таблице 2.

При реализации программных мероприятий производится капитальный ремонт, ремонт и благоустройство внутриквартальных проездов и дворовых территорий многоквартирных домов города Югорска, устройство детских городков.

**Раздел 4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах**

Расчет потребности финансирования произведен на основании проектно-сметной документации и расчетов стоимости проектно-изыскательских работ.

**Раздел 5. Механизм реализации программы**

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, организует исполнение Программы и осуществляет функции муниципального заказчика работ, выполнение которых необходимо для реализации Программы:

1) организует исполнение Программы на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов с организациями, осуществляющими деятельность в сфере благоустройства;

2) осуществляет иные необходимые для реализации Программы функции, предусмотренные законодательством автономного округа и Российской Федерации.

**Таблица 1**

**Ожидаемые конечные результаты, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы:**

**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012-2014 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей результативности программы** | **Базовый показатель на начало реализации программы** | **Значение показателя по годам** | | | **Целевое значение показателя на момент окончания действия программы** |
| **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** |
|  | **Непосредственные результаты** | | | | | |
| 1 | Детские и спортивные площадки, шт. | 13 |  | 2 |  | 15 |
| 2 | Тротуары, кв. м. | 4 120 | 327 | 0 |  | 4 447 |
| 3 | Ремонт проездов, кв. м. | 0 | 585 |  |  | 585 |
| 4 | Газоны, кв. м. | 33 466 | 130 | 200 |  | 33 796 |
| 5 | Автомобильные стоянки, кв. м. | 890 | 300 | 800 |  | 1 990 |
|  | **Конечные результаты** | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, шт. | 0 | 3 | 3 |  | 6 |
| 2 | Выполнение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта, дворовых территорий | 0 | 4 | 1 |  | 5 |
| 3 | Подготовка материалов для разработки долгосрочной целевой программы, шт. | 0 |  |  | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | **Таблица 2** | | |
| **Перечень мероприятий ведомственной целевой программы**  **«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Югорске на 2012-2014 годы»** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования |  | | Финансовые затраты на реализацию  тыс. руб. | | | | Срок выполнения | Результативность | |
| Всего | | 2012 (утверждено) | 2013 (утверждено) | 2014 (потребность) | |
| 1 | Благоустройство в Югорске-2 | Бюджет города Югорска | 2 493,2 | | 993,2 | 1500 |  | | 2012-2013 | Благоустройство микрорайона Югорск-2 | |
| 2 | Благоустройство жилого дома по ул. Газовиков, д.6 в г. Югорске | Бюджет города Югорска | 197,2 | | 197,2 |  |  | | 2012 | Наличие ПСД | |
| 3 | Благоустройство территории Толстого, д. 6 - ул. Толстого, д. 8 в г. Югорске | Бюджет города Югорска | 208,8 | | 208,8 |  |  | | 2012 | Наличие ПСД | |
| 4 | Благоустройство жилого дома по улице Садовая №3А в городе Югорске | Бюджет города Югорска | 3 395,0 | | 395,0 | 3 000,0 |  | | 2012-2013 | Наличие ПСД, Благоустройство дворовой территории | |
| 5 | Благоустройство жилого дома по ул. Свердлова, д.6 в  г. Югорске | Бюджет города Югорска | 283,0 | | 283,0 |  |  | | 2012 | Наличие ПСД | |
| 6 | Благоустройство дворовых территорий жилых домов №2, №6 по ул. Газовиков | Бюджет города Югорска | 769,6 | | 769,6 |  |  | | 2012 | Благоустройство дворовой территории | |
| 7 | Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Мира, 12 | Бюджет города Югорска | 788,7 | | 788,7 |  |  | | 2012 | Благоустройство дворовой территории | |
| 8 | Установка детских городков | Бюджет города Югорска | 1000 | |  | 1000 |  | | 2013 | Благоустройство дворовой территории | |
| 9 | Проектные работы по устройству автомобильной стоянки по ул. 40 лет Победы, д.3 | Бюджет города Югорска | 150 | |  | 150 |  | | 2013 | Наличие ПСД | |
| 10 | Исследование потребности в благоустройстве дворовых территорий для разработки долгосрочной целевой программы | Без привлечения средств | 0 | |  |  | 0 | | 2014 | Подготовка материалов для разработки долгосрочной целевой программы | |
|  | **ИТОГО:** |  | **9 285,5** | | **3 635,5** | **5 650,0** | **0** | |  |  | |