##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

## Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________________                                                                                                       № _______

О проведении

акции «Лес Победы»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в целях воспитания у молодого поколения патриотизма:

- Провести с 7 мая по 22 мая 2015 года на территории города Югорска акцию «Лес

Победы».

- Утвердить график посадки деревьев и кустарников на территории города Югорска в

2015 году в рамках акции «Лес Победы» (приложение).

- Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник и разместить на официальном

сайте администрации города Югорска.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации города Югорска                                                                     С.Д. Голин

- Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от __________ №_____

График

посадки  деревьв и кустарников на территории города Югорска  в 2015 году в рамках акции  «Лес Победы»

| Порядок движения маршрута акции | Адрес посадки | Количество саженцев | Время проведения акции, час | Участники акции | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 мая |  |  |  |  |  |
| 1 | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улицам Мира, 16, 18, 18/1, 18/2, Ленина, 10, 12,14 | Береза бородавчатая - 60 шт., ель колючая – 20 шт. | В течение рабочего дня | Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром трансгаз Югорск», МБОУ «Гимназия», ТСЖ | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) (организация мероприятия, музыкальное сопровождение, театрализованное сопровождение), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников), ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) (организация мероприятия с ТСЖ) |
| 2 | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улицам Мира, 9, 11, Ленина, 8 | Береза бородавчатая - 80 шт., ель колючая – 20 шт. |  | Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром трансгаз Югорск», МБОУ «Гимназия», ТСЖ | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) (организация мероприятия, музыкальное сопровождение, театрализованное сопровождение), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников), ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) (организация мероприятия с ТСЖ) |
| 3 | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Геологов, 7, 9, 13, прилегающая территория Югорского УАВР ООО «Газпром трансгаз Югорск», прилегающая территория гаражного кооператива «Стратегия плюс» | Береза бородавчатая - 66 шт., ель колючая – 44 шт. |  | Югорский УАВР ООО «Газпром трансгаз Югорск» | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) (организация мероприятия, музыкальное сопровождение, театрализованное сопровождение), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников) |
| 4 | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Попова, 4, 6, 8, магазин, прилегающая территория Югорского УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Береза бородавчатая - 28 шт. |  | Югорский УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск» | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) (организация мероприятия, музыкальное сопровождение, театрализованное сопровождение), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников) |
| 5 | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улицам Ленина, 1/1, Лесозаготовителей, 25 | Береза бородавчатая - 65 шт. |  | Югорский УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск» ТСЖ | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) (организация мероприятия, музыкальное сопровождение, театрализованное сопровождение), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников), ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) (организация мероприятия с ТСЖ) |
| 6 | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Кирова, 10, Железнодорожная, 17, 27, 29, 31, 33, 35, территория между зданием железнодорожного вокзала и торговым центом ООО «Пассаж», 40 лет Победы, 1 | Береза бородавчатая - 100 шт., ель колючая – 70 шт., шиповник – 40 шт., рябина обыкновенная – 69 шт. |  | Санаторий – профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск», ТСЖ | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) (организация мероприятия, музыкальное сопровождение, театрализованное сопровождение), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников), ОАО «Служба заказчика» (по согласованию), (организация мероприятия с ТСЖ) |
| 7 | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Буряка, 1, 3, 3а, 3б, 3г, 5, 7, 7а, 7б, 12, 14 | Береза бородавчатая - 90 шт. |  | ООО «Газпром трансгаз Югорск», МСОУ школа № 1 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) (организация мероприятия, музыкальное сопровождение, театрализованное сопровождение), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников) |
| 8 | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Механизаторов 19а, 19б, 19в, 22, 24, 28, Попова, 60а, 60б, 66 | Береза бородавчатая - 100 шт., шиповник – 20 шт., рябина обыкновенная – 30 шт. |  | ООО «Газпром трансгаз Югорск», МСОУ школа № 1 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) (организация мероприятия, музыкальное сопровождение, театрализованное сопровождение), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников) |
| 9 | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Газовиков, 2, 2/1, Свердлова, 4, 4/2, 6 | Береза бородавчатая - 60 шт., рябина обыкновенная – 40 шт. | 11 | Югорское ПТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) (организация мероприятия, музыкальное сопровождение, театрализованное сопровождение), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников) |
| 10 | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Газовиков, 4, Свердлова, 3, 5, 8, 10 | Береза бородавчатая - 60 шт., рябина обыкновенная – 40 шт. | 10 | Комсомольское ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск», МСОУ школа № 5 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) (организация мероприятия, музыкальное сопровождение, театрализованное сопровождение), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников) |
| 11 | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Студенческая, 16, 20 Свердлова, 14 | Береза бородавчатая 100 шт., шиповник – 35 шт., рябина обыкновенная – 30 шт. | 14 | Комсомольское ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск», МСОУ школа № 5 | ООО «Газпром трансгаз Югорск» (по согласованию) (организация мероприятий, музыкальное сопровождение, театрализованное сопровождение), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников) |
| 15 мая |  |  |  |  |  |
| 12 | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Механизаторов 10, 12, 14 | Береза бородавчатая - 35 шт. | 10 | ОАО «Служба заказчика» | МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников), ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) (организация мероприятия с ТСЖ) |
| 13 | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Таежная, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 16, 16/1, 18а | Береза бородавчатая 43 шт. | 11 | ТСЖ, Югорский политехнический колледж | МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников), ОАО «Служба заказчика» (по согласованию) (организация мероприятия с ТСЖ), Администрация города: Управление образования (организация мероприятия), Управление культуры (музыкальное сопровождение), Управление социальной политики (театрализованное сопровождение) |
| 14 | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Мичурина, прилегающая территория детского сада на ул. Лунная | Береза бородавчатая - 32 шт., ель колючая - 42 шт. | 12 | ОАО «РСУ» | ОАО «РСУ» (организация мероприятия), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников), Администрация города: Управление образования (организация мероприятия), Управление культуры (музыкальное сопровождение), Управление социальной политики (театрализованное сопровождение) |
| 15 | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Мира, 57, Советская, 5, Калинина, 23 | Береза бородавчатая - 75 шт. | 13 | МСОУ школа № 2 | МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников), Администрация города: Управление образования (организация мероприятия), Управление культуры (музыкальное сопровождение), Управление социальной политики (театрализованное сопровождение) |
| 16 | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Толстого, 2, 4, 6, Свердлова, 1, 3 | Береза бородавчатая - 60 шт., рябина обыкновенная – 40 шт. | 14 | ООО «Югорскремстройгаз» | ООО «Югорскремстройгаз» (организация мероприятия), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников), Администрация города: Управление образования (организация мероприятия), Управление культуры (музыкальное сопровождение), Управление социальной политики (театрализованное сопровождение) |
| 17 | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Газовиков, 6, Никольская, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а | Береза бородавчатая - 100 шт. шиповник – 20 шт., рябина обыкновенная – 30 шт. | 15 | Художественная школа, ОАО «РСУ» | ОАО «РСУ» (организация мероприятия), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников), Администрация города: Управление образования (организация мероприятия), Управление культуры (музыкальное сопровождение), Управление социальной политики (театрализованное сопровождение) |
| 22 мая |  |  |  |  |  |
| 18 | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Никольская, 11, 13, 15 | Береза бородавчатая - 70 шт. шиповник – 34 шт., рябина обыкновенная – 30 шт. | 10 | Администрация города | Дума города Югорска Администрация города: Управление образования (организация мероприятия), Управление культуры (музыкальное сопровождение), Управление социальной политики (театрализованное сопровождение), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников), |
| 19 | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улицам Сахарова, 2а, 2б, Декабристов, 2 | Береза бородавчатая 100 шт. | 11 | Администрация города | Дума города Югорска, Администрация города: Управление образования (организация мероприятия), Управление культуры (музыкальное сопровождение), Управление социальной политики (театрализованное сопровождение), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников) |
| 20 | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Чкалова, 7 | Береза бородавчатая 100 шт. шиповник – 50 шт., рябина обыкновенная – 50 шт. | 12 | Управляющая компания «Авалон +» | ОАО «Служба заказчика» с Упраляющаей компанией «Авалон» (организация мероприятия), МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников) |
| 21 | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Садовая, 80а, 76, 53, Менделеева, 59, 61, 39а, 37а, 43 | Береза бородавчатая - 60 шт., рябина обыкновенная – 40 шт. | 13 | БУ ХМАО-Югры «Югорская городская больница», МСОУ школа № 6 | МАУ «Городское лесничество» (обеспечение посадочным материалом), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников), Администрация города: Управление образования (организация мероприятия), Управление культуры (музыкальное сопровождение), Управление социальной политики (театрализованное сопровождение) |
| 22 | Магистральная, 23, Ермака, 5, Менделеева, 43 | Береза бородавчатая 78 шт. | 14 | МСОУ школа № 6 | Администрация города: Управление образования (организация мероприятия), Управление культуры (музыкальное сопровождение), Управление социальной политики (театрализованное сопровождение), МУП «Югорскэнергогаз» (обеспечение техникой для полива и доставки саженцев деревьев и кустарников), ТО-Советское лесничество КУ «Советский лесхоз» (обеспечение посадочным материалом) |