

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2016 № 2532 

Об утверждении краткосрочного плана

по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории города Югорска, на 2017-2019 годы

*(с изменениями от 12.01.2017 № 37, от 13.04.2017 № 847, от 13.10.2017 № 2496, от 28.12.2017 № 3329, от 18.04.2018 № 1076, от 09.10.2018 № 2762, от 10.01.2019 № 8, от 03.04.2019 № 696, от 18.04.2019 № 802, от 06.11.2019 № 2402, от 31.01.2020 № 145, от 16.10.2020 № 1517)*

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 № 54 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты–Мансийского автономного округа–Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.09.2016 № 334-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2017-2019 годы»:

1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска на 2017-2019 годы (приложение 1,2).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурина.

**Глава города Югорска Р.З. Салахов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 16.10.2020 № 1517 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 17.10.2016 № 2532 | | | | | |

**Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска, на 2017-2019 годы**

| № п/п | Адрес МКД | Год  ввода в эксплуатацию | Способ формирования фонда капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего: | в том числе: | | |
| за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Декабристов, д. 10 | 1987 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 428,56 | 1 322,06 | 70 | 3 805 991,63 | 380 599,16 | 171 269,62 | 3 254 122,85 | 2 878,83 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 2 | ул. Кирова, д. 10 | 1991 | счет РО | иной | 5 | 8 | 6 876,33 | 6 350,06 | 303 | 25 121 838,12 | 2 512 183,81 | 1 130 482,72 | 21 479 171,59 | 3 956,16 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 3 | ул. Мира, д. 10 | 1986 | счет РО | иной | 5 | 5 | 4 959,90 | 4 557,70 | 197 | 19 450 838,40 | 1 945 083,85 | 875 287,73 | 16 630 466,82 | 4 267,69 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 4 | ул. Мира, д. 14 | 1987 | счет РО | иной | 5 | 6 | 4 988,90 | 4 583,85 | 226 | 20 922 544,49 | 2 092 254,47 | 941 514,51 | 17 888 775,51 | 4 564,40 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 5 | ул. Мира, д. 18/2 | 1988 | счет РО | иной | 5 | 5 | 3 556,00 | 3 240,00 | 162 | 15 973 947,25 | 1 597 394,72 | 718 827,65 | 13 657 724,88 | 4 930,23 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
| 6 | ул. Монтажников, д. 3А, секц. 2 | 1986 | счет РО | иной | 2 | 1 | 609,50 | 532,30 | 16 | 3 623 001,47 | 362 300,14 | 163 035,07 | 3 097 666,26 | 6 806,31 | 26 754,72 | 31.12.2017 |
|  | **Итого по городу Югорску** | |  |  |  |  | **22 419,19** | **20 585,97** | **974** | **88 898 161,36** | **8 889 816,15** | **4 000 417,30** | **76 007 927,91** | **4 318,39** |  |  |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1976 | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 461,90 | 3 285,30 | 116 | 96 153,37 | 0,00 | 0,00 | 96 153,37 | 29,27 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1986 | счет РО | иной | 5 | 4 | 4 284,70 | 3 212,60 | 135 | 1 003 267,94 | 100 326,79 | 0,00 | 902 941,15 | 312,29 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 3 | ул. Декабристов, д. 6 | 1989 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 456,40 | 1 344,20 | 59 | 5 379 960,57 | 0,00 | 242 098,24 | 5 137 862,33 | 4 002,35 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 4 | ул. Железнодорожная, д. 11А | 1986 | счет РО | иной | 5 | 6 | 4 971,80 | 4 574,10 | 227 | 14 832 396,58 | 0,00 | 667 457,85 | 14 164 938,73 | 3 242,69 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 5 | ул. Железнодорожная, д. 45 | 1971 | счет РО | иной | 2 | 2 | 524,50 | 485,20 | 29 | 149 972,50 | 0,00 | 0,00 | 149 972,50 | 309,09 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 6 | ул. Механизаторов, д. 12 | 1992 | счет РО | иной | 5 | 2 | 1 643,80 | 1 511,80 | 71 | 2 667 937,03 | 266 793,71 | 105 596,00 | 2 295 547,32 | 1 764,74 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 7 | ул. Мира, д. 16 | 1986 | счет РО | иной | 5 | 6 | 5 017,09 | 4 545,90 | 220 | 11 326 454,04 | 0,00 | 509 690,44 | 10 816 763,60 | 2 491,58 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 8 | ул. Мира, д. 18/3 | 1989 | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 500,85 | 3 230,40 | 143 | 5 535 208,42 | 0,00 | 249 084,37 | 5 286 124,05 | 1 713,47 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 9 | ул. Мира, д. 4 | 1985 | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 484,65 | 3 184,28 | 126 | 7 115 803,05 | 0,00 | 312 433,76 | 6 803 369,29 | 2 234,67 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
| 10 | ул. Свердлова, д. 8 | 1995 | спецсчет ТСН | иной | 5 | 3 | 3 181,56 | 2 910,96 | 110 | 14 216 721,11 | 0,00 | 0,00 | 14 216 721,11 | 4 883,86 | 16 698,25 | 31.12.2018 |
|  | **Итого по городу Югорску** | |  |  |  |  | **31 527,25** | **28 284,74** | **1 236,00** | **62 323 874,61** | **367 120,50** | **2 086 360,66** | **59 870 393,45** | **2 203,45** |  |  |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1986 | счет РО | иной | 5 | 4 | 4 284,70 | 3 212,60 | 135 | 6 544 249,10 | 0,00 | 0,00 | 6 544 249,10 | 2 037,06 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 9 | 1979 | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 491,35 | 3 044,15 | 134 | 7 936 414,90 | 0,00 | 0,00 | 7 936 414,90 | 2 607,10 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 3 | ул. Железнодорожная, д. 11А | 1986 | счет РО | иной | 5 | 6 | 4 971,80 | 4 574,10 | 227 | 7 556 453,48 | 0,00 | 0,00 | 7 556 453,48 | 1 652,01 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 4 | ул. Мира, д. 16 | 1986 | счет РО | иной | 5 | 6 | 5 017,09 | 4 545,90 | 220 | 7 523 881,35 | 0,00 | 0,00 | 7 523 881,35 | 1 655,09 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 5 | ул. Мира, д. 18 | 1990 | счет РО | иной | 5 | 6 | 4 982,36 | 4 602,46 | 204 | 4 396 601,08 | 0,00 | 172 786,42 | 4 223 814,66 | 955,27 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 6 | ул. Попова, д. 60Б | 1989 | счет РО | иной | 2 | 3 | 809,30 | 685,80 | 26 | 1 985 888,13 | 0,00 | 78 045,40 | 1 907 842,73 | 2 895,72 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 7 | ул. Свердлова, д. 1 | 1991 | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 731,80 | 3 178,80 | 167 | 6 549 907,57 | 0,00 | 257 411,37 | 6 292 496,20 | 2 060,50 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 8 | ул. Свердлова, д. 6 | 1990 | счет РО | иной | 5 | 5 | 5 319,25 | 4 918,35 | 219 | 7 624 123,83 | 0,00 | 343 668,05 | 7 280 455,78 | 1 550,14 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 9 | ул. Таежная, д. 12/2 | 1987 | счет РО | иной | 3 | 3 | 1 409,60 | 1 290,90 | 65 | 4 898 580,43 | 0,00 | 192 514,21 | 4 706 066,22 | 3 794,70 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
| 10 | ул. Толстого, д. 2 | 1992 | счет РО | иной | 5 | 4 | 3 754,75 | 3 233,95 | 132 | 5 585 350,14 | 16 653,72 | 258 560,44 | 5 310 135,98 | 1 727,10 | 17 533,17 | 31.12.2019 |
|  | **Итого по городу Югорску** | |  |  |  |  | **37 772,00** | **33 287,01** | **1 529,00** | **60 601 450,01** | **16 653,72** | **1 302 985,89** | **59 281 810,40** | **1 820,57** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 17.10.2016 № 2532 |

**Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска, на 2017-2019 годы**

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Строительный контроль | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| инженерные сети | | | | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фасада с утеплением | | ремонт фундамента | |
| электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **2017 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Декабристов, д. 10 | 3 805 991,63 | 76 455,38 | 138 396,00 | 0,00 | 0,00 | 579 457,84 | 0,00 | 0,00 | 626,00 | 3 011 682,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. Кирова, д. 10 | 25 121 838,12 | 511 951,49 | 563 316,00 | 2 398 954,68 | 8 971 643,53 | 2 864 792,14 | 992 341,26 | 1 023 586,84 | 1764,00 | 7 795 252,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Мира, д. 10 | 19 450 838,40 | 397 556,13 | 379 908,00 | 0,00 | 9 146 641,35 | 2 239 247,09 | 742 966,28 | 0,00 | 948,70 | 6 544 519,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Мира, д. 14 | 20 922 544,49 | 428 452,29 | 369 513,00 | 0,00 | 9 733 273,45 | 2 345 538,79 | 744 134,75 | 0,00 | 1284,00 | 7 301 632,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Мира, д. 18/2 | 15 973 947,25 | 324 220,83 | 420 941,00 | 1 327 108,72 | 6 252 906,20 | 1 447 730,71 | 678 812,39 | 539 254,60 | 927,00 | 4 982 972,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Монтажников, д. 3А, секц. 2 | 3 623 001,47 | 72 713,33 | 134 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 1 874 102,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 1 541 272,63 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорску** | | **88 898 161,36** | **1811349,45** | **2006987,00** | **3726063,40** | **34104464,53** | **9476766,57** | **3158254,68** | **1562841,44** | **5929,70** | **31510161,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **610,00** | **1541272,63** | **0,00** | **0,00** |
| **2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 96 153,37 | 0,00 | 96 153,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1 003 267,94 | 14 802,43 | 260 357,90 | 728 107,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Декабристов, д. 6 | 5 379 960,57 | 102 714,88 | 224 865,65 | 397 169,82 | 1 974 242,88 | 563 372,20 | 216 372,38 | 391 294,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,89 | 1 509 928,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Железнодорожная, д. 11А | 14 832 396,58 | 286 241,33 | 466 405,02 | 1 753 515,24 | 5 327 067,68 | 1 606 273,78 | 586 697,85 | 844 726,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 538,51 | 3 961 468,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Железнодорожная, д. 45 | 149 972,50 | 2 670,87 | 15 926,07 | 131 375,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Механизаторов, д. 12 | 2 667 937,03 | 50 290,92 | 143 916,40 | 0,00 | 1 581 122,70 | 409 889,79 | 167 761,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 314 956,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ул. Мира, д. 16 | 11 326 454,04 | 219 496,22 | 310 291,44 | 1 870 957,70 | 5 188 648,89 | 1 659 876,30 | 604 455,23 | 834 748,88 | 0,00 | 0,00 | 1 273,00 | 637 979,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. Мира, д. 18/3 | 5 535 208,42 | 105 785,77 | 225 990,63 | 0,00 | 2 846 515,64 | 865 086,17 | 321 643,21 | 536 584,86 | 0,00 | 0,00 | 911,00 | 633 602,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул. Мира, д. 4 | 7 115 803,05 | 130 645,86 | 558 898,42 | 0,00 | 1 262 304,73 | 481 650,98 | 299 336,39 | 182 343,06 | 869,00 | 3 098 483,82 | 869,00 | 981 721,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,34 | 120 417,80 |
| 10 | ул. Свердлова, д. 8\* | 14 216 721,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 858 047,10 | 4 978 061,81 | 2 380 612,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорску** | | **62 323 874,61** | **912 648,28** | **2 302 804,90** | **4 881 125,93** | **25 037 949,62** | **10 564 211,03** | **4 576 878,32** | **2 789 698,29** | **869,00** | **3 098 483,82** | **3 481,00** | **2 568 259,67** | **4 579,40** | **5 471 396,95** | **0,00** | **0,00** | **947,34** | **120 417,80** |
| **2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 7 | 6 544 249,10 | 136 829,46 | 0,00 | 0,00 | 4 627 212,05 | 888 886,49 | 345 337,82 | 545 983,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 9 | 7 936 414,90 | 160 861,33 | 258 668,77 | 1 268 870,84 | 3 399 218,59 | 1 518 443,64 | 569 007,01 | 761 344,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Железнодорожная, д. 11А | 7 556 453,48 | 153 078,84 | 250 157,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294,00 | 7 153 216,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Мира, д. 16 | 7 523 881,35 | 152 348,45 | 252 446,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,00 | 7 119 086,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Мира, д. 18 | 4 396 601,08 | 62 673,57 | 369 754,43 | 1 810 315,79 | 1 148 122,96 | 368 679,17 | 351 952,16 | 285 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Попова, д. 60Б | 1 985 888,13 | 28 815,38 | 74 269,20 | 355 020,57 | 1 341 562,97 | 0,00 | 0,00 | 186 220,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ул. Свердлова, д. 1 | 6 549 907,57 | 98 984,34 | 190 054,03 | 0,00 | 4 091 602,80 | 1 105 840,80 | 578 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,19 | 485 367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. Свердлова, д. 6 | 7 624 123,83 | 115 504,03 | 202 861,75 | 0,00 | 5 810 153,84 | 376 992,73 | 398 344,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397,00 | 720 267,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул. Таежная, д. 12/2 | 4 898 580,43 | 72 719,04 | 226 301,72 | 384 020,89 | 1 883 135,17 | 555 038,56 | 353 197,10 | 484 292,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018,00 | 939 875,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ул. Толстого, д. 2 | 5 585 350,14 | 84 649,32 | 146 537,33 | 0,00 | 4 830 767,62 | 235 632,65 | 287 763,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорску** | | **60 601 450,01** | **1 066 463,76** | **1 971 051,63** | **3 818 228,09** | **27 131 776,00** | **5 049 514,04** | **2 883 659,75** | **2 262 943,52** | **2 567,00** | **14 272 303,14** | **2 389,19** | **1 205 634,64** | **1 018,00** | **939 875,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |