**Пояснительная записка**

к отчёту за 2023 год

о ходе реализации муниципальной программы города Югорска

«Развитие информационного общества»

1. В течение 2023 года мероприятия муниципальной программы города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества» исполнены на общую сумму 7 500,0 тыс. рублей. Всего по программе было предусмотрено 7 500,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

Финансирование мероприятий выполнялось в полном объёме из средств местного бюджета (7 500,0 тыс. рублей).

2. В ходе исполнения мероприятий муниципальной программы в течение 2023 года достигнуты следующие итоги:

2.1. Система электронного документооборота:

- выполнено сопровождение и обучение пользователей работе в системе электронного документооборота в 3 муниципальных учреждениях. В настоящий момент все муниципальные учреждения города Югорска подключены к электронному документообороту. Общее количество пользователей системы электронного документооборота органов местного самоуправления города Югорска достигло 701 человек.

2.2. Веб-ресурсы органов местного самоуправления города Югорска:

- проведены работы по обновлению программного обеспечения;

- продолжено внедрение системы двухэтапной авторизации на официальном сайте и информационном портале города – все редакторы сайта подключены с помощью двухфакторной авторизации;

- осуществлялась онлайн-трансляция заседаний Думы города Югорска на страницах официального сайта;

- продолжено создание основ разделов официального сайта на новой системе «Госвеб»;

- создано и размещено более 20 баннеров;

- создан тематический сайт ко Дню города Югорска, тематическое видео и фотоальбомы для данного сайта.

2.3. Развитие технической базы сферы информационных технологий:

- модернизация структурированной кабельной системы ЛВС в основном здании администрации города, замена активного оборудования;

- установка шлюза ЕСИА для личного кабинета плательщика, сервера личного кабинета плательщика;

- перенос корпоративного портала для совместной работы «Битрикс24» на выделенный сервер;

- организация точки общего доступа Wi-Fi на уличной спортплощадке;

- для оснащения рабочих мест в течение 2023 года приобретены 33 МФУ, 1 МФУ формата А3 и 21 монитор;

- произведена модернизация 22 автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации города Югорска.

2.4. Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска:

1) выполнено продление сопровождения программного обеспечения VipNet Клиент (подсеть № 3901 администрации города Югорска);

2) произведена профессиональная переподготовка 1 специалиста по программе профессиональной переподготовки «Информационная безопасность» (500 часов), 3 специалистов по программе повышения квалификации «Инженер по миграции на «Linux» (108 часов);

3) продлены лицензии антивирусного программного обеспечения на 330 рабочих мест, программного обеспечения для автоматизации формирования и актуализации внутренней документации в сфере защиты данных для бюджетной организации, работающей с информационными системами персональных данных (ИСПДн) и государственными информационными системами (ГИС) «Альфа-Док»;

4) приобретено и установлено программное обеспечение для обнаружения сетевых атак (вторжений) и вредоносного программного обеспечения в файлах, передаваемых в сетевом трафике ViPNet IDS NS3 (для защиты каналов информационного обмена корпоративной сети администрации города Югорска);

5) приобретены устройства криптографической защиты информации «Рутокен ЭЦП 2,0» - 79 шт для безопасного хранения ключей электронной подписи во встроенной защищённой памяти без возможности их экспорта;

6) смонтирована и запущена в эксплуатацию система видеонаблюдения в администрации города Югорска, включающая в себя 11 внутренних и 12 внешних камер, 32-х канальный IP-регистратор.

2.5. Формирование и сопровождение других информационных ресурсов и систем, другие работы:

- в деятельность органов и структурных подразделений администрации города внедрено программное обеспечение для совместной работы «Битрикс24» для максимальной автоматизации бизнес-процессов в организации;

- приобретено программное обеспечение для работы с объектно-ориентированными параметрическими трёхмерными моделями зданий и сооружений (4 рабочих места для ДЖКиСК, ДМИСиГ), выполнено обучение пользователей;

- сопровождение автоматизированной системы учёта муниципального имущества SAUMI на 30 рабочих местах, обновление системы и клиентского программного обеспечения до версии 4.11.2 для соответствия формату взаимодействия с Государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП). Проведены работы по созданию личного кабинета плательщика с возможностью просмотра арендаторами или плательщиками информации о договорах и формирования квитанций. Специалисты ДМСиГ активно ведут претензионно-правовую работу с использованием программного комплекса SAUMI. С 2023 года начисление пени по обязательствам найма ведётся в соответствии со ст.155 Жилищного Кодекса РФ;

- администрирование 8 профилей органов и структурных подразделений города Югорска, назначение и изменение полномочий и настройка 31 автоматизированного рабочего места специалистов, исполняющих государственные и муниципальные услуги и функции;

- обеспечено сопровождение 156 сертификатов электронных подписей, а также более 40 информационных систем различного уровня;

- выполнено обновление и сопровождение программного комплекса «Гранд-Смета» на 4 рабочих местах;

- подготовлена документация для проведения 37 электронных аукционов, заключены и исполнены 4 договора с единственным поставщиком.

3. Фактические показатели реализации муниципальной программы соответствуют запланированным значениям, отдельные непосредственные показатели превышают запланированные значения по следующим причинам:

Исполнение показателя 1 «Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска» составило 113,7% в связи с опережающими темпами внедрения услуг в электронном виде во взаимодействии с органами государственной власти автономного округа. Из 59 реализованных услуг 57 переданы в МФЦ города Югорска. Увеличилась доля услуг, оказываемых через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) без участия МФЦ.

Целевой показатель 3 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» - мониторинг показателя не проводится с 2021 года в связи с достижением целей, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Целевой показатель 4 «Доля граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг» - мониторинг показателя не проводится с 2023 года, т.к. данные для расчёта показателя не предоставляются ПАО "Ростелеком" и Департаментом информационных технологий и цифрового развития Югры в связи с достижением целей, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Исполнение показателя 7 «Доля аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде» составило 65,0% в связи с отсутствием финансирования на исполнение целевого мероприятия.

4. Все мероприятия муниципальной программы исполнены.

Начальник управления

информационных технологий П.Н. Ефремов