## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ПРИКАЗ № 147

г. Югорск									        « 4 » декабря 2012 года

О внесении изменений в приказ

№82 от 30.07.2012г.

«Об утверждении ведомственной

целевой Программы

«Подготовка объектов жилищно-

коммунального  комплекса

муниципального образования

город Югорск к осенне-зимнему

периоду 2012-2013 годов»

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой Программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального  комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов» и в соответствии с постановлением администрации города от 10.10.2012 № 2560  «О долгосрочных целевых программах города Югорска и ведомственных целевых программах»:

ПРИКАЗЫВАЮ

- Внести в приказ департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

администрации города Югорска от 30.07.2012г. №82 «Об утверждении ведомственной целевой Программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального  комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов» следующие изменения:

1.1.   Приложение изложить в новой редакции (приложение 1).

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора

департамента по ЖКХ Яркова Г.А.

Заместитель главы администрации города -

директор департамента жилищно-

коммунального и строительного комплекса 	                          		 В.К. Бандурин

Приложение к приказу

департамента жилищно-коммунального

и строительного комплекса

Администрации города Югорска

от  4 декабря 2012 года №  147

Ведомственная  целевая программа

«Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов»

г.Югорск

2012

Паспорт ведомственной целевой Программы

«Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов»

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| --- | --- |
| Правовой акт, утвердивший программу, дата утверждения | Приказ департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска от 04.12.2012г. №147 |
| Цели и задачи | Цель: Обеспечение бесперебойной эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2012-2013 годов. Задача: Подготовка сетей тепло-водо-электроснабжения, водоотведения, муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов. |
| Непосредственные результаты реализации программы | Замена ветхих сетей: - теплоснабжения – 3 357,2 м.п.; - горячего водоснабжения – 3 409,2 м.п.; - холодного водоснабжения – 6 901,6 м.п.; - водоотведения – 505 м.п.; Капитальный ремонт ТП – 3 шт.; Капитальный ремонт сетей уличного освещения – 392 светильника; Ремонт муниципального жилого фонда – 487,5 м2. |
| Сроки реализации | май-декабрь 2012 года |
| Объемы и источники финансирования | на реализацию Программы в 2012 году планируется направить 147 168,53 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа – 128 957,40тыс. руб.; бюджет города Югорска – 18 211,13 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Сокращение протяженности ветхих сетей: - теплоснабжение – 10,5%; - горячее водоснабжение – 10,6%; - холодное водоснабжение – 3,6%; - водоотведения – 0,4%. Сокращение количества жалоб населения о недостатке уличного освещения – 0; |

## Раздел 1. Характеристика проблемы,  решение которой

осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» возникает необходимость ежегодной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса города Югорска к осенне-зимнему периоду.

Необходимость подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса обусловлена необходимостью замены ветхих сетей, а также исключением возможности возникновения аварийных ситуаций и перебоев в снабжении энергоресурсами потребителей в осенне-зимний период. По состоянию на 01.01.2012 года протяженность ветхих сетей в системе:

- теплоснабжения – 31,9 км, что составляет 58% от общей протяженности тепловых сетей;

- горячего водоснабжения – 31,9 км, что составляет 58% от общей протяженности сетей горячего водоснабжения;

- холодного водоснабжения – 189,9 км, что составляет 73% от общей протяженности  сетей холодного водоснабжения;

- водоотведения – 122,2 км, что составляет 59% от общей протяженности сетей водоотведения;

- электроснабжения – 768,392 км, что составляет 61% от общей протяженности сетей электроснабжения.

## Раздел 2. Основные цели и задачи, показатели результативности

Цели Программы:

–   обеспечение бесперебойной эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

Задачи Программы:

–    подготовка сетей тепло-водо-электроснабжения, водоотведения, муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

Сроки реализации:

– май – декабрь 2012 года.

# Таблица 1

### Ожидаемые конечные результаты, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы:

«Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |  |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1 | Замена ветхих сетей теплоснабжения | 660 м.п. | 3 357,2 м.п. | 3 357,2 м.п. |
| 2 | Замена ветхих сетей горячего водоснабжения | 620 м.п. | 3 409,2 м.п. | 3 409,2 м.п. |
| 3 | Замена ветхих сетей холодного водоснабжения | 580 м.п. | 6 901,6 м.п. | 6 901,6 м.п. |
| 4 | Замена ветхих сетей водоотведения | 0 м.п. | 505 м.п. | 505 м.п. |
| 5 | Капитальный ремонт ТП | 0 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| 6 | Капитальный ремонт сетей уличного освещения | 0 светильников | 392 светильника | 392 светильника |
| 7 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 464,1м2 | 487,5м2 | 487,5м2 |
| Показатели конечного результата |
| 1 | Сокращение протяженности ветхих сетей теплоснабжения | 2,06% | 10,5% | 10,5% |
| 2 | Сокращение протяженности ветхих сетей горячего водоснабжения | 2,06% | 10,6% | 10,6% |
| 3 | Сокращение протяженности ветхих сетей холодного водоснабжения | 0,6% | 3,6% | 3,6% |
| 4 | Сокращение протяженности ветхих сетей водоотведения | 0% | 0,4% | 0,4% |
| 5 | Сокращение количества жалоб населения о недостатке уличного освещения | 2 | 0 | 0 |

## Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий

В целях решения задач ведомственной целевой программы предлагается реализовать мероприятия по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, а так же капитальный ремонт муниципального жилого фонда, в том числе:

- замена ветхих трубопроводов систем  теплоснабжения, водоснабжения;

- замена сетей электроснабжения, светильников;

- ремонт канализационных и тепловых колодцев;

- замена ШРП;

- установка узлов учета на котельных города;

- ремонт муниципального жилого фонда

Перечень программных мероприятий приведен в таблице 2.

Таблица 2

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов»

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые средства (предусмотренные в бюджете), тыс. руб. | Сроки выполнения | Результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | бюджет автономного округа | 397,15 | 397,15 | 2012 | капитальный ремонт сетей теплоснабжения 90 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 20,90 | 20,90 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | бюджет автономного округа | 3 266,52 | 3 266,52 | 2012 | капитальный ремонт сетей теплоснабжения 129 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 171,92 | 171,92 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | бюджет автономного округа | 5 689,35 | 5 689,35 | 2012 | капитальный ремонт сетей теплоснабжения 252 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 299,44 | 299,44 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт теплового колодца ул.Свердлова,8 | бюджет автономного округа | 806,52 | 806,52 | 2012 | 1 колодец |
|  |  | бюджет муниципального образования | 42,45 | 42,45 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | бюджет автономного округа | 9 500,00 | 9 500,00 | 2012 | капитальный ремонт сетей теплоснабжения 1 420,2 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | бюджет автономного округа | 340,72 | 340,72 | 2012 | капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 90 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 17,93 | 17,93 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | бюджет автономного округа | 846,48 | 846,48 | 2012 | капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 181 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 44,55 | 44,55 |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | бюджет автономного округа | 1 352,99 | 1 352,99 | 2012 | капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 252 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 71,21 | 71,21 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | бюджет автономного округа | 9 500,00 | 9 500,00 | 2012 | капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 1 420,2 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 10 | Установка узлов учета на котельных (ПИР,СМР) | бюджет автономного округа | 14 958,72 | 14 958,72 | 2012 | монтаж узлов учета на 21 котельной |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1 127,93 | 1 127,93 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | бюджет автономного округа | 170,36 | 170,36 | 2012 | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения 90 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 8,97 | 8,97 |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Октябрьской | бюджет автономного округа | 9 741,28 | 9 741,28 | 2012 | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения 1 100 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 512,70 | 512,70 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | бюджет автономного округа | 727,35 | 727,35 | 2012 | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения 90,5 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 38,28 | 38,28 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | бюджет автономного округа | 238,63 | 238,63 | 2012 | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения 252 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 12,56 | 12,56 |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | бюджет автономного округа | 7 600,00 | 7 600,00 | 2012 | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения 763,1 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 400,00 | 400,00 |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт самотечной канализации от ул.Ленина,32 | бюджет автономного округа | 2 102,01 | 2 102,01 | 2012 | ремонт 10 колодцев |
|  |  | бюджет муниципального образования | 110,63 | 110,63 |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт сетей канализации от здания опорного пункта полиции по ул.Новая до КК4 | бюджет автономного округа | 78,38 | 78,38 | 2012 | капитальный ремонт сетей водоотведения 100 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 4,13 | 4,13 |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт сетей канализации в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | бюджет автономного округа | 1 756,55 | 1 756,55 | 2012 | капитальный ремонт сетей водоотведения 405 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 92,45 | 92,45 |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (2 этап уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 2012 | замена светильников 35 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 198,33 | 198,33 |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (3 этап уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 2012 | замена светильников 57 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 281,22 | 281,22 |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (4 этап уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 2012 | замена светильников 44 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 416,46 | 416,46 |  |  |
| 22 | Капитальный ремонт сетей в 18 микрорайоне (уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 2012 | замена светильников 222 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2 557,51 | 2 557,51 |  |  |
| 23 | Капитальный ремонт сетей в 7б микрорайоне (уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 2012 | замена светильников 34 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1 128,43 | 1 128,43 |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт ТП14-10 | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 2012 | ремонт ТП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 226,46 | 226,46 |  |  |
| 25 | Капитальный ремонт ВЛ10кВ ф."Зеленая зона" | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 2012 | капитальной ремонт линии 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 137,00 | 137,00 |  |  |
| 26 | Капитальный ремонт ТП17-13 | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 2012 | ремонт ТП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 208,00 | 208,00 |  |  |
| 27 | Капитальный ремонт ТП17-14 | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 2012 | ремонт ТП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 105,74 | 105,74 |  |  |
| 28 | Капитальный ремонт ВЛ-10 "Жилищный поселок-2" | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 2012 | капитальный ремонт опор 63 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 3 229,66 | 3 229,66 |  |  |
| 29 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения опорного пункта полиции по ул.Новая | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 2012 | капитальный ремонт сетей электроснабжения 30 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 11,34 | 11,34 |  |  |
| 30 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 2012 | 487,5 м2 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2 578,76 | 2 578,76 |  |  |
| 31 | Капитальный ремонт сетей газоснабжения (ШРП) | бюджет автономного округа | 94,99 | 94,99 | 2012 | ремонт ШРП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 9,37 | 9,37 |  |  |
| 32 | Предоставление субсидии на проведение капитального ремонта сетей тепловодоснабжения | бюджет автономного округа | 59 789,41 | 59 789,41 | 2012 | капитальный ремонт сетей теплоснабжения 1 466м.п.; горячего водоснабжения 1 466 м.п., водоснабжения 4 606 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 3 146,81 | 3 146,81 |  |  |
| ВСЕГО: | бюджет автономного округа | 128 957,40 | 128 957,40 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 18 211,13 | 18 211,13 |  |  |

## Раздел 4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами.

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устанавливается ежегодно законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета города Югорска устанавливается ежегодно решением Думы города Югорска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

## Раздел 5. Механизм реализации программы

5.1. Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.2. Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы в лице Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

5.3. Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляются на капитальный ремонт объектов системы тепловодоснабжения, водоотведения, газоснабжения города Югорска в соответствии с Постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.05.2012г. №178-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.11.2010г. №313-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».

5.4. Финансирование мероприятий на объектах электроснабжения, мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда осуществляется из бюджета муниципального образования.