Приложение 1

к приказу ДЖКиСК

от 09.11.2012 № 135

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели результативности | 1. Устройство 5 детских площадок 2. Устройство 1936 кв. м тротуаров 3. Устройство 585 кв. м проездов 4. Устройство 8 338 кв. м газонов 5. Устройство автомобильных стоянок 6 219 кв. м. |
| Объемы и источники финансирования | на реализацию Программы планируется направить средства бюджета города Югорска в сумме 57 859,7 тыс. руб. в том числе:  2012 год 3653,7 тыс. руб.  2013 год 5650 тыс. руб.  2014 год 48556 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социально-экономической эффективности) | Непосредственные результаты   1. Устройство 5 детских площадок 2. Устройство 1936 кв. м тротуаров 3. Устройство 585 кв. м проездов 4. Устройство 8 338 кв. м газонов 5. Устройство автомобильных стоянок 6 219 кв.м   Конечные результаты  Благоустройство 9 дворовых территорий |

Приложение 2

к приказу ДЖКиСК

от 09.11.2012 № 135

**Таблица 1**

**Ожидаемые конечные результаты Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей результативности программы** | **Базовый показатель на начало реализации программы** | **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** | **Целевое значение показателя на момент окончания действия программы** |
| **Непосредственные результаты** | | | | | |
| Детские и спортивные площадки, шт. | 13 |  | 2 | 3 | 18 |
| Тротуары, кв. м. | 4 120 | 327 | 0 | 1610 | 6 056 |
| Ремонт проездов, кв. м. | 0 | 585 |  |  | 585 |
| Газоны, кв. м. | 33 466 | 130 | 200 | 8 008 | 41 804 |
| Автомобильные стоянки, кв. м. | 890 | 300 | 800 | 5 119 | 7 109 |
| **Конечные результаты** | | | | | |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, шт. | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Таблица 2** |
| **Перечень мероприятий программы** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия программы |  | Финансирование из бюджета города Югорска,  тыс. руб. | | | Ожидаемые результаты |
| Всего | 2012 (утверждено) | 2013 (утверждено) | 2014 (потребность) |
| 1. Благоустройство в Югорске-2 | 2 500,0 | 1 000,0 | 1500 |  | Благоустройство микрорайона Югорск-2 |
| 2. Благоустройство жилого дома по ул. Газовиков, д.6 в г. Югорске | 5 973,3 | 197,3 |  | 5 776,0 | Благоустройство дворовой территории |
| 3. Благоустройство территории Толстого, д. 6 - ул. Толстого, д. 8 в г. Югорске | 7 340,1 | 220,1 |  | 7 120,0 | Благоустройство дворовой территории |
| 4. Благоустройство жилого дома по улице Садовая №3А в городе Югорске | 25 895,0 | 395,0 | 3 000,0 | 22 500,0 | Благоустройство дворовой территории |
| 5. Благоустройство жилого дома по ул. Свердлова, д.6 в  г. Югорске | 13 443,0 | 283,0 |  | 13 160,0 | Благоустройство дворовой территории |
| 6. Благоустройство дворовых территорий жилых домов №2, №6 по ул. Газовиков | 769,6 | 769,6 |  |  | Благоустройство дворовой территории |
| 7. Капитальный ремонт дворовой территории по адресу ул. Мира, 12 | 788,7 | 788,7 |  |  | Благоустройство дворовой территории |
| 8.Установка детских городков | 1000 |  | 1000 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 9. Проектные работы по устройству автомобильной стоянки по ул. 40 лет Победы, д.3 | 150 |  | 150 |  | Наличие ПСД |
| **ИТОГО:** | **57 589,7** | **3 653,7** | **5 650,0** | **48 556** |  |