

«В регистр»

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( с изменениями от 21.01.2016 № 97, от 02.02.2016 № 196, от 13.07.2016 № 1718, от 17.01.2017 № 80, от 12.03.2019 № 500, от 09.12.2021 № 2352-п)

от\_05 марта 2015 \_ №\_1534\_

Об утверждении Порядка осуществления

бюджетных инвестиций и принятия решений

о подготовке и реализации их в объекты

муниципальной собственности

На основании статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций и принятия решений о подготовке и реализации их в объекты муниципальной собственности (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Югорский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**города Югорска М.И. Бодак**

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 05 марта 2015 № 1534**

**Порядок**

**осуществления бюджетных инвестиций и принятия решений о подготовке**

**и реализации их в объекты муниципальной собственности**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Югорска за счет средств бюджета города Югорска (далее - бюджетные инвестиции).

1.2. Полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования городской округ город Югорск муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности исполняют:

- Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее - Департамент) в части подготовки проектно-сметной документации и строительства (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности города Югорска, а также комплектации строящихся объектов, если иное не установлено муниципальными правовыми актами администрации города Югорска;

- Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска в части приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Югорска.

1.3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями, заключенными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Не допускается при исполнении бюджета города Югорска предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении бюджета города Югорска допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, указанные в [абзаце первом](file:///Z%3A%5C%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%5C%D0%92%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AC%5C%D0%94%D0%96%D0%9A%D0%B8%D0%A1%D0%9A%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D0%BE%D1%82%2005.03.2015%20%E2%84%96%201534-2.doc#sub_796) настоящего пункта, в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения или организационно-правовой формы муниципального унитарного предприятия, являющихся получателями субсидий, предусмотренных [статьей 78.2](file:///Z%3A%5C%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%5C%D0%92%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AC%5C%D0%94%D0%96%D0%9A%D0%B8%D0%A1%D0%9A%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D0%BE%D1%82%2005.03.2015%20%E2%84%96%201534-2.doc#sub_7802) Бюджетного Кодекса РФ, на казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием договоры в части замены стороны договора - бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на казенное учреждение и вида договора - гражданско-правового договора бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на муниципальный контракт.

1.5. Утверждение объема бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с муниципальными программами города Югорска.

**2. Порядок принятия решений о подготовке и реализации**

**бюджетных инвестиций**

2.1. Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, принимаются путем включения объемов финансирования в муниципальную программу. Основанием для включения в программу является:

- включение объекта в региональную программу;

- принятие решения о необходимости осуществления бюджетных инвестиций, оформленное распоряжением администрации города Югорска.

2.2. Бюджетные инвестиции осуществляются при наличии средств на эти цели в бюджете города Югорска на соответствующий финансовый год и плановый период.

2.3. В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в такие объекты капитального строительства муниципальной собственности принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

**3. Утратил силу**

**4. Порядок реализации бюджетных инвестиций**

4.1. Заключение муниципальных контрактов, иных договоров в целях строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства муниципальной собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность при реализации бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и муниципальными правовыми актами города Югорска.

4.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета города Югорска, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

4.3. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Югорска, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, модернизации) и (или) приобретения объектов муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета города Югорска.

4.4. Санкционирование оплаты денежных обязательств, связанных с реализацией бюджетных инвестиций, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом администрации города Югорска

4.5. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации для исполнения бюджета города Югорска, и отражаются на открытых в финансовом органе в установленном порядке лицевых счетах.

4.6. Муниципальные заказчики, реализующие бюджетные инвестиции:

- ведут бюджетный и статистический учет, составляют и предоставляют в установленном порядке отчетность и несут ответственность за ее достоверность;

- несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных им средств бюджета города Югорска.

4.7. Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, направляемых на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляют органы муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

4.8. Передача администрацией города Югорска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям или муниципальным унитарным предприятиям (далее – организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования городской округ город Югорск муниципальных контрактов от лица администрации города Югорска при осуществлении бюджетных инвестиций осуществляется при условии:

- наличия предложения Департамента и Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска о передаче организации полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования городской округ город Югорск муниципальных контрактов от лица муниципального заказчика, направленного на рассмотрение главе города Югорска;

- включения объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества в муниципальную программу города Югорска;

- наличия положительного решения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов, утвержденного распоряжением администрации города Югорска.

4.9. Соглашение о передаче полномочий заключается между администрацией города Югорска и организацией в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения администрации города о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов.

Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

- цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимости с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, модернизации) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), а также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капитальных вложений, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в бюджете города.

Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному в муниципальной программе города Югорска;

- положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени муниципального образования от лица администрации города Югорска муниципальных контрактов;

- ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

- положения, устанавливающие право администрации города Югорска на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

- положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности администрации города Югорска, как получателю средств местного бюджета в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

**Приложения 1,2 – утратили силу**