Отчет

о ходе реализации городской (долгосрочной) целевой

программы  и использования финансовых средств

за 1 квартал 2012г.

Наименование программы и срок ее реализации «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы»

Наименование подпрограммы -------

Координатор программы Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

| № п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6 / гр.4, % | Результат к уточнен-ному плану гр.6 / гр. 5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция ул. Менделеева (участок от ул.Магистральная до ул.Студенческая) | Бюджет АО | 11 406 | 11 406 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 |
| 2 | Реконструкция ул.Механизаторов (от ул.Ленина до ул.Калинина) | Бюджет АО | 6 400 | 6 400 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Калинина (от ул.Механизаторов до ул.Славянская) | Бюджет АО | 4 870 | 4 870 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мира (от ул.Калинина до ул.Ленина) | ООО «ГТЮ» | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет АО | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская | Бюджет АО | 11 766 | 11 766 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 619 | 619 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция ул.Арантурская | Бюджет МО | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Студенческая (от кольца до ул.Садовая) | Бюджет АО | 12 003 | 12 003 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО | 632 | 632 | 632 | 100 | 100 |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Вавилова (от 16 микрорайона до ул.Садовой) | Бюджет МО | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: |  | 149 403 | 49 403 | 1 232 | 0,8 | 2 |
|  | в т.ч. Бюджет АО |  | 46 459 | 46 459 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет МО |  | 2 944 | 2 944 | 1 232 | 41,8 | 41,8 |
|  | ООО «ГТЮ» |  | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |