«В регистр»



##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 мая 2017 года № 994

О внесении изменений

в постановление администрации

города Югорска от 31.10.2013 № 3272

«О муниципальной программе города Югорска

«Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска», в связи с уточнением объемов финансирования программных мероприятий, актуализацией сведений по благоустройству города Югорска за 2016 год:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3272 «О муниципальной программе города Югорска «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» (с изменениями от 07.05.2014 № 2050,от 09.07.2014 № 3308, от 05.08.2014 № 3990, от 18.11.2014 № 6242, от 25.11.2014 № 6406, от 26.05.2015 № 2134, от 26.08.2015 № 2872, от 26.11.2015 № 3426, от 16.12.2015 № 3619, от 21.12.2015 № 3721, от 19.02.2016 № 393, от 15.03.2016 № 564, от 27.06.2016 № 1513, от 13.09.2016 № 2223, от 23.11.2016 № 2886, от 22.12.2016 № 3281) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Раздел I изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

**Глава города Югорска Р.З. Салахов**

**Приложение 1**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от** 04 мая 2017 года  **№**  994

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | На реализацию Программы планируется направить из средств бюджета города Югорска и окружного бюджета бюджетные ассигнования в общем объеме 583 365,3 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 103 806,5 тыс. рублей;  2015 год – 76 839,4 тыс. рублей;  2016 год – 90 189,4 тыс. рублей;  2017 год – 100 484,0 тыс. рублей;  2018 год – 73 273,0 тыс. рублей;  2019 год – 69 773,0 тыс. рублей;  2020 год – 69 000,0 тыс. рублей.  В том числе из средств окружного бюджета в общем объеме 27 493,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 1 560,0 тыс. рублей;  2015 год – 1 875,7 тыс. рублей;  2016 год – 12 508,6 тыс. рублей;  2017 год – 10 452,8 тыс. рублей;  2018 год – 548,0 тыс. рублей;  2019 год – 548,0 тыс. рублей;  2020 год – 0,0 тыс. рублей.  В том числе из средств бюджета города Югорска в общем объеме 555 872,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 102 246,5 тыс. рублей;  2015 год – 74 963,7 тыс. рублей;  2016 год – 77 680,8 тыс. рублей;  2017 год – 90 031,2 тыс. рублей;  2018 год – 72 725,0 тыс. рублей;  2019 год – 69 225,0 тыс. рублей;  2020 год – 69 000,0 тыс. рублей. |

**Приложение 2**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от** 04 мая 2017 года  **№**  994

# Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития города Югорска

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Югорска, департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска осуществляет полномочия в решении вопросов местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства.

Основными из них являются следующие полномочия:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- организация благоустройства и озеленения территории городского округа;

- организация освещения улиц.

Программа является продолжением работы по благоустройству и озеленению территории города и направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей города с учетом требований Норм и правил по благоустройству территории города Югорска, утвержденных постановлением администрации города Югорска от 30.01.2013 № 250.

На 01 января 2017 года на территории города Югорска общая протяжённость освещённых частей улиц, проездов составляет 115,2 км, процент освещённости улиц города составляет 97,8%. Общая площадь зелёных насаждений в пределах городской черты 23 560,5 га, в том числе насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) – 56 га, озеленение автомобильных дорог местного значения составляет 22 га, городских лесов 1,8 га.

В городе Югорске насчитывается 152 дворовые территории у многоквартирных домов общей площадью 697 971 кв. м. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) составляет 57 дворовых территорий у многоквартирных домов, с площадью дворовых территорий 394 125 кв.м. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Югорска) составляет 45 %.

Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и важнейшее из них - благоустройство и озеленение населенных мест.

Основными проблемами, которые призвана решать муниципальная программа, являются:

- освещение улиц города. Строительство и восстановление уличного освещения создаст для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, обеспечивать здоровые условия отдыха и жизни жителей города. Освещение территорий города создает удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Освещение зданий, памятников, фонтанов и световая реклама создают определенный архитектурно-художественный образ вечернего города. Правильное освещение парков, бульваров, скверов, зеленых насаждений и других территорий должно обеспечивать безопасность, нормальную видимость и способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств окружающих предметов;

- озеленение города - важнейшая составная часть в городском хозяйстве. В условиях интенсивного роста застройки городской территории, увеличения количества автомобильных дорог доля площадей зелёных насаждений сокращается. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку, делают привлекательным облик города;

- повышение уровня благоустройства придомовых территорий, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города. Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения;

- в связи с установкой различных малых архитектурных форм, памятников и скульптурных композиций, установленных и подаренных городу в связи с 50-летним юбилеем, возникла необходимость содержать их в надлежащем порядке и проводить текущий ремонт;

- в связи с нехваткой мест для захоронения на городском кладбище требуется расширение территории городского кладбища и после расширения обслуживание всей территории городского кладбища;

- рост числа безнадзорных и бродячих животных на территории города;

- улучшение общего санитарного состояния города. Благоустройство дворов не проводилось длительное время, оборудование пришло в ветхое состояние. На некоторых имеющихся детских игровых площадках сохранились немногие элементы оборудования (качалки, качели, горки, скамейки), но они морально и физически устарели, их состояние не обеспечивает ни безопасность эксплуатации, ни потребности детей.

Установка малых архитектурных форм, скульптурных композиций придает завершенность и некую «изюминку» благоустроенным и озелененным территориям. Процесс благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов с асфальтированием внутриквартальных проездов, восстановлением и обновлением элементов озеленения, устройством детских площадок и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие города Югорска.

Разработка и реализация муниципальной программы позволят комплексно подойти к благоустройству дворовых территорий, внутриквартальных проездов, озеленению города и содержанию объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Также реализация муниципальной программы позволит контролировать ситуацию в городе по предупреждению распространения бешенства, а также других болезней, общих для человека и животных.

Таким образом, обеспечение финансирования благоустройства и озеленения, освещения улиц, отлова безнадзорных и бродячих домашних животных на территории города Югорска является одной из важнейших задач органов власти, от успешного решения которой зависит успех развития экономики города.

**Приложение 3**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от** 04 мая 2017 года  **№**  994

**Таблица 2**

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Финансовые затраты на реализацию, тыс.руб. | | | | | | | | |
| Источники финансирования | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | **Цель: Комплексное благоустройство и озеленение города Югорска** | | | | | | | | | | | |
| 02 | **Задача 1. Благоустройство территорий города Югорска** | | | | | | | | | | | |
| 03 | 1 | Выполнение работ по благоустройству города (1) | ДЖКиСК | бюджет МО | **129 915,0** | 42 101,5 | 16 472,5 | 12 711,3 | 22 679,7 | 14 725,0 | 11 225,0 | 10 000,0 |
| 04 | бюджет АО | **24 134,1** | 1 085,0 | 1 471,2 | 11 673,1 | 9 904,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | **65,0** | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 |  | **Всего** | **154 114,1** | **43 251,5** | **17 943,7** | **24 384,4** | **32 584,5** | **14 725,0** | **11 225,0** | **10 000,0** |
| 07 | Итого по задаче 1 | | | бюджет МО | **129 915,0** | 42 101,5 | 16 472,5 | 12 711,3 | 22 679,7 | 14 725,0 | 11 225,0 | 10 000,0 |
| 08 | бюджет АО | **24 199,1** | 1 150,0 | 1 471,2 | 11 673,1 | 9 904,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | **Всего** | **154 114,1** | **43 251,5** | **17 943,7** | **24 384,4** | **32 584,5** | **14 725,0** | **11 225,0** | **10 000,0** |
| 10 | **Задача 2. Приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние** | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске (2,3,4,5) | ДЖКиСК | бюджет МО | **406 753,3** | 56 975,0 | 55 257,3 | 62 169,5 | 64 351,5 | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 |
| 12 | бюджет АО | **321,5** | 0,0 | 0,0 | 321,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 |  | Всего | **407 074,8** | **56 975,0** | **55 257,3** | **62 491,0** | **64 351,5** | **56 000,0** | **56 000,0** | **56 000,0** |
| 15 | Итого по задаче 2 | | | бюджет МО | **406 753,3** | 56 975,0 | 55 257,3 | 62 169,5 | 64 351,5 | 56 000,0 | 56 000,0 | 56 000,0 |
| 16 | бюджет АО | **321,5** | 0,0 | 0,0 | 321,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Всего | **407 074,8** | **56 975,0** | **55 257,3** | **62 491,0** | **64 351,5** | **56 000,0** | **56 000,0** | **56 000,0** |
| 18 | **Задача 3. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных** | | | | | | | | | | | |
| 19 | 3 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных (6) | ДЖКиСК | бюджет МО | **19 203,9** | 3 170,0 | 3 233,9 | 2 800,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 |
| 20 | бюджет АО | **2 711,1** | 377,0 | 372,5 | 473,0 | 496,2 | 496,2 | 496,2 | 0,0 |
| 21 | управление бухгалтерского учета и отчетности | бюджет АО | **261,4** | 33,0 | 32,0 | 41,0 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 0,0 |
| 22 |  | Всего | **22 176,4** | **3 580,0** | **3 638,4** | **3 314,0** | **3 548,0** | **2 548,0** | **2 548,0** | **3 000,0** |
| 23 | Итого по задаче 3 | | | бюджет МО | **19 203,9** | 3 170,0 | 3 233,9 | 2 800,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 3 000,0 |
| 24 | бюджет АО | **2 972,5** | 410,0 | 404,5 | 514,0 | 548,0 | 548,0 | 548,0 | 0,0 |
| 25 | Всего | **22 176,4** | **3 580,0** | **3 638,4** | **3 314,0** | **3 548,0** | **2 548,0** | **2 548,0** | **3 000,0** |
| 26 |  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | **Х** | **бюджет МО** | **555 872,2** | **102 246,5** | **74 963,7** | **77 680,8** | **90 031,2** | **72 725,0** | **69 225,0** | **69 000,0** |
| 27 | **бюджет АО** | **27 493,1** | **1 560,0** | **1 875,7** | **12 508,6** | **10 452,8** | **548,0** | **548,0** | **0,0** |
| 28 | **Всего** | **583 365,3** | **103 806,5** | **76 839,4** | **90 189,4** | **100 484,0** | **73 273,0** | **69 773,0** | **69 000,0** |
| 29 |  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | **Ответственный исполнитель ДЖКиСК** | **Х** | **бюджет МО** | **555 872,2** | **102 246,5** | **74 963,7** | **77 680,8** | **90 031,2** | **72 725,0** | **69 225,0** | **69 000,0** |
| 31 | **бюджет АО** | **27 166,7** | **1 462,0** | **1 843,7** | **12 467,6** | **10 401,0** | **496,2** | **496,2** | **0,0** |
| 32 | **Всего** | **583 038,9** | **103 708,5** | **76 807,4** | **90 148,4** | **100 432,2** | **73 221,2** | **69 721,2** | **69 000,0** |
| 33 |  | **Соисполнитель: Управление бухгалтерского учета и отчетности** | **Х** | **бюджет АО** | **326,4** | **98,0** | **32,0** | **41,0** | **51,8** | **51,8** | **51,8** | **0,0** |
| 34 | **Всего** | **326,4** | **98,0** | **32,0** | **41,0** | **51,8** | **51,8** | **51,8** | **0,0** |