Приложение № 3 к извещению

Договор №________
о комплексном развитии незастроенной территории городского округа Югорск

«_____» ___________ 2024                                                                                                      г. Югорск

Администрация города Югорска, представляя интересы городского округа Югорск (далее – Администрация) в лице _____________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице ______________________________, действующего на основании_______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Главы 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с генеральным планом городского округа Югорск, на основании протокола от «______» ______ 2024 года № ______  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.	Предметом договора является осуществление в установленный договором срок в соответствии с обязательствами Сторон и порядком их исполнения, указанными в разделах 1 и 3 договора, мероприятий по комплексному развитию незастроенной территории общей площадью

28 404,17 квадратных метра в кадастровом квартале 86:22:0002001, планировочный микрорайон 15, территория ограничена улицами Мира, Монтажников, Десантников, Энтузиастов, с видом разрешенного использования: зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (код зоны Ж.2).

1.2.	Схема границ незастроенной территории и перечень координат характерных точек этих границ приведена в Приложении 1 к договору.

1.3. Сведения о территории комплексного развития:

1.3.1. Перечень земельных участков, расположенных в границах территории комплексного развития, Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории комплексного развития, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, указан в Приложении 2 к договору.

1.3.2. На момент заключения настоящего договора строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур за счет средств окружного, местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса, субъектов естественных монополий в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексного развития социальной инфраструктуры на земельных участках в границах территории комплексного развития и в целях реализации комплексного развития территории не запланировано.

1.4.	Комплексное развитие территории включает в себя:

- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории (далее – ДПТ, документы) в границах территории комплексного развития, ее согласование, утверждение Администрацией в установленном законом порядке. Требования к комплексному развитию территории указаны в Приложении 3 к настоящему Договору;

- образование земельных участков, обеспечение проведения кадастровых работ и государственного кадастрового учета земельных участков в границах территории в соответствии с утвержденной ДПТ;

- строительство на земельных участках в границах территории объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной ДПТ и ввод указанных объектов в эксплуатацию;

- осуществление мероприятий по благоустройству, в том числе озеленению образованных земельных участков.

1.5. ДПТ должна соответствовать федеральным, региональным и местным нормативам градостроительного проектирования в части обеспеченности территории комплексного развития объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе территориальной доступности указанных объектов для населения.

В перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, включаются дома блокированной жилой застройки и объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование домов блокированной жилой застройки, а также объекты коммунальной, транспортной инфраструктур, необходимые для обеспечения жизнедеятельности проживающих в таких домах граждан, в соответствии с утвержденной ДПТ.

1.6. В целях создания удобной и привлекательной городской среды рекомендуется руководствоваться «Стандартом комплексного развития территорий населенных пунктов ХМАО-Югры «Югорский стандарт», утвержденным приказом от 14.05.2021 № 213-П Департамента строительства ХМАО-Югры.

1.7.	Договор вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами.

1.8. До вступления договора в законную силу любые действия Сторон, направленные на выполнение условий договора, осуществляются ими на свой риск и под свою ответственность.

1.9. Срок действия договора – 5 (пять) лет. Окончание срока действия договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий договора.

1.10.	Все мероприятия, необходимые для обеспечения комплексного развития территории должны осуществляться с учетом сроков выполнения обязательств, определенных Сторонами в Графике (Приложение 4 к договору). Сроки выполнения мероприятий, осуществляемых после утверждения документации по планировке территории, определяются дополнительным соглашением к договору, заключаемым в порядке, предусмотренном разделом 5 договора.

1.11. Завершение каждого отдельного мероприятия, предусмотренного Графиком, подтверждается Актом об исполнении, который подписывается Застройщиком и Администрацией в следующем порядке:

1.11.1. После завершения каждого мероприятия, предусмотренного Графиком, Застройщик в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно уведомляет Администрацию о факте завершения указанного мероприятия и представляет отчет об исполнении мероприятия; документы, подтверждающие исполнение обязательства, по форме, указанной в Приложении 5 к договору и подписанный Акт об исполнении в 2 (двух) экземплярах.

1.11.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Застройщика документов, указанных в пункте 1.11.1. договора, Администрация осуществляет проверку результатов выполненных мероприятий и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Застройщику подписанный Администрацией 1 (один) экземпляр Акта об исполнении, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных мероприятий с приложением, при необходимости, акта с перечнем выявленных замечаний/недостатков и с указанием срока устранения таких замечаний/недостатков.

1.11.3. После устранения замечаний/недостатков Застройщик в течение 3 (трёх) рабочих дней повторно представляет в Администрацию документы, указанные в пункте 1.11.1 договора, и Администрация осуществляет проверку результатов в порядке, предусмотренном в пункте 1.11.2 договора.

1.11.4. В случае если по результатам рассмотрения представленных документов после устранения замечаний/недостатков и проведения необходимых доработок у Администрации будут отсутствовать замечания к выполненным мероприятиям, Администрация принимает отчет Застройщика об исполнении мероприятия и подписывает 2 (два) экземпляра Акта об исполнении, один из которых направляется Застройщику.

1.11.5.	Сторона, являющаяся ответственной за исполнение мероприятий, вправе исполнить обязательство до истечения срока исполнения. Если это не противоречит условиям договора, Стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств, включая принятие досрочно исполненного мероприятия, при условиях: соблюдения законности действий, обеспечения надлежащего качества их результата, отсутствия дополнительных обременений для принимающей стороны.

2. Цена договора

2.1.	Цена договора, определенная по результатам аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в соответствии с протоколом о результатах торгов от___________№ ______, исходя из начальной цены предмета торгов, установленной в размере ________ рублей, составляет (_________________рублей ____ копеек).

2.2.	Задаток, внесенный Застройщиком для обеспечения заявки на участие в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории в размере ___________________________ засчитывается в счет оплаты цены, указанной в п. 2.1. договора.

2.3.	Оплата цены, указанной в п. 2.1. договора за вычетом учтенного в соответствии с п. 2.2. договора задатка, осуществляется Застройщиком путем перечисления в течение 10 дней со дня заключения договора оставшейся суммы денежных средств на расчетный счет:

Получатель: ИНН 8622011490 КПП 862201001

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (ДМСиГ, л/с 04873030160)

Счет получателя: 03100643000000018700

Банк получателя: РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск

БИК 007162163

Счет банка получателя: 40102810245370000007

КБК: 070 111 05012 04 0000 120

ОКТМО по г.Югорску: 71887000

Назначение платежа: Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки.

В платежном документе в обязательном порядке указывать номер и дату договора.

В случае неисполнения Застройщиком обязательства по оплате цены предмета торгов до истечения указанного срока договор считается незаключенным, при этом задаток, указанный в п. 2.2. договора, Застройщику не возвращается.

3. Обязательства Сторон

3.1. Застройщик обязуется обеспечить своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществление всех мероприятий, необходимых для реализации договора, в пределах сроков выполнения обязательств, установленных настоящим договором, относящихся к условиям договора, в том числе:

3.1.1. Подготовить и представить на утверждение Администрации в срок не позднее 6 (шести) месяцев со дня подписания договора ДПТ.

3.1.2. В случае наличия замечаний к ДПТ Застройщик обязан направить доработанный вариант в срок 15 дней с момента направления замечаний и повторно направить ДПТ на рассмотрение.

3.1.3. Обеспечить образование и постановку на кадастровый учет земельных участков, установление сервитутов (в случае необходимости) в соответствии с утвержденной ДПТ.

3.1.4. Осуществить за счет собственных и (или) привлеченных средств строительство объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной ДПТ в срок, установленный Графиком.

3.1.5. Перечень этапов с указанием максимальных сроков, а также перечень объектов, подлежащих строительству, сроков ввода объектов в эксплуатацию, подписывается Сторонами в срок не более 2 (двух) месяцев с даты утверждения ДПТ и оформляется дополнительным соглашением к договору.

3.1.6. Осуществить строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур за счет собственных и (или) привлеченных средств, в срок, установленный Графиком.

3.1.7. Осуществить благоустройство территории в соответствии с Правилами благоустройства на территории города Нягани, утвержденными решением Думы города Нягани от 28.10.2022 № 135, Графиком благоустройства территории комплексного развития, утверждаемым Сторонами дополнительным соглашением к договору после утверждения ДПТ и содержащим состав элементов благоустройства, последовательность и сроки выполнения конкретных работ в срок, установленный Графиком.

3.1.8. Обязательство по благоустройству будет считаться исполненным с момента подписания Администрацией и Застройщиком Акта об исполнении (частичном исполнении) всех или отдельных работ, предусмотренных Графиком благоустройства территории.

3.1.9. Не позднее месячного срока с даты утверждения ДПТ представить в Администрацию информацию о перечне объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и иных объектов, подлежащих строительству за счет собственных и (или) привлеченных средств, о сроках их строительства, в целях подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

3.1.10. Ежеквартально, не позднее 10-го числа первого месяца, следующего за отчетным кварталом, а при необходимости – в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Застройщиком информации, которая по мнению Застройщика может привести к неисполнению обязательств, установленных договором, информировать Администрацию о ходе реализации настоящего договора по форме, указанной в Приложении 4 к договору.

3.1.11. Застройщик отвечает за действия (бездействие) лица (лиц), привлеченного(ых) к исполнению договора, как за свои собственные действия (бездействие).

3.1.12. Застройщик не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим договором, иному лицу.

3.1.13. Застройщик вправе привлечь к его исполнению иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением договора.

3.1.14. Обеспечить выполнение работ по вывозу строительного мусора и благоустройству строительной площадки в соответствии с Правилами благоустройства на территории города Нягани в срок не позднее 15 рабочих дней со дня ввода в эксплуатацию расположенного на строительной площадке объекта.

3.1.15. Обеспечить безвозмездную передачу в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры в границах территории комплексного развития не позднее (трех) месяцев после ввода в эксплуатацию таких объектов.

3.1.16. Обеспечить надлежащее содержание и эксплуатацию возводимых на территории комплексного развития объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры до момента передачи их в муниципальную собственность.

3.1.17.	 Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе оказание коммунальных услуг) объектов капитального строительства до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

3.1.18. Осуществить в полном объеме развитие территории, обеспечение строительства объектов капитального строительства, объектов коммунального, транспортного обслуживания независимо от привлечения к развитию территории комплексного развития третьих лиц.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов капитального строительства объектов коммунального, транспортного обслуживания не влечет перехода к ним прав и обязанностей Застройщика по договору.

3.2. Администрация обязуется:

3.2.1. Утвердить в установленном порядке ДПТ, подготовленную Застройщиком в соответствии с пунктом 3.1.1. договора, в срок, установленный Графиком, приведенном в Приложении 4 к настоящему договору.

3.2.2. Рассмотреть на общественных обсуждениях или публичных слушаниях ДПТ до ее утверждения, подготовленную Застройщиком в соответствии с пунктом 3.1.1. договора, в порядке, установленном статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2.3. После выполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного пунктом 3.1.1. договора, предоставить Застройщику по его заявлению в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельные участки в течение 1 (одного) месяца с даты их постановки на кадастровый учет, а также градостроительные планы земельных участков и разрешения на строительство.

4. Особые условия

4.1.	В случае, если договор заключается и исполняется Застройщиком в части обеспечения жилищного строительства с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации, либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом, на права Застройщика, вытекающие из договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 и 64.2 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не возникает.

4.2. Неотделимые улучшения территории комплексного развития, образованных земельных участков, созданных в результате выполнения работ по подготовке территории комплексного развития, произведенные до начала строительства объектов капитального строительства, в случае досрочного расторжения договора по требованию Администрации в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора Застройщиком поступают в собственность городского округа Югорск без дальнейшего возмещения их стоимости и (или) иных затрат со стороны Администрации.

4.3. Земельные участки содержат ограничения в использовании, установленные в соответствии со ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (указываются установленные ограничения).

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Застройщиком пункта 3.1.5 договора, сроков подготовки и предоставления в Администрацию ДПТ (пункт 3.1.1. договора), получения разрешений на строительство объектов, предусмотренных ДПТ, и разрешений на ввод таких объектов в эксплуатацию, установленных Графиком (Приложение 4 к настоящему договору), а также нарушения сроков направления уведомлений и ежеквартального отчета (пункты 1.11.1 и 3.1.11 договора) об исполнении указанных обязательств, Администрация вправе потребовать от Застройщика уплаты неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств, начиная со следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/150 (одной сто пятидесятой) ключевой ставки, установленной Банком России, действующей на дату уплаты неустойки (пени), от цены договора, указанной в п. 2.1. договора.

4.3. Неустойка, предусмотренная пунктом 5.2 договора, подлежит уплате Застройщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Администрации письменного требования об уплате неустойки по указанным в нем реквизитам.

4.4. За невыполнение обязательства, предусмотренного пунктами 3.1.7., 3.1.14, 3.1.16, 3.1.17 договора, Администрация вправе потребовать от Застройщика уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

4.5. В случае нарушения Администрацией пункта 3.2.2. договора, Застройщик вправе потребовать от Администрации уплаты неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств, начиная со следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/150 (одной сто пятидесятой) ключевой ставки, установленной Банком России, действующей на дату уплаты неустойки (пени), от цены договора, указанной в п. 2.1. договора.

5. Основания и порядок расторжения договора

5.1. До истечения установленного пунктом 1.9 договора срока договор прекращается исполнением обязательств по комплексному развитию территории на основании соглашения Сторон, подтверждающего надлежащее исполнение.

5.2. ДПТ признается неразработанной, а Застройщик не исполнившим обязанность по подготовке и обеспечению утверждения ДПТ в случае, если в течение срока, указанного в пункте 3.1.1 договора ДПТ не будет утверждена уполномоченным органом по причине полного или частичного несоответствия указанной ДПТ действующему законодательству Российской Федерации.

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию одной из Сторон в судебном порядке, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и договором, а также в случаях нарушения условий или сроков, предусмотренных договором либо Графиком;

5.4. При досрочном расторжении договора также подлежат расторжению договоры аренды земельных участков, образованных путем раздела исходных земельных участков.

5.5. В случае неурегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворении требований заинтересованной стороны по существу, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО – Югры.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1.	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.

6.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие договора приостанавливается до даты, определяемой Сторонами.

6.4. Обстоятельствами неопределенной силы по договору являются: военные действия, гражданские волнения, эпидемии, пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7. Изменение договора и разрешение споров

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью договора.

7.2.	Изменения вступают в силу с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.3.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте договора, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1.	В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 7 (семи) календарных дней со дня таких изменений.

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Перечень приложений:

Приложение 1 – Схема границ незастроенной территории и перечень координат характерных точек этих границ;

Приложение 2 – Перечень земельных участков, Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории комплексного развития;

Приложение 3 – Требования к комплексному развитию территории;

Приложение 4 – График реализации этапов и мероприятий комплексного развития территории;

Приложение 5 – Отчет об исполнении мероприятия;

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение 1 к договору

от  __________ №_______

СХЕМА ГРАНИЦ НЕЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

И ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ

| площадь 28 404,17 кв.м. |
| --- |
| №№ пун-кта | Длина линии, м | X | Y |
| 1 | 184,50 | 994 695,08 | 1 674 774,30 |
| 2 | 3,48 | 994 854,54 | 1 674 681,50 |
| 3 | 75,00 | 994 852,95 | 1 674 678,40 |
| 4 | 75,00 | 994 833,95 | 1 674 646,39 |
| 5 | 73,27 | 994 899,09 | 1 674 609,21 |
| 6 | 75,05 | 994 862,01 | 1 674 546,02 |
| 7 | 0,01 | 994 796,86 | 1 674 583,28 |
| 8 | 20,01 | 994 796,86 | 1 674 583,27 |
| 9 | 120,01 | 994 779,26 | 1 674 592,80 |
| 10 | 63,70 | 994 672,05 | 1 674 646,72 |
| 11 | 53,86 | 994 615,14 | 1 674 675,34 |
| 12 | 18,20 | 994 615,14 | 1 674 721,50 |
| 13 | 34,62 | 994 658,51 | 1 674 712,15 |
| 14 | 37,49 | 994 676,16 | 1 674 741,93 |

Приложение 2 к договору

от  ___________№_________

Перечень земельных участков, расположенных в границах территории,

подлежащей комплексному развитию

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) земельного участка | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86:22:0002001:191 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 71 А | 0,2525 |
| 2 | 86:22:0002001:193 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 71 | 0,2315 |
| 3 | 86:22:0002001:194 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 65 А | 0,3198 |
| 4 | 86:22:0002001:195 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 65 | 0,2043 |
| 5 | 86:22:0002001:197 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 59 А | 0,3221 |
| 6 | 86:22:0002001:741 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, 71г | 0,0144 |
| 7 | 86:22:0002001:199 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 61. | 0,2031 |
| 8 | 86:22:0002001:188 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 73 А | 0,2909 |
| 9 | 86:22:0002001:187 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 75 А | 0,2586 |

Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции

| № п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | Адрес объекта недвижимого имущества | Протяженность объекта недвижимого имущества, м | Сведения о сносе/рекон-струкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |

Приложение 3 к Договору

от  ___________№_________

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 1 - Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки города Югорска.

| № п/п | Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Наименование предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции | Значение предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами (код зоны Ж.2) |
| 1 | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 | Минимальный размер земельных участков Максимальный размер земельных участков Минимальный отступ от границ красных линий Минимальный отступ от границ земельного участка Минимальное количество этажей Максимальное количество этажей Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 30 кв. м на квартиру (площадь земельного участка рассчитывается без площади застройки жилого дома) не подлежит установлению 6 метров не подлежит установлению 5 этажей 8 этажей а) при новом строительстве - 40%; б) при реконструкции - 60% |
| 2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 | Минимальный размер земельных участков Максимальный размер земельных участков Минимальный отступ от границ красных линий Минимальный отступ от границ земельного участка Минимальное количество этажей Максимальное количество этажей Максимальный процент застройки в границах земельного участка | 30 кв. м на квартиру (площадь земельного участка рассчитывается без площади застройки жилого дома) не подлежит установлению 6 метров не подлежит установлению 3 этажа (включая мансардный) 4 этажа (включая мансардный) а) при новом строительстве - 40%; б) при реконструкции - 60% |
| 3 | Обслуживание жилой застройки | Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | 2.7 | Минимальный размер земельных участков Максимальный размер земельных участков Минимальный отступ от границ красных линий Минимальный отступ от границ земельного участка Максимальное количество этажей Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению 3 этажа а) при новом строительстве - 40%; б) при реконструкции - 60% |
| 4 | Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 | Минимальный размер земельных участков Максимальный размер земельных участков Минимальный отступ от границ красных линий Минимальный отступ от границ земельного участка Максимальный процент застройки в границах земельного участка Максимальное и (или) минимальное количество этажей | размеры машино-места составляют 5,3 х 2,5 м не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению 80% 3 этажа |
| 5 | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. | 3.1 | Минимальный размер земельных участков Максимальный размер земельных участков Минимальный отступ от границ красных линий Минимальный отступ от границ земельного участка Максимальное и (или) минимальное количество этажей Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению |
| 6 | Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 | Минимальный размер земельных участков Максимальный размер земельных участков Минимальный отступ от границ красных линий Минимальный отступ от границ земельного участка Максимальное и (или) минимальное количество этажей Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению не подлежит установлению |
| 7 | Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 | Минимальный размер земельных участков Максимальный размер земельных участков Максимальное и (или) минимальное количество этажей Максимальный процент застройки в границах земельного участка | наземные стоянки-25 кв. м на 1 машино-место не подлежит установлению не подлежит установлению 80% |
| 8 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 | 12.0 | Предельное количество этажей Минимальные отступы от границ земельного участка Размеры земельных участков Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат установлению |
| 9 | Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 | Предельное количество этажей Минимальные отступы от границ земельного участка Размеры земельных участков Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат установлению |
| 10 | Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 | Предельное количество этажей Минимальные отступы от границ земельного участка Размеры земельных участков Максимальный процент застройки в границах земельного участка | не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат установлению не подлежат установлению |

Таблица 2 - Технико-экономические показатели планируемой застройки

| № | Показатель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь территории | кв.м. | 28 404,17 |
| 2. | Плотность жилой застройки | Тыс. кв. м /Га | 0,7 |
| 3. | Средняя этажность | этажей | 5-8 |
| 4. | Суммарная общая площадь всех жилых помещений |  |  |
| 5. | Суммарная площадь всех нежилых помещений |  |  |
| 6. | Количество подлежащих строительству МКД | шт. | 6 |
| 7. |  |  |  |
| 8. | Объекты благоустройства |  |  |

Таблица 3 - Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения городского округа и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого УО ОМЗ объектами жилищного строительства.

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого УО ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Объекты жилищного строительства, в том числе инвестиционные площадки | Уровень средней жилищной обеспеченности, кв. м общей площади жилых помещений/чел. | 30* |
|  | Минимальный размер территории для жилищного строительства в границах городского округа | Показатель | Тип застройки |
|  |  |  | индивидуальная жилая застройка | малоэтажная застройка (1-3 этажа) | средне-этажная застрой-ка (4-8 этажей) | многоэтаж-ная застрой-ка **** (9 и более этажей) |
|  |  | размер земельного участка, кв. м | от 400 до 600 | от 600 до 1000 | от 1000 до 1200 | от 1200 | блокиро-ванного типа *** (1-3 этажа) | много-квартирные дома (1-3 этажа) |  |  |
|  |  | минимальный размер территории**, га/тыс. чел | 16 | 25 | 40 | 50 | 8 | 6 | 3,2 | 2,5 |
|  | Коэффициент плотности застройки в границах планировочного элемента | «брутто» | - | 0,6 | 0,45 | 0,7 | 0,8 |
|  |  | «нетто» | - | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,0 |
|  | Коэффициент застройки | - | - | 0,35 | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| Примечание: * Норматив средней жилищной обеспеченности на территории муниципального жилищного фонда следует принимать в соответствии с действующим законодательством. ** Показатель приведен для функциональной зоны. *** Минимальный размер земельного участка - 100 кв. м. **** Застройка с плотностью выше 10 тыс. кв. м зданий на 1 га должна иметь специальные обоснования обеспечения объектами обслуживания. |

### Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого УО помещений для работы участкового уполномоченного полиции, жилых помещений, предоставляемых участковым уполномоченным и членам их семей

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 11 | Помещение для работы участкового уполномоченного полиции | м² общей площади / участок | 10,5 * | Не нормируется ** |
| 22 | Жилое помещение, предоставляемые участковым уполномоченным и членам их семей | м² общей площади /1 чел. | 18 *** | Не нормируется |
| Примечание: * Норма предоставления помещения для работы принимается для организации рабочего места одного участкового уполномоченного (6,0 м²) и организации места ожидания посетителей (4,5 м²). Для каждого дополнительного работника в помещении для работы (помощника участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, сотрудника уголовного розыска, представителя общественности) следует предусматривать 4,5 м² общей площади для каждого из этих работников. ** Помещение для работы участкового уполномоченного полиции при комплексной жилой застройки новых микрорайонов города следует размещать в нежилых помещениях первого этажа многоквартирного жилого дома в центре микрорайона. *** Норма предоставления жилого помещения приведена на каждого члена семьи для семьи из трех и более человек. Норма предоставления жилого помещения на одного человека составляет 33 м² общей площади жилого помещения, на семью из двух человек – 42 м² общей площади жилого помещения. Сотрудники, имеющие специальное звание полковника полиции (юстиции, внутренней службы) и выше, а также сотрудники, имеющие ученые степени или ученые звания, имеют право на дополнительную площадь жилого помещения размером 20 квадратных метров (Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). |

Минимальный размер земельного участка для многоквартирного жилого дома

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого УО ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Объекты жилищного строительства, в том числе инвестиционные площадки | Размер земельного участка, кв. м площади земельного участка на 1 кв. м общей площади квартир | тип застройки | количество жилых этажей в здании | размер земельного участка, кв. м площади земельного участка на 1 кв. м общей площади квартир |
|  |  |  |  | при расчетной обеспеченности 18 кв. м общей площади квартир/чел. | при расчетной обеспеченности 30 кв. м общей площади квартир/чел. |
|  |  | малоэтажная жилая застройка | 1 | 2,27 | 2,76 |
|  |  |  | 2 | 1,27 | 1,61 |
|  |  |  | 3 | 0,94 | 1,23 |
|  |  | среднеэтажная жилая застройка | 4 | 0,82 | 1,10 |
|  |  |  | 5 | 0,73 | 1,00 |
|  |  |  | 6 | 0,69 | 0,97 |
|  |  |  | 7 | 0,65 | 0,92 |
|  |  |  | 8 | 0,62 | 0,90 |
|  |  | многоэтажная жилая застройка | 9 | 0,60 | 0,88 |
|  |  |  | 10 | 0,58 | 0,85 |
|  |  |  | 11 | 0,56 | 0,83 |
|  |  |  | 12 | 0,55 | 0,82 |
|  |  |  | 13 | 0,54 | 0,81 |
|  |  |  | 14 | 0,53 | 0,80 |
|  |  |  | 15 | 0,52 | 0,79 |
|  |  |  | 16 и выше | 0,51 | 0,78 |
| Примечание: Минимальный размер земельного участка для многоквартирного дома применяется в отношении новых объектов жилищного строительства, в том числе инвестиционных площадок. В случае размещения в первых этажах здания объектов общественного назначения, необходимо суммировать минимальный расчетный размер земельного участка с размером территории, необходимой: для функционирования размещаемого объекта, для размещения дополнительных автомобильных стоянок для посетителей |

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого УО объектами образования

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого УО ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | УО, место | 85% охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет или 75 мест на 100 детей |
|  | Размер земельного участка, кв. м/место | при вместимости, мест - кв. м/место: |
|  |  | до 100 | 40 |
|  |  | свыше 100 | 35 |
|  |  | размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее: |
|  |  | для детей ясельного возраста | 7,2 |
|  |  | для детей дошкольного возраста | 9,0 |
| Примечание: размеры земельных участков могут быть уменьшены на 30-40%; на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%. |
| Общеобразовательные организации | УО, учащийся | 100% охват детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 165 учащихся на 1 тыс. чел. общей численности населения |
|  | Размер земельного участка, кв. м/учащийся | при вместимости организации, учащихся - кв. м/учащийся: |
|  |  | от 40 до 400 | 50 |
|  |  | от 400 до 500 | 60 |
|  |  | от 500 до 600 | 50 |
|  |  | от 600 до 800 | 40 |
|  |  | от 800 до 1100 | 33 |
|  |  | от 1100 до 1500 | 21 |
|  |  | от 1500 до 2000 | 17 |
|  |  | свыше 2000 | 16 |
| Примечание: Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 40%; на 20% - в условиях реконструкции; Размер земельного участка под комплекс общеобразовательной школы с детским садом принимается из расчета 35 кв. м на 1 место. |
| Организации дополнительного образования | УО, место | 67% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе по видам: центры детского творчества - 14%; детско-юношеские спортивные школы (детско-юношеские клубы общей физической подготовки) - 25%; центры эстетического воспитания детей (детские школы искусств) - 15%; центры детского технического творчества - 6%; детские эколого-биологические центры - 4%; центры детского туризма и экскурсий (краеведения) - 3%. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 65 мест на 1 тыс. чел. общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций. |
|  | Размер земельного участка, кв. м/место | встроенные | отдельно стоящие |
|  |  | размещаются в 1-х этажах жилых, общественных зданий | 15 кв. м/место |

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого УО объектами культурно-досугового назначения

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого УО ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Общедоступные библиотеки | УО, объект | 1 на 20 тыс. жителей |
|  | размер земельного участка, га/1 тыс. ед. хранения | по заданию на проектирование |
| Детские библиотеки | УО, объект | 1 на 10 тыс. детей |
|  | размер земельного участка, га/тыс. ед. хранения | по заданию на проектирование |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | УО, объект | 2 независимо от количества населения |
| Примечание: Библиотеки в городских округах целесообразно размещать с учетом не только норматива минимально допустимого уровня обеспеченности, но и с учетом показателя территориальной доступности. Общедоступная, детская библиотека, филиалы общедоступных библиотек могут размещаться в отдельно стоящем здании или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания |
| Краеведческий музей | УО, объект | 1 независимо от количества населения |
|  | размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |
| Тематический музей | УО, объект | 1 независимо от количества населения |
|  | размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |
| Примечание: Данные требования не распространяются на музеи, расположение которых связано с определенным местом: мемориальные музеи, археологические музеи на месте раскопок, музеи предприятий, учреждений и учебных заведений, музеи в памятниках, музеи под открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с ландшафтом, характерным для данного региона |
| Театр по видам искусств | УО, место | 1 с населением от 100 до 200 тыс. чел. |
|  | размер земельного участка, га/объект | по заданию на проектирование |
| Примечание: При кооперировании 2 и более театров в одном здании площадь участка может составлять 0,8 - 0,85 суммарной площади земельных участков отдельных театров. В условиях стесненной городской застройки возможно сокращение размеров земельного участка за счет уменьшения площадок перед входами на 15 - 20% и сокращения состава зон участка за счет хозяйственного двора и площадки для стоянок автомобилей путем перевода их на подземные или наземные уровни |
| Концертный зал | УО, объект | 1 независимо от количества населения |
|  | размер земельного участка, га/объект | по заданию на проектирование |
| Концертный творческий коллектив | УО, объект | 1 независимо от количества населения |
| Примечание: Необходимое количество зрительских мест для концертных залов устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. чел. |
| Цирковая площадка (цирковой коллектив) | УО | 1 с населением от 100 до 500 тыс. чел. |
|  | размер земельного участка, га/объект | по заданию на проектирование |
| Дом культуры | УО | 1 на 20 тыс. чел. при населении до 100 тыс. чел. |
|  | размер земельного участка, га/объект | 5,0 |
| Парк культуры и отдыха | УО | 1 на 30 тыс. чел. |
|  | размер земельного участка, га/объект | по заданию на проектирование |
| Зоопарк (ботанический сад) | УО | 1 с населением от 250 тыс. чел. |
|  | размер земельного участка, га/объект | по заданию на проектирование |
| Кинозал | УО | 1 на 20 тыс. чел. |
|  | размер земельного участка, га/объект | по заданию на проектирование |

Поправочные коэффициенты для расчета потребности в библиотеках

| Фактор влияния | Поправочные коэффициенты к нормативам |
| --- | --- |
|  | численность населения в расчете на 1 библиотеку | книжный фонд |
| Сложность рельефа местности | 0,5 - 0,8 | 1,2 |
| Радиус района обслуживания более 5 км, наличие в районе более 10 населенных пунктов | 0,5 - 0,7 | 1,1 - 1,2 |
| Многонациональное население | 0,5 | 1,2 |

##### Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого УО объектами в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого УО ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта | Норматив единовременной пропускной способности, тыс. чел. | 0,19 на 1 тыс. чел. |
| Физкультурно-спортивные залы | УО, кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. чел. |
|  | Размер земельного участка кв. м/тыс. чел. | 3500 |
| Плавательные бассейны | УО, кв. м зеркала воды | 75 на 1 тыс. чел. |
|  | Размер земельного участка кв. м/тыс. чел. | 3500 |
| Плоскостные сооружения | УО, кв. м | 1950 на 1 тыс. чел., в том числе по типу: крытые плоскостные сооружения - 30%; открытые плоскостные сооружения - 70% |
|  | Размер земельного участка кв. м/тыс. чел. | 2500 |
| Стадионы | УО, мест | по заданию на проектирование |
|  | Размер земельного участка га | вместимость, зрительских мест | размер земельного участка, га |
|  |  | 200 | 3,5 |
|  |  | 200 - 400 | 4,0 |
|  |  | 400 - 600 | 4,5 |
|  |  | 600 - 800 | 5,0 |
|  |  | 800 - 1000 | 5,5 |
| Примечания: Нормативы минимально допустимого УО объектами физической культуры и спорта и их единовременной пропускной способности определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении городского округа, а также объектов иного значения. При размещении спортивного комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса необходимо суммировать значения расчетных показателей размеров земельных участков в зависимости от состава комплекса. Минимальный размер стадиона без учета парковочных мест - 3,0 га. |
| Спортивно-оздоровительные лагеря | УО, объект | по заданию на проектирование |
|  | Размер земельного участка, кв. м/место | 195 |
| Стрельбища | УО, объект | по заданию на проектирование |
|  | Размер земельного участка, га | площадки для стрельбы из мелкокалиберного оружия | 0,14 |
|  |  | площадки для стрельбы из мелкокалиберного оружия и для стрельбы из револьверов по силуэтам | 0,45 |
|  |  | площадки для стрелково-охотничьих стрельб | 3,0 |
|  |  | для отдельно стоящих открытых тиров | 37,5 |
| Лыжные базы | УО, объект | по заданию на проектирование |
|  | Размер земельного участка, га | 0,3 (без трасс и трамплинов) |
| Конноспортивные базы | УО, объект | по заданию на проектирование |
|  | Размер земельного участка, кв. м/1 голову | расчетное число поголовья | До 10 голов | До 20 голов | До 40 голов | Свыше 40 голов |
|  |  | размер земельного участка кв. м/1 голову | 1000 | 800 | 700 | 650 |
| Примечания: Приведенные размеры не учитывают использование манежа конноспортивного комплекса с целью проведения соревнований, в этом случае размер земельного участка необходимо увеличить для размещения трибун, объектов обслуживания посетителей. Земельный участок не предусматривает размещение ипподрома. |
| Авто- и мотодромы | УО, объект | по заданию на проектирование |
|  | Размер земельного участка, га | по заданию на проектирование |
| Лодочные станции, яхт-клубы | УО, объект | по заданию на проектирование |
|  | Размер земельного участка, га | 1,0 для каждого причала, но не менее 1,5 га |

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого УО объектами в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого УО ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно; Электрические станции, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно; Подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно; Трансформаторные подстанции (распределительные пункты, секционирующие пункты), проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно; Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно; Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, проходящие по территориям двух и более поселений | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт•ч/чел. в год | Состав семьи |
|  |  | 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
|  |  | При наличии газовой плиты |
|  |  | 2186,88 | 2186,88 | 2186,88 | 2186,88 | 2186,88 |
|  |  | При наличии электрической плиты |
|  |  | 2702,28 | 1676,64 | 1300,56 | 1053,6 | 917,4 |
|  |  | При наличии электроводонагревателя |
|  |  | 852 |
|  |  | Примечание: Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для различных территорий могут быть изменены, путем введения уточняющих понижающих коэффициентов, учитывающих фактическое потребление. |
|  | Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением от 20 кВ до 35 кВ включительно, кв. м | Не более 5000 |
|  | Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций (распределительных пунктов, секционирующих пунктов), кв. м | Вид объекта | Размер земельного участка, кв. м |
|  |  | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА | Не более 50 |
|  |  | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА | Не более 50 |
|  |  | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА | Не более 80 |
|  |  | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | Не более 150 |
|  |  | Распределительные пункты наружной установки | Не более 250 |
|  |  | Распределительные пункты закрытого типа | Не более 200 |
|  |  | Секционирующие пункты | Не более 80 |
|  | Расстояние от границы земельного участка до точки подключения к распределительным сетям электроснабжения, м | не более 10 м. В случае наличия инвестиционной программы у энергоснабжающей организации минимальное расстояние до точки подключения рассчитывается в соответствии с утвержденной инвестиционной программой для конкретной территории. |
| Котельные. Центральные тепловые пункты. Тепловые перекачивающие насосные станции. Магистральные теплопроводы | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от теплопроизводительности, га | Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |
|  |  |  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
|  |  | до 5 | 0,7 | 0,7 |
|  |  | св. 5 до 10 (св. 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
|  |  | св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
|  |  | св. 50 до 100 (св. 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
|  |  | св. 100 до 200 (св. 16 до 233) | 3,7 | 3,0 |
|  |  | св. 200 до 400 (св. 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |
|  | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности (килокалорий на отопление одного квадратного метра площади в год) | Этажность |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
|  |  | 66,7 | 60,7 | 54,5 | 52,6 | 49,3 | 46,8 | 44,1 | 42,5 |
|  |  | (16332) | (14860) | (13353) | (12886) | (12060) | (11450) | (10804) | (10409) |
|  | Удельные расходы тепла на отопление административных и общественных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности (килокалорий на отопление одного квадратного метра площади в год) | 63,5 | 60,0 | 58,1 | 47,6 | 42,3 | 38,8 | 35,3 |
|  |  | (14968) | (14142) | (13712) | (11235) | (9979) | (9153) | (8327) |
| Пункты редуцирования газа; Газонаполнительные станции; Резервуарные установки сжиженных углеводородных газов; Межпоселковые газопроводы высокого давления, Межпоселковые газопроводы среднего давления, Внеквартальные газопроводы среднего давления; | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд куб. м | Природный газ |
|  |  | Вид газопотребления | Удельный расход газа, куб. м на чел. в мес. (куб. м на чел. в год) |
|  |  | Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | 13,6 (163,2) |
|  |  | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 34,6 (415,2) |
|  |  | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 20,5 (246) |
|  |  | Сжиженный газ |
|  |  | Вид газопотребления | Удельный расход газа, кг на чел. в мес. (кг на чел. в год) |
|  |  | Для газовой плиты при наличии централизованного горячего водоснабжения | 6,9 (82,8) |
|  |  | Для газовой плиты и газового водонагревателя | 16,9 (202,8) |
|  |  | Для газовой плиты и при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | 10,4 (124,8) |
|  | Примечание: Нормативы удельных расходов природного и сжиженного газа для различных территорий могут быть изменены, путем введения уточняющих понижающих коэффициентов, учитывающих фактическое потребление. |
|  | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв. м | от 4,0 |
|  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции (ГНС), га | Производительность ГНС тыс. т/год | Размер земельного участка, га |
|  |  | 10 | 6 |
|  |  | 20 | 7 |
|  |  | 40 | 8 |
|  | Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов не более, га | - | 0,6 |
| Водозаборы. Станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения). Водопроводные насосные станции. Резервуары для хранения воды, водонапорные башни, расположенные на территории поселения. Магистральные водопроводы | Размер земельного участка для размещения станций водоподготовки в зависимости от их производительности, га | Производительность станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут. | Размер земельного участка, га |
|  |  | до 0,1 | 0,1 |
|  |  | свыше 0,1 до 0,2 | 0,25 |
|  |  | свыше 0,2 до 0,4 | 0,4 |
|  |  | свыше 0,4 до 0,8 | 1,0 |
|  |  | свыше 0,8 до 12 | 2,0 |
|  |  | свыше 12 до 32 | 3,0 |
|  |  | свыше 32 до 80 | 4,0 |
|  |  | свыше 80 до 125 | 6,0 |
|  |  | свыше 125 до 250 | 12,0 |
|  |  | свыше 250 до 400 | 18,0 |
|  |  | свыше 400 до 800 | 24,0 |
|  | Показатель водопотребления для жилых домов, /мес. (куб. м/год) (л/сут.) на 1 чел. | 4,5/54,75/150 |
| Канализационные очистные сооружения. Канализационные насосные станции. Магистральная канализация. Коллекторы сброса очищенных канализационных сточных вод; Магистральная ливневая канализация | Размер земельного участка для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности, га | Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. | Размер земельного участка, га |
|  |  |  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
|  |  | до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
|  |  | свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
|  |  | свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
|  |  | свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
|  |  | свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
|  |  | свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |
|  | Показатель водоотведения для жилых домов, куб. м/мес. (куб. м/год) (л/сут.) на 1 чел. | 4,5/54,75/150 |

Ширина полос земельных участков, предоставляемых на период строительства воздушных линий электропередачи, сооружаемых на унифицированных и типовых опорах

| Опоры воздушных линий электропередачи | Ширина полос предоставляемых земель, м, при напряжении линии, кВ |
| --- | --- |
|  | 0,38-20 | 35 | 110 | 150 - 220 | 330 | 500 | 750 |
| Железобетонные |
| Одноцепные | 8 | 9 (11) | 10 (12) | 12 (16) | (21) | 15 | 15 |
| Двухцепные | 8 | 10 | 12 | 24 (32) | 28 | - | - |
| Стальные |
| Одноцепные | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 (21) | 15 | 15 |
| Двухцепные | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | - | - |
| Деревянные |
| Одноцепные | 8 | 10 | 12 | 15 | - | - | - |
| Двухцепные | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Примечание: 1. В скобках указана ширина полос земель для опор с горизонтальным расположением проводов. 2. Для ВЛ 500 и 750 кВ ширина полосы 15 м является суммарной шириной трех раздельных полос по 5 м |

Площади земельных участков, отводимых для подстанций и переключательных пунктов с различными схемами электрических соединений распределительных устройств с внешним напряжением от 35 до 500 кВ

| Подстанции по схеме электрических соединений закрытых распределительных устройств | Площади отводимых земельных участков, в тыс. кв.м, при установке на подстанции трансформаторов |
| --- | --- |
|  | двухобмоточных, напряжением в кВ | трехобмоточных, напряжением в кВ |
|  | 35 | 110 | 150 - 220 | 110 | 150 - 220 | 330/110/6-35 | 500/220/110/6-10 |
| Блок-линия - трансформатор с выключателем и низшим напряжением 6 - 10 кВ | 1,5 | 2,5 | 8,0 | - | - | - | - |
| то же, с 5 ячейками 35 кВ | - | - | - | 4,5 | - | - | - |
| то же, с 10 ячейками 35 кВ или с 6 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | 20 | - | - |
| Мостики с 3-мя выключателями или 2 блока с дополнительной линией с низшим напряжением 6 - 10 кВ | 2,5 | 10,0 | 14,0 | - | - | - | - |
| то же, с 9 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | 15,0 | - | - | - |
| то же, с 12 ячейками среднего напряжения 110 кВ | - | - | - | - | 25,5 | - | - |
| Четырехугольник с низшим напряжением 6 - 10 кВ | - | - | 16,0 | - | - | - | - |
| Со сборными шинами с 8 ячейками высшего напряжения, с низшим напряжением 6 - 10 кВ | 5,0 | 12,0 | - | - | - | - | - |
| то же, с 9 ячейками высшего напряжения 110 кВ и 9 ячейками среднего напряжения 35 кВ | - | - | - | 15,0 | - | - | - |
| Со сборными шинами с 9 ячейками 220 кВ, с низшим напряжением 6 - 10 кВ | - | - | 22,0 | - | - | - | - |
| то же, с 9 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | 32,5 | - | - |
| Со сборными шинами с 9 ячейками 220 кВ, 9 ячейками 110 кВ и 10 ячейками 35 кВ; двумя трансформаторами 220/110/6 и двумя трансформаторами 110/35 | - | - | - | - | 36,0 | - | - |
| Блок-линия - трансформатор с 6 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | 20,0 | - |
| Четырехугольная с 9 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | 34,5 | - |
| С полуторным присоединением с 12 ячейками 330 кВ и 9 ячейками 110 кВ и двумя синхронными компенсаторами | - | - | - | - | - | 69,0 | - |
| Четырехугольник с 10 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ | - | - | - | - | - | - | 115,0 |
| Трансформатор-шины с 10 ячейками 500 кВ и 15 ячейками 220 кВ; 2 группы автотрансформаторов и 2 синхронных компенсатора | - | - | - | - | - | - | 180,0 |
| С полуторным присоединением с 15 ячейками 500 кВ, 10 ячейками 220 кВ и 8 ячейками 110 кВ; вариант расположения оборудования ОРУ 500 кВ в один ряд; две группы автотрансформаторов 500/220 и один автотрансформатор 500/110 | - | - | - | - | - | - | 255,0 |
| С полуторным присоединением с 15 ячейками 500 кВ, 10 ячейками 220 кВ и 11 ячейками 110 кВ; вариант расположения оборудования ОРУ 500 кВ в два ряда; две группы автотрансформаторов 500/220 и один трансформатор 500/110 | - | - | - | - | - | - | 250,0 |

Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства одного магистрального подземного трубопровода

| Диаметр трубопровода, мм | Ширина полосы земель для одного подземного трубопровода, м |
| --- | --- |
|  | на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства и землях государственного лесного фонда | на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества (при снятии и восстановлении плодородного слоя) |
| До 426 включительно | 20 | 28 |
| Более 426 до 720 включительно | 23 | 33 |
| Более 720 до 1020 включительно | 28 | 39 |
| Более 1020 до 1220 включительно | 30 | 42 |
| Более 1220 до 1420 включительно | 32 | 45 |

Ширина полосы земель, отводимых во временное краткосрочное пользование на период строительства двух и более параллельных магистральных подземных трубопроводов

| Диаметр трубопровода, мм | Расстояние между осями смежных магистральных трубопроводов, м |
| --- | --- |
|  | газопроводов | нефтепроводов и нефтепродуктопроводов |
| До 426 включительно | 8 | 5 |
| Более 426 до 720 включительно | 9 | 5 |
| Более 720 до 1020 включительно | 11 | 6 |
| Более 1020 до 1220 включительно | 13 | 6 |
| Более 1220 до 1420 включительно | 15 | 7 |
| Примечания: Расстояние между осями смежных трубопроводов разных диаметров следует принимать равным расстоянию, установленному для трубопровода большего диаметра |

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого УО объектами в области информатизации и связи

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого УО ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Антенно-мачтовые сооружения. Автоматические телефонные станции. Узлы мультисервисного доступа. Линии электросвязи. Линейно-кабельные сооружения электросвязи | Уровень охвата населения стационарной или мобильной связью, % | 100 |
|  | Уровень охвата населения доступом в интернет, % | 90 |
|  | Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи, Мбит/с | не менее 10 |
| Антенно-мачтовые сооружения, телевизионные ретрансляторы | Размеры земельных участков, га |
|  | От 0,3 |

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого УО объектами в области автомобильных дорог

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого УО ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения* | Категории и параметры улично-дорожной сети |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | ДСД | 120 |
|  |  | ДРД | 80 |
|  |  | УНД | 100 |
|  |  | УРД | 80 |
|  |  | УТП | 70 |
|  |  | УПТ | 50 ** |
|  |  | УЖ | 40 |
|  |  | УПр | 50 |
|  |  | ДПар | 40 |
|  |  | Пр основные | 40 |
|  |  | Пр второстепенные | 30 |
|  |  | ДВ обособленные | 20 |
|  |  | ДВ изолированные | 30 |
|  |  | **В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения |
|  | Ширина полосы движения, м | ДСД | 3,75 |
|  |  | ДРД | 3,5 |
|  |  | УНД | 3,75 |
|  |  | УРД | 3,5 |
|  |  | УТП | 3,5 |
|  |  | УПТ | 4,0 |
|  |  | УЖ | 3,0 |
|  |  | УПр | 3,5 |
|  |  | ДПар | 3,0 |
|  |  | Пр основные | 3,0 **** |
|  |  | Пр второстепенные | 3,5 |
|  |  | УПш основные | 1,0 |
|  |  | УПш второстепенные | 0,75 |
|  |  | ДВ | 1,5 |
|  |  | Примечание: На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м |
|  |  | **** Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования снега, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м |
|  |  | ***** На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 м и длиной не менее 15 м на расстоянии не более 75 м между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 м; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 м |
|  | Число полос движения | ДСД | 4 - 8 |
|  |  | ДРД | 2 - 6 |
|  |  | УНД | 4 - 8 |
|  |  | УРД | 4 - 8 |
|  |  | УТП | 2 - 4 |
|  |  | УПТ | 2 |
|  |  | УЖ | 2 - 3 |
|  |  | УПр | 2 - 4 |
|  |  | ДПар | 2 |
|  |  | Пр основные | 2 |
|  |  | Пр второстепенные | 1 |
|  |  | УПш основные | по расчету |
|  |  | УПш второстепенные | по расчету |
|  |  | ДВ обособленные | 1-2 |
|  |  | ДВ изолированные | 2-4 |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | ДСД | 600 |
|  |  | ДРД | 400 |
|  |  | УНД | 500 |
|  |  | УРД | 400 |
|  |  | УТП | 250 |
|  |  | УПТ | 125 |
|  |  | УЖ | 90 |
|  |  | УПр | 90 |
|  |  | ДПар | 75 |
|  |  | Пр основные | 50 |
|  |  | Пр второстепенные | 25 |
|  |  | ДВ | 30 |
|  | Наибольший продольный уклон, °/00 | ДРД | 50 |
|  |  | УНД | 40 |
|  |  | УРД | 50 |
|  |  | УТП | 60 |
|  |  | УПТ | 40 |
|  |  | УЖ | 70 |
|  |  | УПр | 60 |
|  |  | ДПар | 80 |
|  |  | Пр основные | 70 |
|  |  | Пр второстепенные | 80 |
|  |  | УПш основные | 40 |
|  |  | УПш второстепенные | 60 |
|  |  | ДВ | 30 |
|  | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м | ДСД | 50-75 |
|  |  | ДРД | 50-75 |
|  |  | УНД | 40-80 |
|  |  | УРД | 40-80 |
|  |  | УТП | 40-80 |
|  |  | УПТ |  |
|  |  | УЖ | 15-25 |
|  |  | УПр |  |
|  | Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м | дороги скоростного движения | 1,0 |
|  |  | магистральные улицы непрерывного движения | 0,75 |
|  |  | магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения | 0,5 |
|  |  | Примечание: В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной соответственно 0,75 м и 0,50 м |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | магистральные улицы и дороги | 10,0 | 8,0 |
|  |  | улицы местного значения | 8,0 | 6,0 |
|  |  | проезды | 8,0 | 5,0 |
|  | Ширина боковых проездов, м | при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей | не менее 7 |
|  |  | при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в одном направлении | 7,5 |
|  |  | при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях | 10,50 |
|  | Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м | не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 друг от друга |
|  | Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м | не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25 |
|  | Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м | не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин |
|  | Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м | от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) | не менее 35 |
|  |  | от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности | не менее 30 |
|  |  | от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности | не менее 20 |
|  |  | Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 м. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается |
|  | Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м | на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории | 300 м в одном уровне |
|  |  | на магистральных дорогах скоростного движения | 800 м в двух уровнях |
|  |  | на магистральных дорогах непрерывного движения | 400 м в двух уровнях |
|  | Категории и параметры автомобильных дорог общей сети |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | категория IА | 150 |
|  |  | категория IБ | 120 |
|  |  | категория IВ | 100 |
|  |  | категория II | 120 |
|  |  | категория III | 100 |
|  |  | категория IV | 80 |
|  |  | категория V | 60 |
|  | Число полос движения | категория IА | 4; 6; 8 * |
|  |  | категория IБ | 4; 6; 8 * |
|  |  | категория IВ | 4; 6; 8 * |
|  |  | категория II | 2; 4 |
|  |  | категория III | 2 |
|  |  | категория IV | 2 |
|  |  | категория V | 1 |
|  |  | *Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от интенсивности движения: - свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; - свыше 40000 до 80000 ед./сут. - 6 полос; - свыше 80000 ед./сут. - 8 полос |
|  | Ширина полосы движения, м | категория IА | 3,75 |
|  |  | категория IБ | 3,75 |
|  |  | категория IВ | 3,75/3,50 |
|  |  | категория II | 3,75/3,50 |
|  |  | категория III | 3,0 |
|  |  | категория IV | 3,0 |
|  |  | категория V | 4,5 |
|  | Ширина центральной разделительной полосы**, м | категория IА | 6 |
|  |  | категория IБ | 5 |
|  |  | категория IВ | 5 |
|  |  | **Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: не менее 13,5 м - для дорог категории IA, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2 - 5 км для организации пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами |
|  | Ширина обочины, м | категория IА | 3,75 |
|  |  | категория IБ | 3,75 |
|  |  | категория IВ | 3,75 |
|  |  | категория II | 3,75/2,5 |
|  |  | категория III | 2,5 |
|  |  | категория IV | 2,0 |
|  |  | категория V | 1,75 |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | категория IА | 1200 |
|  |  | категория IБ | 800 |
|  |  | категория IВ | 600 |
|  |  | категория II | 800 |
|  |  | категория III | 600 |
|  |  | категория IV | 300 |
|  |  | категория V | 150 |
|  | Наибольший продольный уклон, °/00 | категория IА | 30 |
|  |  | категория IБ | 40 |
|  |  | категория IВ | 50 |
|  |  | категория II | 40 |
|  |  | категория III | 50 |
|  |  | категория IV | 60 |
|  |  | категория V *** | 70 |
|  |  | ***На участках дорог категории V с уклонами более 60 °/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м |
|  | Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, га/км | категория IА | 8,1 |
|  |  | категория IБ | 7,2 |
|  |  | категория IВ | 6,5 |
|  |  | категория II | 4,9 |
|  |  | категория III | 4,6 |
|  |  | категория IV | 3,5 |
|  |  | категория V | 3,3 |
|  | Минимально допустимая обеспеченность подъездами до границы земельных участков | улицы и дороги местного значения автомобильная дорога шириной не менее 6,0 метров |
|  |  | Примечание: Данный норматив распространяется для земельных участков земель населенных пунктов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемых бесплатно в собственность граждан, отнесенных к категориям, указанным в пунктах 1, 2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», для строительства индивидуальных жилых домов |
|  | Минимальные радиусы кривых в плане для размещения остановок на автомобильных дорогах категории, м | на дорогах I - II категорий - 1000, на дорогах III категории - 600, на дорогах IV - V категорий - 400 |
|  | Минимальная длина остановочной площадки, м | 10 |
|  | Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м | на автомобильных дорогах I - II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III категории - 600, на автомобильных дорогах IV - V категорий - 400 |
|  | Минимальное расстояние между остановочными пунктами, км | для автомобильных дорог I - III категорий - 3,0 |
|  | Общественный пассажирский транспорт |
|  | Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/кв. м свободной площади пола пассажирского салона | 4 |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | 40 |
|  | Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | 1,5 |
|  | Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м | в пределах населенных пунктов | 600 |
|  |  | зона индивидуальной застройки | 800 |
|  | Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м | 4 |
|  | Размещение остановочных площадок автобусов | за перекрестками | не менее 25 м до стоп-линии |
|  |  | перед перекрестками | не менее 40 м до стоп-линии |
|  |  | за наземными пешеходными переходами | не менее 5 м |
|  | Длина остановочной площадки, м | 20 м на один автобус, но не более 60 м |
|  | Примечание: Ширина остановочной площадки в заездном кармане равна ширине основных полос проезжей части |
|  | Ширина отстойно-разворотной площадки, м | не менее 30 |
|  | Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой застройки, м | не менее 50 |
|  | Площадь земельных участков для размещения автобусных парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га | 100 машин | 2,3 |
|  |  | 200 машин | 3,5 |
|  |  | 300 машин | 4,5 |
|  |  | 500 машин | 6,5 |
| Автостанции | Вместимость автостанции, пассажир | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 | 10 |
|  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 | 25 |
|  |  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 | 50 |
|  |  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 | 75 |
|  | Количество постов (посадки/высадки) | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 | 2 (1/1) |
|  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 | 3 (2/1) |
|  |  | при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 | 3 (2/1) |
|  |  | при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 | 5 (3/2) |
|  | Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га | 0,13 |
| Автозаправочные станции | УО, колонка, автомобилей | 1 на 1200 автомобилей |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки | 0,1 |
|  |  | на 5 колонок | 0,2 |
|  |  | на 7 колонок | 0,3 |
|  |  | на 9 колонок | 0,35 |
|  |  | на 11 колонок | 0,4 |
| Автогазозаправочные станции | Доля от общего количества автозаправочных станций, % | не менее 15% |
|  | Размер земельного участка, га | на 2 колонки | 0,1 |
|  |  | на 5 колонок | 0,2 |
|  |  | на 7 колонок | 0,3 |
|  |  | на 9 колонок | 0,35 |
|  |  | на 11 колонок | 0,4 |
| Автокемпинги, мотели | Максимальное расстояние между объектами, км | на автомобильных дорогах категории IА, IБ | 250 |
|  |  | на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, V | 500 |

Нормы расчета стоянок для проектируемых и реконструируемых учреждений, предприятий обслуживания, объектов жилищного фонда

| Здания, сооружения и иные объекты | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения | на 100 работников | 10 |
| Научные и проектные организации, средние специальные и высшие учебные заведения | на 100 работников, учащихся, студентов очной формы обучения | 10 |
| Промышленные и коммунально-складские объекты | на 100 работников | 8 |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | на 100 коек | 10 |
| Поликлиники | на 100 посещений в смену | 10 |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы и спортивные сооружения | на 100 мест | 7 |
| Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые библиотеки | на 100 мест или единовременных посетителей | 10 |
| Театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, выставки | на 100 мест или единовременных посетителей | 10 |
| Торговые центры, магазины с торговой площадью до 200 квадратных м | на 100 квадратных м торговой площади | 5 |
| Торговые центры, магазины с торговой площадью 200 и более квадратных м | на 100 квадратных м торговой площади | 7 |
| Рыночные комплексы | на 50 торговых мест | 25 |
| Предприятия общественного питания | на 100 мест | 10 |
| Гостиницы | на 100 мест | 8-15 |
| Парки | на 100 единовременных посетителей | 7 |
| Вокзалы всех видов транспорта | на 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10 |
| Зоны кратковременного отдыха (базы спортивные, рыболовные и иные подобные) | на 100 мест или единовременных посетителей | 10 |
| Дома и базы отдыха и санатории | на 100 отдыхающих и персонал | 7 |
| Территории садоводства или огородничества | на 10 участков | 7 |
| Много-, средне- и малоэтажная многоквартирная жилая застройка | машино-мест на 1 квартиру | 1 |
| Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования | машино-мест на 100 работающих | 5 |
| Объекты среднего и высшего профессионального образования | машино-мест на 100 работающих | 10 |
| Примечание: *В условиях сложившейся застройки допускается не менее 50 % от расчётного числа мест временного хранения личного автотранспорта размещать при жилых домах, остальную часть мест временного хранения предусматривать на имеющихся и (или) планируемых открытых стоянках, паркингах в границах планировочного элемента (квартала или микрорайона). Стоянки, паркинги должны размещаться на специально обустроенных площадках за пределами проезжей части. |

Нормативные расстояния от мест хранения транспорта до жилых и общественных зданий

| Здания, участки | Расстояния от стен надземных, надземно-подземных гаражей и парковок закрытого типа или границ автостоянок открытого типа, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей при числе автомобилей, м |
| --- | --- |
|  | 10 и менее | 11 - 50 | 51 - 100 | 101 - 300 | свыше 300 |
| Жилые дома | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
| Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) | 25 | 50 | по расчетам | по расчетам | по расчетам |

Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок

| Площадки | Удельный размер площадки, кв. м/чел. | Минимальный размер одной площадки, кв. м | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 2 | 100 | 10 - 40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 10 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1 | - | 40 |
| Озеленение | 10 | - | - |
| Примечание: 1. От универсальных площадок (волейбол, баскетбол, мини-футбол) размером 20x40 м расстояния устанавливаются в зависимости от шумовых характеристик; расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до универсальных площадок (волейбол, баскетбол, мини-футбол), площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание не более 100 м. 2. Допускается уменьшать: - не более чем на 50% удельные размеры площадок для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше. - на 30% удельные размеры озелененных территорий участков жилых зданий при наличии в радиусе до 500 м объектов озеленения общего пользования (парков, бульваров, скверов, лесов); - на 50% для занятий физкультурой - при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. 3. Допускается организация общей для одного микрорайона оборудованной площадки для выгула собак на территории вне дворового пространства, в случае наличия таковой; 4. Площадки для хозяйственных целей, в том числе площадки для мусоросборников, следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание; 5. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м |

Расчетные показатели минимально допустимого УО объектами иного значения, влияющие на определение расчетных показателей ОМЗ, а также на определение предельных значений расчетных показателей ОМЗ и на качество среды

| Наименование объекта иного значения | Наименование расчетного показателя объекта иного значения/единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого УО объектами иного значения |
| --- | --- | --- |
| В области фармацевтики |
| Аптеки | УО, объект | при численности населения до 50 тыс. чел. - 1 объект на 10 тыс. чел. |
|  | Размер земельного участка, га | в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания |
|  | для аптек групп I-II | 0,3 |
|  | для аптек групп III-V | 0,25 |
|  | для аптек групп VI-VIII | 0,2 |
| Примечание: Нормативы минимально допустимого УО аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении автономного округа, муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений, а также объектов иного значения. |
| В области культуры |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | УО, кв. м площади пола | 50 на 1 тыс. населения |
|  | Размер земельного участка | В составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания |
| Кинотеатры | УО, объект | 1 на 20 тыс. чел. |
|  | Размер земельного участка | - |
| Примечания: Необходимое количество зрительских мест для кинотеатров устанавливается из расчета 2 места на 1 тыс. чел. |
| В области физической культуры и массового спорта |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | УО, кв. м общей площади | 70 на 1 тыс. чел. |
|  | Размер земельного участка | В составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания |
| В области торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания |
| Торговые предприятия (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | УО, кв. м площади торговых объектов | в соответствии с региональным нормативно-правовым актом, регламентирующим нормативы минимальной обеспеченности площадью торговых объектов |
|  | Размер земельного участка | размер торговой площади кв. м | до 150 | от 150 до 250 | до 250 | свыше 250 до 650 | свыше 650 до 1500 | свыше 1500 до 3500 | свыше 3500 |
|  |  | га/100 кв. м торговой площади | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08-0,06 | 0,06-0,04 | 0,04-0,02 | 0,02 |
| Предприятия общественного питания | УО, место | 40 мест на 1 тыс. чел., в том числе 32 места на 1 тыс. чел. - для общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. чел. - для квартала (микрорайона, жилого района) |
|  | Размер земельного участка | мощность объекта, мест | размер земельного участка, га/100 мест |
|  |  | до 100 | 0,2 |
|  |  | от 100 до 150 | 0,15 |
|  |  | свыше 150 | 0,1 |
| Предприятия бытового обслуживания | УО, рабочее место | 9 рабочих мест на 1 тыс. чел., в том числе 7 рабочих мест на 1 тыс. чел. - для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1 тыс. чел. - для квартала (микрорайона, жилого района) |
|  | Размер земельного участка, га | мощность, рабочих мест | размер участка га/10 рабочих мест |
|  |  | 10 - 50 | 0,1 - 0,2 |
|  |  | 50 - 150 | 0,05 - 0,08 |
|  |  | св. 150 | 0,03 |
| Прачечные | УО, кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел., в том числе 110 - для общественного делового центра, 10,0 - для квартала (микрорайона, жилого района) |
|  | Размер земельного участка, га/объект | 0,5 |
| Химчистки | УО, кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел., в том числе 7,4 - для общественного делового центра, 4,0 - для квартала (микрорайона, жилого района) |
|  | Размер земельного участка, га/объект | 0,1 |
| Бани | УО, место | 5 на 1 тыс. чел. |
|  | Размер земельного участка, га/объект | 0,2 |
| В области кредитно-финансового обслуживания |
| Отделения банков | УО, операционная касса | 1 операционная касса на 10 - 30 тыс. чел. |
|  | Размер земельного участка, га/объект | при 2 операционных кассах | 0,2 |
|  |  | при 7 операционных кассах | 0,5 |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | УО, операционное место | 1 операционное место на 2 - 3 тыс. чел. |
|  | Размер земельного участка, га/объект | 0,05 - при 3 операционных местах; 0,4 га - при 20 операционных местах. |
| В области почтовой связи |
| Отделения почтовой связи | УО, объект | по нормам и правилам министерства связи Российской Федерации и союзных республик |
|  | Размер земельного участка, га | Отделения почтовой связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп: |
|  |  | IV - V (до 9 тыс. чел.) | 0,07 |
|  |  | III - IV (9 - 18 тыс. чел.) | 0,1 |
|  |  | II - III (20 - 25 тыс. чел.) | 0,12 |
| В области транспортного обслуживания |
| Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств | УО гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, % | 90% |
|  |  | в районах индивидуальной жилой застройки, независимо от климатического подрайона | 100% |
|  | УО открытыми стоянками для временного хранения легковых автомобилей, % | Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: |
|  |  | жилые районы | 35 |
|  |  | промышленные и коммунально-складские зоны (районы) | 15 |
|  |  | общегородские и специализированные центры | 5 |
|  |  | зоны массового кратковременного отдыха | 15 |
|  |  | В кварталах многоэтажной (6 и более этажей) застройки следует предусматривать из расчета не менее чем для 40% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала |
|  | Минимальные размеры мест хранения легковых автомобилей, м | длина – 5; ширина - 2,3; ширина для инвалидов, пользующихся креслами-колясками – 3,5 |
|  | размер земельного участка гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости, кв. м/машино-место | одноэтажных | 30 |
|  |  | двухэтажных | 20 |
|  |  | трехэтажных | 14 |
|  |  | четырехэтажных | 12 |
|  |  | пятиэтажных | 10 |
|  |  | наземных стоянок | 25 |
| Примечание: 1. Расчетное количество стояночных мест для объектов жилищного строительства в границах земельного участка следует определять дифференцированно, в зависимости от наличия и или планируемых паркингов в границах планировочного элемента (квартала или микрорайона). 2. Предельное значение обеспеченности стояночными местами объектов жилищного строительства следует предусматривать в соответствии с утвержденными нормативами муниципальных образований. |

Приложение  4 к Договору

от  ___________№_________

# График реализации этапов и мероприятий комплексного развития территории

| № п/п | Наименование этапа/мероприятия | Срок реализации этапа/мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |

Приложение 5 к Договору

от  ___________№_________

Отчет об исполнении мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия согласно Графику этапов и мероприятий | Срок реализации мероприятия в соответствии с Графиком этапов и мероприятий | Фактический срок реализации | Обоснование причины отклонения от Графика этапов и мероприятий (при наличии просрочки) | Предложение по устранению причины отклонения от Графика этапов и мероприятий (при наличии просрочки) | Объем финансирования проведенных работ (накопленным итогом) | Наличие необходимых финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, возникающие проблемы (при наличии) и предложения по устранению проблем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Заполняется на основании заявки участника аукциона, признанного победителем

Заполняется на основании заявки участника аукциона, признанного победителем