ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры

###### РЕШЕНИЕ

от 18 ноября 2014 года							                                      № 80

О выполнении плана  по благоустройству

и озеленению  города Югорска в 2014 году

Рассмотрев информацию Департамента жилищно – коммунального и строительного комплекса и Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска о выполнении плана по благоустройству и озеленению города Югорска в 2014 году

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию Департамента жилищно – коммунального и строительного комплекса и Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска о выполнении плана по благоустройству и озеленению города Югорска в 2014 году (приложение).

2. Поручить администрации города Югорска:

2.1. В срок до 01.03.2015 разработать комплексный план по благоустройству и озеленению города Югорска на 2015 год;

2.2. В срок до 01.05.2015 разработать Программу по благоустройству и озеленению города Югорска на 2016 – 2020 годы.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава города Югорска								   	Р.З. Салахов

«18» ноября 2014 года

(дата подписания)

Приложение

к  решению Думы города Югорска

от 18 ноября 2014 года № 80

Информация

о выполнении плана по благоустройству и озеленению города Югорска в 2014 году

- Содержание объектов благоустройства и озеленение

На обеспечение содержания объектов благоустройства и озеленение в городе Югорске на 2014 год запланированы расходы на общую сумму 44 598,0 тыс. руб.

Расшифровка по объектам благоустройства и озеленения приведена в таблице 1.

таблица 1

Информация о выполнении плана по содержанию объектов благоустройства

города Югорска за 9 месяцев 2014 года за счет бюджета города

| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, руб. | Профинансировано по состоянию на 20.10.2014, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Обеспечение содержания объектов благоустройства города: | 44 598 000,00 | 33 777 617,47 | 75,7% |
| 1 | Освещение улиц города | 15 392 000,00 | 11 342 547,83 | 73,7% |
|  | уличное освещение- поставка эл.эн. | 8 361 850,00 | 6 387 653,06 | 76,4% |
|  | уличное освещение-содержание | 7 030 150,00 | 4 954 894,77 | 70,5% |
| 2 | Озеленение города | 14 881 000,00 | 12 089 239,01 | 81,2% |
| 3 | Озеленение сквера | 1 876 000,00 | 1 466 056,41 | 78,1% |
| 4 | Содержание памятника-мемориала | 1 013 000,00 | 869 452,91 | 85,8% |
| 5 | Содержание городских площадей | 4 419 000,00 | 2 877 514,59 | 65,1% |
| 6 | Содержание городского пруда | 1 102 000,00 | 901 294,00 | 81,8% |
| 7 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | 2 359 000,00 | 1 972 694,07 | 83,6% |
| 8 | Содержание малых архитектурных форм | 1 302 000,00 | 585 119,96 | 44,9% |
| 9 | Содержание автобусных остановок | 573 000,00 | 363 012,70 | 63,4% |
| 10 | Подготовка города к Новому году | 1 102 000,00 | 922 061,17 | 83,7% |
| 11 | Содержание скульптурно-декоративных композиций | 579 000,00 | 388 624,82 | 67,1% |

Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства производится круглогодично, но работы по текущему ремонту объектов, озеленению,  содержанию фонтана, городского пруда и т. д. проводятся, в основном,  в теплое время года.

В течение  2014 года проведены следующие работы по содержанию объектов благоустройства города:

Освещение города

Протяженность наружного и кабельного освещения города составляет 135,6 км. Количество светильников, установленных на улицах города, составляет 3 831 штука. Установлен 101 счетчик потребления электроэнергии, по которым ежемесячно снимаются показания. Утвержден график включения и выключения наружного освещения.

Проведена оплата за потребленную электроэнергию в количестве 1 295 647 кВт/ч, прогноз за год – 2 765 990 кВт./ч. В счёт содержания проводилось содержание воздушных и кабельных линий электроосвещения: замена светильников, счетчиков, кабеля и прочее.

Озеленение города и озеленение сквера

Работы по озеленению проводились согласно плану озеленения города в рамках бюджетного финансирования. Были выполнены следующие работы: посадка и уход за 246 тысячей корней однолетней и многолетней рассады цветов на площади 5370 кв. м на городских территориях. Уход за газонами (рыхление, полив, подкормка, уборка мусора, частичный подсев газонной травы, подсыпка плодородного грунта) на городских территориях – 160 066,00 кв. м. Выполнены работы по восстановлению газонов в городе площадью 1200 кв. м. В перечень выполняемых работ входит: подготовка основания для газона, планировка площади, полное удаление старой травы, прополка и рыхление, завоз и подсыпка плодородного грунта, рыхление и подсев семян, прикатывание ручным катком. Восстановлены газоны по ул. Попова, ул. Механизаторов, ул. Железнодорожная, ул. Спортивная, ул. Менделеева, ул. Никольская, ул. Мира, ул. Ленина.  Также на протяжении летнего периода производится скос травы по всей площади городских газонов и два раза за сезон на газонах по внутридомовым территориям.  Кроме того, осуществлялся уход за 182 деревьями и кустарниками, выполнена подготовка их к зиме - укрытие неткаными материалами и деревянными ограждениями. Осуществлялся уход за альпийскими горками. Работы по озеленению города выполнялись согласно утвержденному плану и заключенным контрактам.

Содержание памятника-мемориала

В течение 2014 года проводится круглогодичная плановая уборка территории мемориала (с вывозом снега в зимний период), на прилегающей территории площадью 6160 кв.м, обслуживание  горелки вечного огня, оплата за потребляемый газ, уход за газонами и цветниками на площади 540 кв.м. К праздничным дням – Дню города и Дню Победы выполнен текущий ремонт (частичная штукатурка и окрашивание подпорной стены, бордюров, ремонт и окрашивание скамеек, замена флагов, частичная замена мраморной плитки). Содержание памятника-мемориала осуществляется согласно заключенным контрактам.

Содержание городских площадей

Общая площадь обслуживаемой территории фонтанной площади составляет 13 765 кв.м. В том числе замощённая уборочная площадь 10 277 кв.м, площадь газонов 3 431 кв.м, площадь часовни 57 кв.м. Также в содержание включены дополнительные площади обслуживания - между КДЦ «Югра – Презент» и Храмом Сергия Радонежского - 11 053 кв.м, а также возле бюста Попову П.В. -188,9 кв.м.

Производились круглогодичная плановая уборка территории фонтанной площади, дополнительных площадей, влажная уборка часовни, скамеек, урн. Также уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа), скос газонной травы. В зимний период очистка от снега с ежемесячной вывозкой снега. По текущему ремонту в летний период были окрашены урны и скамейки, частично отремонтирована часовня.

Проводились работы по содержанию городского фонтана, площадь чаши фонтана 314 кв.м, прилегающей территории 217 кв.м. Оплата выполненных работ по содержанию фонтанной площади выполнялась согласно заключенным контрактам. Дополнительно производился частичный ремонт чаши фонтана и замена насосов.

Содержание городского пруда

Проводилась уборка мусора и водорослей с поверхности водоёма площадью 6 000 кв.м, чистка дна от водорослей, очистка боковых плит от ила, ремонт металлических ограждений со сменой отдельных участков и окрашиванием, вывоз и утилизация мусора, плановая уборка прилегающей территории площадью 8 400 кв. м (в т.ч. площадь газонов 3420 кв. м) со скосом травы. В зимнее время чистка дорожек от снега, вывозка снега ежемесячно. Для предотвращения поступления  грунтовых вод в подвалы близлежащих домов выполнялись работы по поддержанию уровня воды городского пруда не выше 1,3 м методом сброса воды в КНС. В летний период выполнялись работы по  ремонту и окраске ограждения, окраска лавочек, урн и бордюрного камня.

Содержание и ремонт детских и спортивных площадок

На территории города обслуживается 76 детских и спортивных площадок. Проводилась круглогодичная плановая уборка территории детских и спортивных площадок с вывозом и утилизацией мусора площадью 35 707,85 кв.м, в зимний период вывоз снега.  Выполнен частичный  текущий ремонт на всех детских городках (масляная окраска металлических и деревянных поверхностей, установка деревянных и металлических заглушек, отсыпка песком, ремонт деревянных конструкций, ремонт ограждений). Выполнены работы по частичному демонтажу деревянных аварийных малых форм. В течение летнего периода производились работы по скосу травы. Детские городки приведены в соответствие требованиям ГОСТ и СНиП.

Дополнительно были установлены малые архитектурные формы на детских площадках по ул. Мира д. 72/1, ул. Мира д. 18, ул. Ермака д. 5, 40 Лет Победы д. 5, на спортплощадке по ул. Никольская д. 9А.

Содержание  малых архитектурных форм

Устанавливаются и содержатся в надлежащем порядке баннеры, скамейки, урны, городские часы и прочие малые архитектурные формы.

В 2014 году по жилищному фонду дополнительно было установлено 32 урны  и 25 скамейки. Установлено ограждение на детских городках: ул. Садовая д.80, ул. Садовая д.72/1, ул. Железнодорожная д.№№33-35.  Осуществлялось содержание и ремонт  3-х городских часов.  Производился ремонт малых архитектурных форм города Югорска: окраска шаров на газонах, ремонт скульптурно-декоративных композиций: «Олени», «Лошади», «Телега», «Мельница». Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

Содержание автобусных остановок

На обслуживании находится 34 остановки в течение года, а также в течение 5-ти  месяцев (летний период) обслуживается 10 остановок на «Зеленой зоне». Проводилась круглогодичная плановая уборка посадочных площадок и прилегающей территории  с вывозкой и утилизацией мусора. В зимний период производилась сколка льда и подсыпка песком. Произведен текущий ремонт остановочных комплексов (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание). Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

Подготовка города к Новому году

В затраты включены сборка, установка и демонтаж новогодних ёлок по жилищному фонду – 19 шт., из них 14 сборных, а также монтаж и демонтаж гирлянд на ёлки в количестве 2820 п.м.

Содержание скульптурно-декоративных композиций

В связи с установкой в 2012 году различных малых архитектурных форм, памятников и скульптурных композиций, установленных и подаренных городу  в связи с 50-летним юбилеем, возникла необходимость содержать их в надлежащем порядке и проводить текущий ремонт. С 2013 года в содержание объектов благоустройства по Программе включено «Содержание скульптурно-декоративных композиций», куда включено также содержание и текущий ремонт  памятника «Вертолёт», а также включено содержание 2-х объектов, которые ранее не были включены в затраты – «Паровоз» на привокзальной площади и «Машина» на выезде из города в северной части.

- Устройство объектов благоустройства в городе Югорске

Расшифровка мероприятий по обустройству объектов благоустройства в городе Югорске в 2014 году приведена в таблице 2.

таблица 2

Информация о выполнении работ по благоустройству города за счет бюджета города

| Наименование мероприятий | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, руб. | Профинансировано по состоянию на 20.10.2014, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4 |
| Выполнение работ по благоустройству города | 12 685 093,04 | 10 448 908,24 | 82,4% |
| Установка детских городков | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Благоустройство Югорска-2 | 967 440,00 | 943 572,98 | 97,5% |
| Благоустройство территории жилого дома по ул. Садовая, 3а | 3 507 653,04 | 3 507 650,14 | 100,0% |
| Устройство автомобильной стоянки по ул. Попова | 3 000 000,00 | 2 999 961,12 | 100,0% |
| Благоустройство ул. Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого и сквер в 1 мкр.) | 3 000 000,00 | 2 997 724,00 | 99,9% |
| Оплата работ по укреплению материально-технической базы объектов благоустройства | 760 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Исполнение наказов избирателей по благоустройству | 3 000 000,00 | 1 809 035,09 | 60,3% |
| Итого: | 15 685 093,04 | 12 257 943,33 | 78,2% |

Установлен детский городок по ул. Газовиков, 1, подрядная организация готовит документы для оплаты, в октябре работы будут оплачены, устанавливается детский городок по ул. Мира 56А, срок исполнения по контракту 08.11.2014 года.

Выполнено благоустройство в микрорайоне Югорск-2:

- устройство ливневой канализации, контейнерной площадки;

- благоустройство у дома № 7;

- устройство ограждения стадиона;

- высажено 50 берез (без привлечения бюджетных ассигнований) силами специалистов департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса, управления архитектуры и градостроительства и молодежного отделения партии «Единая Россия».

Продолжается работа по благоустройству территории жилого дома по ул. Садовая 3А, выполнен водоотвод, асфальтирование проезда, устройство тротуара, установлен детский городок.

Выполнены работы по устройству автомобильной стоянки по ул. Попова в районе городской больницы, в 2015 году планируется закончить работы по устройству озеленения и ограждения.

Благоустройство ул. Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого и сквер в 1 мкр.) – при реализации данного мероприятия выполнены работы по устройству площадки для выгула собак в сквере по ул. Газовиков, тротуарных дорожек.

За счет средств окружного бюджета (760 тыс. руб.), полученных городом в счет премии за 1 место в конкурсе «Самый благоустроенный город», планируется выполнить установку скульптурной композиции «Стелла любви» в сквере по ул. Газовиков.

МБУ «Городским лесничеством» в городском сквере высажены 20 пирамидальных тополей и 4 голубых ели на территории Храма «Сергия Радонежского».

400 районированных деревьев и кустарников украсили улицы города и территории общественных зданий. Боярышник, яблоня, сирень и барбарис были высажены на улицах Студенческая, Менделеева, Никольская и Декабристов.

В рамках ХII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» для озеленения города были использованы также саженцы местных пород, произрастающих в городских лесах города Югорска:

60 берез на территории детского сада по ул. Лунная;

10 берез на территории 9 отряда ФПС;

60 берез на территории сквера «Атракцион»;

15 берез на территории школы № 3;

5 берез и 5 сосен на территории предприятия «Газнадзор»;

15 берез на территории школы № 2;

10 берез на территории школы № 6;

32 ели возле здания ГОВД;

20 берез по улице Буряка;

45 берез по улице Гастелло;

12 лиственниц по улице Мира;

12 лиственниц по улице Попова;

140 берез возле здания администрации города.

В рамках акции на территории города проведены санитарная  очистка городских лесов от бытовых и промышленных отходов, уборка бесхозных территорий, уборка мусора на территории лесопарковой зоны, субботники на базе образовательных учреждений, школьная акция «Чистый двор», произведена разбивка и посадка клумб, а также уборка территорий вокруг городских остановочных комплексов г.Югорска.

За счет средств предприятия ООО «Газпром трансгаз Югорск»:

- построен тротуар с выделенной велосипедной дорожкой от ул. Гастелло до ул. Аксакова;

- завершается благоустройство городского пруда;

- установлен тренажерный комплекс из 10 тренажеров на территории сквера « Молодежный»;

- установлен тренажерный комплекс на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»;

- на лыжном стадионе обновлено асфальтовое покрытие.

В планах предприятия установка тренажерного комплекса на лыжной базе, благоустройство территории сквера между зданием санатория-профилактория и домом юного техника.

За счет средств Департамента физкультуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры установлен турниковый комплекс «Стрит Воркаут» на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3».

На территории жилого комплекса «Авалон» построена универсальная  спортивная площадка с покрытием и установлен гимнастический комплекс площадью 405 м2.

На территории отделения дневного пребывания несовершеннолетних Комплексного центра социального обслуживания «Сфера» также построена универсальная  спортивная площадка с покрытием.

В планах установка турниковых комплексов во дворах жилых домов по ул. Чкалова 7 корпус 1 и Никольская, 9.

Исполнение наказов избирателей по благоустройству:

На реализацию этого мероприятия предусмотрены средства в сумме 3 000 тыс. руб. В мае-июне 2014 года  депутаты Думы города Югорска совместно с главой администрации города Югорска произвели обход всех избирательных участков, были определены проблемы. Рассмотрев все наказы, по каждому участку были определены работы, которые будут выполнены в 2014 году.

В результате получился список из 17 мероприятий (таблица 3), 15 из которых выполнены и 2 по проектированию объектов благоустройства выполняются. До конца года проекты будут готовы:

таблица 3

Мероприятия по исполнению наказов избирателей в 2014 году

| Наименование работ | № избирательного округа |
| --- | --- |
| Установка ограждения для детского игрового комплекса по ул. Буряка-Железнодорожная в г.Югорске | №5 |
| Выполнение работ по установке детского игрового оборудования по ул. Садовая в городе Югорске | №2 |
| Выполнение работ по устройству тротуара у дома ул. Буряка, 3Г в городе Югорске | №5 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту тротуара в районе автобусной остановки пер. Северный в городе Югорске | №10 |
| Выполнение работ по устройству дренажа ливневых вод по ул. Мира-Попова в городе Югорске | №8 |
| Выполнение работ по устройству тротуара у дома 14 по улице Мира в городе Югорске | №6 |
| Выполнение работ по устройству дорожных плит у дома №16 по ул. Механизаторов в городе Югорске | №5 |
| Выполнение работ по установке дорожных знаков движения в районе СООШ № 6 в городе Югорске | №1 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту тротуара в районе СОШ№3 в городе Югорске | №7 |
| Выполнение работ по водоотведению в районе СОШ№ 5 в городе Югорске | №4 |
| Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Вавилова (от ул. Садовая до ул. Менделеева) в городе Югорске | №1 |
| Выполнение работ по устройству тротуара в районе жилого дома по ул. Таежная, 12/1 в городе Югорске | №9 |
| Выполнение работ по отсыпке и грейдированию дорог в городе Югорске | №2 |
| Выполнение ремонтных работ по ул. Советская в городе Югорске | №10 |
| Выполнение работ по ремонту тротуара в районе жилого дома № 57, установки знаков в районе перекрестка Монтажников - Мира и ремонт проезжей части дороги во дворе жилого дома Мира, 18 в городе Югорске | №9 |
| Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории жилого дома №10 по ул. Кирова в городе Югорске» | №7 |
| Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории городской бани в городе Югорске» | №4 |