## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ПРИКАЗ № 179

г. Югорск									       « 30 » декабря  2013 года

О внесении изменений в приказ

№ 82 от 30.07.2012

В связи с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий ведомственной целевой Программы «Подготовка объектов  жилищно-коммунального  комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду» на 2012-2013 годы:

ПРИКАЗЫВАЮ

- Внести в приказ департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

администрации города Югорска от 30.07.2012 № 82 «Об утверждении ведомственной целевой Программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального  комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов» (с изменениями) следующие изменения:

  - В паспорте Программы «Объем  и источники финансирования» изложить в

следующей редакции:

Объем средств на реализацию Программы:

192 052,614 тыс. руб., в том числе:

окружной бюджет 170 152,877 тыс. руб.

местный бюджет   21 899,737 тыс. руб.

кроме того переходящие остатки 2012 года:

окружной бюджет 27 217,612 тыс. руб.

по годам реализации:

2012 год

окружной бюджет 101 739,788 тыс. руб.

местный бюджет   18 206,526 тыс. руб.

2013 год

окружной бюджет 68 413,089 тыс. руб.

местный бюджет   3 693,211 тыс. руб.

кроме того переходящие остатки 2012 года:

окружной бюджет 27 217,612 тыс. руб.

### 1.2. Таблицу 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы: «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду» на 2012-2013 годы изложить, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента  Яркова Г.А.

Заместитель  главы администрации города-

директор департамента                                                                                            В.К. Бандурин

Приложение к приказу

департамента жилищно-коммунального

и строительного комплекса

Администрации города Югорска

от  30 декабря 2013 года № 179

### Таблица 2

### Перечень мероприятий ведомственной целевой программы:

«Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду» на 2012-2013 годы

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Финансовые средства на реализацию, тыс. руб. | Срок выполнения | Результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | кроме того переходящие остатки 2012 года |  |  |
|  |  |  |  | в 2012 году | в 2013 году |  |  |  |
| Задача 1. Подготовка систем тепловодоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК 14 до ТК17, от ТК 17 до ТК 27, ТК 35 до ТК 79 по ул.Мира | бюджет автономного округа | 21 162,779 | 0,000 | 21 162,779 | 0,000 | 2013 | замена сетей теплоснабжения 1020 м.п., горячего водоснабжения 1020 м.п., холодного водоснабжения 510 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1 113,899 | 0,000 | 1 113,899 | 0,000 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от дома №31 до дома №60 по ул.Садовая | бюджет автономного округа | 4 750,000 | 0,000 | 4 750,000 | 0,000 | 2013 | замена сетей теплоснабжения 228 м.п., горячего водоснабжения 228 м.п., холодного водоснабжения 114 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 250,000 | 0,000 | 250,000 | 0,000 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №7 участок от ТК9 по ул.Магистральная до ТК 19 по ул.Садовая | бюджет автономного округа | 20 435,892 | 0,000 | 20 435,892 | 0,000 | 2013 | замена сетей теплоснабжения 490 м.п., горячего водоснабжения 490 м.п., холодного водоснабжения 245м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1 075,568 | 0,000 | 1 075,568 | 0,000 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №14 участок от ТК1 до ТК 3 | бюджет автономного округа | 4 015,789 | 0,000 | 4 015,789 | 0,000 | 2013 | замена сетей теплоснабжения 288 м.п., горячего водоснабжения 288 м.п., холодного водоснабжения 144м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 211,357 | 0,000 | 211,357 | 0,000 |  |  |
| 5 | Замена насосов на котельной №8 | бюджет автономного округа | 1 883,214 | 0,000 | 1 883,214 | 0,000 | 2013 | замена 2 насосов |
|  |  | бюджет муниципального образования | 99,117 | 0,000 | 99,117 | 0,000 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт электроснабжения насосов на котельной №8 | бюджет автономного округа | 293,245 | 0,000 | 293,245 | 0,000 | 2013 | замена кабеля 2-х насосов |
|  |  | бюджет муниципального образования | 15,434 | 0,000 | 15,434 | 0,000 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, водоотведения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | бюджет автономного округа | 15 854,883 | 15 854,883 | 0,000 | 12 502,228 | 2012-2013 | замена сетей теплоснабжения 1420,2 м.п., горячего водоснабжения 1420,2 м.п., холодного водоснабжения 763,1 м.п., водоотведения 405 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1 492,450 | 1 492,450 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в квартале улиц Новая-Монтажников-Снежная-пер.Спортивный | бюджет автономного округа | 3 766,108 | 0,000 | 3 766,108 | 0,000 | 2013 | замена сетей холодного водоснабжения 1650 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 198,216 | 0,000 | 198,216 | 0,000 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт водовода артезианских скважин | бюджет автономного округа | 5 996,177 | 0,000 | 5 996,177 | 0,000 | 2013 | замена сетей холодного водоснабжения 2521 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 315,588 | 0,000 | 315,588 | 0,000 |  |  |
| 10 | Обследование котельной №10 | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2013 | 1 котельная |
|  |  | бюджет муниципального образования | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |  |  |
| 11 | Установка узлов учета на котельных | бюджет автономного округа | 243,332 | 243,332 | 0,000 | 14 715,384 | 2012-2013 | монтаж узлов учета на 21 котельной |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1 127,935 | 1 127,935 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | бюджет автономного округа | 908,228 | 908,228 | 0,000 | 0,000 | 2 012 | замена сетей теплоснабжения 90 м.п., горячего водоснабжения 90 м.п., холодного водоснабжения 270 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 47,801 | 47,801 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | бюджет автономного округа | 4 840,348 | 4 840,348 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена сетей теплоснабжения 129 м.п., горячего водоснабжения 181 м.п., холодного водоснабжения 90,5 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 254,755 | 254,755 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | бюджет автономного округа | 7 280,975 | 7 280,975 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена сетей теплоснабжения 252 м.п., горячего водоснабжения 252 м.п., холодного водоснабжения 126 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 383,209 | 383,209 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт теплового колодца ул.Свердлова,8 | бюджет автономного округа | 806,522 | 806,522 | 0,000 | 0,000 | 2012 | 1 колодец |
|  |  | бюджет муниципального образования | 42,449 | 42,449 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Октябрьской | бюджет автономного округа | 9 740,717 | 9 740,717 | 0,000 | 0,000 | 2012 | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения 1 100 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 512,699 | 512,699 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 17 | Предоставление субсидии на проведение капитального ремонта сетей тепловодоснабжения | бюджет автономного округа | 59 789,405 | 59 789,405 | 0,000 | 0,000 | 2012-2013 | замена сетей теплоснабжения 1 466м.п.; горячего водоснабжения 1 466 м.п., водоснабжения 4 606 м.п |
|  |  | бюджет муниципального образования | 3 146,811 | 3 146,811 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Итого по задаче 1: | бюджет автономного округа | 161 767,614 | 99 464,410 | 62 303,204 | 27 217,612 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 10 387,288 | 7 008,109 | 3 379,179 | 0,000 |  |  |
| Задача 2. Подготовка систем водоотведения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Капитальный ремонт самотечной канализации от дома №7 по ул.Механизаторов до КК 678 | бюджет автономного округа | 2 932,897 | 0,000 | 2 932,897 | 0,000 | 2013 | замена сетей водоотведения 240 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 154,363 | 0,000 | 154,363 | 0,000 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей канализации по ул.Пожарского к дому №16 | бюджет автономного округа | 928,308 | 0,000 | 928,308 | 0,000 | 2013 | замена сетей водоотведения 242 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 48,858 | 0,000 | 48,858 | 0,000 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт самотечной канализации от ул.Ленина,32 | бюджет автономного округа | 2 102,010 | 2 102,010 | 0,000 | 0,000 | 2 012 | замена 10 колодцев |
|  |  | бюджет муниципального образования | 110,632 | 110,632 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт сетей канализации от здания опорного пункта полиции по ул.Новая до КК4 | бюджет автономного округа | 78,379 | 78,379 | 0,000 | 0,000 | 2 012 | замена сетей водоотведения 100 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 4,125 | 4,125 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Итого по задаче 2: | бюджет автономного округа | 6 041,594 | 2 180,389 | 3 861,205 | 0,000 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 317,978 | 114,757 | 203,221 | 0,000 |  |  |
| Задача 3. Подготовка систем газоснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Капитальный ремонт сетей газоснабжения (ШРП) | бюджет автономного округа | 94,990 | 94,990 | 0,000 | 0,000 | 2 012 | ремонт ШРП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 4,999 | 4,999 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей газоснабжения по ул.Монтажников,26 (ШРП) | бюджет автономного округа | 205,191 | 0,000 | 205,191 | 0,000 | 2013 | ремонт ШРП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 10,800 | 0,000 | 10,800 | 0,000 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей газоснабжения в квартале улиц Сибирский бульвар-Звездная-Уральская | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2013 | проектные работы |
|  |  | бюджет муниципального образования | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 |  |  |
| Итого по задаче 3: | бюджет автономного округа | 300,181 | 94,990 | 205,191 | 0,000 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 115,799 | 4,999 | 110,800 | 0,000 |  |  |
| Задача 4. Подготовка муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 4 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | бюджет автономного округа | 2 043,489 | 0,000 | 2 043,489 | 0,000 | 2012-2013 | выполнение капитального ремонта 912,5 м2 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2 578,700 | 2 578,689 | 0,011 | 0,000 |  |  |
| Итого по задаче 4: | бюджет автономного округа | 2 043,489 | 0,000 | 2 043,489 | 0,000 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 2 578,700 | 2 578,689 | 0,011 | 0,000 |  |  |
| Задача 5. Подготовка систем электроснабжения к надежной эксплуатации в осенне-зимний период |
| 1 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (2 этап уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена светильников 35 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 198,328 | 198,328 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (3 этап уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена светильников 57 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 281,215 | 281,215 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (4 этап уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена светильников 44 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 416,456 | 416,456 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт сетей в 18 микрорайоне (уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена светильников 222 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 2 557,346 | 2 557,346 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт сетей в 7б микрорайоне (уличное освещение) | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | замена светильников 34 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 1 128,434 | 1 128,434 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт ТП14-10 | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | ремонт ТП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 226,460 | 226,460 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт ВЛ10кВ ф."Зеленая зона" | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | капитальной ремонт линии 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 137,000 | 137,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт ТП17-13 | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | ремонт ТП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 208,000 | 208,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт ТП17-14 | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | ремонт ТП 1 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 105,736 | 105,736 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт ВЛ-10 "Жилищный поселок-2" | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | капитальный ремонт опор 63 шт. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 3 229,660 | 3 229,660 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения опорного пункта полиции по ул.Новая | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2012 | капитальный ремонт сетей электроснабжения 30 м.п. |
|  |  | бюджет муниципального образования | 11,336 | 11,336 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Итого по задаче 5: | бюджет автономного округа | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 8 499,972 | 8 499,972 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| ВСЕГО по программе: | 192 052,614 | 119 946,314 | 72 106,300 | 27 217,612 |  |  |
| в том числе: | бюджет автономного округа | 170 152,877 | 101 739,788 | 68 413,089 | 27 217,612 |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 21 899,737 | 18 206,526 | 3 693,211 | 0,000 |  |  |