# Информация по объему финансирования мероприятий ведомственной целевой программы                                                                                                                         «Мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в городе Югорске на  2013 год»

по состоянию на  1 октября  2013 года.

|  | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт административного здания Ленина, 29 | Бюджет МО | 3 281,00 | 2 651,65 | 80,82 |
| 2 | Капитальный ремонт административного здания по ул. Магистральная, 32 | Бюджет МО | 935,00 | 0 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт Административного здания 40 лет Победы, 11 | Бюджет МО | 9 714,52 | 895,68 | 9,22 |
| 4 | Капитальный ремонт здания многофункционального центра | Бюджет МО | 2 900,00 | 2 900,00 | 100 |
|  |  | Бюджет АО | 21 485 | 17 840,7 | 83,04 |
|  | Всего по программе: |  | 38 315,52 | 24 288,03 | 63,39 |
|  | В т.ч. бюджет МО |  | 16 830,52 | 6 447,33 | 38,31 |
|  | Бюджет АО |  | 21 485,00 | 17 840,7 | 83,04 |