**Приложение 5**

**к Порядку** **разработки, утверждения и реализации**

**долгосрочных целевых программ г. Югорска**

**Отчет о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности долгосрочной целевой программы за 2013 год.**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы»**

Муниципальный заказчик – Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Предусмотрено по программе | Выполнено  | Результат % |
| На весь период реализации | На отчетный период | С начала реализации программы | За отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | м | 67 410 | 75 701 | 67 410 | 67 410 | 67 410 | 100 |
| 2 | Совершенствование твердого покрытия | м | 0 | 6 923 | 0 | 1919 | 0 | 0 |
| 3 | Пешеходные дорожки (тротуары) | м | 34 092 | 48 384 | 36 011 | 36011 | 36 011 | 100 |
| Показатели конечных результатов |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, приходящейся на 1000 чел. населения | м/на 1000 чел. | 1 971 | 2 213 | 1 971 | - | 1971 | 100 |
| 2 | Протяженность тротуаров на 1000 чел. населения | м/на 1000 чел. | 997 | 1 415 | 1 053 | - | 1 053 | 100 |

**Заместитель главы администрации**

**Директор ДЖКиСК В.К. Бандурин**

Исп. начальник ПАО ДЖКиСК

Титова Е.В. 7-43-03