Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации долгосрочной целевой программы | 1. Увеличение производительности водоочистных сооружений с 13 600 м3/сут. до 15 000 м3/сут. 2. Увеличение производительности канализационных очистных сооружений с 7000 м3/сут до 14000 м3/сут. 3. Увеличение мощности котельных. 4. Увеличение протяженности инженерных сетей:  * Сетей электроснабжения на 12 894 м * Сетей газоснабжения на 14 148 м * Сетей водоснабжения на 24 963 м * Сетей канализации на 20 555 м * Сетей теплоснабжения на 1 763 м |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | на реализацию Программы планируется направить 547 024,7 тыс. руб., в том числе:  2012 год – 286 734,6 тыс. руб.  2013 год – 109 272,8 тыс. руб.  2014 год – 112 643,8 тыс. руб.  2015 год – 24 053,5 тыс. руб.  2016 год – 14 320,0 тыс. руб.  Из бюджета автономного округа – 479 466,7 тыс. руб., в том числе:  2012 год – 274 317,0 тыс. руб.  2013 год – 101 240,0 тыс. руб.  2014 год – 103 909,7 тыс. руб.  Из бюджета города Югорска – 67 558,0 тыс. руб., в том числе:  2012 год – 12 417,6 тыс. руб.  2013 год – 8 032,8 тыс. руб.  2014 год – 8 734,1 тыс. руб.  2015 год – 24 053,5 тыс. руб.  2016 год – 14 320,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1. Сокращение числа аварий, отказов и повреждений c 0,53 до 0,49 на 1 километр сетей; 2. Увеличение площади земельных участков обеспеченных инженерными сетями:   сетями электроснабжения на 105 га  сетями газоснабжения на 221 га  сетями водоснабжения на 128 га  сетями канализации 185 га  сетями теплоснабжения 49 га |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Раздел 4 Обоснование ресурсного обеспечения программы**

Расчет потребности произведен на основании проектно-сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами.

Финансирование программы предполагает софинансирование целевой программы автономного округа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». Уровень софинансирования составляет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Доля бюджета автономного округа | Доля бюджета муниципального образования |
| Задача 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий (проектирование, строительство и реконструкция). | 95 | 5 |
| Задача 2. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства (проектирование и строительство инженерных сетей) | 90 | 10 |

Распределение объема финансирования по мероприятиям программы на 2012-2014 годы производится в соответствии с Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа.

На 2015-2016 годы в программе предусмотрен объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования и составляет долю софинансировани местного бюджета в размере

* по задаче 1 – 5%,
* по задаче 2 – 10%.

Изменения в программу в части средств окружного бюджета будут вноситься после утверждения лимитов финансирования Законом автономного округа о бюджете на очередной год и плановый период.

При соблюдении установленного уровня софинансирования доля окружного бюджета на 2015-2016 годы должна составить:

На 2015 год – 371 514,6 тыс. руб.

На 2016 год – 222 080,0 тыс. руб.