Паспорт ведомственной целевой Программы

«Создание условий для улучшения качества предоставления

коммунальных услуг в городе Югорске

на 2011 год»

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Создание условий для улучшения качества предоставления коммунальных услуг в городе Югорске на 2011 год» (далее Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее Программу, Дата утверждения Программы | Директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска «___»___________ 2011 года |
| Цель Программы | обеспечение населения города Югорска коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, |
| Задача Программы | модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. |
| Показатели результативности Программы | Расширение ВОС доведение строительства объекта до 82,5% готовности Расширение КОС-7000 доведение строительства объекта до 80,5% готовности Сети канализации (по ул. Заводской от ул. Студенческой до Художественно-эстетической школы) - выполнение проектных работ и начало строительства сетей |
| Характеристика программных мероприятий | Завершение строительства и реконструкции объектов: Расширение ВОС до 15000 м3/сут., Расширение КОС-7000, Проектирование и строительство сетей канализации в 1 микрорайоне (ул. Заводская) |
| Сроки реализации Программы | 2011 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | на реализацию Программы в 2011году планируется направить 7912,6 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа – 6317,6 тыс. руб.; бюджет города Югорска – 1595,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально- экономической эффективности) | Улучшение качества подаваемой потребителю питьевой воды с 81,9% до 82,5% Улучшение качества очистки сточных вод с 79,7% до 80,5% |

## Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Жилищно-коммунальный комплекс является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

Текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором дальнейшего развития города, в том числе развития жилищного строительства.

В городе около 17,5% потребителей получают воду без необходимой степени очистки. Объем сточных вод, собираемых в системы водоотведения, составляет около 3,4 млн. куб.м/год. 92,05% очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, соответствуют нормам качества, 7,95% - классифицируются как неочищенные и ненормативно очищенные.

Программа  предусматривает повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения.

В Программе под модернизацией коммунальной инфраструктуры понимается проведение строительства или реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры (совокупности производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере  водоснабжения и водоотведения, а также очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах города Югорска и предназначенных для нужд потребителей города Югорска, а также проведение технического перевооружения и внедрение новых технологий в целях обеспечения  водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Программа направлена на проведение модернизации объектов коммунального хозяйства путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Программа разработана для обеспечения участия в окружной программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и соблюдения условий софинансирования строительства и реконструкции объектов коммунального хозяйства

## Раздел 2. Основные цели и задачи Программы.

Цели Программы:

- обеспечение населения города Югорска коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

Задачи Программы:

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

Раздел 3. Целевые показатели

Целевые показатели приведены в таблице 1.

## Раздел 4. Программные мероприятия

Основные программные мероприятия приведены в таблице 2.

Программа предполагает проведение комплекса технических и организационно-управленческих мероприятий, направленных на решение существующих проблем в коммунальном комплексе.

## Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Расчет потребности произведен на основании проектно-сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами.

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устанавливается ежегодно законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета города Югорска устанавливается ежегодно решением Думы города Югорска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

## Раздел 5. Механизм реализации Программы

5.1. Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.2. Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы в лице Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

5.4. Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляются на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса города Югорска в соответствии с соглашением, заключенным между Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и администрацией города Югорска.

# Таблица 1

### Ожидаемые конечные результаты, а также непосредственные результаты реализации Программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы (2011 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1 | Расширение ВОС | 81,9% | 82,5% готовности объекта |
| 2 | Расширение КОС-7000 | 79,7% | 80,5% готовности объекта |
| 3 | Сети канализации (по ул. Заводской от ул. Студенческой до Художественно-эстетической школы) | 0 км | 50% готовности объекта |
| Показатели конечного результата |
| 1 | Улучшение качества подаваемой потребителю питьевой воды | 81,9% | 82,5% |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод | 79,7% | 80,5% |

# Таблица 2

# Перечень мероприятий программы

| Мероприятия программы | Финансовые затраты, тыс. руб. | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 |  |
|  | Утверждено |  |
| Цель Программы: обеспечение населения города Югорска коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| 1.1. Расширение ВОС | 2 723,7 | Продолжение строительства объекта |
| в т.ч.: окружной бюджет | 2 563,4 |  |
| городской бюджет | 160,3 |  |
| 1.2. Расширение КОС-7000 | 3 988,9 | Продолжение строительства объекта |
| в т.ч.: окружной бюджет | 3 754,2 |  |
| городской бюджет | 234,7 |  |
| 1.3. Сети канализации (по ул. Заводской от ул. Студенческой до Художественно-эстетической школы) | 1 200,0 | Проектирование и строительство объекта |
| в т.ч.: окружной бюджет |  |  |
| городской бюджет | 1 200,0 |  |
| ИТОГО: | 7 912,6 |  |
| в т.ч.: окружной бюджет | 6 317,6 |  |
| городской бюджет | 1 595,0 |  |