Информация

о выполнении плана подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Решением Думы города Югорска от 24.06.2015 №53 был принят к сведению план мероприятий по подготовке  жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период 2015-2016 годов (далее- план мероприятий).

Планом мероприятий было запланировано выполнить работы на сумму 114 305,41 тыс. руб., в том числе: из средств бюджета автономного округа - 48 660,43 тыс. руб. (включая потребность - 41 955,03 тыс. руб.), из средств бюджета муниципального образования - 5 410,27 тыс. руб. (включая потребность- 19,77 тыс. руб.), средств предприятий - 38 874,71 тыс. руб., привлеченных средств -  21 360,00 тыс. руб.

В связи с выделением дополнительных средств из бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования фактически план мероприятий составил 115 101,18 тыс. руб., в том числе: из средств бюджета автономного округа - 49 321,40 тыс. руб., из средств бюджета муниципального образования - 5 545,07 тыс. руб., средств предприятий - 38 874,71 тыс. руб., привлеченных средств -  21 360,00 тыс. руб., вследствие чего выполнены дополнительные мероприятия.

По состоянию на 01.11.2015 мероприятия плана выполнены в полном  объеме, освоено денежных средств в сумме 114 658,55 тыс. руб., в том числе: из средств бюджета автономного округа - 49 321,38 тыс. руб., из средств бюджета муниципального образования - 5 102,46 тыс. руб., средств предприятий - 38 874,71 тыс. руб., привлеченных средств -  21 360,00 тыс. руб., потребность в выделении средств из бюджета муниципального образования составляет 20,87 тыс. руб.

1. Объекты теплоснабжения

При подготовке  объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов     (с учетом дополнительных средств) освоено денежных средств в сумме 48 724,04 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа 38 477,95 тыс. руб., за счет средств муниципального образования на сумму 1 931,30 тыс. руб., за счет средств муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз» (далее- МУП «Югорскэнергогаз») на сумму 8 314,79 тыс. руб., потребность в выделении денежных средств из бюджета муниципального образования-19,77 тыс. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме по следующим видам работ:

1.1. Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, в том числе:

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 10/8 до ТК 11/8 по ул. Мира,4                 (1 очередь) в  городе Югорске;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 10/8 до ТК 11/8 по ул. Мира,4                (2 очередь) в  городе Югорске;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК15 до ТК25 по ул. Геологов - Попова в городе Югорске;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 13 до котельной №14 в городе Югорске;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 7 до ТК 9 мкр. Югорск-2 в городе Югорске;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Гастелло д.13;

- капитальный ремонт тепловой камеры по ул. Гастелло д.11-13 (в том числе участок сетей теплоснабжения от тепловой камеры) в городе Югорске;

- аварийно-поддерживающий ремонт инженерных сетей теплоснабжения за счет средств МУП «Югорскэнергогаз».

Дополнительное мероприятие:

- капитальный ремонт тепловой камеры по ул.Мира 83А (в том числе участок сетей теплоснабжения от тепловой камеры) в городе Югорске.

1.2. Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных сетей горячего водоснабжения, в том числе:

- капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК 18/22 до узла учета в доме № 5 в мкр. Югорск-2;

- капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК 7 до ТК 8 в  мкр. Югорск-2;

- капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК 10/8 до ТК 11/8 по ул. Мира, 4 (1 очередь) в  городе Югорске;

- капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК 10/8 до ТК 11/8 по ул. Мира, 4 (2 очередь) в  городе Югорске;

- капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК15 до ТК25 по ул. Геологов – ул.Попова в городе Югорске;

- капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК 13 до котельной №14 в городе Югорске;

- капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения по ул. Гастелло д.13;

- капитальный ремонт тепловой камеры по ул. Гастелло д.11-13 (в том числе участок сетей горячего водоснабжения от тепловой камеры) городе Югорске.

Дополнительное мероприятие:

- капитальный ремонт тепловой камеры по ул.Мира 83А (в том числе участок сетей горячего водоснабжения от тепловой камеры) городе Югорске.

1.3. Капитальный ремонт котельных:

- капитальный ремонт котельной №25 с увеличением мощности в 14А мкр.                                         города Югорска;

- капитальный ремонт котельной №9 с заменой горелок и переводом в автоматический режим в городе Югорске;

- капитальный ремонт котельной №9 с заменой насосов по теплотрассе и горячему водоснабжению в городе Югорске.

1.4. Аварийно-поддерживающий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее-  КИПиА), электрооборудования, технологического оборудования котельных за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз».

2.  Объекты   водоснабжения

При  подготовке  объектов   водоснабжения (с учетом дополнительных средств) освоено  денежных  средств в сумме  13 820,09 тыс. руб.,  в том числе за средств бюджета автономного округа 9 340,94 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования 466,82 тыс. руб., за счет средств муниципального унитарного предприятия  «Югорскэнергогаз» 4 012,33 тыс. руб., потребность в выделении денежных средств из бюджета муниципального образования- 1,10 тыс. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме по следующим видам работ:

2.1. Аварийно-поддерживающий ремонт инженерных сетей водоснабжения за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз».

2.2.   Капитальный ремонт водоочистных сооружений (далее- ВОС), артскважин, в том числе:

- капитальный ремонт водоподъемной трубы артезианских скважин;

- капитальный ремонт аварийного участка водовода от биосорбера до фильтров на ВОС 15000 в городе Югорске;

- капитальный ремонт хлораторной на ВОС 15000 в городе Югорске.

2.3. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, в том числе:

- капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК 10/8 до ТК 11/8 по ул. Мира, 4 (1 очередь) в  городе Югорске;

- капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК 10/8 до ТК 11/8 по ул. Мира, 4 (2 очередь) в  городе Югорске;

- капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК15 до ТК25 по ул. Геологов - Попова в городе Югорске;

- капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК 13 до котельной №14 в городе Югорске;

- капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Гастелло д.13;

- капитальный ремонт тепловой камеры по ул. Гастелло д.11-13 (в том числе участок сетей холодного водоснабжения от тепловой камеры) городе Югорске.

Дополнительное мероприятие:

- капитальный ремонт тепловой камеры по ул.Мира 83А (в том числе участок сетей холодного водоснабжения от тепловой камеры) городе Югорске.

2.4.   Аварийно-поддерживающий ремонт ВОС, артскважин

Выполнены следующие мероприятия за счет средств предприятия                                   МУП «Югорскэнергогаз»:

- аварийно-поддерживающий ремонт оборудования КИПиА ВОС, артскважин;

- аварийно-поддерживающий ремонт электрооборудования ВОС, артскважин;

- аварийно-поддерживающий ремонт технологического оборудования ВОС, артскважин.

3. Объекты   водоотведения

При подготовке    объектов   водоотведения  освоено  денежных  средства в сумме  5 839,34 тыс. руб.,  в том числе средств бюджета автономного округа 1 147,36 тыс. руб, средств бюджета муниципального образования 60,39 тыс. руб., средств муниципального унитарного предприятия  «Югорскэнергогаз» 4 631,59  тыс. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме по следующим видам работ:

3.1.  Капитальный ремонт сетей водоотведения, в том числе:

- капитальный ремонт сетей самотечной канализации по ул. Менделеева от КК-95 до КК-118/1 в городе Югорске;

- аварийно-поддерживающий ремонт инженерных сетей водоотведения за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз».

3.2.  Аварийно-поддерживающий ремонт канализационных очистных сооружений (далее- КОС) и канализационных насосных станций (далее- КНС), в том числе:

- аварийно-поддерживающий ремонт технологического оборудования КОС, КНС за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз»;

- аварийно-поддерживающий ремонт электрооборудования КОС, КНС за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз»;

- аварийно-поддерживающий ремонт оборудования КИПиА КОС, КНС за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз».

4. Сети и объекты газоснабжения

При   подготовке к зиме объектов  и сетей газоснабжения   освоено денежных средств на общую  сумму  923,81 тыс. руб., в том числе: за счет бюджета автономного округа 355,13 тыс. руб, средств бюджета муниципального образования 18,68 тыс. руб., средств предприятия                       ОАО «Газпром газораспределение Север» 550,0 тыс. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме по следующим видам работ:

4.1. Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства, в том числе:

- техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на 182 км газопроводов, на газораспределительных пунктах (далее- ГРП) и шкафных распределительных пунктах (далее- ШРП) – 24 шт.;

- приборное обследование газопроводов -  9,97 км;

- покраска надземных и фасадных газопроводов ул. Садовая -  0,5 км;

- обновление привязок, указателей газопроводов и колодцев -  40 шт.;

- ремонт креплений фасадных газопроводов низкого давления ул. Никольская, д.5,               ул. Железнодорожная, д.31  -  20 шт.;

- ревизия отключающих устройств в газовых колодцах - 20 шт.;

- вынос задвижек подземных газовых колодцев -  2 шт.;

- замена задвижек в надземном исполнении по ул. Звездная Ду-80, ул. Красина Ду-50- 2 шт.

4.2. Капитальный и текущий ремонт объектов газового хозяйства (газораспределительные станции(далее- ГРС), головные газорегуляторные пункты (далее-ГГРП), газорегуляторные пункты (далее- ГРП) и прочее оборудование), в том числе:

- Планово-предупредительный и текущий ремонт оборудования ГРП, с покраской газового оборудования – 24 шт.;

- ревизия систем отопления ГРП – 24 шт.;

- очистка охранных зон газопроводов от древесно-кустарниковой растительности от ГРС «Советская» – 1,20 км;

- установка конвектора в ГГРП № 10, ГРП № 11 (ПММК-5) −2 шт.;

- капитальный ремонт систем отопления ГРП № 18 по ул. Тополиная;

- капитальный ремонт систем отопления ГРП № 11 по ул. Красная.

Дополнительное мероприятие:

  - ремонт линии редуцирования ГРП № 11 по ул. Красная.

5. Жилищный фонд

При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов освоено 19 998,27 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования  – 2 625,27 тыс. руб., за счет средств предприятий (плата населения) -  17 373,00 тыс. руб.

5.1. Ремонт жилфонда

Работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда выполнены в полном объеме, оплачены в сумме 2 625,27 тыс.руб.

5.2. Подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду

Плановый текущий ремонт жилфонда за счет средств предприятий, обслуживающих жилищный фонд города  (плата населения) выполнен и оплачен в полном объеме.

6. Сети и объекты электроснабжения

На   объектах электроснабжения  из   различных   источников   освоено денежных средств на  25 353,00 тыс. руб., в том числе: средств предприятия открытое акционерное общество «ЮТЭК-Югорск» - 3 993,00 тыс. руб., привлеченных средств – 21 360,00 тыс. руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме по следующим видам работ:

6.1. Капитальный ремонт сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций (далее-ТП), распределительных пунктов (далее- РП), в том числе:

  - текущий ремонт ТП  - 20 шт.;

  - замена разъединителей РЛДН-10-400 – 5 шт.;

  - текущий ремонт ВЛ-10кВ – 10 опор;

  - текущий ремонт ВЛ-0,4кВ – 20 опор;

  - замена разрядников РВО-10кВ  - 33 шт.;

  - замена вводов в жилые здания – 9 шт.;

  - переаттестация работников;

  - подготовка транспортных средств к осенне-зимнему периоду.

За счет привлеченных средств инвестиционной программы открытого акционерного общества «ЮРЭСК» выполнено  строительство ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения частных жилых доомов в границах улиц  1-я Луговая, 2-я Луговая, 3-я Луговая микрорайона «Снегири» и КТП-10/0,4кВ с КЛ-10кВ и ЛЭП-0,4кВ д/электроснабжения частных жилых домов, расположенных на земельных участках № 59 МКР «Снегири» в городе Югорске.