Приложение №2

к извещению об осуществлении закупки

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием выбранного метода:

При определении НМЦК применен метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 «44-ФЗ» в соответствии с методическими рекомендациями формирования начальной (максимальной) цены контракта, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г., № 567.

Способ размещения закупки: аукцион в электронной форме

| Наименование и перечень работ | Ценовое предложение 1 | Ценовое предложение 2 | Ценовое предложение 3 | среднее | число предложений | коэффициент вариации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и разработке топливно-энергетического баланса города Югорска |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Югорск Место передачи результата работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22 |  |  |  |  |  |  |
| Общий срок выполнения работ: - начало: с даты заключения муниципального контракта; - окончание: 01.08.2025. Промежуточные сроки: - актуализация схемы теплоснабжения: с даты заключения муниципального контракта по 01.06.2025; -актуализация схемы водоснабжения и водоотведения: с даты заключения муниципального контракта по 01.07.2025; -разработка топливно-энергетического баланса города Югорска: с даты заключения муниципального контракта по 01.08.2025 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание работы: Часть 1. Актуализация схемы теплоснабжения города Югорска до 2035 года в составе следующих документов: - Схема теплоснабжения (утверждаемая часть). - Схема теплоснабжения (обосновывающие материалы). - Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования. Часть 2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Югорска в составе следующих документов: - Глава «Схема водоснабжения». - Глава «Схема водоотведения». - Электронная модель систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования. Часть 3. Разработка топливно-энергетического баланса города Югорска в составе следующих документов: - «Фактический топливно-энергетический баланс города Югорска за 2023 год». «Фактический топливно-энергетический баланс города Югорска за 2024 год». |  |  |  |  |  |  |
| Цели работы: Утверждение актуализированных проектов схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, разработка топливно-энергетического баланса города Югорска. |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость работ, с учетом НДС, рублей | 1 639 288,54 | 1 761 537,50 | 1 392 023,00 | 1 597 616,35 | 1 597 616,35 | 11,78% |
| Дата сбора данных для обоснования НМЦК | Номер реестровой записи в реестре контрактов ЕИС № 3861200531323000029 | Номер реестровой записи в реестре контрактов ЕИС № 3840301005223000026 | Номер реестровой записи в реестре контрактов ЕИС № 3501400314523000033 |  |  |  |

НМЦК рассчитана на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), определяется по формуле:

НМЦКрын = 1/3 * (1 639 288,54+ 1 761 537,50+ 1 392 023,00) = 1 597 616,35 рублей.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК определяем коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены равен 11,78, коэффициент вариации не превышает 33%.

| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), являющийся приоритетным методом определения НМЦК согласно Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567. |
| --- | --- |

Дата подготовки обоснования НМЦК   28.04.2025