**Приложение 4**

**к письму УФКСРДиМ**

**от «02» октября 2013 № \_422\_**

**Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы и использования финансовых средств**

**«Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2011 – 2013 годы»**

**за 3 квартал 2013 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Утверждено по программе | Утверждено в бюджете | Фактически исполнено | Результат к плану по программе (гр.6 / гр.4, %) | Результат к уточненному плану (гр. 6 / гр. 5, %) |
| 1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом  (в рамках софинансирования программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре» на 2011-2013 годы) | Бюджет АО | 0,0  (170 413 970,82 – переходящий остаток 2012 г.) | 0,0  (170 413 970,82 – переходящий остаток 2012 г.) | 0,0  (25 419 200,0 – переходящий остаток 2012г.) | 0,0%  (14,91% - переходящий остаток 2012г.) | 0,0%  (14,91% - переходящий остаток 2012г.) |
| Бюджет МО | 2 880 000,0 | 2 880 000,0 | 2 880 000,0 | 100,0% | 100,0% |
| 2 | Укрепление материально – технической базы МБУ «Физкультурно – спортивный комплекс «Юность» | Бюджет МО | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | Обеспечение учащихся спортивных школ, муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём | Бюджет АО | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет МО | 00, | 0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| 4 | Расширение лыжной базы | Бюджет МО | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| 5 | Проведение капитального ремонта зданий (замена деревянных полов и утепление здания, установка пандуса в МБУ «Физкультурно — спортивный комплекс «Юность», ремонтные работы в МБОУ ДОД СДЮСШОР «Смена») | Бюджет АО | 566 500,0 | 566 500,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет МО | 141 600,0 | 141 600,0 | 95 256,0 | 67,2% | 67,2,% |
| 6 | ИТОГО: | Бюджет АО | 566 500,0 | 566 500,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Бюджет МО | 3 021 600,0 | 3 021 600,0 | 2 975 256,0 | 98,46% | 98,46% |
| 7 | ВСЕГО: |  | 3 588 100,0 | 3 588 100,0 | 2 975 256,0 | 82,92% | 80,92% |