## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ПРИКАЗ № 82

г. Югорск									        «30» июля 2012 года

Об утверждении ведомственной

целевой Программы

«Подготовка объектов жилищно-

коммунального  комплекса

муниципального образования

город Югорск к осенне-зимнему

периоду 2012-2013 годов»

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города от 22.07.2010 №1328 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах»:

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Подготовка объектов жилищно-коммунального  комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента по ЖКХ Яркова Г.А.

Заместитель главы администрации города -

директор департамента жилищно-

коммунального и строительного комплекса 	                          		 В.К. Бандурин

Приложение к приказу

департамента жилищно-коммунального

и строительного комплекса

Администрации города Югорска

от 30 июля 2012 года № 82

Ведомственная  целевая программа

«Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов»

г.Югорск

2012

Паспорт ведомственной целевой Программы

«Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов»

| Наименование субъекта бюджетного планирования | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Югорск к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов» (далее Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее Программу, Дата утверждения Программы | Директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска «30» июля 2012 года |
| Цель Программы | Обеспечение бесперебойной эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2012-2013 годов. |
| Задача Программы | Подготовка сетей тепло-водо-электроснабжения, водоотведения, муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов. |
| Показатели результативности Программы | Безаварийная работа в осенне-зимний период 2012-2013 годов. |
| Характеристика программных мероприятий | Капитальный ремонт систем тепло-водо-электроснабжения, водоотведения, муниципального жилого фонда. |
| Сроки реализации Программы | май-декабрь 2012 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | на реализацию Программы в 2012 году планируется направить 79 475,04 тыс. руб., в том числе: бюджет автономного округа – 43 798,8тыс. руб.; бюджет города Югорска – 12 439,44 тыс. руб.; потребность в финансировании – 23 236,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально- экономической эффективности) | Замена ветхих сетей: - теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) – 1 091,1 м.п.; - горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) – 1 143,1 м.п.; - холодного водоснабжения – 1 102,6 м.п.; - водоотведения – 505 м.п.; Капитальный ремонт ТП – 3 шт.; Капитальный ремонт сетей уличного освещения – 392 светильника. Сокращение протяженности ветхих сетей: - теплоснабжение – 3,4%; - горячее водоснабжение – 3,6%; - холодное водоснабжение – 0,6%; - водоотведения – 0,4%. |

## Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» возникает необходимость ежегодной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса города Югорска к осенне-зимнему периоду.

Необходимость подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса обусловлена необходимостью замены ветхих сетей, а также исключением возможности возникновения аварийных ситуаций и перебоев в снабжении энергоресурсами потребителей в осенне-зимний период. По состоянию на 01.01.2012 года протяженность ветхих сетей в системе:

- теплоснабжения – 31,9 км, что составляет 58% от общей протяженности тепловых сетей;

- горячего водоснабжения – 31,9 км, что составляет 58% от общей протяженности сетей горячего водоснабжения;

- холодного водоснабжения – 189,9 км, что составляет 73% от общей протяженности  сетей холодного водоснабжения;

- водоотведения – 122,2 км, что составляет 59% от общей протяженности сетей водоотведения;

- электроснабжения – 768,392 км, что составляет 61% от общей протяженности сетей электроснабжения.

## Раздел 2. Основные цели и задачи Программы.

Цели Программы:

–   обеспечение бесперебойной эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

Задачи Программы:

–    подготовка сетей тепло-водо-электроснабжения, водоотведения, муниципального жилого фонда к надежной эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

Раздел 3. Целевые показатели

Целевые показатели приведены в таблице 1.

## Раздел 4. Программные мероприятия

Основные программные мероприятия приведены в таблице 2.

Программа предполагает проведение комплекса технических мероприятий, направленных на решение поставленных задач.

## Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Расчет потребности произведен на основании сметной документации, составленной в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами.

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устанавливается ежегодно законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета города Югорска устанавливается ежегодно решением Думы города Югорска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

## Раздел 5. Механизм реализации Программы

5.1. Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5.2. Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы в лице Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

5.3. Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предоставляются на капитальный ремонт объектов системы тепло-водоснабжения, водоотведения города Югорска в соответствии с Постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28.05.2012г. №178-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.11.2010г. №313-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года».

5.4. Финансирование мероприятий на объектах электроснабжения, мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда и проектированию индивидуального газового отопления в 14 микрорайоне города осуществляется из бюджета муниципального образования.

# Таблица 1

### Ожидаемые конечные результаты, а также непосредственные результаты реализации Программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации Программы (% от общей протяженности ветхих сетей) | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы (% от общей протяженности ветхих сетей) (2012 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1 | Сети теплоснабжения | 2,06% | 3,4% |
| 2 | Сети горячего водоснабжения | 2,06% | 3,6% |
| 3 | Сети холодного водоснабжения | 0,6% | 0,6% |
| 4 | Сети водоотведения | 0% | 0,4% |
| Показатели конечного результата |
| 1 | Отсутствие аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса в отопительный период 2012-2013 годов | 0 | 0 |

# Таблица 2

# Перечень мероприятий программы

| № | Мероприятие | Протяженность, м.п., м.кв., ед., светильников, опор | Плановые затраты (с учетом потребности), тыс. руб. | Финансовые средства (предусмотренные в бюджете), тыс. руб. | Потребность в финансировании, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоснабжение |  | 35 208,21 | 25 002,92 | 1 315,94 | 8 889,35 |
|  | Протяженность магистральных и внутриквартальных ветхих тепловых сетей | 31 900,00 | Х | Х | Х | 3,4 % замены от общей протяженности ветхих сетей |
| 1.1 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | 90,00 | 418,06 | 397,16 | 20,90 | 0,00 |
|  | Итого: | 90,00 | 418,06 | 397,16 | 20,90 | 0,00 |
| 1.2 | Капитальный ремонт ветхих внутриквартальных тепловых сетей, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | 129,00 | 3 438,44 | 3 266,52 | 171,92 | 0,00 |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | 252,00 | 5 988,79 | 5 689,35 | 299,44 | 0,00 |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт теплового колодца ул.Свердлова,8 |  | 848,97 | 806,52 | 42,45 | 0,00 |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | 710,10 | 10 000,00 | 5 277,56 | 277,77 | 4 444,68 |
|  | Итого | 1 091,10 | 20 276,20 | 15 039,95 | 791,58 | 4 444,68 |
|  | Протяженность магистральных и внутриквартальных ветхих сетей ГВС | 31 900,00 | Х | Х | Х | 3,6 % замены от общей протяженности ветхих сетей |
| 1.3 | Капитальный ремонт магистральных сетей горячего водоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | 90,00 | 358,65 | 340,72 | 17,93 | 0,00 |
|  | Итого | 90,00 | 358,65 | 340,72 | 17,93 | 0,00 |
| 1.4 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей ГВС, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | 181,00 | 909,82 | 864,33 | 45,49 | 0,00 |
| 1.4.2 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | 252,00 | 1 424,58 | 1 353,35 | 71,23 | 0,00 |
| 1.4.3 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | 710,10 | 10 000,00 | 5 277,56 | 277,77 | 4 444,68 |
|  | Итого | 1 143,10 | 12 334,40 | 7 495,24 | 394,49 | 4 444,68 |
| 1.5. | Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Установка узлов учета на котельных | 0,00 | 1 820,90 | 1 729,86 | 91,05 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 1 820,90 | 1 729,86 | 91,05 | 0,00 |
| 2 | Водоснабжение |  | 20 423,16 | 14 440,78 | 760,04 | 5 222,34 |
|  | Протяженность магистральных и внутриквартальных ветхих сетей водоснабжения | 189 900,00 | Х | Х | Х | 0,6 % замены от общей протяженности ветхих сетей |
| 2.1 | Капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК 61 до ТК здания опорного пункта полиции по ул.Новая | 90,00 | 179,33 | 170,36 | 8,97 | 0,00 |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Октябрьской | 1 100,00 | 11 227,01 | 10 665,66 | 561,35 | 0,00 |
|  | Итого | 1 190,00 | 11 406,34 | 10 836,02 | 570,32 | 0,00 |
| 2.2 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей водоснабжения: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от котельной №8 участок от ТК ул. Ленина, 12 до ТК гостиница "Югорск" | 90,50 | 765,63 | 727,35 | 38,28 | 0,00 |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от котельной №1 от ТК по ул. Буряка,1 до ул.Железнодорожная,37 | 252,00 | 251,19 | 238,63 | 12,56 | 0,00 |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | 760,10 | 8 000,00 | 2 638,78 | 138,88 | 5 222,34 |
|  | Итого: | 1 102,6 | 9 016,82 | 3 604,76 | 189,72 | 5 222,34 |
| 3 | Водоотведение |  | 4 584,32 | 4 355,10 | 229,22 | 0,00 |
|  | Общая протяженность ветхих самотечных и напорных коллекторов | 122 200,00 | Х | Х | Х | 0,4 % замены от общей протяженности ветхих сетей |
| 3.1. | Капитальный ремонт сетей водоотведения: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт самотечной канализации от ул.Ленина,32 | 0,00 | 2 278,59 | 2 164,66 | 113,93 | 0,00 |
| 3.1.2 | Капитальный ремонт сетей канализации от здания опорного пункта полиции по ул.Новая до КК4 | 100,00 | 305,74 | 290,4530 | 15,29 | 0,00 |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт сетей канализации в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | 405,00 | 1 999,99 | 1 899,99 | 100,00 | 0,00 |
|  | Итого | 505,0 | 4 584,32 | 4 355,10 | 229,22 | 0,00 |
| 4 | Электроснабжение |  | 8 661,12 | 0,00 | 0,00 | 8 661,12 |
|  | Протяженность ветхих сетей электроснабжения | 466 410,00 | Х | Х | Х |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт системы электроснабжения, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (2 этап уличное освещение) | 35,00 | 198,33 | 0,00 | 0,00 | 198,33 |
| 4.1.2. | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (3 этап уличное освещение) | 57,00 | 281,22 | 0,00 | 0,00 | 281,22 |
| 4.1.3. | Капитальный ремонт сетей в 3,6 микрорайоне (4 этап уличное освещение) | 44,00 | 416,51 | 0,00 | 0,00 | 416,51 |
| 4.1.4. | Капитальный ремонт сетей в 18 микрорайоне (уличное освещение) | 222,00 | 2 661,31 | 0,00 | 0,00 | 2 661,31 |
| 4.1.5. | Капитальный ремонт сетей в 7б микрорайоне (уличное освещение) | 34,00 | 1 185,54 | 0,00 | 0,00 | 1 185,54 |
| 4.1.6. | Капитальный ремонт ТП14-10 | 1,00 | 226,48 | 0,00 | 0,00 | 226,48 |
| 4.1.7. | Капитальный ремонт ВЛ10кВ ф. "Зеленая зона" | 1,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 |
| 4.1.8. | Капитальный ремонт ТП17-13 | 1,00 | 208,01 | 0,00 | 0,00 | 208,01 |
| 4.1.9. | Капитальный ремонт ТП17-4 | 1,00 | 105,74 | 0,00 | 0,00 | 105,74 |
| 4.1.10. | Капитальный ремонт ВЛ-10 "Жилищный поселок-2" | 63,00 | 3 229,66 | 0,00 | 0,00 | 3 229,66 |
| 4.1.11. | Капитальный ремонт сетей электроснабжения опорного пункта полиции по ул.Новая | 25,00 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 11,34 |
|  | Итого: |  | 8 661,12 | 0,00 | 0,00 | 8 661,12 |
| 5 | Муниципальный жилой фонд | 487,5 | 2 439,44 | 0,00 | 2 439,44 | 0,00 |
| 5.1. | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | 487,50 | 2 439,44 | 0,00 | 2 439,44 | 0,00 |
|  | Итого: | 487,5 | 2 439,44 | 0,00 | 2 439,44 | 0,00 |
| 6 | Индивидуальное газовое отопление | 1,0 | 8 158,79 | 0,00 | 7 694,80 | 463,99 |
| 6.1. | 14 микрорайон (ПИР) | 1,00 | 8 158,79 | 0,00 | 7 694,80 | 463,99 |
|  | Итого: | 1,0 | 8 158,79 | 0,00 | 7 694,80 | 463,99 |
| ВСЕГО: |  | 79 475,04 | 43 798,80 | 12 439,44 | 23 236,80 |