«В регистр»

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

          - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 21.11.2025 | № 2312-13-п |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление

администрации города Югорска

от 13.12.2024 № 2129-п

«О муниципальной программе

города Югорска «Строительство»

В соответствии с решением Думы города Югорска от 28.10.2025 № 70 «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 20.12.2024               № 102 «О бюджете города Югорска на 2025 год и на плановый период 2026              и 2027 годов» и постановлением администрации города Югорска                         от 16.08.2024 № 1373-п «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения                    и реализации»:

- Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 13.12.2024 № 2129-п «О муниципальной программе города Югорска «Строительство» (с изменениями от 21.02.2025 № 290-п,                          от 16.05.2025 № 870-п, от 25.07.2025 № 1401-13-п, от 15.08.2025                        № 1548-13-п, от 03.10.2025 № 1924-13-п) следующие изменения:

  - В разделе 1 в строке «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» цифры «6 082 554,4» заменить на «6 631 157,0».

  - В подразделе 2.1 строку 2.1 изложить в следующей редакции:

«

| 2.1. | Протяженность замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | П. м. | 4 936,0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 32 245,0 | ДЖКиСК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

  - В разделе 3:

    - Строку 2.1 изложить в следующей редакции:

«

| # 2.1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ГП ХМАО-Югры | Процент | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 12,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

    - Дополнить строкой 2.3:

«

| # 2.3. | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года | ГП ХМАО-Югры | Миллион человек | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0,0074 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

1.4. В Разделе 4 строку 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«

| 2.1.1. | Создание условий для реализации проектов по модернизации систем коммунальной инфраструктуры города Югорска | Выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года |
| --- | --- | --- | --- |

».

1.5. Разделы 2 и 5 изложить в новой редакции (приложение 1).

1.6. Приложение 1 к  муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора департамента жилищно-коммунального                            и строительного комплекса администрации города Югорска Ефимова Р.А.

| Глава города Югорска |  | А.Ю. Харлов |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 21.11.2025 № 2312-13-п

2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  | Цель 1 «Строительство и капитальный ремонт объектов современной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию в соответствующем году |  |  | ГП ХМАО-Югры | Процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п (далее ГП «Строительство») | ДЖКиСК | - |
| 2. | Доля отремонтированных объектов капитального строительства от общего количества объектов, по которым завершение капитального ремонта запланировано в соответствующем году |  |  | ГП ХМАО-Югры | Процент | 0 | 2023 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП «Строительство» | ДЖКиСК | Завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г |
|  |  |  | Цель 2 «Обеспечение доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  | ГП ХМАО-Югры | Процент | 2,1 | 2023 | 12,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | ГП «Строительство» | ДЖКиСК | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
| 4. | Количество объектов коммунального хозяйства, введенных в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации |  |  | МП города Югорска | Штук | 1 | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ДЖКиСК | - |
| 5. | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года |  |  | РП ФП | Миллион человек | 0 | 2023 | 0,0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение о реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)» на территории города Югорска от 16.06.2025 № 2025-И30079-1 (далее - Соглашение). Протокол от 11.07.2025 №4 заседания Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Протокол) | ДЖКиСК | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
|  |  |  | Цель 3 «Увеличение годового объема ввода жилья до 31 тыс. кв. метров к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Объем жилищного строительства, ежегодно |  |  | ГП ХМАО-Югры | Тыс. кв. м. | 41,0 | 2023 | 20,0 | 20,0 | 23,0 | 26,0 | 31,0 | 31,0 | ГП «Строительство» | Департамент муниципальной собственности и градостроительства (далее ДМСиГ) | Обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20 процентов по сравнению с показателем 2019 года, устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
|  |  |  | Цель 4 «Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 1470 семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, ежегодно |  |  | ГП ХМАО-Югры | Семей | 315 | 2023 | 229 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ГП «Строительство» | Управление жилищной политики (далее УЖП) | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году, устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |
| Цель 5 «Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям |  |  | МП города Югорска | Процент | 83,7 | 2023 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | - | ДЖКиСК | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов |
| 9. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  | МП города Югорска | Человек | 2 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ДЖКиСК | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |

5.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Строительство» (всего), в том числе: |  | 3 308 378,9 | 1 571 903,9 | 1 003 574,2 | 249 100,0 | 249 100,0 | 249 100,0 | 6 631 157,0 |
| Федеральный бюджет |  | 139 935,8 | 15 589,5 | 24 567,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180 092,5 |
| Бюджет автономного округа |  | 2 474 996,2 | 1 125 718,8 | 635 382,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 236 097,8 |
| Местный бюджет |  | 639 610,0 | 382 913,3 | 343 624,2 | 249 100,0 | 249 100,0 | 249 100,0 | 2 113 447,5 |
| Иные источники |  | 53 836,9 | 47 682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 519,2 |
| 1. | Региональный проект «Жилье» (всего), в том числе: | 1 097 937,2 | 418 609,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 516 547,1 |
| 1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Бюджет автономного округа | 967 244,7 | 341 624,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 308 869,6 |
| 1.3. | Местный бюджет | 76 855,6 | 29 302,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106 158,3 |
| 1.4. | Иные источники | 53 836,9 | 47 682,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101 519,2 |
| 2. | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 162 472,5 | 0,0 | 44 378,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 851,1 |
| 2.1. | Федеральный бюджет | 34 504,3 | 0,0 | 9 205,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 709,5 |
| 2.2. | Бюджет автономного округа | 108 773,0 | 0,0 | 29 897,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138 670,4 |
| 2.3. | Местный бюджет | 19 195,2 | 0,0 | 5 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 471,2 |
| 2.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Региональный проект «Все лучшее детям» (всего), в том числе: | 463 494,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 463 494,4 |
| 3.1. | Федеральный бюджет | 62 247,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 247,6 |
| 3.2. | Бюджет автономного округа | 345 880,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 345 880,2 |
| 3.3. | Местный бюджет | 55 366,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 366,6 |
| 3.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 148 448,9 | 90 909,0 | 94 812,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334 170,2 |
| 4.1. | Федеральный бюджет | 43 183,9 | 15 589,5 | 15 362,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 135,4 |
| 4.2. | Бюджет автономного округа | 95 868,5 | 70 049,1 | 73 901,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239 819,4 |
| 4.3. | Местный бюджет | 9 396,5 | 5 270,4 | 5 548,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 215,4 |
| 4.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство и капитальный ремонт объектов» (всего), в том числе: | 14 487,0 | 32 891,1 | 3 744,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 122,8 |
| 5.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Местный бюджет | 14 487,0 | 32 891,1 | 3 744,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 122,8 |
| 5.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» (всего), в том числе: | 346 786,7 | 261 823,5 | 265 489,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 874 399,4 |
| 6.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Бюджет автономного округа | 284 869,4 | 220 000,0 | 220 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724 869,4 |
| 6.3. | Местный бюджет | 61 917,3 | 41 823,5 | 45 489,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 149 530,0 |
| 6.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 8 397,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 397,6 |
| 7.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | Местный бюджет | 8 397,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 397,6 |
| 7.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в области жилищного строительства» (всего), в том числе: | 205 154,3 | 65 737,2 | 64 747,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335 638,7 |
| 8.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2. | Бюджет автономного округа | 166 144,0 | 59 647,6 | 59 647,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 439,2 |
| 8.3. | Местный бюджет | 39 010,3 | 6 089,6 | 5 099,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 199,5 |
| 8.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий» (всего), в том числе: | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
| 9.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2. | Бюджет автономного округа | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
| 9.3. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 232 311,1 | 75 810,3 | 175 477,5 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 501 598,9 |
| 10.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. | Бюджет автономного округа | 156 251,4 | 57 296,6 | 161 003,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374 551,5 |
| 10.3. | Местный бюджет | 76 059,7 | 18 513,7 | 14 474,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 127 047,4 |
| 10.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | 179 879,2 | 111 917,8 | 185 000,0 | 185 000,0 | 185 000,0 | 185 000,0 | 1 031 797,0 |
| 11.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2. | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Местный бюджет | 179 879,2 | 111 917,8 | 185 000,0 | 185 000,0 | 185 000,0 | 185 000,0 | 1 031 797,0 |
| 11.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска» (всего), в том числе: | 58 041,0 | 57 002,6 | 57 002,6 | 57 000,0 | 57 000,0 | 57 000,0 | 343 046,2 |
| 12.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2. | Бюджет автономного округа | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 |
| 12.3. | Местный бюджет | 58 038,4 | 57 000,0 | 57 000,0 | 57 000,0 | 57 000,0 | 57 000,0 | 343 038,4 |
| 12.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального комплекса» (всего), в том числе: | 208 420,9 | 901,2 | 928,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 250,1 |
| 13.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.2. | Бюджет автономного округа | 208 020,9 | 901,2 | 928,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209 850,1 |
| 13.3. | Местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| 13.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт муниципального имущества» (всего), в том числе: | 16 567,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 21 567,4 |
| 14.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2. | Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.3. | Местный бюджет | 16 567,4 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 21 567,4 |
| 14.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 115 218,7 | 262 799,5 | 110 992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489 010,4 |
| 15.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.2. | Бюджет автономного округа | 94 732,7 | 193 320,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378 052,7 |
| 15.3. | Местный бюджет | 20 486,0 | 69 479,5 | 20 992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110 957,7 |
| 15.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе: | 50 760,1 | 192 499,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243 260,0 |
| 16.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.2. | Бюджет автономного округа | 47 206,9 | 182 874,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230 081,8 |
| 16.3. | Местный бюджет | 3 553,2 | 9 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 178,2 |
| 16.4. | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от 21.11.2025 № 2312-13-п

Приложение 1

к муниципальной программе

города Югорска «Строительство»

Перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый 2026-2030 период годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.2025 | Источники финансирования | Инвестиции (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего, в том числе |  |  |  |  |  | всего | 1 172 583,3 | 812 085,1 | 172 095,7 | 28 963,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 063 679,8 | 684 445,5 | 143 343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 108 903,5 | 127 639,6 | 28 752,0 | 28 963,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| I. Объекты, планируемые к созданию в период реализации муниципальной программы 2022 - 2027 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу I |  |  |  |  |  | всего | 1 172 583,3 | 812 085,1 | 172 095,7 | 28 963,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 063 679,8 | 684 445,5 | 143 343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 108 903,5 | 127 639,6 | 28 752,0 | 28 963,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1 | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в г. Югорске | 10528,4 м | 2013 - 2014 (ПИР) 2020 - 2021, 2023 (ПИР) 2013 - 2014, 2019 - 2026 (СМР) | 442 947,3 | 243 260,0 | всего | 50 760,1 | 192 499,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 47 206,9 | 182 874,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 553,2 | 9 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Сети водоснабжения и водоотведения в 14А микрорайоне города Югорска |  | ПИР 2026 | После проектирования | 9 000,0 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Улица 40 лет Победы в городе Югорске (реконструкция) | 0,7 км | 2016-2018 (ПИР), 2024-2025 (ПИР), 2026-2027 (СМР) | 327 223,4 | 323 623,4 | всего | 107 718,7 | 215 904,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 94 732,7 | 148 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12 986,0 | 67 134,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Улица Садовая в городе Югорске (реконструкция) | 1,4 км | 2016-2017 (ПИР), 2024-2025 (ПИР), 2025-2026 (СМР) | 165 387,0 | 165 387,0 | всего | 7 500,0 | 46 894,8 | 110 992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 44 550,0 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 7 500,0 | 2 344,8 | 20 992,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Расширение кладбища | 19 га | ПИР 2025 | После проектирования | 45 200,0 | всего | 7 292,3 | 5 200,0 | 3 744,7 | 28 963,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 7 292,3 | 5 200,0 | 3 744,7 | 28 963,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Модернизация системы теплоснабжения | 1 котельная | ПИР 2025 | После проектирования | 6 800,0 | всего | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7 | Полигон для складирования снега | 350 тыс м3 | ПИР 2025 | После проектирования | 9 590,3 | всего | 0,0 | 7 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 7146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги «Улица Ленина» в городе Югорске |  | ПИР 2024-2025 | После проектирования | 1 393,7 | всего | 1 393,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 393,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 9 | Приобретение жилья | 13 600 кв.м | 2025-2030 | 1 379 929,5 |  | всего | 991 118,5 | 331 452,2 | 57 358,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение | ДМСиГ |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 921 740,2 | 308 250,6 | 53 343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 69 378,3 | 23 201,6 | 4 015,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 10 | Реконструкция автомобильной дороги «Улица Мира» в городе Югорске |  | ПИР 2025-2026 | После проектирования | 17 383,3 | всего | 0,0 | 12 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 12 987,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| II. Объекты, планируемые к созданию в период реализации муниципальной программы 2028 - 2030 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу II |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1 | Реконструкция здания МБУ ДО "Детская школа искусств" в городе Югорске | 350 мест | 2020-2021 (ПИР), 2029 (СМР) | 597 899,6 | 597 899,6 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа | 1000 учащ. | 2029-2030 (ПИР, СМР) | 5 044 823,3 | 5 044 823,3 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | ДЖКиСК |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |