ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от  25 февраля 2022 года		          				                                  № 17

О результатах жилищного строительства в 2021 году

и планах жилищного строительства с 2022 до 2026 года

в городе Югорске

Рассмотрев информацию администрации города Югорска о результатах жилищного строительства в 2021  году и планах жилищного строительства с 2022  до 2026 года,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации города Югорска о результатах жилищного строительства в 2021 году  и планах жилищного строительства с 2022 до 2026 года в городе Югорске (приложение).

- 2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска                                                     А.Ю. Харлов

«25» февраля 2022 года

(дата подписания)

Приложение

к  решению Думы города Югорска

от 25 февраля 2022 года  № 17

Информация о результатах жилищного строительства в 2021 году и планах жилищного строительства с 2022  до 2026 года в городе Югорске

В 2021 году введено в эксплуатацию 19575  квадратных метров жилья, в том числе 15 545 тысяч квадратных метров в индивидуальных жилых домах. Общий ввод жилых помещений на одного жителя за год составил 0,51 квадратных метров.

В 2021 году предоставлено 26 земельных участков для жилищного строительства общей площадью 42 014 кв. метра (в том числе многоквартирная жилая застройка - 4 участка, 1 участок блокированная жилая застройка, ИЖС - 22 участка):

1. Улица Октябрьская, 7 – многоквартирная жилая застройка;

2. Улица Октябрьская, 3 - многоквартирная жилая застройка;

3. Улица Мира, 51- многоквартирная жилая застройка;

4. Улица Калинина, 5- блокированная жилая застройка.

В 2022 году планируется построить 25175,4 квадратных метров жилья, из них 10 000 квадратных метров индивидуального жилищного строительства.

Таблица 1

| Застройщик | Адрес строительства | общая площадь (с учетом лоджий и балконов), кв. м | Количество квартир, шт. (ИЖС-домов) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Дружба Н» | Многоквартирный жилой дом по ул. Чкалова, 7 корпус 2 (2 очередь) |  | 116 |
| ООО «Дружба Н» | Многоквартирный жилой дом по ул. Менделеева, 33 а |  | 74 |
| ООО «Профи Сервис» | Многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 57 а |  | 40 |
| ООО «РемКом» | Многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 51 |  | 49 |
| ООО «Ремком» | Жилой дом блокированной застройки по ул. Калинина, 5 |  | 4 |
| Итого: |  | 15175,4 | 283 |
| Индивидуальное жилищное строительство |  | 10 000 | 55 |
| Итого: |  | 25175,4 | 342 |

В 2022 году планируется предоставить с аукциона 50 земельных участка под  индивидуальное жилищное строительство, общей площадью 6,5 га,  3 земельных участка под многоэтажное жилищное строительство общей площадью 1,2  га.

Без торгов планируется предоставлять земельные участки в собственность бесплатно льготным категориям населения  по мере поступления заявлений.

В 2023 году планируется построить 30009,8 квадратных метров жилья, из них 10 000 квадратных метров индивидуального жилищного строительства.

Таблица 2

| Застройщик | Адрес строительства | общая площадь (с учетом лоджий и балконов), кв. м | Количество квартир, шт. (ИЖС-домов) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Дружба Н» | Многоквартирный жилой дом по ул. Чкалова, 7 корпус 2 (1 очередь) | 7295,5 | 124 |
| ООО «Стэллмаркет» | Многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьская, 7 | 3204 | 50 |
| ИП Вершиловская О.В. | Многоквартирный жилой дом по ул. Октябрьская, 3 | 3204 | 50 |
| Аукцион 2022 год | Многоквартирный жилой дом по ул. Магистральная, 21(стр) | 4450 | 80 |
| Аукцион 2022 год | Многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 40 | 1856,3 | 40 |
| Итого: |  | 20009,8 | 344 |
| Индивидуальное жилищное строительство |  | 10 000 | 55 |
| Итого: |  | 30009,8 | 399 |

В 2023 году планируется предоставить с аукциона 10 земельных участков под  индивидуальное жилищное строительство общей площадью 1,7 га, 2 земельных участка под многоэтажное жилищное строительство, общей площадью  0,88 га.

В 2024 году планируется построить 28538,24 квадратных метров жилья, из них 10 000 квадратных метров индивидуального жилищного строительства.

Таблица 3

| Застройщик | Адрес строительства | общая площадь (с учетом лоджий и балконов), кв.м | Количество квартир, шт (ИЖС-домов) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Стройкомплект» | Многоквартирный жилой дом по ул. Титова, 30 | 3319,24 | 64 |
| Аукцион 2022 год | Многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 71 (1очередь) | 3960 | 66 |
| ООО «Профи Сервис» | Многоквартирный жилой дом по ул. Мраморная, 20 | 4500 | 80 |
| Аукцион 2023 год | Многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 55а(стр) | 3000 | 50 |
| Аукцион 2023 год | Многоквартирный жилой дом по ул. Садовая, 62(стр) | 3769 | 50 |
| Итого: |  | 18548,24 | 310 |
| Индивидуальное жилищное строительство |  | 10 000 | 55 |
| Итого: |  | 28538,24 | 365 |

В 2024 году планируется предоставить с аукциона 10 земельных участка под  индивидуальное жилищное строительство, общей площадью 1,7 га, 1 земельный участок под многоэтажное жилищное строительство общей площадью  0,6 га.

В 2025 году планируется построить 26499,9 квадратных метров жилья, из них 10 000 квадратных метров индивидуального жилищного строительства.

Таблица 4

| Застройщик | Адрес строительства | общая площадь (с учетом лоджий и балконов), кв. м | Количество квартир, шт. (ИЖС-домов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аукцион 2024 год | Многоквартирный жилой дом по ул. Мира, 65 а | 2640 | 44 |
| ООО «ПРОФИ плюс» | Многоквартирный жилой дом по ул. Мраморная, 21 | 6586 | 92 |
| ООО «ПРОФИ плюс» | Многоквартирный жилой дом по ул. Лунная, 6 (стр) | 3535,9 | 63 |
| ООО «ПРОФИ плюс» | Многоквартирный жилой дом по ул. Мраморная, 19 | 3738 | 63 |
| Итого: |  | 16499,9 | 262 |
| Индивидуальное жилищное строительство |  | 10 000 | 55 |
|  |  | 26499,9 | 317 |

В 2025 году планируется предоставить с аукциона 10 земельных участка под  индивидуальное жилищное строительство, общей площадью 1,7 га, 1 земельный участок под многоэтажное жилищное строительство общей площадью  1,04 га.

В 2026 году планируется построить 27 622 квадратных метров жилья, из них 10 000 квадратных метров индивидуального жилищного строительства.

Таблица 5

| Застройщик | Адрес строительства | общая площадь (с учетом лоджий и балконов), кв. м | Количество квартир, шт. (ИЖС-домов) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ПРОФИ плюс» | Многоквартирный жилой дом по ул. Валентины Лопатиной,6 | 5518 | 63 |
| ООО «ПРОФИ плюс» | Многоквартирный жилой дом по ул. Агиришская, 9 | 1780 | 20 |
| ООО «ПРОФИ плюс» | Многоквартирный жилой дом по ул. Валентины Лопатиной,8 | 6586 | 63 |
| Аукцион 2025год | Многоквартирный жилой дом по ул. Мира 73(стр) | 5874 | 80 |
| Итого: |  | 19758 | 226 |
| Индивидуальное жилищное строительство |  | 10 000 | 55 |
|  |  | 27622 | 281 |

В 2026 году продолжится освоение территории 14 а микрорайона города Югорска.