**Информация**

**о реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы»**

**за 2016 год**

Муниципальная программа «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы» состоит из 3–х мероприятий.

**Мероприятие 1. «Благоустройство территорий города Югорска».**

В рамках данного мероприятия реализуются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство территорий города, обустройство детских городков, в том числе установку новых объектов благоустройства по наказам избирателей, по итогам ежегодных конкурсов.

Также выполняются мероприятия по благоустройству, укреплению материально-технической базы придомовой территории многоквартирного дома, признанного победителем ежегодного конкурса «Многоквартирный дом образцового содержания».

Информация о выполнении работ по благоустройству территорий города за 2016 год в разрезе мероприятий представлена в таблице 1.

таблица 1

**Информация о выполнении работ по благоустройству города**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения к плану |
| **1.** | **Мероприятие 1 «Выполнение работ по благоустройству города», в том числе:** | **24 384 397,67** | **24 380 456,57** | **100,0** |
| 1.1. | Установка детских городков | 596 214,41 | 592 374,10 | 99,4 |
| 1.2. | Расширение городского кладбища | 1 049 482,00 | 1 049 381,33 | 100,0 |
| 1.3. | Благоустройство территории жилого дома по ул. Садовая, 3а | 1 251 400,27 | 1 251 400,27 | 100,0 |
| 1.4. | Устройство тротуара по ул. Широкая | 2 963 652,23 | 2 963 652,23 | 100,0 |
| 1.5. | Благоустройство по итогам конкурса «Многоквартирный дом образцового содержания» | 197 071,18 | 197 071,18 | 100,0 |
| 1.6. | Благоустройство городских территорий | 9 187 956,90 | 9 187 956,90 | 100,0 |
| 1.7. | Исполнение наказов избирателей по благоустройству | 9 138 620,68 | 9 138 620,56 | 100,0 |

Благоустройство территории жилого дома по ул. Садовая 3А - устройство проездов и озеленение.

Благоустройство городских территорий:

* по благоустройству прилегающей территории жилого дома №6 по улице Газовиков выполнено устройство двух автомобильных стоянок;
* по благоустройству прилегающей территории жилых домов №12, №14,№16 по улице Толстого и жилого дома №18 по улице Студенческая – отсыпка территории, устройство автомобильной стоянки и перенос детской площадки;
* по благоустройству прилегающей территории жилых домов по ул. Мира №8, №10,№18,№18/1, №18/2, №18/3 и МАДОУ "Детский сад комбинированного типа "Радуга", выполнено устройство автомобильной стоянки, тротуара, ограждений;

Устройство тротуара по ул. Широкая - выполнено устройство тротуара с двух сторон от ул. Никольской до ул. Бородинской из ж/б плит 3х1,5.

Благоустройство по итогам конкурса «Многоквартирный дом образцового содержания» - в 2016 году победителю конкурса в номинации жилой дом свыше 5 этажей ул. Студенческая д.16 (ТСЖ «Студент»), а также победителю конкурса в номинации жилой дом до 5 этажей по улице Гастелло дом №15 (ТСЖ «Пионер») были выполнены работы по благоустройству дворовых территорий (ремонт ограждений, отмостки и прочее).

В мае-июне 2016 года депутаты Думы города Югорска с главой города произвели обход всех избирательных участков, были определены проблемные участки. В результате по мероприятию «Исполнение наказов избирателей по благоустройству» были выполнены следующие работы:

* Устройство тротуаров: по ул. Вавилова от ул. Менделеева до ул. Песчаная; по ул. Октябрьская от жилого дома №7 до кафе; по ул. Сахарова от ул. Цветной бульвар до ул. Магистральная; между жилыми домами №12 и №14 по ул. Мира; по ул. Ленина в торце жилого дома по ул. Ленина, 1; вдоль жилого дома по ул. Таежная,16; по ул. Таежная возле жилых домов № 18 и № 22А; от жилого дома № 8 до жилого дома №4 по ул. Таежная; в районе жилых домов по адресу ул. Спортивная №37 и ул. Спортивная №39; по ул. Транспортная (в торце дома № 24 по ул. Спортивная); по ул. Железнодорожная (у поста ГАИ)
* ремонт крыльца МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №6";
* благоустройство территории в пер. Студенческий;
* отсыпка песком ТП во дворе ж/д Садовая, 3А и Студенческая, 20;
* отсыпка и грейдирование грунтовых дорог; в районе ж/д по ул. Гайдара №10-16, по ул. Первомайская;
* выполнение работ по устройству автомобильных стоянок по ул. Декабристов; возле жилого дома №21 по ул. Магистральная; возле жилого дома №12 по ул. Таежная;
* выполнение работ по устройству проездов: вдоль жилого дома №8 по ул. Декабристов; к городской бане с устройством водоприемных колодцев; вдоль жилых домов № 4, 4а, 6а, 8 по ул. Попова;
* устройство пандуса возле жилого дома №2 по ул. Газовиков;
* устройство пешеходного перехода возле жилого дома №12 по ул. Толстого;
* устройство ограждений: у МБОУ Лицея им. Г.Ф. Атякшева; спортивной площадки по ул. Кирова, 10; детской площадки по ул. Железнодорожная, 33; у жилого дома ул. Мира,14;
* установка МАФ на детских площадках возле жилого дома №17 по ул. Железнодорожная; между жилыми домами № 18/2 и 18/3 по ул. Мира; возле жилого дома №6 по ул. Попова;
* установка перил у 2 подъезда жилого дома №11 по ул. Геологов;
* отсыпка щебнем автомобильной стоянки возле жилого дома №16 по ул. Таежная;
* устройство водоприемного колодца на перекрестке ул. Спортивная-Таежная;
* установка остановочного павильона в пер. Северный;
* устройство видеонаблюдения на мемориале «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»;
* установка скамеек, урн;
* отсыпка щебнем съездов на пересечении грунтовых дорог с дорогами с твердым покрытием;
* установка тренажеров на спортивной площадке по ул. Садовая,32;
* изготовление калитки у «Прометея»;
* установка дорожных знаков.

В 2016 году в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» были предоставлены средства для софинансирования расходов на благоустройство городских территорий на условиях 50 х 50 в сумме 8 489 400,11 рублей.

Результатами реализации мероприятия 1 в 2016 году стало выполнение следующего целевого показателя:

1.Увеличение количества выполненных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в т.ч. по наказам избирателей с 3 до 30 ед. в 2020 году.

В 2016 году удалось благоустроить 17 дворовых территорий.

***Мероприятие 2. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорска».***

В 2016 году, в рамках муниципальной программы «Благоустройство города Югорска на 2014-2020 годы», работы по содержанию объектов благоустройства были выполнены на сумму **62 445 326,23** рублей, или **99,9%.** На данное мероприятие было потрачено средств местного бюджета на сумму 62 123 826,34 рублей, что составило 99,9% от плана, средств окружного бюджета 321 499,89 рублей, что составило 100,0% от плана, все муниципальные контракты исполнены (таблица 2).

таблица 2

**Анализ исполнения расходов мероприятия 2 «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорска»**

**за 2016 год**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Уточненный план на год | Исполнено | % исполнения к плану |
|  | **Мероприятие 2 «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске»** | **62 491 035,16** | **62 445 326,23** | 99,9 |
| 1 | Освещение улиц города | **23 289 892,31** | 23 289 892,31 | 100,0 |
|  | уличное освещение- поставка эл.энергии | **15 584 892,31** | 15 584 892,31 | 100,0 |
|  | уличное освещение-содержание | **7 705 000,00** | 7 705 000,00 | 100,0 |
| 2 | Озеленение города | **15 271 672,71** | 15 271 672,71 | 100,0 |
| 3 | Содержание городского кладбища | **1 637 980,00** | 1 637 980,00 | 100,0 |
| 5 | Содержание памятника-мемориала | **1 255 593,54** | 1 255 593,54 | 100,0 |
| 6 | Содержание подземного перехода | **716 906,00** | 686 912,16 | 95,8 |
| 7 | Содержание городских площадей | **5 130 197,98** | 5 128 197,94 | 100,0 |
| 8 | Содержание городского пруда | **2 072 000,00** | 2 072 000,00 | 100,0 |
| 9 | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | **3 000 000,00** | 3 000 000,00 | 100,0 |
| Содержание и ремонт детских и спортивных площадок (софин. - МБ) | **321 499,89** | 321 499,89 | 100,0 |
| Содержание и ремонт детских и спортивных площадок (ОБ) | **321 499,89** | 321 499,89 | 100,0 |
| 10 | Содержание пожарных водоемов | **316 000,00** | 316 000,00 | 100,0 |
| 11 | Содержание пожарных гидрантов | **1 280 000,00** | 1 280 000,00 | 100,0 |
| 12 | Содержание малых архитектурных форм | **746 903,17** | 746 903,08 | 100,0 |
| 13 | Содержание автобусных остановок | **752 000,00** | 738 766,72 | 98,2 |
| 14 | Содержание контейнерных площадок (ул.Газовиков, ул.Кольцевая) | **2 777 000,00** | 2 777 000,00 | 100,0 |
| 15 | Снос ветхих строений | **1 894 889,67** | 1 894 888,35 | 100,0 |
| 16 | Подготовка города к Новому году | **1 252 000,00** | 1 251 519,64 | 100,0 |
| 17 | Содержание скульптурно-декоративных композиций | **455 000,00** | 455 000,00 | 100,0 |

В течение 2016 года проведены следующие работы по объектам благоустройства города:

**1. Освещение города**

Протяженность наружного и кабельного освещения города составляет 147,134 км. Количество светильников, установленных на улицах города, составляет 4 661 единицы. Плата за потребленную электрическую энергию определяется по данным 82 приборов учета потребления электроэнергии, по которым ежемесячно снимаются показания. Утвержден график включения и выключения уличного освещения.

Проведена оплата за потребленную электроэнергию за январь-ноябрь 2016г. в количестве – 2 842 840 кВт./ч., а также 2 919 698,18 руб. – оплачена эл.энергия за декабрь 2015 года. В счёт содержания проводилось содержание воздушных и кабельных линий электроосвещения: замена светильников, счетчиков, кабеля и прочее.

**2.Озеленение города. 3. Озеленение сквера**

Работы по озеленению проводились согласно плану озеленения города в рамках бюджетного финансирования. Были выполнены следующие работы: посадка и уход за 213 тыс. корней однолетней и многолетней рассады цветов на городских территориях. Уход за газонами (рыхление, полив, подкормка, уборка мусора, частичный подсев газонной травы, подсыпка плодородного грунта) на городских территориях – 185 286,0 кв.м. Выполнены работ по восстановлению газонов в городе площадью 1400 кв.м. В перечень выполняемых работ входит: подготовка основания для газона, планировка площади, полное удаление старой травы, прополка и рыхление, завоз и подсыпка плодородного грунта, рыхление и подсев семян, прикатывание ручным катком. Также на протяжении летнего периода производился скос травы по всей площади городских газонов и два раза за сезон на газонах по внутридомовым территориям. Кроме того, осуществлялся уход за 182 деревьями и кустарниками, выполнена подготовка их к зиме - укрытие неткаными материалами и деревянными ограждениями. Осуществлялся уход за альпийскими горками. Работы по озеленению города выполнялись согласно утвержденному плану и заключенным контрактам.

**4.Содержание мест захоронения (городских кладбищ)**

Содержание городского кладбища осуществляется согласно заключенному контракту, из них: летнее содержание, зимнее содержание, а также работы по факту выполненных работ, куда входят работы по оказанию услуг по перевозке криминальных трупов, захоронению безродных - за фактически выполненные объемы согласно утвержденной калькуляции в пределах, предусмотренных в бюджете средств на содержание городских кладбищ. В 2016 году захоронено 6 безродных.

Общая площадь городских кладбищ составляет 14,1 га, площадь старого кладбища -2,0 га, площадь нового кладбища – 12,1 га. На территории старого кладбища в течение летнего периода проводились работы по санитарной вырубке аварийных деревьев и уборке молодняка. При благоустройстве проведены работы по уборке мусора, старых венков и надгробий, скосу травы. Производилась уборка и правка могил на новом кладбище, уборка и вывозка мусора, грейдирование дорог для проезда автотранспорта, ремонт административного домика. Проведены доп. работы по отсыпке песком старого и нового кладбища.

**5.Содержание памятника-мемориала**

В течение 2016 года проводилась круглогодичная плановая уборка территории мемориала (с вывозом снега в зимний период), на прилегающей территории площадью 6700 кв.м, обслуживание горелки вечного огня, оплата за потребляемый газ, уход за газонами и цветниками на площади 540 кв.м. К праздничным дням – Дню города и Дню Победы выполнен текущий ремонт (частичная штукатурка и окрашивание подпорной стены, бордюров, ремонт и окрашивание скамеек, замена флагов, частичная замена мраморной плитки). Содержание памятника-мемориала осуществляется согласно заключенным контрактам.

**6.Содержание подземного перехода**

В течение 2016 года производилась круглогодичная плановая уборка подземного перехода площадью 325,61 м², наружная уборка прилегающей территории площадью 58 кв.м, влажная уборка внутреннего помещения не менее 1 раза в месяц, вывоз и утилизация мусора, замена светильников на антивандальные, замена лампочек и оплата электроэнергии, замена щетинистого покрытия, замена дверей, косметический ремонт и облицовка ступенек плиткой тротуарной. Оплата работ по содержанию подземного перехода выполнялась согласно заключенному контракту.

В расходы на содержание подземного перехода были включены также расходы на содержание (техобслуживание) подъемника для маломобильных групп населения, который был установлен в 2016 году, и оператора, обслуживающего подъемник, оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам.

**7. Содержание городских площадей**

Общая площадь обслуживаемой территории составляет 29093,58 кв. м, в том числе:

- фонтанной площади 13 765 кв.м, в том числе замощённая уборочная площадь 10 277 кв.м, площадь газонов 3 431 кв.м, площадь часовни 57 кв.м.

- также следующие площади - между КДЦ "Югра - Презент" и Храмом Сергия Радонежского; памятник Ленину В.И. с прилегаемой территорией; возле бюста Попову П.В.; территория сквера «Юбилейный» и памятник «Югорская Берегиня», «Стела Любви»; сквер по ул. Газовиков с площадкой для выгула домашних животных и тренажерной площадкой - всего общей площадью 15 328,58 кв.м.

Производились круглогодичная плановая уборка территории фонтанной площади, дополнительных площадей, влажная уборка часовни, скамеек, урн. Также уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа), скос газонной травы. В зимний период очистка от снега с ежемесячной вывозкой снега. По текущему ремонту в летний период были окрашены урны и скамейки, частично отремонтирована часовня.

Проводились работы по содержанию городского фонтана, площадь чаши фонтана 314 кв.м, прилегающей территории 217 кв.м. Оплата выполненных работ по содержанию фонтанной площади выполнялась согласно заключенным контрактам. Дополнительно производился частичный ремонт чаши фонтана и замена насосов.

**8. Содержание городского пруда**

Проводилась уборка мусора и водорослей с поверхности водоёма площадью 6 000 кв.м, чистка дна от водорослей, очистка боковых плит от ила, ремонт металлических ограждений со сменой отдельных участков и окрашиванием, вывоз и утилизация мусора, плановая уборка прилегающей территории площадью 8 400 кв.м (в т.ч. площадь газонов 3420 кв.м) со скосом травы. В зимнее время чистка дорожек от снега, вывозка снега ежемесячно. Для предотвращения поступления грунтовых вод в подвалы близлежащих домов выполнялись работы по поддержанию уровня воды городского пруда не выше 1,3 м методом сброса воды в КНС, на данные цели выплачена субсидия ресурсоснабжающему предприятию МУП «Югорскэнергогаз» в размере 800,0 тыс.руб. В летний период выполнялись работы по ремонту и окраске ограждения, окраска лавочек, урн и бордюрного камня. Содержание городского пруда осуществляется согласно заключенным контрактам.

**9. Содержание и ремонт детских и спортивных площадок**

На территории города обслуживается 89 детских и спортивных площадок. Проводилась круглогодичная плановая уборка территории детских и спортивных площадок с вывозом и утилизацией мусора площадью 39 438,85 кв. м, в зимний период вывоз снега. Выполнен частичный текущий ремонт на всех детских городках (масляная окраска металлических и деревянных поверхностей, установка деревянных и металлических заглушек, отсыпка песком, ремонт деревянных конструкций, ремонт ограждений). Выполнены работы по частичному демонтажу деревянных аварийных малых форм. В течение летнего периода производились работы по скосу травы. Детские городки приведены в соответствие требованиям ГОСТ и СНиП. Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

Дополнительно были установлены малые архитектурные формы на детских площадках по ул. Гастелло,15; ул.Таежная, 22а; ул.Таежная,12; ул.Механизаторов,10; ул.Энтузиастов,3а; ул.Студенческая,16.

**10. Содержание пожарных водоёмов**

Производилась эксплуатация и текущий ремонт 13 пожарных водоемов (ремонт и утепление оголовков, контроль воды, расчистка подъездов). Отремонтированы и окрашены люки, заменены реперные знаки-указатели. К зимнему периоду производилось утепление всех пожарных водоемов. Оплата производилась согласно заключенным контрактам.

**11. Содержание пожарных гидрантов**

Производилось содержание 397 пожарных гидрантов, в том числе: регулярная проверка исправности, текущий ремонт, утепление оголовков, влажная очистка реперных знаков от пыли грязи. В зимний период также производилась регулярная проверка и обеспечение беспрепятственного доступа к использованию гидрантов, расположенных в административных зданиях, жилых домах и на других территориях; регулярная очистка проездных путей к крышкам колодцев гидрантов, прилегающей территории к крышкам от мусора, посторонних предметов и снега с вывозом снега по необходимости.

Оплата производилась согласно заключенным контрактам.

**12. Содержание малых архитектурных форм**

Устанавливаются и содержатся в надлежащем порядке баннеры, скамейки, урны, городские часы и прочие малые архитектурные формы.

В 2016 году по жилищному фонду дополнительно было установлено 36 урн и 28 скамеек. Установлено ограждение на детской площадке по ул. Мира,54А, ул.Мира,51А, ул.Садовая,84. Осуществлялось содержание и ремонт 3-х городских часов. Производился ремонт малых архитектурных форм города Югорска: окраска шаров на газонах, ремонт скульптурно-декоративных композиций: «Олени», «Лошади», «Телега», «Мельница». Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

**13. Содержание автобусных остановок**

На обслуживании находится 45 остановочных комплексов, в том числе 9 на Зеленой зоне. Проводилась круглогодичная плановая уборка посадочных площадок и прилегающей территории с вывозкой и утилизацией мусора. В зимний период производилась сколка льда и подсыпка песком. Произведен текущий ремонт 19 остановочных комплексов (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание). Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

**14.Содержание контейнерных площадок (ул. Газовиков, ул.Кольцевая)**

Проводились следующие работы по содержанию контейнерных площадок по ул. Газовиков, ул. Кольцевая, общей площадью обслуживания 4 454 кв.м: ежедневная круглогодичная уборка контейнерных площадок и прилегающей территории, вывозка и утилизация мусора, уборка и мойка (в летний период) контейнеров, уборка и вывозка снега, устранение скользкости, ежемесячное грейдирование подъездных дорог, подсыпка песком. Проведены следующие работы - отсыпка щебнем подъездных путей и площадки; ремонт ограждения с частичной заменой секций, масляная окраска металлических поверхностей ограждений. Оплата производилась согласно заключенным контрактам.

**15. Снос ветхих строений**

Снос ветхих строений производится на основании распоряжений администрации города. Включают: снос ветхого строения с вывозом и утилизацией, уборку мелких фрагментов, планировку территории с завозом песка. Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

В 2016 году всего снесено в соответствии с распоряжениями администрации города, 7,6 тыс.кв.м. ветхого жилья (10 жилых зданий).

**16. Подготовка города к Новому году**

Производилась сборка, установка и демонтаж новогодних ёлок по жилищному фонду – 19 шт., из них 14 сборных, а также монтаж и демонтаж гирлянд на ёлки в количестве 2820 п.м. Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

**17.Содержание скульптурно-декоративных композиций**

Производилось содержание и текущий ремонт памятника «Вертолёт», а также содержание и текущий ремонт скульптурно-декоративных композиций – «Паровоз» на привокзальной площади и «Автомобиль ЗИЛ-157» на выезде из города в северной части. Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

В результате реализации данных мероприятий была выполнена в полном объеме задача мероприятия 2 программы - приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние.

Результатами реализации мероприятия 2 в 2016 году стали следующие целевые показатели:

2. Сохранение достигнутого уровня доли содержания и текущего ремонта уличного освещения от общей протяженности сетей уличного освещения - 100% (показатель достигнут 100% с 2013 года).

3. Сохранение достигнутого уровня доли содержания, ухода и ремонта газонов и зеленых насаждений от общего количества газонов и зеленых насаждений - 100% (показатель достигнут 100% с 2013 года).

4. Сохранение достигнутого уровня доли содержания городских кладбищ от общей площади городских кладбищ - 100% (показатель достигнут 100% с 2013 года).

5. Сохранение достигнутого уровня доли содержания и текущего ремонта объектов благоустройства от общего количества объектов благоустройства города - 100% (показатель достигнут 100% с 2013 года).

**Мероприятие 3. «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных».**

В рамках данного мероприятия осуществлялся отлов и транспортировка, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных, умерщвление и утилизация бродячих домашних животных в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 года № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельным государственным полномочием ХМАО - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

В 2016 году на данные цели из бюджета округа направлены средства субвенции 473,0 тыс.руб., исполнено 100%, из средств городского бюджета затрачено средств в сумме 2 798,0 тыс.руб., что составляет 99,9% от плана.

Был выполнен отлов безнадзорных и бродячих животных с проведением ветеринарного осмотра, уничтожением путем усыпления в ветеринарной лечебнице и утилизацией в яме «Беккари». Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам.

В результате исполнения данного мероприятия выполняется задача по регулированию численности безнадзорных и бродячих животных.

Результатами реализации мероприятия 3 в 2016 году стало выполнение следующего целевого показателя:

6. Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных – 936.

**Заместитель главы города-**

**директор департамента жилищно-**

**коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурин**

исполнитель:

ст.инспектор

Смолина Елена Александровна,

тел.(34675) 7-03-25.