Информация

о выполнении плана подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов

План подготовки к зиме ориентирован на безаварийную работу городского хозяйства в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов.

Информация о плане работ и мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне- зимний период 2014-2015 годов рассмотрена и принята к сведению Думой города Югорска в мае 2014 года.

Выполнены мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.  на сумму  107 039,86 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 53 047,0 тыс. руб.;  за счет средств бюджета муниципального образования  8 808,01тыс. руб., (в том числе 2 800,00 тыс. руб., ремонт жилищного фонда),  за счет средств предприятий– 35 185,44  тыс. руб.; привлеченных средств – 9 999,41 тыс. руб.

Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов выполнены в полном  объеме.

По видам жилищно-коммунальных услуг:

1.Объекты теплоснабжения

Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к осенне-зимнему периоду2014-2015 годов выполнены на сумму 37 816,69 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа 27 997,10 тыс.руб., за счет средств муниципального образования на сумму 1595,99 тыс.руб., за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» на сумму 8 223,6тыс.руб.

По видам работ:

1.1. Капитальный ремонт магистральных и внутриквартальных тепловых сетей

Выполнены  следующие мероприятия:

- капитальный ремонт тепловой камеры ТК-12 перекресток улиц Энтузиастов – Мира;

- капитальный ремонт тепловой камеры перекресток улиц Попова – Октябрьская;

- капитальный ремонт тепловой камеры у ФСК «Смена»;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Чкалова – Цветной бульвар – Сибирский бульвар;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Садовая от ТК-2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-10, от ТК-71 до ТК-70.

1.2. Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей

Выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Никольской до дома 9 «а»;

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-19 до ТК-62 от котельной №7;

-аварийно-поддерживающий ремонт сетей теплоснабжения за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз».

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Спортивная от ТК-48 до ТК-50.

1.3. Аварийно-поддерживающий ремонт КИПиА, электрооборудования, технологического оборудования котельных за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз».

1.4. Капитальный ремонт котельной №10.

2. Объекты   водоснабжения

При    подготовке  объектов   водоснабжения   освоено  денежных  средств в сумме  30 908,53 тыс. руб.,  в том числе средства бюджета муниципального образования 2 459,02 тыс. руб., за счет бюджета автономного округа на сумму 23 866,20 тыс.руб., за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» 4 583,31 тыс. руб.

По видам работ:

2.1. Капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения

Выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Чкалова – Цветной бульвар – Сибирский бульвар;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Садовая от ТК-2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-10, от ТК-71 до ТК-70.

2.2.  Капитальный ремонт внутриквартальных сетей  водоснабжения

Выполнены следующие мероприятия:

- аварийно-поддерживающий ремонт инженерных сетей водоснабжения за счет средств  предприятия МУП «Югорскэнергогаз»;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения от ТК-19 до ТК-62 от котельной №7;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Спортивная от ТК-48 до ТК-50 на сумму 2 121,84 тыс. руб.

2.3.  Аварийно-поддерживающий ремонт технологического оборудования ВОС, артскважин

Выполнены следующие мероприятия за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз»:

- аварийно-поддерживающий ремонт технологического оборудования ВОС, артскважин;

- аварийно-поддерживающий ремонт электрооборудования ВОС, артскважин;

- аварийно-поддерживающий ремонт оборудования КИПиА ВОС, артскважин;

3.Объекты   водоотведения

При подготовке    объектов   водоотведения  освоено  денежных  средства в сумме  6 289,06 тыс. руб.,  в том числе средств бюджета автономного округа 592,0 тыс. руб, средств бюджета муниципального образования 488,53 тыс. руб., средств предприятия МУП  «Югорскэнергогаз» 5 208,53  тыс. руб.

По видам работ:

3.1. Аварийно-поддерживающий ремонт КОС и КНС

Выполнены следующие мероприятия за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз»:

- аварийно-поддерживающий ремонт КИПиА КОС, КНС;

- аварийно-поддерживающий ремонт электрооборудования КОС, КНС;

- аварийно-поддерживающий ремонт технологического оборудования КОС, КНС.

3.2. Аварийно-поддерживающий и капитальный ремонт сетей водоотведения

Выполнены следующие мероприятия:

- аварийно-поддерживающий ремонт инженерных сетей водоотведения за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз»;

- капитальный ремонт сетей водоотведения  от КК-241 до КК-244;

4. Сети и объекты газоснабжения

При   подготовке к зиме объектов  и сетей газоснабжения   освоено денежных средств на общую  сумму  3 026,17 тыс. руб., в том числе: за счет бюджета автономного округа 591,70 тыс. руб, средств бюджета муниципального образования 1 464,47 тыс. руб., средств предприятия ОАО «Газпром газораспределение Север» 970,00 тыс. руб.

По видам работ:

4.1. Техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства

Выполнены следующие  мероприятия за счет средств предприятия ОАО «Газпром газораспределение Север»:

- техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на 182 км газопроводов, на ГРП и ШРП  28 шт.;

- приборное обследование газопроводов -  9,86 км;

- покраска надземных и фасадных газопроводов -  2,5 км;

- обновление привязок, указателей газопроводов и колодцев -  50 шт.;

- ремонт креплений фасадных газопроводов низкого давления -  30 шт.;

- ревизия отключающих устройств в газовых колодцах - 30 шт.;

- ремонт гидроизоляции гильз на выходе газопроводов -  20 шт.;

- ремонт газовых колодцев -  2 шт.;

4.2. Капитальный и текущий ремонт объектов газового хозяйства (ГРС,ГРП,ГГРП, прочее оборудование)

Выполнены следующие  мероприятия за счет средств предприятия ОАО «Газпром газораспределение Север»:

- ППР и текущий ремонт оборудования ГРП, с покраской газового оборудования – 28 шт.;

- установка молниезащиты на здание ГРП №10,16 – 2 шт;

- ревизия и ремонт систем отопления в ГРП – 20 шт.;

- очистка охранных зон газопроводов от древесно-кустарниковой растительности около ГРП №16 – 0,22 км;

- установка молниеотводов около здания ГРП №11,15 – 2 шт.;

- замена газовых котлов на ГРП №12,15,18 – 3 шт.;

- замена материалов в ГРП №11, в целях исключения образования искр – 1 шт.

4.3. Капитальный ремонт сетей газоснабжения

Выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт сетей газоснабжения в квартале улиц Сибирский бульвар – Звездная – Уральская;

- капитальный ремонт сетей газоснабжения по ул. Коопоративная – Чехова.

5. Жилищный фонд

Общая сумма по подготовке  жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период составляет 15 164,00 тыс.руб., в том числе за счет бюджета муниципального образования 2800,00 тыс.руб ., за счет средств предприятий (плата населения) -12 363,00 тыс.руб.

5.1. Ремонт жилфонда

Выполнены работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.

5.2. Подготовка жилищного фонда к осенне-зимнему периоду

Выполнен плановый текущий ремонт жилфонда за счет средств предприятий, обслуживающих жилищный фонд города  (плата населения).

6. Сети и объекты электроснабжения

На   объектах электроснабжения  из   различных   источников   освоено денежных средств 13 835,41 тыс. руб., в том числе: средств предприятия ОАО «ЮТЭК-Югорск» - 3 836,00 тыс. руб., привлеченных средств – 9 999,41 тыс. руб.

По видам работ:

6.1. Капитальный ремонт сетей электроснабжения, ТП,РП

Выполнены следующие мероприятия за счет средств предприятия ОАО «ЮТЭК-Югорск»:

- текущий ремонт ТП  - 22 шт.;

- замена разъединителей РЛДН-10-400 – 6 шт.;

- текущий ремонт ВЛ-10кВ – 10 опор;

- текущий ремонт ВЛ-0,4кВ – 20 опор;

- замена разрядников РВО-10кВ  - 123 шт.;

- замена сопротивления контуров заземления, металлической связи- 150 изм.;

- испытание КЛ повышенным напряжением – 50 шт.;

- замена вводов в жилые здания - 23 шт.;

- подготовка транспортных средств к осенне-зимнему периоду;

- переаттестация работников.

За счет привлеченных средств инвестиционной программы ОАО «ЮРЭСК»  выполнена  реконструкция сетей электроснабжения 10кВ ПС «Геологическая».