АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

## ДЕПАРТАМЕНТ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

628260,  Российская Федерация,                                                                             	 ИНН/КПП 8622011490/862201001

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                                			ОГРН 1058600313914 ОКПО 78217373

город Югорск, улица 40 лет Победы, 11

e-mail:  dmsig@ugorsk.ru

adm@ugorsk.ru

факс:    (34675)  5-00-10

- Заместителю начальника отдела  социально-экономического

- развития управления экономической политики

- Пивоварчик Л.Г.

Пояснительная записка

Долгосрочная целевая программа «Градостроительная документация территориального планирования города Югорска на 2011 – 2015 годы», утвержденная постановлением администрации города Югорска от 23.05.2011 №1018, внесены изменения постановлением администрации города Югорска от 11.08.2011 №1705, от 09.02.2012 №280, от 14.05.2012 №1123, от 21.02.2013 № 461, от 24.04.2013 № 1038, от 07.07.2013 №1455, от 02.08.2013 № 2071, от 12.12.2013 № 3956.

Запланированные мероприятия в ходе реализации программы выполнены в полном объеме.

Из средств бюджета города Югорска на реализацию программы (уточненный план) в 2013 году предусмотрено 28482,5 тыс. рублей. На 01.01.2014 выполнено:

- съемка застроенной территории М 1:500, площадью 349,6 на сумму 2545 тыс. рублей;

- первый этап по разработке комплексной системы управления развитием территории  – сбор, анализ исходных данных для разработки градостроительной документации – генерального плана города Югорска на сумму 630 тыс. рублей;

- этап разработки генерального плана – материалы по обоснованию на сумму 1475 тыс. рублей;

- съемка М 1:10 000 территории площадью 32357,4 га на сумму 1280 тыс. рублей;

- съемка М 1:5000 территории площадью 6500 га на сумму 5031 тыс. рублей;

- съемка М 1:2000 территории площадью 4620 га на сумму 6164 тыс. рублей;

- разработка генерального плана (утверждаемая часть) на сумму 1475 тыс. рублей;

- документы по планировке территории на сумму 1377.5 тыс. рублей;

- проект правил землепользования и застройки на сумму 2110 тыс. рублей;

- АИСОГД на сумму 3160 тыс. рублей;

- пересчет пунктов ГГС из местной системы координат города Югорска в МСК-86 на сумму 2950 тыс. рублей.

По целевой программе «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» получены средства по софинансированию в сумме 8482,5 тыс. рублей.

Начальник управлении архитектуры

и градостроительства ДМСиГ

администрации города Югорска						       И.К. Каушкина

Исполнитель: начальник отдела ИСОГД УАиГ ДМСиГ

Волкова Ирина Валерьевна   Тел. 8(34675)50018

Приложение 1

Отчет

о ходе реализации долгосрочной целевой программы и использования финансовых средств по состоянию на 01.01.2014 года (приложение 4)

| № п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6/гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6/гр.5, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Съемка М 1:500 застроенной территории площадью 349,6 га | Бюджет города Югорска | 1272,5 | 1272,5 | 1272,5 | 100 | 100 |
|  |  | Бюджет ХМАО | 1272,5 | 1272,5 | 1272,5 |  |  |
| 1.2 | Съемка территории М 1:5000 площадью 6500 га | Бюджет города Югорска | 2515,5 | 2515,5 | 2515,5 | 100 | 100 |
|  |  | Бюджет ХМАО | 2515,5 | 2515,5 | 2515,5 |  |  |
| 1.3 | Съемка территории М 1:2000 площадью 6500 га | Бюджет города Югорска | 4042 | 4042 | 4042 | 100 | 100 |
|  |  | Бюджет ХМАО | 2122 | 2122 | 2122 |  |  |
| 1.4 | Съемка территории М 1:10000 площадью 32357,4 га | Бюджет города Югорска | 640 | 640 | 640 | 100 | 100 |
|  |  | Бюджет ХМАО | 640 | 640 | 640 |  |  |
| 1.6. | Пересчет пунктов ГГС из местной системы координат города Югорска в МСК-86 | Бюджет города Югорска | 2950 | 2950 | 2950 | 100 | 100 |
| 2.1 | Документы территориального планирования – генеральный план города Югорска | Бюджет города Югорска | 1932,5 | 1932,5 | 1932,5 | 100 | 100 |
|  |  | Бюджет ХМАО | 1932,5 | 1932,5 | 1932,5 |  |  |
| 2.2. | Документы по планировке планируемых к застройке территорий | Бюджет города Югорска | 1377,5 | 1377,5 | 1377,5 | 100 | 100 |
| 2.3. | Документы градостроительного зонирования, в том числе: Правила землепользования и застройки города Югорска | Бюджет города Югорска | 2110 | 2110 | 2110 | 100 | 100 |
| 2.5. | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Бюджет города Югорска | 3160 | 3160 | 3160 | 100 | 100 |
|  | Итого: |  | 28482,5 | 28482,5 | 28482,5 | 100 | 100 |
|  | В том числе: | Бюджет города Югорска | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 100 |
|  |  | Бюджет ХМАО | 8482,5 | 8482,5 | 8482,5 | 100 | 100 |

Приложение 2

Отчет

о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности долгосрочной целевой программы по состоянию на 01.01.2014 (Приложение 5)

| № п/п | Наименования целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе | Выполнено | Результат гр.8/гр.6, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации программы | За отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Инженерные изыскания для подготовки документов территориального планирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Съемка М 1:500 застроенной территории | га | 0 | 4333 | 349,6 | 4333 | 349,6 | 100 |
| 1.2. | Съемка территории М 1:5000 | га | 0 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 100 |
| 1.3. | Съемка территории М 1:2000 | га | 0 | 6500 | 4620 | 4620 | 4620 | 100 |
| 1.4. | Съемка территории М 1:10000 | га | 0 | 32357,4 | 32357,4 | 32357,4 | 32357,4 | 100 |
| 1.5. | Установление границ населенного пункта | Комплект документации | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Пересчет пунктов ГГС из местной системы координат города Югорска в МСК-86 | Комплект документации | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2.0 | Комплексная система управления развитием территории города Югорска: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Документы территориального планирования – генеральный план города Югорска | Комплект документации | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2.2. | Документы по планировке планируемых к застройке территорий | га | 0 | 1952,7 | 133,4 | 163,8 | 133,4 | 100 |
| 2.3. | Документы градостроительного зонирования, в том числе: Правила землепользования и застройки города Югорска | Комплект документации | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2.4 | Программа инвестиционного освоения территории города Югорска | Программа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | Система | 0 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100 |
|  | Выполнено: |  |  |  | 33,7 |  | 33,7 |  |

В целом с начала реализации программы выполнены следующие мероприятия:

В 2011 году:

- съемка застроенной территории М 1:500, площадью 1236,2 га на сумму 9000 тыс. рублей, в том числе получены средства по софинансированию из бюджета ХМАО - Югра в сумме 6000 тыс. рублей.

В 2012 году:

- съемка застроенной территории М 1:500, площадью 2747,2 га на сумму 20 000 тыс. рублей, в том числе получены средства по софинансированию из бюджета ХМАО - Югра в сумме 13 333,3 тыс. рублей;

- документы по планировке территорий, площадью проектирования 30,4 га на сумму 155 тыс. рублей, в том числе получены средства по софинансированию из бюджета ХМАО - Югра в сумме 103,2 тыс. рублей;

В 2013 году:

- съемка застроенной территории М 1:500, площадью 349,6 на сумму 2545 тыс. рублей, в том числе получены средства по софинансированию из бюджета ХМАО - Югра в сумме 1272,5 тыс. рублей;

- съемка М 1:10 000 территории площадью 32357,4 га на сумму 1280 тыс. рублей, в том числе получены средства по софинансированию из бюджета ХМАО - Югра в сумме 640 тыс. рублей;

- съемка М 1:5000 территории площадью 6500 га на сумму 5031 тыс. рублей, в том числе получены средства по софинансированию из бюджета ХМАО - Югра в сумме 2515,5 тыс. рублей;

- съемка М 1:2000 территории площадью 4620 га на сумму 6164 тыс. рублей, в том числе получены средства по софинансированию из бюджета ХМАО - Югра в сумме 2122 тыс. рублей;

- разработка генерального плана  на сумму 3865 тыс. рублей, в том числе получены средства по софинансированию из бюджета ХМАО - Югра в сумме 1932,5 тыс. рублей;

- документы по планировке территории на сумму 1377.5 тыс. рублей;

- проект правил землепользования и застройки на сумму 2110 тыс. рублей;

- АИСОГД на сумму 3160 тыс. рублей;

- пересчет пунктов ГГС из местной системы координат города Югорска в МСК-86 на сумму 2950 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия в ходе реализации программы выполнены в полном объеме.