**Отчет**

**о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности**

**ведомственной целевой программы**

**за 2012 г.**

Наименование программы и срок ее реализации: «Электронный муниципалитет города Югорска (на 2010-2012 годы)»

Муниципальный заказчик - координатор программы: Управление информационной политики администрации города Югорска.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы (подпрограммы) | Предусмотрено по программе | Выполнено | Результатгр.8 / гр.6.% |
| На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации программы | За отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средняя посещаемость официального сайта в рабочие дни | чел | 350 | 600 | 600 | 731 | 731 | 121,8 |
| 2 | Количество сотрудников, подключенных к внутреннему порталу | чел | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0 |
| 3 | Количество виртуальных серверов | шт | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 100,0 |
| 4 | Количество терминальных клиентов на рабочих местах | шт | 0 | 40 | 0 | 43 | 3 | 107,5 |
| 5 | Количество подключенных к корпоративной сети удаленных подразделений | шт | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100,0 |
| 6 | Количество рабочих мест системы документооборота | шт | 25 | 50 | 20 | 123 | 43 | 215,0 |

Исполняющий обязанности

начальника управления

информационной политики О.В.Дергилев