Пояснительная записка

о реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, городских дорог в городе Югорске на 2013-2013 годы» за 2013 год

Расходы на содержание объектов благоустройства в 2013 году включены в целевую ведомственную программу «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, городских дорог в городе Югорске на 2013-2015 годы» (далее - Программа).

Реализация Программы обеспечила улучшение потребительских качеств городских дорог и объектов благоустройства за счёт проведения текущего ремонта надлежащего качества и качественного содержания данных объектов.

В результате реализации Программы были реализованы в полном объеме основные задачи Программы:

- обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории города Югорска за счёт создания системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние городских дорог и объектов благоустройства;

- снижение доли городских дорог и объектов благоустройства, не соответствующих нормативным требованиям;

- текущее содержание зелёных насаждений, обеспечение современного озеленения города;

- обеспечение развития освещения города;

- повышение эффективности расходов средств бюджета города Югорска на приведение в нормативное состояние городских дорог  и объектов благоустройства;

- выполнение комплексных мероприятий по благоустройству и содержанию объектов благоустройства, уличного освещения, мест захоронения, городских дорог, текущего ремонта дорог на территории города Югорска в надлежащем  техническом состоянии в рамках бюджетного финансирования.

Основными результатами реализации Программы  в 2013 году являются:

1.Благоустройство и поддержание объектов благоустройства, уличного освещения, мест захоронения, озеленения, городских дорог  на территории города Югорска в надлежащем техническом состоянии в рамках бюджетного финансирования.

2.В результате реализации Программы в 2013 - 2015 годы выполнено содержание и текущий ремонт 17 объектов благоустройства, городских дорог в соответствии с нормативными параметрами и заключенными муниципальными контрактами в рамках бюджетного финансирования.

В 2013 году, в рамках ведомственной целевой программы «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, городских дорог в городе Югорске на 2013-2015 годы» работы по содержанию объектов благоустройства, городских дорог и соблюдению нормативно-технических параметров были выполнены на 100%.

На мероприятия Программы по содержанию городских объектов благоустройства  было потрачено средств на сумму 54 879 171,66  рублей,  что на 13,9% больше, чем в 2012 году (48 188 400,99 руб.),  в связи с  увеличением объемов обслуживания по некоторым объектам и ростом затрат на коэффициент инфляции.

В течение  2013 года проведены следующие работы по объектам благоустройства города:

1. Освещение города

Протяженность наружного и кабельного освещения города составляет 122,183 км. Количество светильников, установленных на улицах города, составляет 3 860 единицы. Установлено 97 счетчиков потребления электроэнергии, по которым ежемесячно снимаются показания. Утвержден график включения и выключения наружного освещения.

Проведена оплата за потребленную электроэнергию в количестве 2 905236 кВт, на сумму 10 312 603,16 рублей. Затраты по содержанию уличного освещения составили 4771000,00 рублей, всего на уличное освещение города было израсходовано 15 083603,16 рублей.  Проводилось содержание воздушных и кабельных линий электроосвещения: замена светильников, счетчиков, кабеля и прочее.

2, 3.Озеленение города, озеленение сквера

Работы по озеленению проводились согласно плану озеленения города. Были выполнены следующие работы: посадка и уход за 226 тыс. корней однолетней и многолетней рассады цветов на площади 5370 кв.м на городских территориях.  Уход за газонами (рыхление, полив, подкормка, уборка мусора, частичный подсев газонной травы, подсыпка плодородного грунта) на городских территориях – 147 661,9 кв.м. Выполнены работ по восстановлению газонов в городе площадью 2640 кв.м. В перечень выполняемых работ входит: подготовка основания для газона, планировка площади, полное удаление старой травы, прополка и рыхление, завоз и подсыпка плодородного грунта, рыхление и подсев семян, прикатывание ручным катком. Восстановлены газоны по ул.Попова, ул.Механизаторов, ул.Железнодорожная, ул.Спортивная, ул.Менделеева, ул.Никольская, ул.Мира, ул.Ленина.  Также на протяжения летнего периода производится скос травы по всей площади городских газонов и два раза за сезон на газонах по внутридомовым территориям.  Кроме того, осуществлялся уход за 182 деревьями и кустарниками, выполнена подготовка их к зиме - укрытие неткаными материалами и деревянными ограждениями. Осуществлялся уход за альпийскими горками. Работы по озеленению города выполнялись согласно утвержденному плану и заключенным контрактам.

4.Содержание мест захоронения (городских кладбищ)

Общая площадь городских кладбищ составляет 12,2 га. На территории старого кладбища  в течение летнего периода проводились работы по санитарной вырубке аварийных деревьев и уборке молодняка. При благоустройстве проведены работы по уборке мусора, старых венков и надгробий, скосу травы. Производилась уборка и правка могил на новом кладбище, уборка и вывозка мусора, грейдирование дорог для проезда автотранспорта, ремонт административного домика (ремонт полов).  Проведены доп. работы по отсыпке песком старого и нового кладбища. Содержание городского кладбища осуществляется согласно заключенным контрактам.

5.Содержание памятника-мемориала

В течение 2013 года проводилась круглогодичная плановая уборка территории мемориала (с вывозом снега), на прилегающей территории площадью 6160 кв.м, обслуживание  горелки вечного огня, оплата за потребляемый газ, уход за газонами и цветниками на площади 540 кв.м. К праздничным дням – Дню города и Дню Победы выполнен текущий ремонт (частичная штукатурка и окрашивание стен, бордюров, ремонт и окрашивание скамеек, замена флагов, частичная замена мраморной плитки). Содержание памятника-мемориала осуществляется согласно заключенным контрактам.

6.Содержание подземного перехода

Производились круглогодичная плановая уборка подземного перехода площадью 320 м², наружная уборка прилегающей территории площадью 58 кв.м, вывоз и утилизация мусора, замена лампочек и оплата электроэнергии, замена щетинистого покрытия, замена дверей, косметический ремонт и облицовка ступенек плиткой тротуарной. Оплата работ по содержанию подземного перехода выполнялась согласно заключенным контрактам.

7. Содержание городских площадей

Общая площадь обслуживаемой территории составляет 13 765 кв.м. В том числе замощённая уборочная площадь 10 277 кв.м, площадь газонов 3 431 кв.м, площадь часовни 57 кв.м. Также в содержание включены дополнительные площади обслуживания - между КДЦ "Югра - Презент" и Храмом Сергия Радонежского на 11 053 кв.м (из них уборочная  3283 кв.м, газоны 6730 кв.м, стоянки 1040 кв.м), а также возле бюста Попову П.В. -188,9 кв.м  (из них уборочная 112,5 кв.м, газоны 61,55 кв.м, цветники 14,9 кв.м).

Ежемесячно производилась уборка территории площади, влажная уборка часовни, скамеек, урн. Также уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсев семян, подсыпка торфа), скос газонной травы. В зимний период очистка от снега с ежемесячной вывозкой снега. По текущему ремонту ремонту в летний период были окрашены урны и скамейки, частично отремонтирована часовня.

Проводились работы по содержанию городского фонтана, площадь чаши фонтана 314 кв.м, прилегающей территории 217 кв.м. Оплата выполненных работ по содержанию фонтанной площади выполнялась согласно заключенным контрактам. Дополнительно производился частичный ремонт чаши фонтана и замена насосов.

8. Содержание городского пруда

Проводилась уборка мусора и водорослей с поверхности водоёма площадью 6 000 кв.м, , чистка дна от водорослей, очистка боковых плит от ила, ремонт металлических ограждения со сменой отдельных участков и окрашиванием, вывоз и утилизация мусора, плановая уборка прилегающей территории площадью 8 400 кв.м (в т.ч. площадь газонов 3420 кв.м) со скосом травы. В зимнее время чистка дорожек от снега, вывозка снега ежемесячно. Для предотвращения поступления  грунтовых вод в подвалы близлежащих домов выполнялись работы по поддержанию уровня воды городского пруда не выше 1,3 м методом сброса воды в КНС. В летний период выполняли работы по  ремонту и окраске ограждения, окраска лавочек, урн и бордюрного камня.

9. Содержание контейнерной площадки (ул. Газовиков)

Проводились следующие работы по содержанию контейнерной площадки по ул. Газовиков (маг. «Татьяна») площадью обслуживания 1454 кв.м: ежедневная круглогодичная уборка контейнерной площадки и прилегающей территории, вывозка и утилизация мусора, уборка и мойка (в летний период) контейнеров, уборка и вывозка снега, устранение скользкости, ежемесячное грейдирование подъездных дорог, подсыпка песком. Проведены следующие работы - отсыпка щебнем подъездных путей и площадки; ремонт ограждения с частичной заменой секций, масляная окраска металлических поверхностей ограждений.

10. Санитарный отлов животных

Производились услуги по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных.

Отловлено 846 безнадзорных животных (811 в 2012 году) с проведением ветеринарного осмотра, уничтожением путем усыпления в ветеринарной лечебнице и утилизацией в печи-крематории (в связи с заполнением ямы «Беккари», утилизация безнадзорных животных проводилась исполнителем контракта в печи-крематории).

За счет средств бюджета города (вне данной программы) выполнялся капитальный ремонт ямы «Беккари».

Оплата производилась согласно заключенным контрактам.

11. Содержание и ремонт детских и спортивных площадок

На территории города обслуживается 72 детские и спортивные площадки. Проводилась круглогодичная плановая уборка территории детских и спортивных площадок с вывозом и утилизацией мусора площадью 34 286 кв.м  Выполнен частичный  текущий ремонт на всех детских городках (масляная окраска металлических и деревянных поверхностей, установка деревянных и металлических заглушек, отсыпка песком, ремонт деревянных конструкций, ремонт ограждений). Выполнены работы по частичному демонтажу деревянных аварийных малых форм. В течение летнего периода производились работы по скосу травы. Детские городки приведены в соответствие требованиям ГОСТ и СНиП. Дополнительно были установлены малые архитектурные формы на детской площадке по ул. Железнодорожная д.33; ул. Газовиков д.1; ул. Толстого д.12,14; ул. Менделеева - у спортивного клуба «ГОНГ»; ул. Газовиков д. 6; ул. Механизаторов д. 22.

Установлены новые городки: ул .Механизаторов д.14; ул. Рябиновая д.4-5; ул. 40Лет Победы д.3,5.

12. Содержание пожарных водоёмов и пожарных гидрантов

Производилась эксплуатация и текущий ремонт 12 пожарных водоемов (ремонт и утепление оголовков, контроль воды, расчистка подъездов). Отремонтированы и окрашены люки, заменены реперные знаки-указатели. К зимнему периоду производилось утепление всех пожарных водоемов.

Также производилось содержание 390 пожарных гидрантов, в том числе: регулярная проверка исправности, текущий ремонт, утепление оголовков, очистка от снега проездов к гидрантам и крышек люков колодцев, влажная очистка реперных знаков от пыли грязи Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

13. Содержание  малых архитектурных форм

По жилищному фонду дополнительно было установлено 40 урн  и 33 скамейки. Установлено ограждение на детских городках: ул.Газовиков,6; ул.Механизаторов,14; ул.Механизаторов,19Б,ул.Рябиновая,4                                                                   Осуществлялось содержание и ремонт  3-х городских часов. Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

14. Содержание автобусных остановок

На обслуживании находится 35 остановок в течение года и в течение 5-ти  месяцев (летний период) обслуживается 9 остановок на Зеленой зоне. Проводилась круглогодичная плановая уборка посадочных площадок и прилегающей территории  с вывозкой и утилизацией мусора. В зимний период производилась сколка льда и подсыпка песком. Произведен текущий ремонт остановочных комплексов (ремонт скамеек, урн, боковых частей и кровли, окрашивание). Оплата выполненных работ производилась согласно заключенным контрактам.

15. Снос ветхих строений

Снос ветхих строений производится на основании распоряжений администрации города. Включают: снос ветхого строения с вывозом и утилизацией, уборку мелких фрагментов, планировку территории с завозом песка.

В 2013 году всего снесено в соответствии с распоряжениями администрации города,  12,8  тыс.кв. ветхого жилья (16 зданий и строений).

16. Подготовка города к Новому году

Установка новогодних ёлок по жилищному фонду – 19 шт., из них 14 сборных. Монтаж гирлянд на елки в количестве 2820 п.м.

17.Содержание скульптурно-декоративных композиций

С 2013 года в содержание объектов благоустройства Программы включено дополнительно «Содержание скульптурно-декоративных композиций», куда включено содержание и текущий ремонт  памятника «Вертолёт», а также включено содержание 2-х объектов, которые ранее не были включены в затраты – «Паровоз» на привокзальной площади и «Машина» на выезде из города в северной части.

В части исполнения Программы по содержанию городских дорог - на содержании и обслуживании находилось 1063,13 тыс. кв.м городских дорог (в соответствии с перечнем автомобильных дорог местного значения и муниципальными контрактами). Содержание осуществляется  в соответствии с техническим  заданием открытого аукциона. Выполнение дополнительных работ производится согласно проведенным конкурсам и котировкам с наименьшей стоимостью работ и надлежащим качеством.

Расходы на содержание городских дорог в 2013 году в рамках Программы составили  62 673 641,78 рублей, что на 10,9,6% выше уровня расходов 2012 года (56 490 511,69   руб.), что обусловлено увеличением объема работ и ростом затрат на коэффициент инфляции.

Большое внимание в городе уделяется безопасности дорожного движения. Дополнительно устанавливаются дорожные знаки, искусственные дорожные неровности из асфальтовой смеси, обустраиваются пешеходные переходы, обозначены стоянки для автотранспорта инвалидов возле социальных объектов (вокзал, поликлиника, управление соцзащиты населения и проч.).

Для обеспечения технического состояния улично-дорожной сети, приведения в соответствие требованиям нормативных актов в области обеспечения безопасности движения в Югорске в 2013 году были выполнены следующие мероприятия, направленные на повышение безопасности движения, безопасности жителей города:

- на четырех пешеходных переходах и трех перекрестках выполнены искусственные дорожные неровности из асфальтобетонной смеси;

- на одном перекрестке установлена светофорная группа  с  электронными табло обратного отсчета времени;

- заменены  устаревшие знаки на железнодорожных переездах, на пешеходных переходах в количестве 49 штук;

- регулярно производилась отсыпка щебнем съездов с дорог с твердым покрытием на грунтовые;

- к началу учебного года дополнительно размечены пешеходные переходы около учебных заведений и детских садов, нанесены информационные надписи на проезжей части «ШКОЛА», «ДЕТИ»;

- выполнен ямочный ремонт дорог на площади 1,5 тыс. кв. метров на сумму  3 252,23 тыс.руб

Заместитель главы администрации города-

директор департамента жилищно-

коммунального и строительного комплекса 					    В.К. Бандурин

исп. начальник ПЭО ДЖКиСК

Смолина Елена Александровна,

тел.7-04-76